На основу члана 41. став 3. Закона о геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 101/05 - др.закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 , 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се извођење геолошких истражних радова из области: општих геолошких истраживања, хидрогеолошких истраживања, инжењерскогеолошких истраживања, истраживања минералних сировина, геоеколошких истраживања, као и имплементација и развој геолошког информационог система.

Члан 2.

Геолошки истражни радови из члана 1. ове уредбе, вршиће се према Програму извођења геолошких истражних радова за 2009. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број:

У Београду,

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

- П Р О Г Р А М

- ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖНИХ РАДОВА

- ЗА 2009. ГОДИНУ

I.  УВОД

Основна геолошка истраживања обухватају: истраживања развоја, састава и грађе земљине коре; утврђивање потенцијалности подручја у погледу проналажења минералних сировина до степена истражености резерви за Ц1 категорију; утврђивање стања, својстава и карактеристика стена и тла; утврђивање геотехничких особина тла за потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу; истраживања ради заштите животне средине, као и израду геолошких карата.

Финансијска средства за спровођење овог програма обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2009. годину („Службени гласник РС”, број 120/08 и 31/09), раздео 21 Министарство животне средине и просторног планирања, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, где су у оквиру укупно одобреног износа од  799.256.000,00 динара за реализацију Програма извођења геолошких истражних радова за 2009. годину опредељена средства у износу од 261.000.000,00 динара.

У 2009. години планирано је извођење геолошких истражних радова која ће обухватити:

- општа геолoшка истраживања (израда, дигитализација и штампање геолошких карата);

- основна истраживања геолошких ресурса у области хидрогеолошких, инжењерско-геолошких истраживања, истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина;

- израду пројеката и студија из области геоекологије;

- Имплементацију и развој Геолошког информационог система Србије (у даљем тексту: ГеолИСС);

- остале стручне активности.

II.  ОПШТА ГЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

У 2009. години се планира наставак истраживања уз векторизацију и увођење у ГеолИСС припремљених листова геолошких карата, што подразумева и нов приступ истраживању коришћењем свих доступних података добијених израдом тематске геолошке карте, података истраживања енергетских, неметаличних и металичних минералних сировина, инжeњерскогеолошких и хидрогеолошких истраживања и коришћењем аеро и сателитских снимака.

За све листове у оквиру предвиђених радова у текућој години, осим векторизације геолошких садржаја карте, планиран је годишњи пријем изведених радова после сваке фазе истраживања, а за завршене карте и коначне рецензије.

- Геолошка карта Србије размере 1:50.000

Значајан сегмент свих геолошких истраживања је израда Геолошке карте Србије размере 1:50.000, општег типа, која представља основну подлогу за даљу надградњу у решавању комплексне геолошке проблематике, било да се ради о изради специјалних геолошких карата или свих других истраживања која захтевају више података и детаља него што је приказано Основном геолошком картом размере 1:100.000.

Током 2009. године планира се наставак геолошких истраживања на листовима: Нови Сад 3, Шабац 3, Ваљево 4, Чачак 1, Пожаревац 4, Алексинац 2, Вишеград 4 и Пљевља 2.

  - Лист Нови Сад 3

У складу са истражним радовима предвиђеним пројектним задатком геолошког картирања листа Нови Сад 3, за 2009. годину су предвиђени теренски радови и пратећа кабинетско-лабораторијска истраживања Фрушке горе на укупној површини од око 195 km2.

Теренска истраживања би у већој мери обухватила геолошко картирање западних делова пројектом обухваћеног терена и реамбулацију мањег дела терена који је картиран током 2008. године. Реамбулација би била изведена у рејону потока Дубочаш.

Геолошко картирање планира се на подручју полигона ограниченог на северу правцем Корушка, Баноштор, Черевић, на истоку потезом од Черевића, преко Дебелог Цера и Гргуревца до у рејон југозападно од Великих Радинаца, на југу до Лаћарка и на западу преко Радовача и Шишатовца до Корушка.

  - Лист Шабац 3

Израда геолошке карте 1:50 000 листа Шабац 3 представља наставак истраживања која су обављена на листу геолошке карте Шабац 4. Лист Шабац 3 захвата југозападни део листа Шабац размере 1:100 000 .

На секцијама Шабац југ, предвиђена за истраживања у 2009. години су Липолист и Накучане у размери 1:25.000 и највеће распрострањење имају квартарни и терцијарни седименти. Радовима који су планирани у 2009 години, на секцији Шабац југ, осим квартарних наслага, испитивањима ће бити обухваћени и терцијарни седименти. Терцијарне наслаге које на подручју листа Шабац 3 имају велико распрострањење, веома су значајне и у домену геотехничких проучавања. Детаљним упознавањем са литофацијалним карактеристикама ових седимената добила би се јасна слика распрострањења геолошких формација и дефинисале њихове геотехничке особине. Овакав приступ истраживању допринео би мањем ризику за градњу на нестабилним подручјима.

  - Лист Ваљево 4

Истраживањима у 2009. години планира се завршетак израде Геолошке карте на листу Ваљево-4 јужно од Ражане према Косјерићу, на преосталој површини од око 100 km2 уз дефинисање творевина Kосјерићке креде и неогена Ражане са литостратиграфског аспекта и детаљније истраживање Mаљенског ултрамафита. Предвиђена је реамбулација делова терена на којима су у претходној фази истраживања добијени нови подаци.

У наредноj години планира се израда Тумача са финализацијом геолошке карте 1: 50.000 и пратећег садржаја, уз рецензију целокупног материјала по завршетку реализације последње фазе.

  - Лист Чачак 1

У 2009. години планира се картирање површине од 120 km2, изграђене од палеозојских метаморфита, тријаских седимената, офиолитског меланжа, кредног флиша и неогених седимената. У циљу дефинисања материјалних генетских обележја стена и издвајања формација, биће снимани локални геолошки стубови.

За подручја која су већ формацијски дефинисана, биће изведени допунски кабинетски радови, а дуж профила контролни и допунски теренски радови. За терене чији је ниво обрађености нижи, односно на нивоу Основне геолошке карте, биће изведено систематско геолошко картирање.

Приликом израде листа поред основних геолошких истраживања спровешће се и специјална проучавања значајна за минералне сировине (минерагенију), хидрогеологију, инжењерску геологију, сеизмологију и геоекологију.

Израда Геолошке карте 1:50 000 лист Чачак-1, у концепцијском смислу, обухвата четири крупне хронолошки и технолошки сукцесивне фазе истраживања које би се извеле у року од три до три године и шест месеци.

  - Лист Пожаревац 4

У току 2009. године биће обављени радови на секцијама 1:25 000 Тополовник и Мало Црниће на површини од 200 km2. После комплексне анализе података добијених ранијим истраживањима, у зависности од покривености самог терена и дефинисањем могућих проблема, биће дефинисан потребан обим теренских истраживања, лабораторијских испитивања и кабинетских радова.

Кроз израду „ТГК - Макропројекат:Квартар Србије, Пројекат Г-1 Квартар Посавине, Подунавља и доњег Поморавља”, на секцији Тополовник 1: 25 000, добијен је велики број података па ће се теренски радови за овај лист свести на реамбулацију терена и геолошко картирање. На секцији Мало Црниће 1:25 000, процес истраживања терена обухватио би рекогносцирање терена, геолошко картирање, реамбулацију терена и детаљно снимање локалног геолошког стуба у дужини од 40 m. Начин обраде терена је конципиран према најповољнијим методама истраживања и принципима формационе анализе.

  - Лист Алексинац 2

Овај лист захвата површину од 544 km2. У 2009. години, поред реамбулације и картирања мезозојских творевина, планира се проучавање и картирање палеозојског и неогеног комплекса, развијених у северозападном и западном делу листа Алексинац 2.

Геолошко  картирање у обиму од око 150 km2  предвиђено је на секцијама размере 1:25 000 - Велика Брезовица и Криви Вир.

Теренске радове прате одговарајућа лабораторијска истраживања и кабинетска обрада.

  - Лист Вишеград 4

Планирана истраживања у 2009. години обухватају детаљну фотогеолошку дораду у размери 1:25 000, даље доказивање присуства прекамбријума (снимање детаљних стубова) и коначно одређивање формација, рашчлањавање тријаских карбоната (снимање детаљних стубова) уз коначно одређивање формација и теренска провера присуства млађих, терцијарних андезита (крајњи југоисточни део секције Рудо-запад). Овај рад треба да има посебно тежиште на ангажовању специјалиста (палинологија, микропалеонтологија, седиментологија), снимању детаљних стубова и петролошком (вулканити) узорковању на унапред одређеним тачкама осматрања на секцији Рудо-запад, као и додатно краће реамбулирање и одређивање могућих места снимања стубова у палеозојским и тријаским творевинама.

  - Лист Пљевља 2

Израда листа Пљевља 2 планирана је због делимично познатих формација из истраживања на суседним, претходно завршеним листовима Пријепоље 1 и 2 и погодности корелације са подацима Геолошког завода Црне Горе који је део овог листа на свом подручју урадио. У 2009. години, на листу Пљевља 2 истражни радови ће обухватити детаљну фотогеолошку дораду у размери 1:25 000, с посебним освртом на препознавање формација у поређењу са листовима Ужице 4, Пријепоље 1, Пријепоље 2, што се односи на тријаске и палеозојске творевине, као и дефинисање присуства прекамбријумских творевина снимањем детаљних стубова. Планирана је теренска провера присуства терцијарних андезита на западном делу секције Калуђеровићи. Тежиште рада је на ангажовању специјалиста (палинологија, микропалеонтологија, седиментологија, петрологија) и узорковање на одређеним тачкама осматрања, као и додатном реамбулирању Офиолитског меланжа и одређивању могућих места снимања стубова у палеозојским и тријаским творевинама.

- Израда Тумача геолошких карата

У 2009. години планира се израда Тумача геолошких карата који су проистекли из текстова годишњих извештаја приликом израде геолошких карата и података самих карата за које је требало дати детаљније образложење и заједно са геолошком картом и њеним графичким прилозима чине јединствен геолошки садржај.

  - Израда тумача за лист Шабац 4

Током 2009. године, планира се израда Тумача листа Шабац 4 са финализацијом геолошке карте 1: 50.000 и пратећег садржаја, уз рецензију целокупног материјала по завршетку реализације последње фазе.

  - Израда тумача  и корекција Геолошке карте Србије размере 1:300.000

У наредном периоду, током 2009. године, планира се израда Тумача са допуном података и корекцијама геолошке карте и пратећег садржаја, уз рецензију целокупног материјала. Ова карта преузета је од Савезног министарства науке и пошто је једина прегледна општа геолошка карта Србије, неопходне су планиране допуне и корекције, како би била припремљена за штампу.

  - Израда Тумача Геолошке карте Карпатобалканида

Геолошка карта Карпатобалканида између Мехавије, Оравите, Ниша и Софије размере 1:300 000 урађена је од стране H.G. Kräutner-a и Б. Крстића 2003. године. За њену израду су узети подаци из геолошких карата Румуније (размера 1:50 000 и 1:200 000), Бугарске (размере 1:100 000) и листова ОГК размере 1: 100 000, који припадају територији Републике Србије. У 2009. години планирана је израда Тумача који би објаснио издвојене формације (јединице, чланове) које су настале као резултат компилација геолошких карата три државе.

  - Припрема за штампу тумача аеромагнетске карте Републике Србије

За обимна аеромагнетска истраживања која су резултирала израдом листова аеромагнетске карте размере 1:100.000, урађен је тумач који до сада није штампан. Да би се припремио за штампу, потребно је графички урадити, допунити и прилагодити 151 прилог и извршити прелом текста. Пошто је штампање самих листова ове карте обиман посао, а карта има ограничен број корисника због њеног специфичног садржаја, могуће је прилагодити и штампати само Тумач аеромагнетске карте који има одговарајућу садржину свих листова ове карте.

III. ОСНОВНА  ИСТРАЖИВАЊА ГеолошкиХ ресурсА

- Хидрогеолошка истраживања

Извођење хидрогеолошких истраживања има за циљ утврђивање стања, потенцијала и могућности коришћења ресурса подземних вода и геотермалне топлоте на територији Републике Србије.

У 2009. години планира се реализација следећих пројаката и студија:

1) Истраживање, оптимално коришћење и одрживо управљање подземним водним ресурсима Републике Србије;

2) Формирање геолошке и хидрогеолошке базе података националних паркова Србије;

3) Израда Основне хидрогеолошке карте  размере 1:100 000;

4) Хидрогеолошке студије.

  - Истраживање, оптимално коришћење и одрживо управљање подземним водним ресурсима Републике Србије

Овај стратешки пројекат реализује се кроз следеће подпројекте:

1) Оцена резерви регионалних изворишта подземних вода за водоснабдевање – регулација издани и повећање капацитета;

2) Заштита подземних водних ресурса Србије;

3) Мониторинг подземних водних ресурса Србије;

4) Оцена геотермалних ресурса и ресурса минералних вода Србије.

1.1.1. Оцена резерви регионалних изворишта подземних вода за водоснабдевање - регулација издани и повећање капацитета

Основни циљ пројекта је утврђивање садашњег стања експлотације подземних вода у Републици Србији, евидентирање потенцијалних изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, као и анализа могућности вештачког повећања капацитета изворишта мерама регулације издани.

1.1.2.  Заштита подземних водних ресурса Србије

Планиране су активности на утврђивању садашњег стања квалитета подземних вода и геолошке средине, односно стања загађености, евидентирању постојећих и потенцијалних загађивача и предузимању мера заштите и ремедијације контаминираних подземних вода геолошке средине у циљу свеобухватне заштите и побољшања квалитета подземних водних ресурса и геосредине у Републици Србији.

1.1.3.  Мониторинг подземних водних ресурса Србије

Задатак пројекта истраживања је утврђивање садашњег стања мониторинга подземних водних ресурса у Републици Србији и конципирање и делимично активирање нове мониторинг мреже која ће бити усклађена са реалним потребама одрживог развоја и интегралног управљања подземним водним ресурсима са условима имплементације европских стандарда у области подземних вода.

Главни циљеви су изградња система мониторинга подземних вода, израда карата угрожености подземних вода, успостављање мониторинг програма према принципима Оквирне Директиве о  Водама ЕУ (ОДВ).

1.1.4.  Оцена геотермалних ресурса и ресурса минералних вода Србије

Постављени задатак је утврђивање садашњег стања истражености и експлоатације ресурса геотермалне енергије и ресурса минералних вода у Републици Србији, евидентирање могућих изворишта, оцена расположивих ресурса у функцији одрживог развоја, анализа могућности повећања енергетске ефикасности, побољшања квалитета животне средине, повећање асортимана лековитих вода за пиће, интензиван развој туризма, балнеотерапије, повећање производње хране у затвореном простору и развој аквакултуре, што у крајњем циљу резултира и позитивним финансијским ефектима који доприносе повећању стандарда становништва, односно поспешивању борбе против сиромаштва и побољшањем здравља становништва.

  - Формирање геолошке и хидрогеолошке базе података националних паркова Србије

Израда геолошког и хидрогеолошког информационог система националних паркова Републике Србије треба да омогући стандардизацију информација истражног подручја и осталих података који су од значаја за стање и анализу истих. Планира се наставак истраживања на подручју националних паркова Ђердап, Тара и Копаоник и почетак радова на подручју Националног парка Фрушка Гора.

Сврха геолошких истраживања је да се омогући успостављање концепта активног управљања подземним водама и очувања њиховог квалитета. У том смислу предвиђена је израда Хидрогеолошких карата са израдом катастра водних појава и објеката, карата квалитета,  карта угрожености подземних вода и формирање и успостављање геолошке и хидрогеолошке базе података.

  - Израда Основне хидрогеолошке карте  размере 1:100 000

Значајан сегмент основних хидрогеолошких истраживања је израда Основне хидрогеолошке карте размере 1:100.000, која представља основну подлогу за даљу надградњу у решавању хидрогеолошке проблематике. Планира се наставак истраживања на листовима  Шабац, Пирот, Бела Паланка, Нови Пазар и Бољевац.

1.4. Хидрогеолошке студије

1.4.1. Дефинисање критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора

Студија дефинисања критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора као подлога за давање концесија и убирање других накнада је вишегодишњи пројекат. У циљу дефинисања критеријума за утврђивање хидрогеолошког бонитета простора истраживања ће бити усмерена на одређивање неопходног минимума познавања терена са аспекта заштите вода и заштите простора од евентуално штетних утицаја квалитета подземних вода на околину. Извршиће се хидрогеолошка рејонизација у функцији вредновања терена по типовима водоносних средина у циљу оптимизације коришћења и газдовања водама, са аспекта хидрогеолошког бонитета региона и хидрогеолошких структура.

1.4.2. Студија самопречишћавања алувијалног аквифера Велике Мораве у функцији заштите животне средине

Израда ове студије треба да омогући да се сагледају реални услови контаминације подземних вода и нарушавања њеног хемијског састава, односно могућност самопречишћавања алувијалне издани на основу утврђених карактеристика алувијалне средине и квалитета подземних вода.

- Инжењерскогеолошка истраживања

Основна инжењерскогеолошка истраживања обухватају израду геолошких подлога са аспекта сагледавања инжењерскогеолошких услова и карактеристика терена као део свеукупног дефинисања простора, односно дефинисања хазарда и ризика коришћења терена за разне нивое планирања и пројектовања.

У оквиру ових истраживања планира се наставак рада на пројекту - Катастар клизишта и нестабилних падина територије Републике Србије, израда Основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000 (у даљем тексту: ОИГК), као и инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања у циљу одабира микролокација за   за потребе безбедног депоновања опасних материја и  комуналног отпада.

  - Израда ОИГК

У оквиру ових истраживања планира се наставак рада на пројекту израда Основне инжењерскогеолошке карте размере 1:100.000.

Израда ОИГК подразумева израду тумача и пратеће документације коју сачињавају прегледна карта зонирања терена према угрожености савременим егзодинамичким процесима и појавама и према степену стабилности за потребе израде наменских инжењерскогеолошких основа у оквиру планско-пројектне документације (основе за просторно планирање, основе за урбанистичко планирање и пројектовање).

У 2009. години планира се завршетак четири листа ОИГК, наставак рада на листу Пирот и почетак радова на листу Горњи Милановац, и то:

- лист Бјељина - завршетак у векторизованом облику;

- лист Шабац - завршетак у векторизованом облику;

- лист Пријепоље - завршетак у векторизованом облику;

- лист Ужице - завршетак у векторизованом облику;

- лист Пирот - наставак истраживања;

- лист Горњи Милановац  - нови пројекат.

  - Катастар клизишта и нестабилних падина територије Републике Србије

Савремени геолошки процеси, пре свега процеси нестабилности и еродибилности, представљају  крупне проблеме за рационално привредно и урбанистичко планирање и пројектовање. Реализација овог пројекта је веома важна за потребе привреде у области просторног и урбанистичког планирања, путног и железничког саобраћаја, електропривреде, водопривреде, пољопривреде и шумарства, рударства, заштите животне средине, цивилне заштите и одбране.

Овај вишегодишњи пројекат који се ради кроз апликацију ГеолИСС започет је у 2007. години.

Циљ овог пројекта је:

- евиденција  клизишта (активна, привремено умирена и фосилна) и нестабиних падина;

- процена услова и могућности активирања процеса клизања и дефинисање геометрије клизишта (површине и запремине маса које су или би биле захваћене процесом клизања);

- процена могуће штете коју би проузроковало активирање процеса клизања;

- утврђивање приоритета за детаљна геолошка истраживања, пројектовање и предузимање превентивних или санационих мера;

- предлагање увођења превентивних мера које би опасност од активирања процеса клизања свела на најмању меру;

- проширење информационог система и базе података о клизиштима у Републици Србији;

- израда пројекта осматрања и контроле процеса клизања.

У 2009. години предвиђена су истраживања углавном на територији града Крагујевца.

  - Инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања у циљу одабира микролокација за  потребе безбедног депоновања                                                 опасних материја и  комуналног отпада

Имајући у виду проблеме везане за одлагање опасног и комуналног отпада, неопходно је пре свега извршити одабир локације (на основу раније изведених геолошких истраживања), а затим приступити инжењерскогеолошким и хидрогеолошким истраживањима у циљу дефинисања карактеристике средине која се предлаже за депонију опсаног отпада или пак комуналног отпада.

Циљ реализације овог пројекта је да се изврше инжењерскогеолошка и хидрогеолошка истраживања одређеног броја локација за безбедно депоновање опасног отпада и одређеног броја локација за регионалне депоније комуналног отпада.

- Истраживање минералних сировина

Током 2009. године планира се наставак геолошких истраживања металичних, неметаличних и енергетских минералних сировина.

  - Истраживања металичних минералних сировина

Истраживања металичних минералних сировина имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије.

3.1.1. Прогнозно - металогенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије

Започета истраживања металичних минералних сировина реализоваће се кроз наставак подпројеката:

1) Синтеза и анализа остварених резултата геолошких истраживања  металичних минералних ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије -  задатак овог подпројеката је сагледавање степена геолошке истражености територије Републике Србије са аспекта ресурса и резерви металичних минералних сировина  са обрадом података о резултатима геолошких истраживања;

- Геолошке, рудне и рудоносне формације Србије, металогенетска рејонизација, генетски модели економских типова лежишта металичних минералних сировина Србије - задатак овог подпројеката је стварање основе за проспекцију нових лежишта металичних минералних сировина на потенцијално рудоносним подручјима;

- Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви металичних минералних сировина Србије - задатак овог подпројеката је разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви металичних минералних сировина Републике Србије по методици која је устаљена у већини земаља са развијеном тржишном привредом;

- Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса металичних минералних сировина Србије и њиховог одрживог коришћења - задатак овог подпројеката је дефинисање и издвајање општих и посебних критеријума одрживог развоја на основу којих ће се вршити генерално издвајање индикатора одрживог коришћења металичних минералних сировина  Републике Србије;

- База података лежишта и појава металичних минералних сировина Србије за потребе GeolISS - задатак подпројеката је припрема елемената за базу података лежишта и појава металичних минералних сировина у складу са Геолошким информационим системом Србије.

3.1.2. Пројекат истраживања ретких елемената Србије са оценом минералне потенцијалности

Циљ пројекта је аналитичко утврђивање потенцијалности изабраних рудоносних простора за истраживања минерализације ретких елемената као што су литијум, берилијум, стронцијум, рубидијум, цезијум, цирконијум, хафнијум, ниобијум, тантал, ретке земаље (погрупа церијума и подгрупа итријума), талијум, галијум, германијум, кадмијум, ренијум, селен, телур, скандијум и индијум у оквиру олово-цинканих појава и лежишта, појавама и лежиштима бакра, боксита и угља.

3.1.3.  Пројекти металогенетских проучавања, истраживања и утврђивања

потенцијалности  подручја у погледу металичних минералних сировина

Циљ пројеката је истраживање нових појава и лежишта металичних минералних сировина, дефинисање потенцијалности геолошких средина, као и сагледавање могућности за повећање укупне потенцијалности ресурса металогенетских области и лежишта Републике Србије по питању мангана, хрома, молибдена, волфрама, живе, урана, бакра, олова, цинка, антимона, калаја и других металичних минералних сировина.

3.2. Истраживања неметаличних минералних сировина

Истраживања неметаличних минералних сировина имају за циљ утврђивање стања, потенцијалност и геолошко-економску оцену ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Републике Србије.

3.2.1. Прогнозно – минерагенетска и геолошко-економска оцена ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије

Започета истраживања неметаличних минералних сировина реализоваће се кроз наставак подпројеката:

    - Синтеза и анализа остварених резултата геолошких истраживања  неметаличних минералних ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије - задатак овог подпројеката је сагледавање степена геолошке истражености територије Републике Србије са аспекта ресурса и резерви неметаличних минералних сировина са обрадом података о резултатима геолошких истраживања;

    - Геолошке, рудне и рудоносне формације Србије, минерагенетска рејонизација, генетски модели економских типова лежишта неметаличних минералних сировина Србије - задатак овог подпројеката је стварање основе за проспекцију нових лежишта неметаличних минералних сировина на потенцијално рудоносним подручјима;

    - Разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Србије - задатак овог подпројеката је разрада критеријума савремене геолошко-економске оцене ресурса и резерви неметаличних минералних сировина Републике Србије по методици која је устаљена у већини земаља са развијеном тржишном привредом;

    - Утврђивање индикатора одрживог развоја у функцији оцене ресурса неметаличних минералних сировина Србије и њиховог одрживог коришћења - задатак овог подпројеката је дефинисање и издвајање општих и посебних критеријума одрживог развоја на основу којих ће се вршити генерално издвајање индикатора одрживог коришћења неметаличних минералних сировина  Републике Србије;

    - База података лежишта и појава неметаличних минералних сировина Србије за потребе GeolISS - задатак овог подпројеката је припрема елемената за базу података лежишта и појава неметаличних минералних сировина у складу са Геолошким информационим системом Србије.

3.2.2.  Минерагенетска карта неметаличних минералних сировина 1:300.000

У 2009. години планира се наставак израде минерагенетске карте неметаличних минералних сировина са теренским  радовима која прате одговарајућа лабораторијска истраживања и кабинетска обрада, а према раније конципираној динамици на подручју обухваћеном топографским картама размере 1:100 000 на листовима Вишеград, Чачак, Пљевља, Сјеница и Нови Пазар.

3.2.3.  Аналитичка студија стања минералних ресурса

Овом студијом се планира утврђивање степена истражености минералних ресурса на заштићеним подручјима и просторима посебне намене, анализa стања и досадашњег степена истражености природних ресурса и добара по врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму и квалитету и израда еколошко-просторне основе о потенцијалима природног ресурса или добра.

    - Пројекти минерагенетских проучавања, истраживања и утврђивања

потенцијалности подручја у погледу неметаличних минералних сировина

Аналитичко истраживање нових појава и лежишта нeметаличних минералних сировина, дефинисање потенцијалности геолошких средина, као и сагледавање могућности за повећање укупне потенцијалности ресурса минерагенетских области и лежишта Републике Србије по питању барита, воластонита, дијатомита, зеолита, магнезита, базалта, талка, туфова, бентонита и других неметаличних минералних сировина.

  - Истраживања енергетских минералних сировина

Истраживања енергетских минералних сировина обухватају основна геолошка истраживања угља, нафте, уљних шкриљаца и пратећих минералних сировина која су у 2009. години планирана израдом и реализацијом пројеката и студија.

3.3.1. Прогнозна и геолошко-економска оцена ресурса и резерви фосилних горива Србије

У 2009. години ће се завршити попуњавање базе података о ресурсима и резервама свих фосилних горива (угаљ, нафта, гас, уљни шкриљци), наставити допунски лабораторијски радови, у већем обиму него претходне године и отпочети комплексна геолошко-економска оцена ресурса и резерви фосилних горива Републике Србије. За допунска лабораторијска испитивања, теренским радовима ће бити прикупљено 100 узорака за анализу садржаја и дистрибуције микроелемената методом масене спектрографије и пет узорака  за рентгенска испитивања угља Костолачког басена.

    - Геолошка истраживања угљоносног басена Вршке Чуке

У 2009. години, на североисточном делу лежишта угљоносног басена Вршке Чуке, планирана су основна геолошка истраживања ради утврђивања присуства угљоносне серије и потенцијалности угља на потезу Бугарска граница, Бурдељ, Велика Чука. Ова истраживања обавиће се истражним бушењем уз претходну припрему података за избор локације планиране бушотине.

Планирана су лабораторијска испитивања језгра бушотине и анализа свих доступних података претходних истраживања, која уз корелацију са новим, треба да дају податке о потенцијалности наведеног простора и отворе могућност за детаљне радове и експлоатацију висококвалитетног антрацита Вршке Чуке. Уз дефинисану потенцијалност лежишта, потребно је делимично променити намену антрацита, односно третирати га и као технолошку сировину, осим примене као енергента .

3.3.3.   Истраживање потенцијалности лежишта Ресавско-моравског угљоносног басена

Реализацијом овог пројекта на подручју Ресавско-моравског угљоносног басена, у оквиру површине ограничених перспективних резерви угља Ц2 категорије од око два милиона тона, потребно је истражним бушењем у оквиру основних геолошких истраживања, утврдити потенцијалне резерве угља Ц1 категорије. Овај ниво резултата истраживања треба да пружи податке довољне за дефинисање просторног положаја угљеног слоја, квалитативних и квантитативних карактеристика, структурно-тектонских особина лежишта, односно податке неопходне за наставак основних и планирање будућих детаљних истраживања и експлоатације.

IV.    ГЕОЕКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

За геоеколошка истраживања планирани су пројекти и студије који се односе на заштиту животне средине у области истраживања и коришћења геолошких ресурса, као и заштиту геолошких вредности, реткости и објеката који имају карактер геонаслеђа.

- Катастар јаловишта техногених минералних ресурса Републике Србије уз процену ризика извора загађења и капацитета животне средине

У 2009. години планира се наставак Пројекта на изради катастра техногених лежишта минералних сировина (флотацијска и металуршка јаловишта и одлагалишта), у складу са директивом Европске Уније о управљању рударским отпадом (Директива управљања отпадом прерађивачких индустрија 203, члан 319), извршење категоризације ризика извора и капацитета животне средине, израду инвентара рударских објеката (активних и затворених), планирање најоптималнијих облика интервенције за све локације у временском и економском смислу уз категоризацију ризика изворишта и капацитета животне средине на подручју Западне Србије.

- Геоеколошки материјали као стратешка сировинска база за очување животне средине у Републици Србији

У 2009. години планира се наставак реализације на основу до сада извршених истраживања минералних сировина и потенцијалности минерално-сировинске базе Републике Србије, уз прецизно дефинисање сировина које могу имати примену као геоеколошки материјали. Неопходно је дефинисати перспективне просторе за даља геолошка истраживања ових сировина и утврдити њихове физичко механичке карактеристике.

3. Геолошка истраживања тресета у квартарним седиментима Дунава

У 2009. години планира се картирање и допуна постојеће Основне геолошке карте 1: 25.000 квартарних творевина са проспекцијом и истраживањем ново откривених појава тресета, чиме се добија нова и савремена геолошка карта, која се по садржају података и решењима приближава детаљним геолошким картама како по распрострањености издвојених картираних јединица тако и по њиховој генези.

У овој години планира се картирање и допуна постојећих геолошких карата са проспекцијом и истраживањем тресета која ће се обавити на  90 - 100 km2 Дунавског приобаља источно, односно низводно од Смедерева.

Ова истраживања, осим са аспекта геоеколошких материјала, добра су основа за израду Геолошке карте Србије 1:50.000. Резултати ранијих фаза истраживања по овом пројекту већ су примењени током израде листа Шабац 4 за дефинисање квартарних седимената.

4. Комплексна геоеколошка истраживања терена доњег тока Дунава

Планира се наставак комплексних геоеколошких истраживања простора доњег тока Дунава са циљем да се дефинишу фактички еколошки фактори контаминације, да се утврди тренутно еколошко стање наведене области, као и природне еколошке и геолошке целине коју сачињавају геолошка грађа терена са морфолошко-структурним специфичностима.

5. Туристичко-геолошка карта Националног парка Ђердап

Карта обухвата простор од Голупца до Поречке реке и у интегралној верзији биће урађена у размери 1:100 000. На карти ће бити приказане геолошке вредности и реткости које припадају објектима геонаслеђа, значајни морфолошки, геоморфолошки и археолошки локалитети, ловне и риболовне области, планинарске и туристичке маршуте, као и важни културно-историјски и туристички објекти.

- Студија утврђивања природне радиоактивности подземних вода Србије

Циљ пројекта је утврђивање активних радионуклеида у узорцима пијаћих и бањских вода, односно утврђивање алфа, бета и гама зрачења, израда упоредне анализе радиоактивности вода и природне геолошке средине и израда карте потенцијалности појединачних радионуклеида пијаћих и бањских вода.

Истраживањима ће бити обухваћене подземне воде које се сматрају минералним, термалним, бањским, флашираним и рудним водама лежишта урана, као и воде акумулација које се користе за водоснабдевање становништва Републике Србије.

7. Утицај отпадних рудничких вода на  животну средину  на подручју Источне Србије

У Источној Србији постоји велики број напуштених рударских радова и објеката као последица истраживања и експлоатације лежишта бакра, злата, угља и урана из којих истичу „рудничке воде”, загађујући животну средину, пре свега површинске и подземне воде. Истраживања треба да омугуће израду катастра рудничких вода, комплетних хемијских, радиолошких и микробиолошких анализа, успостављање мониторинга режима подземних вода за најугоженије локалности, израду карата хазарда и ризика са аспекта загађивања околних подземних вода и предлог мера заштите животне средине од отпадних рудничких вода из напуштених рударских радова и објеката.

8.  Анализа стања природне контаминације подручја Букуље и успостављање система мониторинга

Пројекат се базира на идентификацији аномалних концентрација природних радионуклеида у различитим срединама геосфере - вода, ваздух, стене и биљке и утврђивању нултог нивоа природне радиоактивности магматско седиментног комлекса у подручју руралних насеља Букуље.

Овим пројектом планира се мониторинг и контрола утицаја природних радионуклеида, уз израду геолошких, геоеколошких радиометријских и карте геопатогених зона.

Посебан део пројекта предвиђа санацију објекта за складиштење језгара добијених ранијим истраживањима и формирању базе података језгара истражних бушотина.

9.  Геохемијска карта Србије

За 2009. годину планирана је израда прегледа досадашњих изведених истраживачких програма и детаљна анализа свих релевантних података добијених на основу резултата истраживања за израду геохемијске карте и осталих геолошких резултата, посебно у области истраживања и експлоатације минералних сировина, хидрогеолошких истраживања, као и резултата испитивања у функцији заштите земљишта. На сав прикупљени материјал треба дати критички осврт, урадити пресек стања, обрадити и систематизовати све податке, са циљем имплементације у геолошки Атлас Европе (Geochemical Atlas of Europe) на коме не постоје подаци за територију Републике Србије.

У оквиру реализације овог пројекта, планира се дефинисање и израда савремене методологије за реализацију основних геохемијских истраживања у изради Геохемијског атласа Србије.

10.  Геонаслеђе и геодиверзитет северозападне Србије

У 2009. години планира се наставак рада на финализацији геопарка у Крупњу. Ови радови предвиђају прикупљање геолошких материјала за поставку геолошког музеја Јадарске геотектонске јединице у Крупњу.

Наставља се израда геотуристичког водича за будући геопарк и организује поставка геолошког музеја Јадарске геотектонске јединице .

11.   Геонаслеђе и геодиверзитет Централне Србије

За 2009. годину планира се почетак геолошких активности на реализацији пројекта   прикупљања геолошке и археолошке документације подручја Мојсињских и Послонских планина.

Предвиђени су  теренски и кабинетски  радови - прикупљање података за геопарк уз дефинисање литостратиграфских јединица и означавање геолошких профила за презентације објеката геонаслеђа овог подручја.

12.  Геолошки објекти и природни феномени као интегрални елементи геодиверзитета  и животне средине-анализа стања и одрживо коришћење

Овај пројекат има за циљ да се уради квантитативно-квалитативна анализа стања геолошких објеката и појава као елемената геодиверзитета, реинтерпретација,  категоризација и рекатегоризација објеката геонаслеђа као најбољих представника геодиверзитета. Пројекат укључује процену угрожености и мере заштите објеката и појава, предлог политике у области заштите и промоције геодиверзитета и објеката геонаслеђа уз израду базе података геолошких појава и објеката као интегралног дела геолошког информационог система.

Генерални циљ пројекта је подизање јавне свести и информисаности јавности о значају геодиверзитета, геоедукација становништва и подстицање развоја геотуризма.

V.  ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА  И  РАЗВОЈ  ГеолИСС

- Развој и надоградња Геолошког информационог система Србије

Реализацијом пројекта Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС), обезбеђена је савремена и ефикасна информациона основа за обављање свих активности везаних за планирања, пројектовања и одлучивања у области геологије, као и објективно сагледавање целокупних  минералних ресурса државе.

Током 2008. године, сви пројекти које је финансирало министарство надлежно за заштиту животне средине, су  реализовани кроз апликацију Геолошког информационог система Србије. Кроз реализацију ових пројеката сагледана је функционалност самог информационог система, као и потребе за проширењем и дорадом одређених садржаја.

Циљ овог пројекта је проширење могућности уноса података, корекција одређених панела за унос података, односно побољшање функционалности самог информационог система.

Надоградња Геолошког информационог система Србије у 2009. години ће се првенствено односити на даља проширења могућности дигиталног записа података из домена појединих примењених дисциплина, посебно у економској геологији и хидрогеологији, уз константну сарадњу са корисницима ГеолИСС.

- Развој геолошке терминологије и номенклатуре за геолошку базу података Србије

У оквиру Геолошког информационог система је формиран геолошки речник, који представља семантички прецизиран и хијерархијски уређен низ термина и појмова, са примарном улогом контроле валидности уноса података. Сваки термин или појам у оквиру њега садржи општеприхваћену дефиницију или одређење, подгрупу, групу и надгрупу којој припада, односно из чега се изводи.

Циљ овог пројекта је да се утврде прецизне општеприхваћене дефиниције геолошких термина који би били преведени на енглески језик и усклађени са светском и европском геолошком терминологијом.

У 2009. години, потребно је урадити верификацију речника, лекторизацију српске верзије и превод на енглески језик. Након тога геолошки речник ће бити постављен на веб-сајтe Министарства животне средине и просторног планирања (у даљем тексту: Министарство), где ће стручна јавност моћи да оцени квалитет самог речника, да да предлог нових термина и слично. На крају године предвиђено је штампање геолошког речника у одређеном броју примерака.

- Имплементација геолошких картографских стандарда у геолошки информациони систем Србије

Да би се обезбедила максимална искоришћеност ресурса Геолошког информационог система Србије, потребно је извршити имплементацију картографских стандарда, односно извршити кодификацију боја за геолошку карту, векторизацију и кодификацију геолошких симбола и ознака. Ово би уз геолошку терминологију омогућило да Геолошки информациони систем буде максимално употребљив и у смислу размене података са свим сличним информационим системима Европе и света.

За 2009. годину је предвиђен завршетак овог пројекта који је започет 2008. године.

- Превођење публикованог картографског садржаја и садржаја тумача Основне геолошке карте (ОГК) у формат Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС)

Развој геолошког информационог система Србије подразумева прикупљање нових и унос постојећих података. Упоредо са пословима на прикупљању података ће се одвиjати векторизација, односно превођење публикованог картографског садржаја Основне геолошке карте (ОГК), размере 1:100 000, кроз апликацију Геолошког информационог система Србије.

Основни циљ овог пројекта је дигитализација листова ОГК целокупне територије Републике Србије. Тиме ће се омогућити брзо публиковање дигиталних графичких приказа листова ОГК и других садржаја карте према потребама корисника, као и неограничене могућности претраживања по различитим критеријумима, како саме базе геолошких података (унесених из тумачима Основне геолошке карте) и графичких садржаја карте. Поред тога, реализацијом овог пројекта се пружа могућност за савремено повезивање геолошких и других садржаја са адекватним садржајима у земљама у окружењу и земљама ЕУ.

За 2009. годину предвиђена је векторизација седам листова ОГК размере 1:100000, сходно приоритету израде осталих геолошких карата.

5. Геореференцирање скенираних листова, кроповање, увезивање у национални координатни систем Основне геолошке карте 1:100 000 и скенирање радних

верзија геолошке карте 1:25 000

Успостављањем геолошког информационог система Србије, створена је могућност да се одређени геоподаци који су унети кроз форму геолошког информационог система презентују широј стручној јавности. За ту намену коришћено је посебно софтверско решење (ArcIMS) и урађена је веб апликација, која пружа могућност, не само прегледања појединих геолошких карата, већ и претрагу базе података геолошког информационог система, сходно нивоима приступа.

Циљ овог пројекта је да се поред осталих података који ће бити на интернету, омогући преглед скенираних и геореференцираних листова Основне геолошке карте (ОГК), размере 1:100 000, као официјалне геолошке карте Републике Србије.

Битна ставка у реализацији овог пројекта је скенирање и геореференцирање радних верзија геолошких карата размере 1:25 000, које су од изузетне вредности за геолошку струку и науку. Компилацијом ових карата урађена је Основна геолошка карта (ОГК) размере 1:100 000.

- Унос геолошких података фонда геолошке документације у форму Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС)

Геолошка документација којом  располаже Република Србија је од огромне важности за геолошку струку и науку. Веома богат фондовски материјал представља драгоцене резултате геолошких истраживања бившег југословенског простора за период последњих 50 година. Фонд геолошке документације располаже са преко 5 000 докумената (извештаја, елебората и карата опште и специјалне намене), обрађених и сређених података по месту и врсти истраживања. Већина ове документације налази се у класичном папирном облику .

Формирањем Геолошког информационог система Србије (ГеолИСС) створени су услови да се део овог веома вредног фондовског материјала преведе у дигитални облик и буде доступан ширем кругу корисника, сходно нивоу приступа који ће дефинисати Министарство у складу са законским прописима који уређују ову област.

У склопу геолошког информационог система Србије формирана је библиографска база података која садржи све радове који се односе на геологију за период од 1970. до 1995. године.

За наредну годину предвиђено је уношење података за период од почетка 1996. до краја 2000. године.

VI .   ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ

Овај програм обухвата израду и других пројеката и студија из области основних геолошких и геоеколошких истраживања, карата и геолошких основа за пројекте заштите животне средине и просторног планирања.

У 2009. години планира се праћење израде, оцена квалитета истраживања и ревизија ауторских оригинала и дигитализованих геолошких карата Републике Србије и пратећих тумача размера 1:50.000 и мањих, њихова припрема за штампу и штампање завршених листова геолошких карата и делова едиције Геолошког атласа Србије размере 1:2.000.000.

VII.   ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Завршетак реализације Програма геолошких истражних радова за 2009. годину планиран је за 30. новембар 2009. године.