На основу члана 2. став 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08,16/11, 68/12−УС, 72/12, 7/14−УС и 44/14),

Влада доноси

УРЕДБУ

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА

НАМЕЊЕНИХ ПРУЖАЊУ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове објеката намењених пружању услуга социјалне заштите, који се односи на објекте оштећене односно уништене услед дејства поплава или активирањем клизишта.

Члан 2.

Државни програм обнове објеката намењених пружању услуга социјалне заштите одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5 Број: 110-15465/2014-1

У Београду, 11. децембра 2014. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић |
| --- | --- |

input.doc/37

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ОБНОВЕ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНИХ ПРУЖАЊУ

УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

Програм се односи на обнављање и изградњу порушених и оштећених објеката намењених пружању услуга социјалне заштите који су оштећени односно порушени услед дејства поплава или активирања клизишта.

Територија на којој се спроводе мере утврђене овим програмом јесте територија јединица локалних самоуправа утврђених у складу са чланом 1. Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 75/14 − у даљем тексту: Закон).

2. Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање могућих даљих штетних последица поплава, односно дејства клизишта

На основу извештаја надлежних органа, прелиминарно је утврђено да је оштећено укупно пет објеката у којима се пружају услуге из области социјалне заштите, а од тога је само један објекат категоризован у шесту категорију у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ”, број 27/87 − у даљем тексту: Упутство), и то је

-  објекат у којем је био смештен Градски центар за социјални рад у Београду − Одељење у Обреновцу (у даљем тексту: Одељење у Обреновцу) који је категоризован у шесту категорију у складу са Упутством, па је потребно изградити нови објекат у којем ће бити смештено Одељење у Обреновцу.

3. Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, односно дејства клизишта

Мере које треба предузети ради обнове, односно санације последица поплава, односно дејства клизишта на објекту Одељења у Обреновцу су:

- претходни и припремни радови и активности на изради техничке документације - израда главног пројекта и добијање локацијске и грађевинске дозволе (изградња новог објеката) за објекат који ће бити изграђен на делу катастарске парцеле бр. 8/3 КО Обреновац, у блоку V/20в, улица 6, бивши број 10 ц, тренутно без броја, у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 − исправка, 64/10 − УС, 24/11, 121/12, 42/13 − УС, 50/13 − УС и 98/13 − УС).

4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за спровођење мера

Начин спровођења мера на отклањању и санацији штете на објекту намењеном пружању услуга из области социјалне заштите су:

- израда пројектно-техничке документације за изградњу Одељења у Обреновцу;

- на основу урађене техничке документације потребно је припремити тендерску документацију за спровођење поступка јавних набавки за избор најповољнијег понуђача за извођење радова. У складу са Законом треба спровести поступак за избор извођача радова у најкраћем временском периоду, закључити уговоре за извођење и приступити извођењу радова.

5. Редослед спровођења мера

Редослед спровођења мера на отклањању и санацији штета од последица поплава дат је у одељцима 3. и 4.

6. Рокови за спровођење мера

Мере и активности на изградњи објекта у ком ће бити смештено Одељење у Обреновцу треба спровести до краја јула 2015. године.

7. Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци
спровођења појединих мера и активности

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања надлежно је за координицију спровођења мера из овог програма, а Градски центар за социјални рад у Београду − Одељење у Обреновцу је носилац спровођења мера и активности.

8. Процена потребних финансијских средстава и извори финансирања

Средства за финансирање за рашчишћавање, пројектовање, изградњу и надзор радова на изградњи Одељења у Обреновцу обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и 116/14), раздео 28 − Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, глава 28.3 − Буџетски фонд за установе социјалне заштите, функција 70 − Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, економска класификација 511 − Зграде и грађевински објекти, укупна вредност инвестиције 45.000.000 динара.