На основу члана 58. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС и 44/14),

Влада доноси

# У Р Е Д  Б У

# О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКОГ, ТОПЛИЧКОГ И ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ

#### Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. до 2020. године, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

#### Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број:

У Београду,

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК |
| --- | --- |

- ПРОГРАМ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКОГ, ТОПЛИЧКОГ И ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ОД 2015. ДО 2020. ГОДИНЕ

УВОД

Влада је 29. децембра 2012. године донела Уредбу о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа („Службени гласник РС”, број 1/13, у даљем тексту РППНТП). Овим стратешким планским документом утврђени су циљеви, опште планске поставке, планска решења и смернице за његову имплементацију/остваривање са стратешким приоритетима просторног развоја територије у обухвату РППНТП.

У складу са одредбама члана 12. и 58. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/0 9 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС и 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14 - у даљем тексту Закон) приступило се припреми Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа за период од 2015. до 2020. године (у даљем тексту: Програм имплементације РППНТП). Садржина овог програма утврђена је Законом, а основни методолошки оквир за његову израду постављен је у Програму имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, за период од 2011. до 2015. („Службени гласник РС”, број 102/11- у даљем тексту: Програм имплементације ППРС). Носилац и координатор припреме РППНТП и овог програма је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Републичка агенција за просторно планирање (до њеног постојања) који су послове на изради Програма имплементације РППНТП поверили ЈП Завод за урбанизам Ниш и Институту за архитектуру и урбанизам Србије у својству обрађивача РППНТП.

У Програму имплементације РППНТП разрађени су стратешки приоритети који се реализују или њихова реализација започиње до 2020. године и утврђени су стратешки приоритети који се, из различитих разлога, не разрађују у овом програму. Дати су графички прикази детаљно разрађених стратешких приоритета. Програмом имплеменатције РППНТП утврђени су показатељи просторног развоја који ће бити основа за израду годишњих извештаја о остваривању овог регионалног просторног плана.

Утврђивање РППНТП, Програма имплементације РППНТП и годишње извештавање о њиховом остваривању представљају део континуираног процеса просторног планирања и имплементације планског документа.

На изради Програма имплементације РППНТП остварена је  активна сарадња са свим актерима у процесу планирања (надлежни органи, организације и институције) од којих ће зависити  остварење планских решења и стратешких приоритета и пројеката који би требало да буду у целини или делимично остварени, односно припремљена њихова реализација у периоду до 2020. године.

Поједина планска решења и стратешки приоритети који су дефинисани РППНТП суочавају се са могућностима модификације, што подразумева њихову успорену или одложену имплементацију  због институционалних, социо-економских, финансијских и др. прилика. Приликом припреме и спровођења овог програма од посебног je значаја утврђивање и успостављање недовољно развијених хоризонталних веза између сектора који имају интерес око истих активности и пројеката, као и вертикалних веза међу нивоима управљања у спровођењу планских приоритета.

РППНТП је урађен у CAD технологији. Приступањем изради Програма имплементације РППНТП извршено је ажурирање формиране базе просторних података РППНТП, чиме је унапређена информатичка подршка имплементације овог просторног плана.

Предлог Програма имплементације РППНТП припремљен је на основу Извештаја о извршеној стручној контроли усклађености Нацрта Програма имплементације Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (број 350-407-52/2014-01).

I.	РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКОГ, ТОПЛИЧКОГ И 
  	ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА, РАЗВОЈНА ДОКУМЕНТА РЕГИОНАЛНОГ 
  	РАЗВОЈА И НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОМОЋ (НАД) 
  	ЗА ПЕРИОД ДО 2017. ГОДИНЕ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2020. ГОДИНЕ

- РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН ЗА ПОДРУЧЈЕ НИШАВСКОГ, ТОПЛИЧКОГ И ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

Обухват РППНТП чини функционално подручје на територији три управна округа са 14 административних подручја општина и административним подручјем града Ниша - на коме је пет градских општина, укупне површине 7.717 km2, са 756 катастарских општина, 766 насеља и 589 486 становника укупне густине насељености 74,6 ст/km2 (Попис 2002). Просторни план обухвата целе територије управних округа: Нишавски управни округ (општине Ражањ, Алексинац, Мерошина, Дољевац, Гаџин Хан, Сврљиг  и град Ниш), површине 2.727 km2; Топлички управни округ (општине Прокупље, Куршумлија, Блаце, Житорађа), површине 2.229 km2 и Пиротски управни округ (општине Бела Паланка, Бабушница, Пирот и Димитровград), површине 2.761 km2. Обухваћено подручје припада статистичко-планском региону Јужна и Источна Србија (у даљем тексту: РЈИС).

Временски хоризонт РППНТП је 2020. година.

Дефинисана визија просторног развоја подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа је да буде равномерно регионално развијен, конкурентан и интегрисан са окружењем (суседним функционалним подручјима Србије, као и са суседним пограничним општинама и регионима у Републици Бугарској), енергетски ефикасан и атрактиван за инвестирање. То подразумева активирање и мобилизирање територијалног капитала, одрживо коришћење природних и створених ресурса, дугорочну обнову и развој људских ресурса, саобраћајну приступачност према паневропским коридорима, као и инфраструктурну опремљеност, развој привреде и институција, заштиту природног и културног наслеђа као фактора развоја и заштиту животне средине.

Основно опредељење је постизање већег степена функционалне интегрисаности подручја. Битним се сматра обезбеђење услова за знатно већу интеграцију планског подручја:

- у оквиру простора Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, што подразумева смањење унутрашњих субрегионалних разлика, односно квалитативне промене у просторној, саобраћајној, економској и социјалној структури (нарочито брдско-планинских подручја са израженим дисфункцијама социјалног и економског развоја);

- са Републиком Србијом, у првом реду са суседним функционалним подручјима, (управним окрузима, регионом Јужне и Источне Србије, односно Тимочке Крајине, Јужног Поморавља и регионом Шумадије и Западне Србије, као и Аутономном покрајном Косово и Метохија) што захтева реализацију приоритетних планских решења од значаја за више локалних самоуправа (нарочито повезивања преко коридора X и државних путева I и II реда, као и реализација других инфраструктурних система) и

- са међународним окружењем (суседним пограничним општинама и регијама у Републици Бугарској) што захтева припрему и реализацију трансграничних програма (нарочито у области инфраструктуре, енергетике, туризма, екологије и др).

За остваривање ових опредељења, приоритет има предузимање активности и акција на: изградњи институционалног оквира за управљање просторним и укупним развојем подручја, у првом реду на променама и проширивању организационе структуре, кадровском јачању и финансирању послова општинских служби и регионалних институција; унапређењу информатичке основе, односно формирању и одржавању централизоване базе података о простору РППНТП, као предуслова за праћење, контролу и оцењивање спровођења планских решења; координацији и успостављању одговарајуће сарадње између националног, (суб)регионалног и локалног нивоа у спровођењу планских одлука и коришћење расположивих европских структурних фондова, међународних финансијских институција и регионалних фондова у реализацији пројеката.

Развој подручја РППНТП, посебно регионалних центара засниваће се на функционалној интеграцији републичког простора и прекограничној сарадњи. Просторно функционални утицаји који су успостављени између центара различитог хијерархијског ранга опредељују наставак развоја моравске развојне осовине.

Моравска развојна осовина интегрише подручје РППНТП са београдско-новосадском агломерацијом на северу, те Лесковцем и Врањем на југу (односно ка Скопљу и Солуну). Релативна је близина и западноморавске развојне осовине која се код Крушевца (Појата) спаја са моравском развојном осом. Преко Ниша, Сврљига и Књажевца интегрише се долина Тимока и тимочка развојна осовина, повезујући Зајечар (Бор), Неготин и Кладово, чиме се и остварује веза подручја РППНТП са Доњим Подунављем. Поред ових, за развој подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа и његову просторно-функцијску организацију значајни су и правци који од Ниша: преко Прокупља воде ка Крушевцу на северозападу и Приштини на југозападу и преко Пирота и Димитровграда воде ка Софији и Републици Бугарској на истоку.

Положај РППНТП на мултимодалном Коридору X и Xc омогућује његову транзитну улогу уз потребу развоја попречних саобраћајних веза. Специфичност региона Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа у међународном контексту огледа се и у следећем: могућностима за сарадњу на заштити природних врдности и културних добра на Старој планини (заједнички парк природе „Западна Стара Планина”, као предлог Републике Србије и Републике Бугарске за упис Старе планине у листу MAB као резервата природе) и др; могућностима за интезивнију привредну и културну сарадњу општина са подручја РППНТП и општина у Републици Бугарској; периферном положају дела региона, који није довољно саобраћајно приступачан и економски развијен и који се граничи са сличним регионима у Републици Србији и суседној Републици Бугарској; постојање пројекта за неколико еврорегиона који се финансирају кроз донације и програме европске просторне сарадње: „Euroregion Eurobalkans”; „Стара Планина” и др.

Међународна сарадња првенствено ће се односити на развој инфраструктурних система, очување природних ресурса и одрживог развоја, заједничког наступа код Европске уније (у даљем тексту: ЕУ) и других релевантних међународних асоцијација за реализацију развојних програма, привредне и друге сарадње и јачање партнерства на нивоу локалних власти. Покретач сарадње у области инфраструктурних система биће даљи развој Коридора X и Xc (посебно аутопута). Поред ових развијаће се трансгранични енергетски преносни системи (електроенергетски водови и гасовод), друмска и железничка мрежа, те гранични прелази.

Одређене претпоставке за трансграничне везе произилазе из традиције, а одређене из регионалних политика ЕУ које се односе на земље тзв. „Западног Балкана”. Успостављање структурно квалитетнијих веза може се остварити повезивањем урбаних центара у шире регионалне урбане асоцијације, пре свега синхронизованим развојем комплементарних делатности из области рада (комплементарна привреда – усаглашавање производних програма и привредних капацитета, рационално коришћење природних и социјалних ресурса, слободно кретање радне снаге, заједнички наступ на тржишту и др), услуга и јавно социјалне инфраструктуре (трговина, саобраћај, здравство, високо образовање, информације и др), туризма и заштите природе. Сарадња са Бугарском ће се такође остваривати преко културних веза успостављених између припадника бугарске националне мањине и малограничне сарадње.

Упоришта равномернијег субрегионалног развоја су: уважавање реалних фактора развоја уз предузимање подстицајних мера од стране државних и других фондова за изградњу и развој Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа у функцији развоја локалних заједница, изградње локалне и регионалне инфраструктуре и уређења простора за развој  профитабилних привредних погона и економско оживљавање приграничних подручја кроз трансграничну сарадњу.

Спољашње функционалне везе Региона оставрују се на релацији: град Ниш (центар међународног значаја) – Београд (урбани центар – европски МЕГА 3); град Ниш (центар међународног значаја) – Лесковац (центар државног значаја) – Врање (центар државног значаја); град Ниш – Софија – Скопље. У интеррегионалној сарадњи посебан значај имаће функционалана специјализација мањих градова и економска развијеност села. Из претходно наведеног разлога оставља се могућност функционалног умрежавања (фомирање кластера) општина/насеља која заснивају свој развој на експлоатацији минералних сировина са одговарајућим прерађивачким погонима, туристичких подручја са сличним подручјима у Србији, бањских места са сличним компатибилним функцијама, пољопривредних центара на подручју РППНТП са погонима и трговинским предузећима у осталим деловима Србије и шире. У јачању кохезије између функционаих подручја посебну улогу треба да имају насеља дуж осовина главних саобраћајних праваца. Функционална усмереност се ослања на доминантне функције Коридора X, али и проистиче из териториторијално-административне поделе Србије. Коридор директно и индиректно утиче на развој функционалне комплементарности на подручју РППНТП са свим деловима Србије.

Главни фактор на подручју РППНТП биће развој просторних и функционалних веза између Ниша, Пирота и Прокупља.

Унутрашња територијална кохезија оствариће се стварањем агломерације дуж инфраструктурних коридора, искоришћавањем потенцијала нишког аеродрома, као и развојем комплементарних и компатибилних функција Ниша, Пирота и Прокупља.

Предвиђа се вишестепена хијерархија центара у мрежи насеља: у првој хијерархијској равни је град Ниш, као центар међународног значаја; у другој хијерархијској равни су Пирот (предлаже се да добије статус града у планском периоду) и Прокупље као регионални центри сличних функционалних капацитета чије зоне утицаја прелазе границе Нишавског, Пиротског и Тимочког управног округа; у трећој хијерархијској равни је Алексинац као субрегионални центар. Ту позицију му даје изванредан положај на развојној осовини; у четвртој хијерархијској равни су општински центри I реда: Димитровград (положај на коридору Xc, са пограничним функцијама) и Куршумлија (ван ФУП Ниша, положај на коридору интезивног развоја, везе са АП Косово  и Метохија; у петој хијерархијској равни су општински центри II реда: Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Сврљиг, Гаџин Хан  и Ражањ, као мања урбана насеља у руралном окружењу;  у шестој хијерархијској равни су општински центри III реда: Мерошина, Житорађа и Дољевац, као рурална насеља у процесу трансформације у урбана, прерасла у општинске центре; у седмој хијерархијској равни су микроразвојни центри у које спадају урбана и рурална насеља која су центри заједница насеља са општим или специфичним функцијама; у осмој хијерархијској равни су центри специјалне намене: Пролом бања, Луковска бања, Куршумлијска бања на подручју Топличког управног округа, Нишка, Кулинска и Бања Топило у Нишавском и Дагбањица и Звоначка Бања у Пиротском управном округу као и насеље Висока Ржана у Пироту и у деветој  хијерархијској равни су сва остала примарна сеоска насеља.

Као основне планске претпоставке, при креирању демографске политике, могу се навести: покретање привредних активности (као покретача позитивних смерова миграционих кретања и пораста стопе природног прираштаја), развој полицентричног система насеља, побољшање нивоа комуналне и саобраћајне инфраструктуре (нарочито у руралном подручју) и повећање нивоа базичних услуга (социјалних, здравствених, птт услуга и сл, као основа за побољшање услова живота и рада становништва). Испуњење и реализација ових планских претпоставки, нарочито на подручју неразвијених и депопулационих општина (Гаџин Хан, Сврљиг, Куршумлија, Блаце, Житорађа, Бела Паланка и Бабушница) омогућиће задржавање становништва, док ће јачање утицаја градских центара (Ниша, Пирота и Прокупља) допринети смањењу одласка младог и образованог становништва у веће градове Србије (Београд и Нови Сад) и у иностранство.

Основна концепција организације јавних служби огледа се у решавању проблема изражене неуједначености квалитета услуга и просторне доступности, карактеристичним за неразвијено и девастирано, демографски крајње угрожено рурално подручје, које обухвата више од 80% планског подручја.

Упоришта привредног развоја су следећа:

- Пољопривреда, прилагођена тржишним условима. Развој пољопривреде засноваће се на: ефикасној производњи и развоју сточарства, ратарства, воћарства, повртарства, виноградарства, органске хране, пчеларства, бољој повезановсти са агроиндустријом и директним пласманом производа сектору туризма, формирању малих погона за прераду пољопривредних производа, повећању величине поседа, брендирању производа, удруживању произвођача, подизању техничке опремљености и едукације пољопривредних произвођача и обезбеђењу повољних услова кредитирања. Пољоприврeда има мултифункционалну улогу у одрживом развоју која ће се у наредном периоду ревалоризовати отварањем реалних перспектива за побољшање економског, друштвеног и културног статуса пољопривредног становништва, у складу са програмом интегралног руралног развоја, по узору на искуства руралне политике ЕУ. Развојну шансу пољопривреде чини синергија са туризмом.

- Диверзификовани развој прерађивачког сектора индустрије и МСПП, пре свега из области: (1) hi-tech комплекса (електронике, електроиндустрије, ИКТ, производње електричних машина, апарата, електричних и оптичких уређаја, радио, телевизијске и телекомуникационе опреме и апарата, машиноградње, аутомобилске индустрије, опреме у области нових и обновљивих извора енергије, логистике и дистрибуције и др), као и (2) у традиционалном прерађивачком сектору (у области производње прехрамбених производа, пића и дувана, металопрераде, прераде гуме, хемијског комплекса, прераде дрвета, текстила, коже, обуће, спортске опреме, рециклаже отпада, индустрије грађевинских материјала, вађења шљунка, песка, техничког камена и др) заснован на примени савремене технологије, знања, иновација, истраживачко-развојне активности. Перспективно, очекује се развој регионалног кластера МСП у сектору електронике/електроиндустрије, прераде гуме, машиноградње, у металском, прехрамбеном комплексу, као и у туризму, агробизнису и др. Развој прeхрамбeног комплeкса, захтева у будућем развоjу оријентацију на примену савремених стандарда квалитета хране HACCP, с ослонцом на рeвитализациjу постоjeћих погона и увођeње нових тeхнологиjа, нових програма, биотeхнологиjа, проширeње производног асортимана, примену резултата развоjно-истраживачког рада, унапрeђeње маркeтинга, дизаjна, паковања. Традиционалне прeрађивачке гране захтевају  модeрнизациjу постоjeћих капацитeта, оријентацију на развој извозних програма, спeциjализациjу производње, развоj брeндова, маркeтинга, уз увођeњe нових тeхнологиjа у производњу ради повeћања конкурeнтности и рeнтабилности. У случајевима постојећих капацитeта који су у стeчаjу или су обуставили рад, трeбало би омогућити коришћeњe напуштeних хала за другe производнe или услужне намeнe.

- Унапређење саобраћајних и складишно-логистичких услуга, интензивним коришћењем положаја на Коридору X, пружањем логистичких услуга у ванредним ситуацијама региону Југоисточне Европе, снабдевањем регионалне и локалне привреде сировинама и репроматеријалом, за пласман дела готових производа и пољопривредних производа у ширем регионалном окружењу, транспорт и дистрибуцију роба широке потрошње и велепродају и др.  Посебан значај ће имати изградња регионалног логистичког и карго центра и сајмишта у Нишу, транспортног логистичког терминала у Пироту и транспортног логистичког центра у Димитровграду, изградња складишно-стоваришних зона и др.

- Туризам, са туристичким производима и пројектима регије у изградњи нових туристичко-рекреативних и спортских комплекса или модернизацији постојећих. Пројекти би допринели побољшавању стандарда и запослености локалног становништва, истовремено подстичући развој пољопривреде и подизање атрактивности региона за инвестирање и побољшање демографске структуре.

- Развој и диверзификација сектора услуга. У овом сектору je могућe ново запошљавањe, подршком приватном предузетништву за оснивање и интeнзивниjи развоj производног и услужног занатства, трговинe, угоститeљства, грађeвинарства, саобраћаjних и логистичких услуга, послова са нeкрeтнинама, финансиjско-тeхничких, информатичких, пословних услуга, комeрциjалних активности, као и развоj образовања, културe, здравствeнe и социjалнe заштитe, спорта и рeкрeациje, комуналних услуга, и др.

- Енергетика, посебно производња угља, електроенергије из хидроенергетског потенцијала, изградња гасне електране (ЦХП систем) снаге 450МWe и 150 МWт, рехабилитација капацитета даљинског грејања и развој нових и обновљивих извора енергије.

- Грађевинарство, водопривреда, шумарство и ловна привреда.

- Развој креативне економије (култура, уметност, мода, едукација, филм, спорт, сајмови, и др.) на подручју града Ниша.

- Развој и изградња основне регионалне и локалне инфраструктуре, примарно у Коридору X, као допуне индустријских, привредних, туристичких зона (у области водоснабдевања, саобраћајне мреже и објеката, ИКТ, енергетике, комуналне инфраструктуре, одлагања отпада).

Потребе нових производних капацитета, складишно-логистичких активности и МСП за локацијама биће реализовани: 1) у оквиру постојећих привредно-индустријских зона и планираних индустријских зона, паркова, бизнис инкубатора, слободних зона, предузетничких зона (у форми гринфилд и браунфилд улагања); 2) обезбеђењем засебних инфраструктурно опремљених локација површине минимум 1-2 ha за смештај погона у општинским центрима, субопштинским центрима, центрима заједнице насеља и другим насељима у којима је испољен интерес за развој МСП; 3) изградњом микро погона у оквиру грађевинског подручја сеоских насеља, уз поштовање правила изградње и уређења простора и услова заштите животне средине и 4) активирањем и побољшањем инфраструктурне опремљености постојећих локација.

Основна опредељења дугорочног концепта развоја туризма и рекреације су: туризам ће бити основа развоја оних простора, који располажу атрактивним мотивима за туристичку и рекреативну тражњу, првенствено клијентеле из Ниша, Београда (и других већих и ближих градова из регионалног окружења) и иностранства, а делом и са подручја РППНТП или као алтернативна делатност на другим просторима (под режимима заштите, сеоским подручјима и сл) и вид компензације локалном становништву за различита ограничења у развоју; према природним и створеним потенцијалима, развој туризма и рекреације засниваће се на интегрисаној туристичко-рекреативној понуди Старе планине и других планина (Суве планине, Радан планине и др), језера, културно историјских знаменитости, бања, градова, села, ловишта и др, којима ће бити обухваћене и све значајне вредности подручја, са тежиштем на целогодишњој понуди Старе планине, бања, градова, села и др; туризам ће активирати развој комплементарних активности и структура (села, пољопривреде, мале привреде, јавних служби и објеката, инфраструктуре и др), подржати и унапредити заштиту и културолошку презентацију природе, природних и културних вредности, као темељних ресурса и услова укупног, здравственог туризма, еко-туризма, етно-туризма и других видова туризма, производње еко-хране и сл; развој сеоског туризма стимулисаће се првенствено у ближем контакту са највреднијим деловима планинских подручја, туристичким центрима, местима, бањама и садржајима понуде у простору и засниваће се на физичком и функционалном повезивању села са овим дестинацијама; и постојећа туристичка понуда биће техничко-технолошки и организационо унапређена и функционално заокружена, посебно у погледу уређења, опремања и коришћења садржаја понуде у простору; паралелно са тим развијаће се атрактивни и профитабилни програми нове туристичке понуде за привлачење домаћег и иностраног капитала. Према природним и створеним туристичким ресурсима и критеријумима тражње ширег круга туристичке и рекреативне клијентеле, понуда подручја засниваће се на следећим доминантним видовима туризма: планинском туризму и рекреацији; културном туризму; бањском туризму; градском туризму; транзитном туризму; сеоском туризму и туризаму специјалних интересовања.

Основна стратегија даљег развоја енергетског система је да створи оптимално решење сигурног, квалитетног и економичног снабдевања енергијом потрошача. Развој енергетске и телекомуникационе инфраструктуре представљаће битан фактор већег отварања и интегрисаности подручја РППНТП са окружењем.

Развој саобраћајне инфраструктуре подразумева: повећање саобраћајне доступности и подизање квалитета саобраћаја на државним путевима I реда; комплетирање мреже (реконструкција и изградња), модернизација, рехабилитација и појачано одржавање на државним путевима II реда; реконструкцијa и изградњa локалне путне мреже; унапређење јавног линијског превоза; повећање опремљености и функционалности постојећих друмских граничних прелаза и изградa нових граничних прелаза; развој железничког саобраћаја; модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу, у циљу повећaња конкурентности и атрактивности подручја за привредни и туристички развој; развој мултимодалног саобраћаја комбиновањем и обједињавањем функција даљинског путног и железничког саобраћаја изградњом робно-транспортног центра у Нишу; у туристичким зонама развој вертикалног транспорта (жичаре, бициклистичке и пешачке стазе у оквиру туристичке инфраструктуре); и резервација простора за потенцијални коридор пловног пута Морава – Вардар његовом повезивању у мрежу европских магистралних канала преко канала „Рајна – Мајна – Дунав”.

Водни ресурси захтевају изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем заштите од загађења и непланског коришћења изворишта површинских и подземних вода. Планиран је развој јужноморавског, регионалног, вишенаменског, водопривредног система, са подсистемима: Нишавским чији су основни објекти акумулација „Завој”, и планиране акумулације „Одоровци” и „Околиште”; Топличким („Придворица”, „Крајковац”, „Растовница”, „Бресница”, „Селова” и „Зебице”); и Моравички („Бован”). Интензивираће се хидро-техничке активности на регулисању бујичних речних токова, заштити од поплава, побољшању водоснабдевања насељених подручја, развоју мелиорационих система, као и активности на санитарној заштити угрожених изворишта и сливова. Стратешко опредељење јесте заштита пољопривредног земљишта, а нарочито ограничавање претварања земљишта I-IV бонитетне класе у непољопривредне намене, очување квалитета и природне плодности земљишта. Значајно је пошумљавање, обнављање и побољшање квалитета шума, спровођење антиерозивних радова у сливовима постојећих и будућих акумулација, као и развој предузетништва, посебно у области оснивања и развоја микро предузећа за еколошки безбедну прераду локалних пољопривредних и шумских сировина.

Ради благовременог резервисања простора за рационалну изградњу и коришћење објеката/подручја од јавног интереса, успоставиће се и спроводити режими коришћења и заштите простора коридора планираних инфраструктурних система, подручја експлоатације минералних сировина, сливних подручја и простора за изградњу планираних акумулација, заштићених природних и непокретних културних добара, као и простора за изградњу регионалних санитарних депонија са рециклажним центрима.

Важнa упориштa РППНТП представљају: заштита, уређење и унапређење природних добара; очување квалитета ваздуха, воде, земљишта, смањеног утицаја буке, рационална потрошња  природних и створених ресурса; интегрисање  непокретних културних добара у савремене друштвене процесе на основу методологије активне конзервације, политике одрживог развоја и препорука потврђених међународних конвенција у правцу стварања ефикасног система управљања заштитом и презентацијом непокретних културних добара уз усклађивање степена комерцијализације са принципима одрживог коришћења необновљивих ресурса.

Општи циљеви развоја и уређења простора подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа јесу:

- одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама економског и социјалног развоја и заштите животне средине; оптимално коришћење природних ресурса, природне баштине и културног наслеђа;

- уравнотежен развој на интрарегионалном и интеррегионалном нивоу, подстицање развоја (пољопривреде, туризма, индустрије, енергетике и инфраструктуре), повећање доступности подручја (планинских и периферних делова) и иницирање трансграничних програма за пригранична подручја и

- унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову, задржавање и подстицање насељавања и повратка становништва, посебно у економски заостале руралне пределе и центре, инвестирањем у изградњу, обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и услуга, очувањем и унапређењем природног и културног наслеђа, развојем економски исплативих и статусно привлачних активности.

За остварење предвиђене визије, концепције и планских решења просторног развоја РППНТП утврђена су планска решења и смернице за њихово спровођење. У делу о имплементацији овог планског документа утврђени су: стратешки приоритети за имплементацију РППНТП за период до 2015. године; учесници у имплементацији; смернице за израду планских докумената (просторних и урбанистичких планова, секторских планова и програма); мере и инструменти за спровођење планског документа; институционално-организациона, информатичка и програмска подршка.

РППНТП ће се спроводити разрадом планских решења и пропозиција просторним плановима подручја посебне намене, просторним плановима локалне самоуправе, урбанистичким плановима и секторским плановима и програмима у складу са Законом.

На подручју  РППНТП делимично су захваћени следећи просторни планови посебне намене: Просторни план подручја Парка природе и туристичке регије „Стара планина” („Службени гласник РС”, број 115/08), Просторни план подручја посебне намене акумулације „Бован” („Службени гласник РС”, број 14/09), Просторни план инфраструктурног коридора аутопута Е -75, деоница  Београд - Ниш („Службени гласник РС”, бр. 69/03 и 14/09), Просторни план подручја  инфраструктурног коридора  Ниш – граница Републике Македоније („Службени гласник РС”, број 77/02), Просторни план подручја посебне намене Радан планина („Службени гласник РС” број 110/14), док су у целости захвати Просторног плана подручја инфраструктурног коридора Ниш – граница Бугарске („Службени гласник РС”, бр. 83/03, 41/06 и 86/09) и Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Сува планина („Службени гласник РС”, број 42/10).

Наведени просторни планови су усклађени са РППНТП и могу се примењивати у целости.

На основу РППНТП, потребно је донети или ускладити (већ донете), следеће просторне планове: Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе „Јерма” (који би обухватао акумулацију „Одоровци”, Звонце са Звоначком бањом и клисуру Јерме и створио основ за  трансграничну сарадњу са Републиком Бугарском), Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Селова,  Просторни план посебне намене инфраструктурног коридора ауто пута „Ниш – Кладово”. Просторне  планове јединица локалних самоуправа: (град Ниш, Алексинац, Сврљиг, Дољевац, Гаџин Хан, Мерошина и Ражањ – на територији Нишавског управног округа; Блаце, Прокупље, Житорађа и Куршумлија – на територији Топличког управног округа; и Бела Паланка, Бабушница, Димитровград и Пирот – на територији Пиротског управног округа.

Разраду овог просторног плана и наведених просторних планова подручја посебне намене на нивоу урбанистичког плана утврдиће, у координацији, надлежно министарство за послове просторног планирања, јединице локалне самоуправе и надлежна министарства.

Приоритет у припремању и доношењу урбанистичких планова, имаће седишта општина/градова, бањска и друга туристичка места, микроразвојни центри (посебно у пограничним подручјима), просторне културно-историјске целине и археолошки локалитети, енергетски објекти и зоне експлоатације минералних сировина, као и зоне изградње за индустрију, МСП и инфраструктурних система (посебно од регионалног значаја и трансграничне сарадње) чији ће развој подстицати Република Србија.

Табела 1a: Стање просторно-планске и урбанистичке документације на подручју РППНТП

| Teматска област: Стање просторно-планске и урбанистичке документације |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив просторног/урбанистичког плана | Статус: Д - Донет, СК - Обављена стручна контрола комисије министарства ЈУ - Обављен јавни увид НП - Урађен Нацрт планског документа Уи – Плански документ у изради Ои – Донета одлука о изради П – иницијатива за израду плана | Напомене: Датум или Сл. гласник / Сл. лист / Обрађивач планског документа |
| Општина Алексинац |  |  |  |
|  | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене слива акумулације „Бован” | Д | „Службени гласник РС”, број 14/09 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | Просторни план општине Алексинац | Д | „Службени лист општине Алексинац”, број 4/11 Инфоплан Аранђеловац |
|  | План генералне регулације Алексинца | Д | „Службени лист општине Алексинац”, број 6/14 Инфоплан Аранђеловац |
|  | План детаљне регулације насеља Липовац | Уи | ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац |
|  | План детаљне регулације дела заштитне зоне акумулације Бован | Уи | ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу општине Алексинац |
|  | План детаљне регулације насеља Делиград и Јасење | Ои | „Службени лист општине Алексинац”, број 7/13 - још није уговорено |
| Општина Дољевац |  |  |  |
|  | Просторни план општине Дољевац | Д | „Службени лист града Ниша”, број 16/11 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | План генералне регулације Дољевца | Д | „Службени лист града Ниша”, број 70/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | План детаљне регулације магистралног гасовода МГ-11 Ниш-Лесковац-Врање са пратећим објектима на територији општине Дољевац | Д | „Службени лист града Ниша”, број 12/08 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | План детаљне регулације насеља Мотел Дољевац са пратећим садржајима у коридору аутопута Е-75, Ниш – граница Македоније, са десне стране у правцу ка граници Македоније на оријентационој стационажи км 830+450 на територији општине Дољевац | Д | „Службени лист града Ниша”, број 34/11 Пројектура д.о.о. Београд |
|  | План детаљне регулације комплекса трафостанице 110/35/10 kV Ниш 15 - Дољевац са прикључним двоструким далеководом 110 kV | Д | „Службени лист града Ниша”, број 66/11 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | План детаљне регулације насеља туристичко-излетничог комплекса у околини средњевековног града „Копријана” до источне обале реке Јужне Мораве | Д | „Службени лист града Ниша”, број 75/11 План УРБАН д.о.о. Нишка бања |
|  | План детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу | Д | „Службени лист града Ниша”, број 32/12 План УРБАН д.о.о. Нишка бања |
|  | План детаљне регулације измештања деонице државног пута II реда број 214 | Д | „Службени лист града Ниша”, број 32/12 План УРБАН д.о.о. Нишка бања |
|  | План детаљне регулације насеља Комплекса-соларних електрана: „Шаиновац-1”, „Шаиновац 2” и „Шаиновац 3”, на к.п. 568/1 у К.О.Шаиновац, снага 3x999 кW | Д | „Службени лист града Ниша”, број 104/12 ИСТ Урбан д.о.о. Ниш |
|  | План детаљне регулације радно пословне зоне на југоисточном делу „Петље Дољевац” | Д | „Службени лист града Ниша”, број 75/11 План УРБАН д.о.о. Нишка бања |
|  | Измена Плана детаљне регулације радно пословне зоне на југоисточном делу „Петље Дољевац” | Д | „Службени лист града Ниша”, број 97/13 План УРБАН д.о.о. Нишка бања |
|  | План детаљне регулације комплекса прибранске МХЕ „Бисерка” снаге 400 кW са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик” | Д | „Службени лист града Ниша”, број 88/12 ЈУГИНУС Београд |
|  | План детаљне регулације уређења Радно-пословне зоне на западном делу петље Дољевац | Уи | - |
|  | План детаљне регулације уређења туристичко излетничког комплекса на брду Комњига у КО Орљане | Уи | - |
|  | План детаљне регулације за изградњу МXЕ на Јужној Морави | Уи | - |
|  | План детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом Келеш, на територији општине Дољевац | Уи | - |
|  | План детаљне регулације разводних 35 kV вода од ТС 110/35/10кВ Ниш 15 | Уи | - |
|  | План детаљне регулације депоније смећа Бубањ-Јовановац на територији општине Дољевац и града Ниша | Уи | - |
| Општина Гаџин Хан |  |  |  |
|  | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјални резерват природе Сува планина | Д | „Службени гласник РС”, број 55/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | Просторни план општине Гаџин Хан | Д | „Службени лист града Ниша”, бр. 18/12 и 34/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
|  | План генералне регулације насеља Гаџин Хан | Д | „Службени лист града Ниша”, број 69/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| Општина Мерошина |  |  |  |
| 1. | Просторни план општине Мерошина | Д | „Службени лист града Ниша”, број 78/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 2. | План генералне регулације Мерошине | Ои и Уи | План урбан Ниш |
| 3. | План детаљне регулације Индустријске зоне „Мраморско Брдо” | Д | „Службени лист града Ниша”, број 12/14 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| Општина Ражањ |  |  |  |
| 1. | Просторни план општине Ражањ | Д | „Службени лист општине Ражањ”, број 4/12 Инфоплан Аранђеловац |
| 2. | План генералне регулације Ражња | Д | „Службени лист општине Ражањ”, број 11/12 Инфоплан Аранђеловац |
| 3. | План генералне регулације насеља Витошевац | Уи | Инфоплан Аранђеловац |
| 4. | План генералне регулације насеља Смиловац | Уи | Инфоплан Аранђеловац |
| 5. | План генералне регулације насеља Скорица | Уи | Инфоплан Аранђеловац |
| 6. | План генералне регулације насеља Нови Брачин | НП | Инфоплан Аранђеловац |
| 7. | План генералне регулације манастирског комплекса Свети Роман | П | - |
| 8. | План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Витошевац | П | - |
| 9. | План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Нови Брачин | П | - |
| 10. | План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода за насеља Смиловац и Скорица | П | - |
| Општина Блаце |  |  |  |
| 1. | Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Ћелије | ЈУ | Институт за архитектуру и урбанизам Србије |
| 2. | Просторни план општине Блаце | Д | „Службени лист општине Блаце”, број 4/11 ЈУГИНУС АД Београд |
| 3. | План генералне регулације насеља Блаце | НП | ДОМИТ доо Лебане |
| Општина Куршумлија |  |  |  |
| 1. | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Радан планине | У | „Службени гласник РС”, број 110/14 Институт за архитектуру и урбанизам Србије ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 2. | Уредба о утврђивању Просторог плана подручја посебне намене слива акумулације Селова | У | „Службени гласник РС”, број 11/15 ЈП Завод за урбанизам Ниш, |
| 3. | Просторни план општине Куршумлија | ЈУ | Архитектонски факултет Београд |
| 4. | План генералне регулације Куршумлије |  | ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 5. | План детаљне регулације „Луковска бања” | Д | „Службени лист општине Куршумлија” број 10/08 Инфоплан Аранђеловац |
| 6. | План генералне регулације Куршумлијска бања | ЈУ, спреман за усвајање | ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 7. | План генералне регулације Пролом бања | ЈУ, спреман за усвајање | План урбан д.о.о. Нишка бања |
| 8. | План генералне регулације Луковска бања | ОИ | ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 9. | План детаљне регулације Ђавоља варош | Уи | Инфоплан Аранђеловац |
| Општина Бабушница |  |  |  |
| 1. | Просторни план општине Бабушница 2010-2025 | Д | „Скупштински преглед општине Бабушница”, број 13/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 2. | План генералне регулације Бабушнице | Д | „Скупштински преглед општине Бабушница”, број 4/14 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 3. | План генералне регулације Звонца са Звоначком бањом | П | - |
| 4. | План генералне регулације друмске обилазнице Бабушнице (нова траса државног пута IБ реда број 39) | П | - |
| 5. | План детаљне регулације потока Мрморица | П | - |
| 6. | План детаљне регулације постројења за прераду отпадних вода | П | - |
| 7. | План детаљне регулације гасовода високог и средњег притиска бањом | П | - |
| Општина Бела Паланка |  |  |  |
| 1. | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе Сува планина | Д | „Службени гласник РС”, број 55/12 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 2. | Просторни план општине Бела Паланка | Д | „Службени лист града Ниша”, број 77/11 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 3. | План генералне регулације Беле Паланке | Д | „Службени лист града Ниша”, број 84/13 ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 4. | План детаљне регулације за трафостанице 110/35/10 kV Бела Паланка са прикључним двоструким далеководом 110 kV и далеководе 35 kV | П | - |
| Општина Димитровград |  |  |  |
| 1. | Просторни план општине Димитровград | Д | „Службени лист града Ниша”, број 62/12, ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 2. | Генерални урбанистички план Димитровград | ЈУ | ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 3. | План детаљне регулације граничног прелаза Градина | ЈУ | ЈП Завод за урбанизам Ниш |
| 4. | План детаљне регулације Радне зоне Белеш | Д | „Службени лист града Ниша”, број 40/14 Биро Цветковић Књажевац |
| 5. | План детаљне регулације Језера Сават I и II | Д | „Службени лист града Ниша”, број 64/14 Биро Цветковић Књажевац |
| Општина Пирот |  |  |  |
| 1. | Уредба о утврђивању Просторног плана подручја парка природе и туристичке регије Стара планина | Д | „Службени гласник РС”, број 115/08 Институт за архитектуру и урбанизам Србије |
| 2. | Просторни план општине Пирот | Д | „Службени лист града Ниша”, број 42/11 ЈУП Пирот |
| 3. | Генерални урбанистички план Пирота | Д | „Службени лист града Ниша”, број 45/13, ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот |
| 4. | План генералне регулације Пирот-центар | Д | „Службени лист града Ниша”, бр. 60/14 и 70/14 ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот |
| 5. | План детаљне регулације Логистички центар Пирот | Д | „Службени лист града Ниша”, број 60/13 ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот |
| 6. | План детаљне регулације Завојско језеро | П | - |

2. РАЗВОЈНА ДОКУМЕНТА РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

Развојни документи регионалног развоја представљају једну од полазних основа за израду докумената просторног планирања и докумената за спровођење просторних планова. Израђују се у складу са важећим документима просторног планирања. У складу са одредбама  Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10), предвиђена је израда развојних докумената регионалног развоја: Национални план регионалног развоја (даљем тексту: Национални план); регионална развојна стратегија (у даљем тексту: регионална стратегија); програми финансирања развоја региона; и остала развојна документа из области регионалног развоја.

Националним планом дефинишу се основни развојни приоритети регионалног развоја Републике Србије и начини њиховог остваривања. Доноси се за период од десет година.

Регионалном стратегијом се, у складу са Националним планом, дефинишу основни приоритети развоја региона и начини њиховог остваривања. Регионална стратегија доноси се за период од пет година. Министарство предлог регионалне стратегије припрема у сарадњи са једном или више надлежних регионалних развојних агенција основаних за одређени регион и јединицама локалне самоуправе које чине регион за који се регионална стратегија доноси.

Програми финансирања развоја региона су развојни документи који садрже преглед пројеката за регион и расподелу финансијских средстава за реализацију тих пројеката за сваки регион за буџетску годину.

Остала развојна документа из области регионалног развоја (стратегије, програми, планови, акциони планови) морају бити усаглашени са Националним планом и регионалном стратегијом.

Финансирање регионалног развоја на подручју РППНТП врши се из следећих извора: буџета Републике Србије; буџета јединица локалне самоуправе; претприступних фондова Европске уније; бесповратне развојне помоћи међународне заједнице и осталих програма Европске заједнице; развојних кредита међународних финансијских институција и пословних банака; донација, прилога и поклона правних и физичких лица; и других извора у складу са законом.

Развојна помоћ ЕУ (претприступни фондови ЕУ) биће усклађена са стратешким документима и приоритетима дефинисаним у складу са одредбама Закона о потврђивању Оквирног споразума између Републике Србије и Европске комисије о правилима за спровођење финансијске помоћи Европске уније Републици Србији у оквиру инструмената за претприступну помоћ IPA („Службени гласник РС, Међународни уговори”, број 19/14), као и документима чије се доношење и усвајање предвиђа наведеним споразумом.

3. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОМОЋ (НАД) ЗА ПЕРИОД 
    2014-2017. ГОДИНЕ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ДО 2020. ГОДИНЕ

Стратешки циљ економске политике Републике Србије јесте убрзање процеса приступања ЕУ спровођењем систематских реформи неопходних за испуњење критеријума из Копенхагена. Постепено остваривање ових реформи и приближавање Републике Србије ЕУ треба да омогући привлачније економско окружење које ће деловати као покретач бржег економског развоја и социјалне кохезије, нпр. подстицањем предузетништва и унапређивањем степена социјалне укључености.  Документ „Национални приоритети за међународну помоћ Републици Србији за период од 2014. до 2017. године, са пројекцијама до 2020. године” (у даљем тексту: НАД – Needs Assessment Document), представља стратешки програмски документ који ће омогућити већу усклађеност међународне помоћи са националним приоритетима, како би донаторске интервенције биле комплементарне националним приоритетима и јавним издвајањима из државног буџета за спровођење стратешких реформи. Осим тога, НАД онемогућава преклапање донаторских активности и обезбеђује рационализацију ових активности у циљу највеће могуће економичности. Овај приступ опште је признат начин повећања ефикасности и делотворности међународне помоћи и заснован је на закључцима Париске декларације о делотворности помоћи (Париска декларација о делотворности помоћи (ОЕБС, 2005): закључак 3(IV): „Уклањање преклапања напора и рационализација донаторских активности ради што веће економичности”). У Табели 1б. представљена је  повезаност приоритета НАД и РППНТП.

Табела 1б: Повезаност приоритета НАД и РППНТП

| Сектор | Приоритетно планско решење (РППНТП) | Приоритети (НАД) |
| --- | --- | --- |
| Пољопривреда и рурални развој | - Очување и трансформација руралних насеља и подручја; - Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта. | (1) Повећање конкурентности сектора пољопривредног пословања створени услови за одрживи раст прихода пољопривредника (уз позив на IPARD осу 1). (2) Унапређење квалитета живота руралног становништва и атрактивности руралних подручја (уз позив на IPARD осе 2 и (3) Јачање административних капацитета за усклађивање политика и институција пољопривреде (ЗПП стуб 1) и руралног развоја (IPARD и ЗПП стуб 2) са правним тековинама ЕУ (уз позив на изградњу административних капацитета). (4) Унапређење стандарда и система за безбедност хране, здравље биља, здравље и добробит животиња (уз позив на усклађивање са правним тековинама ЕУ). |
| Људски ресурси и друштвени развој | - Развој људских ресурса; - Остваривање минималних стандарда у пружању јавних услуга, односно, обезбеђивање доступности основним садржајима предшколског и основног образовања, социјалне и примарне здравствене заштите, нарочито у неразвијеним рубним руралним насељима општина; | 1) Јачање успостављања ефикасног, стабилног и одрживог тренда раста у области запошљавања. (2) Изградња друштва заснованог на знању путем оснаживања формалног и неформалног образовања. (3) Повећање делотворности и праведности система социјалне заштите. (4) Побољшање здравственог стања становништва оснаживањем приступачности, доступности, економичности и ефикасности услуга здравствене заштите. |
| Саобраћај | - Повећање саобраћајне доступности подручја државним путевима I реда; - Развој железничког саобраћаја и инфраструктуре; - Модернизација и комплетирање мреже државних путева II реда и општинских путева; - Развој ваздушног саобраћаја и инфраструктуре; - Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на развој урбаних центара и система насеља; | 1) Повећање делотворности саобраћајног система јачањем стратешког и институционалног оквира, капацитета за управљање и механизама за спровођење. (2) Унапређење капацитета и квалитета саобраћајне инфраструктуре и услуга у оквиру паневропских саобраћајних коридора и Основне регионалне саобраћајне мреже. Југоисточне Европе. (3) Промовисање одрживог градског и приградског саобраћаја. |
| Енергетика | - Развој људских ресурса; - Припрема и почетак изградње електроенергетске мреже и објеката; - Припрема и почетак изградње гасоводне мреже и објеката; - Припрема и почетак коришћења ОИЕ | (1) Унапређење стратешког, институционалног и законодавног оквира како би се осигурао одрживи развој енергетског сектора. (2) Обезбеђивање поузданог, квалитетног и ефикасног ланца снабдевања енергијом. (3) Ублажавање негативног утицаја енергетског сектора на животну средину путем смањења загађења, активности ремедијацијом земљишта и припремних активности усмерених на поспешивање будуће одрживе производње енергије. |
| Заштита животне средине | - Одрживо и рационално коришћење земљишта; - Заштита природних вредности, шума и шумског земљишта; - Заштита квалитета живота; - Заштита од поплава и уређење водотока; | (1) Израда и јачање стратешких, регулаторних, финансијских и механизама за праћење како би се осигурао одрживи развој, укључујући подизање нивоа свести у погледу питања животне средине. (2) Подршка прилагођавању на измењене климатске услове, ублажавању последица и спречавању ризика. (3) Осигурање одрживости животне средине путем ваљаног управљања природним ресурсима и смањењем загађења. |

II.   ПРИПРЕМА И САДРЖАЈ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РППНТП

1.  О ПРОГРАМУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Сходно одредбама  Закона, чл. 12, 58. и 59, Програм имплементације РППНТП утврђује мере и активности за спровођење регионалног просторног плана за раздобље од пет година и доноси га орган надлежан за доношење плана, у року од једне године од дана ступања на снагу регионалног просторног плана. Орган надлежан за послове просторног планирања дужан је да органу који је донео Програм подноси годишње извештаје о остваривању просторног плана. Измене и допуне Прогрма имплементације регионалног просторног плана, на основу анализе ефеката примењених мера и стања у простору могу бити извршене и пре истека рока од пет година, на предлог органа надлежног за послове просторног планирања. Програм имплементације регионалног просторног плана садржи нарочито:  приоритетне пројекте за остваривање просторног уређења; динамику за уређење појединих просторних целина и приоритетних пројеката; износе и изворе средства за финансирање пројеката; рок извршења пројеката; одговорност за извршење пројеката; и показатеље за праћење промена стања у простору. Основни методолошки оквир за његову израду постављен је у Програму имплементације ППРС.

Плански циљеви, концепције, решења и смернице РППНТП спроводе се, као и за остале планске документе, на два начина:

- директном имплементацијом – разрадом у просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима на основу којих се простор непосредно приводи планираној намени, тј. издаје локацијска дозвола; и

- индиректном имплементацијом – разрадом у програму његове имплементације и усклађивањем регионалних, општих и секторских стратегија, планова и програма, мера и инструмената различитих политика.

За директну имплементацију планских циљева, концепција, решења и пропозиција РППНТП у просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима надлежни су органи јединица локалних самоуправа.

За индиректну имплементацију планских циљева, концепција, решења и пропозиција РППНТП у регионалним, општим и секторским стратегијама, плановима и програмима, мерама и инструментима различитих политика директну надлежност имају органи и организације републичког нивоа управљања (министарства, агенције, јавна предузећа и др), а индиректну регионалне организације (акредитоване регионалне развојне агенције и др) и органи и организације јединица локалне самоуправе (управе, јавна предузећа и др).

И за директну и за индиректну имплементацију РППНТП и других наведених планских докумената кључна је хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности.

Хоризонтална координација интереса и активности различитих сектора и територија се односи на активности и актере истог нивоа управљања. За хоризонтално усклађивање, тј. координацију потребна је комуникација између представника институција различитих сектора. Пожељна је такође и комуникација међу различитим секторима друштва – јавни, приватни и тзв. цивилни, односно невладин сектор.

Вертикална координација се односи на активности и интересе актера међу различитим нивоима управљања – од међународног, преко републичког, до регионалног и локалног. У вертикалној сарадњи је битан принцип супсидијарности који се односи на подршку мањим територијалним јединицама – локалној самоуправи, актерима на регионалном нивоу, приватном и невладином сектору, приликом заступања њихових интереса и остваривања њихових потреба.

Програм имплементације РППНТП требало би да има неколико нивоа хоризонталне и вертикалне координације. Како се ради о имплементацији регионалног просторног плана, требало би да подразумева усклађивање активности и интереса институција на и између републичког, регионалног и локалног нивоа управљања.

Проблем преставља неразвијен систем институција и координације актера и њихових активности на нивоу статистичко-планских региона и управног округа/области. За остваривање целовите вертикалне и хоризонталне координације недостају надлежности институција на републичком нивоу управљања  и/или на нивоу статистичко-планског региона и управног округа/области у односу на локални ниво управљања. Примери досадашње праксе међусуседске сарадње у управљању развојем јединица локалне самоуправе указују да се самоусклађивање активности и интереса суседних општина/градова одвија отежано и када се ради о решавању ургентних потреба и проблема од заједничког интереса (примери регионалних депонија отпада). Њихова активна партиципација у вертикалној и хоризонталној координацији не може се очекивати све док не буде условљена коришћењем средстава Републичког буџета, IPA фонда и других фондова и донација за програме и помоћ развоју јединица локалне самоуправе и локалних актера, што сада није случај.

Без тога је хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности веома неизвесна и отежано се одвија, што се показало и у току припреме Програма имплементације РППНТП и одразило се на неуједначеност у разради стратешких приротета утврђених РППНТП.

Други моменат који је имао утицаја на припрему Програма имплементације РППНТП јесте приближавање истека периода до 2015. године, предвиђеног планским документом за остваривање стратешких приоритета. С обзиром на одложени почетак припреме, овим програмом предвиђено је његово остваривање у периоду од 2015. до 2020. године.

Програм имплементације РППНТП садржи:

- стратешке приоритете РППНТП;

- показатеље просторног развоја који ће бити основа за праћење и годишње извештавање о остваривању овог програма и регионалног просторног плана и

- препоруке за координацију активности на остваривању стратешких приоритета, праћење показатеља просторног развоја и Програма имплементације РППНТП.

2. О СТРАТЕШКИМ ПРИОРИТЕТИМА

Програмом имплементације РППНТП разрађују се и операционализује реализација стратешких приоритета из  РППНТП.

РППНТП  у поглављу IV. „Имплементација”,  одељак 3. „Приоритети и стратешко развојни пројекти  прве  етапе спровођења плана” дефинисани су стратешки приоритети просторног развоја у 14 тематских области. Разрада стратешких приоритета извршена је у складу са Законом .

У Програму имплементације РППНТП разрађени су стратешки приоритети који се реализују или њихова реализације започиње до 2015. године, утврђени су стратешки приоритети који се, из различитих разлога, не разрађују у овом програму. Приликом израде Програма јасно се указала чињеница да се поједина планска решења и стратешки приоритети налазе у позицији суочавања са могућностима промена (институционалних, социо-економских, финансијских и др) у периоду од доношења РППНТП 2013. до припреме програма 2014. и његовог спровођења до 2015. године, те да њихово остварење може да буде модификовано, успорено или одложено ради тога. Велики број актера, са општим и секторским стратегијама, плановима и програмима, усложњавају остварење бројних активности и пројеката, поготово ако се узме у обзир недовољна хоризонтална и вертикална координација међу њима. Ради тога је за спровођењe овог програма од посебног значаја успостављање недовољно развијених хоризонталних веза између сектора који имају интерес око истих активности и пројеката, као и вертикалних веза међу нивоима управљања у спровођењу стратешких планских приоритета.

У Програму имплементације РППНТП стратешки приоритети који се разрађују приказани су у оквиру табела и на графичким прилозима. Остали стратешки приоритети наведени су у посебном поглављу према различитим разлозима због којих се не разрађују.

За избор стратешких приоритета који се разрађују коришћен је методолошки приступ и критеријуми који су дефинисани и примењени на изради Програма имплементације ППРС. Поступак одабира, преиспитивања и прецизирања приоритета посебно је одрађен са становишта њихове оправданости и реалних могућности за њихово остваривање, колико је то било сагледиво у тренутку израде Програма имплементације РППНТП. За сваки приоритет који се детаљно разрађује иницирана је и остварена успешна сарадња са већином надлежних органа и организација на републичком нивоу управљања, малобројних организација на регионалном/окружном нивоу и јединица локалне самоуправе.

Разрада стратешких приоритета до 2020. године рађена је у сарадњи са релевантним актерима просторног развоја путем попуњавања аналитичких картица које су преточене у табеле са структуром наведеном у Табели 1в: Структура разраде стратешких приоритета утврђених РППНТП.

Табела 1в: Структура разраде стратешких приоритета утврђених РППНТП

| Ред. бр. СП | Стратешки приоритети СП | Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П) | Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката | Оријентациони износи и извори финансирања А и П | Рокови реализације А и П (фаза П) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Teматска област |  |  |  |  |  |
| Планско решење: |  |  |  |  |  |
|  | Приоритет утврђен РППНТП |  |  |  |  |

Основна сврха израде аналитичких картица била је провера реалности (подразумевајући и измене и допуне стратешких приоритета), разрада и реализација стратешких приоритета утврђених РППНТП.

Стратешки приоритети

Наведени су стратешки приоритети, под редним бројем за свако појединачно планско решење по тематским областима, који су дефинисани у глави IV. „Имплементација”,  одељак 3. „Приоритети и стратешко развојни пројекти  прве  етапе спровођења плана” РППНТП. На овај начин је олакшано праћење разраде и остваривања стратешких приоритета утврђених РППНТП. Уврштени су и нови стратешки  приоритети по тематским областима које су предложили релевантни актери на републичком, регионалном и локалном нивоу управљања.

Активности/Пројекти за реализацију приоритета (А/П)

Активности за реализацију приоритета подразумевају: управне и организационе аспекте и планске активности (на припреми и доношењу просторних, урбанистичких и секторских планова и програма) на реализацији приоритета садржаних у надлежностима и програмима ресорних министарстава, републичких и регионалних агенција, републичких јавних предузећа, јавних установа и привредних друштава, органа и организација јединица локалне самоуправе (управе, јавна предузећа, јавне установе). За остваривање појединих стратешких приоритета наведене активности су диференциране према нивоу управљања који их је предложио из делокруга своје надлежности.

Наведени су сви конкретни пројекти који су добијени од надлежних органа, организација и асоцијација, чија је реализација предвиђена да започне или да се обави у временском хоризонту Програма имплементације РППНТП, до 2020. године. За остваривање појединих стратешких приоритета наведени пројекти су диференцирани према нивоу управљања који их је предложио из делокруга своје надлежности. За поједине стратешке приоритете дати су предлози нових пројеката чија би реализација водила остваривању приоритета. За остваривање појединих стратешких приоритета наведено је више пројеката. За поједине стратешке приоритете нису добијени подаци о предвиђеним пројектима, нити предлози за потенцијално нове пројекте.

Учесници у реализацији активности и пројеката

Наведени су сви актери за које је препознато да имају директну или индиректну улогу у реализацији стратешког приоритета. У њих се убрајају: органи и организације на републичком нивоу управљања (министарства, агенције, јавна предузећа, заводи и др), организације на регионалном нивоу (акредитоване развојне агенције, заводи, привредне коморе, асоцијације и др.) и органи и организације на локалном нивоу управљања (скупштине и управе јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, асоцијације и др). Поред ових учесника, назначене су и друге домаће и међународне институције, невладине организације и заинтересовани инвеститори који учествују или су потенцијални учесници у реализацији стратешких приоритета.

Одговорности и партнери за реализацију А и П

Одговорност за реализацију наведених активности и пројеката носи орган или организација на републичком или локалном нивоу управљања, која прати реализацију стратешког приоритета по фазама (уколико их има) и о томе припрема годишњи извештај који ће се уграђивати у годишњи извештај о остваривању РППНТП. Одговорност за реализацију приоритета има орган задужен за одређену област без обзира на повремене промене назива органа у оквиру реконструкције у склопу органа управе. У глави V. Програма имплементације РППНТП предложени су модалитети институционалне координације и праћења припреме и остваривања наведених активности и пројеката који су у надлежности локалног нивоа управљања.

Оријентациони износи и извори финасирања

Средства неопходна за остваривање започетих, предвиђених или предложених активности и пројеката неопходних за реализацију стратешког приоритета дата су у оријентационим износима у динарима или у еврима, што је посебно наглашено, узимајући у обзир све тренутне околности. Финансијска средства су за већину приоритета дефинисана у тренутку израде Програма имплементације РППНТП и треба их прихватити условно, односно реална финансијска средства ће се дефинисати у тренутку реализације пројеката у складу са реалним могућностима извора финансирања. У појединим случајевима, за одређене активности и пројекте нису се могли дати ни оријентациони износи, већ ће се утврдити у каснијим фазама реализације пројекта и у процесу иновирања овог програма. Извори средстава за финансирање пројеката јесу јавна средства (буџет РС, буџети ЈЛС и остали јавни извори финансирања као што су разни фондови) и средства опредељена из других извора, као што су европски фондови (IPA и др), разни кредити (Светска банка, Међународни монетарни фонд, Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка и сл), донације, приватни и међународни фондови. Опредељена финансијска средства износе 24.013.441.272 у динарима  и 696.982.000 у еврима. Према званичном средњем курсу Народне банке Србије  на дан 21. јул 2015. године за један евро потребно је 120,1321 динара, што даје укупну цифру од 896.873.962,86 евро.

Рокови реализације А и П (фаза П)

За наведене активности и пројекте утврђени су рокови њихове реализације или планираних фаза реализације. Поједине активности су континуалног карактера и не ограничавају се на временски хоризонт Програма имплементације РППНТП. Поједине активности и пројекти немају приказан овај податак, сагласно достављеним предлозима од стране надлежних органа и организација.

3. ФАЗЕ И УЧЕСНИЦИ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ РППНТП

Програм је урађен поштујући одредбе закона који упућују на активну сарадњу са свим актерима (надлежни органи, организације и институције) од којих зависи остварење планских решења и стратешких приоритета и пројеката који би требало да буду у целини или делимично остварени, односно припремљена њихова реализација у периоду до 2020. године.

Израда Програма имплементације РППНТП одвијала се по следећим фазама:

I фаза – Идентификација и комуникација са актерима и могућим изворима финансирања у имплементацији стратешких приоритета;

II фаза – Провера прелиминарне листе активности и пројеката, институционално-организационих и финансијских аранжмана за њихову реализацију и

III фаза – Израда Нацрта програма имплементације.

Координацију фаза и актера у припреми и спровођењу Програма имплементације РППНТП обављао је носилац његове израде – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Током израде Програма имплементације РППНТП одржана су два састанка са представницима регионалних и локланих институција у сарадњи са Привредном комором Србије и Регионалном привредном комором из Ниша.

Аналитичке картице у табеларном облику са листама стратешких приоритета, у складу са тематском облашћу на коју се односи приоритет, достављене су релевантним актерима у припреми и остваривању Програма имплементације РППНТП. У Табели 1г: Преглед учешћа актера у припреми Програма имплементације РППНТП, назначено је од којих актера су добијене попуњене аналитичке картице.

Табела 1г: Преглед учешћа актера у припреми Програма имплементације РППНТП

| Група институција | Институција | Одговор |
| --- | --- | --- |
| Министарства | Министарство пољопривреде и заштите животне средине | + |
|  | Министарство рударства и енергетике | + |
|  | Министарство државне управе и локалне самоуправе | + |
|  | Министарство привреде | + |
|  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја | + |
|  | Министарство културе и информисања | + |
|  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања | + |
|  | Министарство омладине и спорта | + |
|  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре | + |
|  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација | + |
| Јавна предузећа и институције | ЈП „Србијашуме” Београд | + |
|  | ВПЦ „Морава” | + |
|  | Привредна комора Србије | - |
|  | ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ” | + |
|  | Коридори Србије д.о.о. | + |
|  | „Железнице Србије” а.д. | + |
|  | ЈП „Аеродром Ниш” | + |
|  | ЈП „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ” | - |
|  | ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” | + |
|  | НИС Гаспром њефт | + |
|  | „Југоросгаз” а.д. | + |
|  | ЈП „Транснафта” | + |
|  | „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. | + |
|  | ЈП Емисиона техника и везе | + |
|  | ЈП „ПОШТА СРБИЈЕ” | + |
|  | VIP mobile d.o.o. | + |
|  | ТЕЛЕНОР | + |
|  | Oрион телеком | - |
|  | Завод за заштиту природе Србије | + |
|  | Републички завод за заштиту споменика културе | + |
|  | Туристичка организација Србије | + |
|  | ЈП „Србијагас” | + |
|  | ЈП „Скијалишта Србије” | + |
| Регионалне институције | Регионална развојна агенција „Југ” д.о.о. | - |
|  | Регионална привредна комора Ниш | - |
|  | Национална служба за запошљавање - Ниш | + |
|  | Национална служба за запошљавање - Прокупље | + |
|  | Национална служба за запошљавање - Пирот | + |
|  | Институт за јавно здравље Ниш | - |
|  | Завод за јавно здравље Пирот | - |
|  | Завод за заштиту споменика културе - Ниш | + |
| Локалне самоуправе | Град Ниш | + |
|  | Општина Алексинац | + |
|  | Општина Гаџин Хан | + |
|  | Општина Дољевац | + |
|  | Општина Мерошина | + |
|  | Општина Ражањ | + |
|  | Општина Сврљиг | + |
|  | Општина Блаце | + |
|  | Општина Житорађа | + |
|  | Општина Куршумлија | + |
|  | Општина Прокупље | + |
|  | Општина Бабушница | + |
|  | Општина Бела Паланка | + |
|  | Општина Димитровград | + |
|  | Општина Пирот | + |
| Специфични дописи | Републички геодетски завод | + |
|  | Канцеларија за европске интеграције | + |

4. 	ПРОЦЕС ПРАЋЕЊА, ИЗВЕШТАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Хоризонтална и вертикална координација актера и њихових активности отежано се одвијала у току припреме Програма имплементације РППНТП, што се одразило на неуједначеност у разради стратешких приротета утврђених РППНТП.

Имајући у виду неуједначеност у нивоу детаљности категорије детаљно разрађених стратешких приоритета, узимајући у обзир могућност да ће у току реализације овог програма имплементације долазити до адаптација, модификација и нових иницијатива у остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета, а ради омогућавања да поједини неразрађени стратешки приоритети пређу у категорију детаљно разрађених приоритета, те помака у организовању активности, институција и координације на нивоу региона Јужна и Источна Србија са доношењим регионалне развојне стратегије за овај регион, као и других промена у организацији и координацији активности локалног нивоа управљања, документ под називом Програм имплементације РППНТП представља део континуираног процеса планирања, програмирања и имплементације планског просторног развоја подручја  Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа.

Као део тог процеса, измене и допуне Програма имплементације РППНТП, а по потреби и измене и допуне или иновирање РППНТП, предлагаће се на основу годишњег извештаја о остваривању РППНТП и Програма имплементације РППНТП. Како је овај програм оперативни документ за имплементацију РППНТП, реално је очекивати да се иновира заједно са подношењем извештаја.

Тиме ће се остварити континуитет процеса планирања и имплементације планираног просторног развоја подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа  и омогућити:

- свим актерима, нарочито онима који нису били довољно припремљени за активније учешће у припреми првог програма, да иновирају и допуне своје предлоге за детаљну разраду стратешких приоритета;

- усклађивања овог програма са израдом регионалне развојне стратегије и (годишњих) програма финансирања развоја региона за регион Јужна и Источна Србија (у деловима који се територијално односе на Тимочку крајину);

- усклађивања овог програма и израде секторских стратегија, планова и програма (у деловима који се територијално односе на подручјe  Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа ); и

- усклађивања овог програма и пројеката који конкуришу за IPA фонд, донације или за реализацију јавно-приватног партнерства.

На овај начин се омогућава повећање ефикасности и ефективности процеса планирања, просторног развоја и уређења територије Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа.

Мониторинг и његово добро успостављање представља саставни део и основ успешне имплементације. У периоду важења овог програма имплементације предвиђена је израда годишњих извештаја о стању у простору у којима треба да се прате: напредовање у реализацији стратешких приоритета, промене у вредностима показатеља (показатеља) просторног развоја и реално оцењивање стања развоја простора путем мерења вредности дефинисаних показатеља у утврђеним временским интервалима. Из тог разлога се у глави V. Програма имплементације РППНТП препоручује организација мониторинга, као поступка којим се обезбеђује стална спрега између добијања информација и њихове интерпретације, а да се током имплементације усредсређује на праћење и оцену промена приоритета.

Програмом имплементације утврђују се показатељи за праћење промене стања у простору, тако да Програм имплементације РППНТП предвиђа изградњу и коришћење ГИС – оријентисаног информационог система што је неопходан услов за квалитетан мониторинг и управљање имплементацијом РППНТП и просторним развојем подручја  Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа.

Поред показатеља за праћење промена у стању у простору дефинисаних у глави IV. Програма имплементације РППНТП, дате су и препоруке за координацију активности на остваривању стратешких приоритета и праћење показатеља просторног развоја, у глави V. овог програма који ће послужити и за годишње извештавање о остваривању РППНТП и Програма имплементације РППНТП.

III. 	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ  НИШАВСКОГ, ТОПЛИЧКОГ И ПИРОТСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

1.	ДЕТАЉНО РАЗРАЂЕНИ СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ

У Табели 2: Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП  је детаљно разрађено 158 стратешких приоритета, под одговарајућим редним бројем који су дефинисани у глави IV. „Имплементација”, одељак 3. „Приоритети и стратешко-развојни пројекти прве етапе спровођења плана” РППНТП за 33 планска решења у 14 тематских области и то:

1. 	Пољопривреда;

2. 	Шуме и шумско земљиште;

3. 	Геолошки ресурси;

4. 	Становништво, насеља и јавне службе;

5. 	Привреда;

6. 	Туризам;

7. 	Саобраћајна инфраструктура;

8. 	Водопривреда;

9. 	Енергетика;

10. 	Електронске комуникације (Телекомуникациона мрежа);

11. 	Комуналне делатости;

12. 	Животна средина;

13. 	Заштита природних добара и

14. 	Заштита непокретних културних добара.

Такође је утврђено стање просторно-планске и урбанистичке документације на територији јединица локалне самоуправе у обухвату РППНТП и то оних планских докумената који су у директној или посредној вези са стратешким планским решењима РППНТП, Табела 1a: Стање просторно-планске и урбанистичке документације на подручју РППНТП.

Стратешки приоритети из Табеле 2: Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП, који имају прецизну просторну одредницу назначени су на графичким прилозима, и то: Прилог 1. „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ВРЕДНОСТИ, ЗАШТИТА НКД И РАЗВОЈ ТУРИЗМА” и Прилог 2. „РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ”, који су одштампани уз овај Програм имплементације РППНТП и чине његов саставни део. Нису назначени они стратешки приоритети чија просторна одредница није довољно прецизна (нпр. односи се на индустријску зону/парк регионалног значаја у или ван постојећег насеља) или ниво детаљности одговара просторном плану јединице локалне самоуправе (нпр. ППОВ, локалне депоније комуналног отпада). Графички прилог 1. припремљен је на основу генерисаног садржаја рефералних карата РППНТП.

У склопу иновирања Програма имплементације РППНТП препоручује се обављање иновирања и допуне наведених активности и пројеката за остваривање стратешких приоритета.

Табела 2: Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП

| Ред.бр.СП | Стратешки приоритети СП | Активности / Пројекти за реализацију приоритета (А/П) | Учесници у реализацији активности / Одговорност (О) и партнери (Пр) за реализацију пројеката | Оријентациони износи и извори финансирања А и П |  |  | Рокови реализације А и П (фаза II) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | опис | РСД | € |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Teматска област: 1. Пољопривреда |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 1.1. Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активирање регионалног и локалних центара за развoj лoкалних заjeдница | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Стратешки план економског развоја општине. Програм развоја сточарства. Програма развоја биљне производње. Пројекат уређења путева. Пројекат уређења земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Стратегије развоја пољопривреде у општини Дољевац. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Ревитализација пољских и шумских путева на територији општине. |  |  | 25.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја биљне производње. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС |  | 2.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Програм развоја сточарске производње. |  |  | 3.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Програм развоја прерађивачке индустрије. |  |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Програм категоризације села. |  |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Програм наводњавања пољ.земљишта. |  |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Програм ревитализације пољопривредних путева. |  |  | 5.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | План руралног развоја Нишавског округа 2012- 2021. године, (П). Активности на имплементацији биће у функцији очувања, унапређења и развоја примарне пољопривредне производње, конкурентне и на домаћем и на ино тржишту. Најзначајније акције биће усмерене ка: 1. Стварању услова за укрупљивање земљишног поседа; 2. Специјализација и регионализација у пољопривредној производњи; Развоју и модернизацији производних, прерадних и складишних капацитета; 3. Организационом јачању пољопривредне производње и произвођача; Резвоју и реализацији регионалних инфраструктурних пројеката; 4. Одрживом управљању природним ресурсима. | (О): ЈЛС. (Пр): факултети и јавне установе | IPA |  |  | У току је имплементација и ревизија плана, а даље активности према плану |
|  |  | Израда Програма комасације по основу конкурса за доделу средстава за студијско - истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе и Републику Србију. | (О): ЈЛС, (Пр): МПЗЖС |  |  |  | Израда пројектне документације, од 2015 практична примена на терену |
|  |  | Формирање Регионалног центра за рурални развој и иновације. | (О): ЈЛС, (Пр): ЕУ, МПЗЖС | 20%, 60%, 20% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | „Подршка развоју воћа и бобичастог воћа на југу Србије” | (О): ДЕУ, Дански програм, (Пр): ЈЛС, МПЗЖС | 70% 0 30% |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратешког плана локалног економског развоја општине 1. програм развоја сточарства, 2. пројекат уређења путева, | ЈЛС, МПЗЖС ЈП ПС | ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја сточарстава Програм развоја биљне производње Програм уређења путева Програм уређења и коришћења пољопривредног земљишта | ЈЛС, КЛЕРР, МПЗЖС |  | 300.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја биљне производње. Оснивање и развој сточних фарми. Програм развоја сточарства. Пројекат уређења путева. Програм уређења пољопривредног земљишта. Формирање базе података о свим видовима пољопривредне производње. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС, донатори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратешког плана локалног економског развоја општине;оснивање Фонда за развој пољопривреде. Oснивање Топличког центра за развој воћарства. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЦРС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Стратешки план локалног економског развоја општине/Ревизија. Програм развоја биљне производње. Оснивање и развој сточних фарми. Програм развоја планинског сточарства. Пројекат уређења путева. Програм уређења земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Стратешки план локалног економског развоја општине. Програм развоја сточарства. Програм развоја биљне производње. Пројекат уређења путева. Програм уређења земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Стратегија локалног економског (руралног развоја) развоја општине. Програм развоја пољопривредне производње са акцентом на развој воћарске и сточарске производње. Програм удруживања у пољопривредне задруге. Пројекат уређења атарских путева. Програм уређења пољопривредног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈППС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм уређења атарских путева. | О:ЈЛС , Пр.МПЗЖС |  |  |  |  |
| 2. | Изрaда и почетак реализације прojeката за oбнову оштећеног и уништеног земљишта | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта. | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Мелиорација ливада и пашњака. | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Ревитализација атарских путева. | УПЗ, ЈЛС | Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Континуирана сарадња са пољопривредном саветодавном службом, као подршка редовном испитивању квалитета пољопривредног земљишта у јавној и приватној својини. | ЈЛС, Управа за пољопривреду, ПСС Ниш |  | 500.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена (А), Програм мера за обнову оштећеног и уништеног земљишта (П) | (О): МПЗЖС, МРЕ, (Пр): ЈЛС, ЈВП СВ | 30%, 30%, 10%, 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Почетак активности за израду студије и главног пројекта наводњавања и одводњавања пољопривредног земљишта за Ниш, Мерошину, Дољевац и Алексинац. | (О): ЈЛС, (Пр): ДЕУ, ЈВП СВ, МПЗЖС | 30%, 0% 0% 70% |  | 30.000,00 | 2015. |
|  |  | Побољшање стања атарских (пољских) путева у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2013.(завршетак) и за 2014. годину. | (О): ЈЛС, (Пр): МПЗЖС | 40% 60% |  | 30.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање замљишта оштећеног експлоатацијом шљунка и песка у долинама река. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање и евидентирање напуштеног пољопривредног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Пројекат локалне комасације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат наводњавања моравског подручја. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. Борба против напуштеног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ |  | 18.000.000,00 |  | 2016-2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте оштећености земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација земљишта оштећеног експлоатацијом природних сировина (камен,шљунак). | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. | О:ЈЛС, Пр.МПЗЖС |  |  |  |  |
| 3. | Мере заштите земљишта и почетак реализације радова које је потребно спровести на теренима оштећеним процесима ерозије | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња специфичних грађевинских објеката као противерозиона мера и друге мере. | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта од деградације (спречавање неконтролисаног коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, неконтролисаног одлагања отпада,..). | ЈЛС, МПЗЖС |  | 1.500.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. |  |  | 50.000,00 |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена (А) Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом (П) | (О): МПЗЖС, (Пр): ЈЛС, ЈП СШ, ДП Ерозија, ЈВП СВ | 50%, 20%, 10%, 10% 10% |  |  | 2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте замљишта угроженог воденом ерозијом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. Санирање бујичних вода. Подршка раду противградне заштите. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  | 20.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте угрожености земљишта ерозијом. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација земљишта оштећеног експлоатацијом природних сировина (камен, шљунак). | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП ПС, МПЕ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте земљишта угроженог ерозијом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. | О:ЈЛС Пр.МПЗЖС ЈВП СВ |  |  |  |  |
| 4. | Мере и почетак активности за пошумљавање слабо продуктивног пољопривредног земљишта и деградираних пашњака | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена (А). | (О): МПЗЖС. (Пр): ЈП СШ. ЈЛС | 70%, 20% 10% |  | 10.000,00 |  |
|  |  | Мера поделе садница (А). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. Израда карте слабо продуктивног пољопривредног земљишта и деградираних пашњака. | ЈЛС, МПЗЖ, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | О:ЈЛС, Пр:МПЗЖС, ЈП СШ |  |  |  |  |
| 5. | Мониторинг квалитета земљишта | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Активност у плану под називом Поправка квалитета пољопривредног земљишта и мониторинг земљишта. | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | 10 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Студијско истраживачки радови и пројекти у области пољопривредног земљишта од значаја за општину. | ЈЛС , МПЗЖС, ПСС Ниш, Консултанти |  | 500.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Обавештавање, саветодавна и техничка помоћ. | (О): ПССС, (Пр): ЈЛС | 100% |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС | Буџет ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 100.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. Увођење софтверске обраде података за израду Програма заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта на територији општине. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање мониторинга квалитета земљишта. |  |  |  |  |  |
| 6. | Ажурирање базе података катастра о наменама и власништву земљишта | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање базе података о регистрованим пољопривредним газдинствима на територији општине Дољевац. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 1.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Идентификација и обележавање пољопривредног земљишта у јавној својини. |  |  | 3.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Техничка помоћ. | (О): РГЗ, (Пр): ЈЛС | 100% |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање сарадње на размени података између ЈЛС и катастра. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење поступака комасације у насељу Вољчинац. | ЈЛС, ГИЗ |  | 124.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, РГЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о наменама и власништву земљишта | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Комасација - Равна шума - До ров -Турски друм/ 300 ha. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 10.500.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Бонитирање комасираног зенљишта - 300 ha. | ЈЛС, МПЗЖС, Овлашћена организација |  | 110.000,00 |  | . |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Ажурирање података катастра о намени и власништву земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, РГЗ |  |  |  |  |
| 7. | Јачање стручно-саветодавних служби и спровођење стручних едукација пољопривредника | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање кадрова у развоју пољопривреде. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање капацитета локалне администрације у делу преузетих надлежности у области пољопривреде. | ЈЛС, Надлежна министарства |  | 300.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Акциони план Одсек за пољопривредну производњу (А/П). | (О): ЈЛС, (Пр): ПССС, МПЗЖС | 100% |  | 100.000,00 | 2020. |
|  |  | Анализа рејонизације (П). |  |  |  |  |  |
|  |  | Фонд за развој пољопривреде. |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми за унапређење примарне производње. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. | ЈЛС, МПЗЖС, МП |  | 600.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Техничко јачање пољопривредно стручно саветодавне службе. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, Донатори |  | 3.000.000,00 |  |  |
|  |  | Едукација и информисање пољопривредних произвођача. |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање саветодавства у виноградарској производњи и винарству. |  |  | 6.500.000,00 |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација пољопривредника кроз размену искуства. Обука запослених у стручно саветодавним службама. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм–теренска функционална пољопривредна служба. | ЈЛС, МПЗЖС, ПСС |  |  |  |  |
| 8. | Мере за подстицање улагања младих пољопривредника у проширење пољопривредног поседа | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Давање у закуп државног пољопривредног земљишта. | УПЗ, ЈЛС | Буџет РС |  |  | 1-40 година, континуирана активност |
|  |  | Давање у закуп обрадивог пољопривредног земљишта (физичка лицца старија од 65 година, лицима млађим од 40 година). | УПЗ | Буџет РС |  |  | 3 године, континуирана активност |
|  |  | Набавка нове опреме за наводњавање. | УПЗ | Буџет РС |  |  | 1 година |
|  |  | Изградња система за наводњавање (водозахват и/или примарна мрежа са опремом која се поставља на примарну мрежу за наводњавање). | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | 1 година |
|  |  | Привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта | УПЗ, ПССС | Буџет РС |  |  | 1 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима; Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Помоћ у организовању „зимске школе” - за пољопривреднике и других едукативних и промотивних акција у циљу унапређење нивоа знања како у примени нових технологија, увођењу стандарда и добре пољопривредне праксе како у производњи, тако и у маркетингу, продаји пољопривредних производа и управљању газдинством. | ЈЛС, ПСС, Донатори, Консултанти |  | 200.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука и стимулисање младих за имплементацију тржишно оријентисаних модела специјализоване пољопривредне производње. | ЈЛС |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Обука за израду пројеката и бизнис планова. | МПЗЖС, ЦРС |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Обука за примену нових технологија у пољопривреди и упознавање са ЕУ стандардима. |  |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. |  |  | 200.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. |  |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм Фонда за развој пољопривреде у делу који се односи на мере за подстицање младих пољопривредника - едукација, пружање техничке подршке, познавање младих пољопривредника са разним деловима у оквиру примарне пољопривредне производње. | ЈЛС (О/П), ДЕУ, IPA (О/П), МПЗЖС (О/П), ПССС Србије (О/П), КЗМ (О/П), КЛЕРР (О/П) | 20%, 60%, 20% |  | 10.000,00 | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима. Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС | Буџет ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима. Подстицај развоју производње вина и ракије, отварању хладњача и откупних места за воће и грожђе, отварање и подстицај мини млекарама и подизање техничког нивоа њихове производње и прераде. Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, Донатори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке (испитивање квалитета земљишта, испитивање квалитета производа). | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима. Испитивање земљишта и примена агротехничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање техничке подршке пољопривредним произвођачима. Испитивање земљишта и примена агротхничких мера у циљу повећања приноса и очувања пољопривредног земљишта. Упознавање пољопривредних произвођача са интегралном и органском производњом. | ЈЛС МПЗЖС ЦРС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм стимулативних мера усмерених на јачање „малог и младог” - професионално оријентисаног пољопривредног произвођача. Социо-економски програм повратка младих на село. | МПЗЖС, ЈЛС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности наводњавања пољопривредних површина на територији општине Димитровград. Одређивање водних потенцијала и картирање површина за наводњавање | ЈЛС, МПЗЖС, МЗ ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм субвенција. | О:ЈЛС, Пр:МПЗЖС |  |  |  |  |
| 9. | Оснивање кластера | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукације привредника и предузетника о значају удруживања, кластеризацији, формирању конзорцијума. |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживања пољопривредника у удружења и пољопривредне задруге, зарад груписања и унапређења производње, јефтиније набавке инпута, боље продаје и прераде пољопривредних пороизвода. | ЈЛС, МПЗЖС, Удружења |  | 700.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Развој задругарства. |  |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Заштита географског порекла. |  |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења, задруга, асоцијација и кластера. | (О):ПКС, (Пр):ЈЛС, МПЗЖС, IPA | 10%, 20%, 20%, 50% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Пројекат формирања повртарско-воћарско-виноградарског центра, фаза 1 - израда студије изводљивости и техничка документација. Формирање производно едукативно винарско воћарског дома коришћењем модела јавно-приватног партнерства у селу Каменица, ГО Пантелеј. - Реализација пројекта „Винско село Малча” - (виноград, винарија за производњу органског вина са лабораторијом, едукативним центром). | (О):ЈЛС, (Пр):МПЗЖС, ЕУ, НТП, ПД, Удружења | 30%, 20%, 30%, 10%, 10% |  | 700.000,00 |  |
|  |  | Пројекат сарадње Жиронд - Ниш у оквиру сарадње прокрама пројеката децентрализована сарадње Министарства иностраних послова Француске. | ЈЛС, Генерални Савет Жиронда, ARBIO Aquitane, ГО Пантелеј, ГО Нишка Бања, ЈЛС Сврљиг, Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија у Прокупљу, Винарија Статус | 20%, 40%, 10%, 10%, 10% 10% |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Развој задругарства. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД | ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Развој задругарства. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  | 100.000,00 |  | 2015-2024. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Развој задругарства и подршка раду постојећих удружења, задруга из области произвођача и прерађивача млека, воћа и поврћа и меда. Регионално повезивање пољопривредних удружења. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих удружења. Формирање нових удружења. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Развој задругарства. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање постојећих и формирање нових пољопривредних удружења. Развој задругарства. Заштита географског порекла. | ЈЛС, МПЗЖС, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка оснивању и развоју задругарства. Подршка стварању производа са заштићеним географским пореклом. | МПЗЖС, ЈЛС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита географског порекла. | О:ЈЛС, Пр:МПЗЖС |  |  |  |  |
| 10. | Обезбеђење пореских и инфраструктурних олакшица за инвестирање у отварање малих и средњих предузећа | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде и упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Мере које се односе на олакшице за инвестиције у отварање малих и средњих предузећа на сеоском подручју | (О): МФ, (Пр): ЈЛС, МПЗЖС | 40% 20% 40% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање Фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | ЈЛС, МПЗЖС, ЦРС, МП, ПД |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање фонда за развој пољопривреде. Упознавање са новим технологијама и њихово увођење у производну праксу. | МПЗЖС, ЈЛС, МП |  |  |  |  |
| Teматска област: 2. Шуме и шумско земљиште |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 2.1. Заштита и одрживо коришћење шумског земљишта и шума и развој ловства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Унапређењe стања постојећих шума и повећањe површина под шумама (пошумљавањем) у сливовима постојећих и планираних водоакумулација, у оквиру јаловишта и око индустријских и комуналних комплекса | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | План развоја за Нишавско, Топличко и Јабланичко шумско подручје. Основе и Програми газдовања шумама за све газдинске јединице и рекултивације јаловишта. | Корисници и власници шума и шумског земљишта | Сопствена средства и субвенције за проширену репродукцију |  |  | 10 година |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијашуме” |  |  |  |  |  |
|  |  | Остварен план узгоја у периоду од 2010. до 2013. године на површини од 39.878 ha. | ЈП СШ |  | 316.051.799,00 |  | Подаци су за радове који су извршени у периоду од 2010. до 2013. године |
| 2. | Израда пројеката пошумљавања сливова водоакумулација на подручју Просторног плана | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекти пошумљавања и рекултивације јаловишта. | Корисници и правна лица из члана 71. Закона о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 93/12) | Буџет РС |  |  | До извршења |
| 3. | Рационално и одрживо коришћење укупних производних потенцијала шума, уз повећање процента укупне обраслости и попуњавање недовољно обраслих површина, оптимални однос обраслог и необраслог земљишта (87% : 13%) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | План развоја за Нишавско, Топличко и Јабланичко шумско подручје. Основе и Програми газдовања шумама за све газдинске јединице и рекултивације јаловишта. | Корисници и власници шума и шумског земљишта и ЛС | Сопствена средства и Буџет РС |  |  | До 10 година |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијашуме” |  |  |  |  |  |
|  |  | Превођење изданачких у високе: | ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | 1. Мелиорацијом на површини од 109 ha. |  |  | 24.101.879,00 |  |  |
|  |  | 2. Индиректно на површини од 143 ha. |  |  | 429.000,00 |  |  |
|  |  | 3. Попуњавање на површини од 68 ha. |  |  | 12.175.029,00 |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожаришта. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожаришта . | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожара. | ЈЛС, ЈП СШ |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Мере за одрживо коришћење производних потенцијала шума. Пошумљавање. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС, ЈВП СВ, ДЕУ | 10% 40% 50% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожаришта | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта планског пошумљавања недовољно обраслих површина. | МПЗЖС, ЈЛС, MЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Контролисана сеча шума (спречевање нелегалне сече и контролисана сеча ради формирања шума). | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожаришта. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на санацији пожаришта. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм контролисане сече шума. Активности на санацији пожаришта. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
| 4. | Антиерозивна заштита на површинама и локалитетима угроженим средњом, ексцесивном и јаком ерозијом | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | План развоја за Нишавско, Топличко и Јабланичко шумско подручје; Основе и Програми газдовања шумама за све газдинске јединице и рекултивације јаловишта | Корисници и власници шума и шумског земљишта и ЈЛС | Буџет РС |  |  | До 10 година |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијашуме” |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита земљишта од водне ерозије (27.476,43ha). | ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена и израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС, ЈВП СВ |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. Израда карте земљишта угроженог воденом ерозијом. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС, ЈВП СВ, ДП Ерозија | 10% 30% 30% 0% 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Стварање услова за плански мониторинг, истраживање и заштиту шума. | МПЗЖС, шумска газдинства, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Упостављање мониторинга. Набавка опреме за рад мобилних тимова. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. |  |  |  |  |  |
| 5. | Институционално опремање и организовање за потребе: мониторинга и истраживања шума | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња јединственог информационог система праћења и истраживања шума и шумског земљишта. | Корисници и правна лица из члана 71. Закон о шумама | Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
| 6. | Очување разноврсности ловне фауне (гајење, насељавање и заштита дивљачи) уз усклађивање ловних и осталих делатности у ловиштима | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја за Стару планину I, II, Суву планину, Јабланичко-Врањско и Јастребац-Радан-Топличко ловно подручје, ловне основе и годишњи планови газдовања ловиштима. | МПЖС, корисници ловишта | Сопствена средства и Буџет РС |  |  | Рокови реализације планских докумената су 15 и 10 година |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијашуме” |  |  |  |  |  |
|  |  | СТАР Пројекат - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији у Србији. | ЈП СШ | Зајам Светске банке и донација Глобалног фонда за заштиту животне средине |  | 17.000.000,00 | 2010. године започет |
|  |  | UNDP (Програм Уједињених нација за развој) Обухваћена су заштићена подручја Лептерија Сокоград (уређене туристичко пешачке стазе). Успостављена је база података о природним и створеним вредностима и непокретностима у Парку природе „Стара планина”, Парку природе „Сићевачка клисура” и Пределу изузетних одлика „Лептерија - Сокоград”. |  |  |  |  | 2013. године започет |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС, Ловачка Удружења | 10% 0% 50% 40% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за очување ловне фауне- ловна основа, на основу које би се утврдило потреба за насељавање, или смањење аутохтоних врста дивљачи, Планско услађивање шумске и ловне основе. | МПЗЖС, ловачки савез Србије, ловачко удружење Др Миленко Хаџић, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Гајење дивљачи у резерватима. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација ловних основа за ловишта. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС |  |  |  |  |
| 7. | Организација стручних служби за праћење и усмеравање развоја ловне дивљачи | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Планска документа која доносе МПЗЖС и корисници ловишта. | МПЗЖС, Корисници ловишта, Ловачка комора | Сопствена средства и Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација стручних служби. | ЈЛС, ЈП СШ |  | 50.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација. Планска документа. | ЈЛС, МПЗЖС, Ловачка удружења | 30% 50% 20% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Стварање институционалних услова за оснивање стручних служби из области лова која ће вршити мониторинг ловишта, узгој и заштиту ловне дивљачи, као и организовано бављење ловним туризмом као профитабилном граном. | МПЗЖС, Ловачки савез Србије, Ловачко удружење Др Миленко Хаџић, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање удружења ловаца у циљу праћења и усмеравања развоја ловне дивљачи. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
| 8. | Фазно побољшање стања и фонда ситне и крупне дивљачи у складу са капацитетима ловишта | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја за Стару планину I, II, Суву планину, Јабланичко-Врањско и Јастребац-Радан-Топличко ловно подручје, ловне основе и годишњи планови газдовања ловиштима | МПЗЖС, Корисници ловишта | Сопствена средства и Буџет РС |  |  | Рокови реализације планских докумената су 15 и 10 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација планова и ловних основа. | ЈЛС, МПЗЖС, Ловачка удружења | 30% 50% 20% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Пребројавањем дивљачи утврђивање правог бројног стања свих категорија дивљачи, а ловнопривредном основом предвитети мере побољшања у складу са капацитетима | МПЗЖС, Ловачки савез Србије, Ловачко удружење Др Миленко Хаџић, ЈЛС |  |  |  |  |
| 9. | Организовање ловног туризма уз едукацију ловаца и ловних стручњака | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство пољопривреде и заштите животне средине |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм развоја за Стару планину I, II, Суву планину, Јабланичко-Врањско и Јастребац-Радан-Топличко ловно подручје, ловне основе и годишњи планови газдовања ловиштима. | МПЗЖС, Корисници ловишта, Ловачка комора | Сопствена средства и Буџет РС |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризма. Оснивање и организација ловачких домова ( нпр. за почетак : у селу Делиграду и у селу Липовцу). | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризмa. Оснивање и изградња ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризма и оснивање и изградња ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Планска документа. Организација ловног туризма. Планско коришћење, изградња и реконструкција ловачких домова | ЈЛС, МПЗЖС, Ловачка удружења | 30% 50% 20% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснивање и изградња ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризмa. Оснивање и изградња ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризма. Оснивање и израда ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Организација ловног туризма. Оснивање и изградња ловачких домова. | ЈЛС, ЈП СШ, ТОС, ТО |  |  |  |  |
| Teматска област: 3. Геолошки ресурси* |  |  |  |  |  |  |  |
| * детаљни подаци о локацијама геолошких истраживања и експлоатационих поља су дати у координатама и део су документационих основа регионалног просторног плана и његовог програма имплементације у складу са мишљењем Министарства рударства и енергетике бр. 350-01-00017/2015-01 од 22. маја 2015. године. |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 3.1. Експлоатација минералних сировина |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мере и почетак активности за модернизацију, ревитализацију и реинжењеринг технолошких процеса, модернизацију опреме, као и постројења за припрему и примарну прераду минералних сировина | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршетак процеса приватизације: 1. Партизанског пута д.о.о. Беооград (у реструктурирању) 2. Предузећа за путеве Ниш (у стечају) 3. Јужна морава (у реструктурирању) 4. Копаоник АД Куршумлија 5. ЈП ПЕУ Рударско грађевинско предузеће Алексиначки рудници (у реструктурирању) | ПД, МРЕ, МП | Приватни капитал |  |  | 31. децембар 2015. године |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за повећање капацитета производње и увођење нових технологија. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за повећање капацитета производње и увођење нових технологија. | ЈЛС, МРЕ |  | 700.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за повећање капацитета производње и увођње нових технологија. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
| 2. | Отварање затворених рудника, обезбеђивање нових радних места и повећање искоришћавања постојећих минералних сировина уз пратећу модернизацију технолошких процеса у рудницима угља са подземном експлоатацијом (Алексиначки рудници) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање затворених рудника – Главни рударски пројекат експлоатације каменог угља у лежишту „Јерма” - Општина Бабушница. | ПД Храм доо Пирот, МРЕ | Приватни капитал |  |  | 31. децембар 2015. године |
|  |  | Отворени нови рудници – Експлоатација кречњака у лежишту „Китка” - Општина Пирот. | Кубиктранс плус доо Пирот | Приватни капитал |  |  | 31. децембар 2020. године |
|  |  | Отворени нови рудници – Експлоатација габра на површинском копу „Раков Дол” - Општина Бабушница. | Мине инвест доо Аранђеловац | Приватни капитал |  |  | 31. децембар 2034. године |
|  |  | Отворени нови рудници – Експлоатација кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Бабин кал –Душиловник” - Општина Бела Баланка. | Пут инжињеринг доо Ниш | Приватни капитал |  |  | 31. децембра 2025. године |
|  |  | Отворени нови рудници – Експлоатација андезита као техничког грађевинског камена у лежишту „Корито” - Општина Димитровград. | Андама доо Пирот | Приватни капитал |  |  | 31.децембра 2032. године |
|  |  | Започети пројекат – Експлоатација кречњака као техничког грађевинског камена „Кале-Мали Врх” - Општина Пирот. | Друмови А&Д доо Пирот, МРЕ, ЈЛС | Приватни капитал |  |  | 1. јули 2016. године |
|  |  | Започети пројекат – Експлоатација мермера као техничког грађевинског камена у лежишту „Грабак” - Општина Прокупље. | СЗР Тасић Коп Прокупље, МРЕ, ЈЛС | Приватни капитал |  |  | 2015. |
|  |  | Започети пројекат – Студија изводљивости експлоатације калцита у лежишту „Ћелије” - код Гаџиног Хана. | Балкан Хан доо Гаџин Хан, МРЕ, ЈЛС | Приватни капитал |  |  | 2015. |
|  |  | Одобрени пројекти – Експлоатација црвеног пешчара као архитектонско грађевинског камена у лежишту „Бобац” - код Пирота. | Геоинжењерин доо Ниш, МРЕ, ЈЛС | Приватни капитал |  |  | 2015. |
|  |  | Одобрени пројекти – Експлоатација доломитског мермера као карбонантне сировине у лежишту „Бериље” - код Прокупља. | Nevena color d.o.o. Лесковац, МРЕ, ЈЛС | Приватни капитал |  |  | 2015. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање статуса ЈП ПЕУ „Ресавица” - Алексиначки рудници, Алексинац. | МРЕ, ВРС, Стратешки партнери |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Истражни радови за активирање рудника угља у Чучалу. | ЈЛС, МП, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање затвореног рудника каменог угља, „Јерма” - Ракита. Искоришћавање минералне сировине Бентонит, Завидинце. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
| 3. | Припремне активности на интензивирању геолошких истраживања у утврђеним перспективним подручјима: воде и утврђене резерве; грађевинско-технички и архитектонски камен (кречњак, пешчар, бентонит и друго) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат геолошких истраживања нафте и фаса на територији Републике Србије јужно од Саве и Дунава - на истраженом простору број 1915. | МРЕ, НИС ад |  |  |  | До 21. децембра 2020. године |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-минерална вода; Општина Прокупље: 1. Извориште у селу Вича (бунар МТ-1А/04); 2. Извориште у селу Туларе (бунар МТ-2/04). | МРЕ, ЈЛС Прокупље, Инвеститор за Милана Топлицу доо |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-термоминерална вода; Општина Прокупље: 1. Извориште Сува Чесма. | МРЕ, ЈЛС Прокупље, Инвеститор за Милана Топлицу доо |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-подземне воде; Град Ниш: 1. Извориште у насељу Дуваниште. | МРЕ, ЈЛС Ниш, ProCredit Bank ad Београд |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-питка вода; Општина Пирот: 1. Извориште у Пироту | МРЕ, ЈЛС Пирот, S&V Drilling mine service dоо |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-питка вода; Град Ниш: 1. Извориштa на локацијама села: ГорњаТрнава, Хум и ВелеПоље, општинa Црвени Крст; | МРЕ, ЈЛС Ниш, ГрадНиш – Управa за пољопривреду и развој села |  |  |  | 2015. |
|  |  | 2. Извориште на локацији Криви вир. | МРЕ, ЈЛС Ниш, ЈКП Градска топлана Ниш |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-термоминерална вода; Општина Куршумлија: 1. Извориштe термоминералних вода Куршумлијске бање. | МРЕ, ЈЛС Куршумлија, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-питка вода; Општина Дољевац: 1. Извориште БС Пуковац-бунар Б-1. | МРЕ, ЈЛС Дољевац, НИС ад Нови Сад, Блок Промет |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Подручје истраживања; Тип подземне воде-питка вода; Град Ниш: 1. Извориште за главно складиште горива у Нишу, | МРЕ, ЈЛС Ниш, НИС ад Нови Сад, Блок Промет |  |  |  | 2015. |
|  |  | 2. Извориште предузећа BENETTON SERBIA. | МРЕ, ЈЛС Ниш, BENETTON SERBIA doo |  |  |  | 2015. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-термоминерална вода; Општина Куршумлија: 1. Извориште Магово. | МРЕ, ЈЛС Куршумлија, Југо-адрија |  |  |  | Датум издавања одобрења - 11. децембар 2000. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-питка вода; Општина Бела Паланка: 1. Извориште Бањица. | МРЕ, ЈЛС Бела Паланка, НИС Југопетрол |  |  |  | Датум издавања одобрења - 24. децембар 2003. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-минерална вода; Општина Алексинац: 1. Извориште Катун, | МРЕ, ЈЛС Алексинац, Хидромид д.о.о. |  |  |  | Датум издавања одобрења - 1. јул 2010. |
|  |  | 2. Извориште у Доњем Сухотну. | МРЕ, ЈЛС Алексинац, ДОО Геоцоја |  |  |  | Датум издавања одобрења - 8. мај 2007. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-минерална вода; Општина Пирот: 1. Извориште Даг Бањица. | МРЕ, ЈЛС Пирот, ЈП Водовод и канализација Пирот |  |  |  | Датум издавања одобрења - 22. август 2008. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-термоминерална вода; Општина Куршумлија: 1. Извориште у Пролом Бањи. | МРЕ, ЈЛС Куршумлија, АД Планинка |  |  |  | Датум издавања одобрења - 16. новембар 2010. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-минерална вода; Општина Алексинац: 1. Извориште Бисер 1, насеље Лоћике. | МРЕ, ЈЛС Алексинац, Талас доо |  |  |  | Датум издавања одобрења - 16. новембар 2010. |
|  |  | 2. Извориште у Доњем Сухотну (ИБДС-1) | МРЕ, ЈЛС Алексинац, ГЕОЦОЈА ДОО |  |  |  | Датум издавања одобрења - 24. август 2005. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-термоминерална вода; Општина Куршумлија: 1. Изворишта термоминералних вода у Луковској бањи. | МРЕ, ЈЛС Куршумлија, АД Планинка |  |  |  | Датум издавања одобрења - 20. март 2012. |
|  |  | Тип одобрења - Експлоатационо поље; Тип подземне воде-питка вода; Општина Куршумлија: 1. Извориште Жута бара код Пролом Бање. | МРЕ, ЈЛС Куршумлија, ОЗ Профи Омладинац |  |  |  | Датум издавања одобрења - 20. март 2012. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Пројекта истражних радова, Извођење радова, Израда Елабората о оптималним билансним резервама минералних сировина. | МРЕ, Инвеститори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за повећање капацитета производње и увођење нових технологија. | ЈЛС, МРЕ |  | 700.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Истражни радови за експлоатацију кречњака у Попови. | ЈЛС, МРЕ, МП |  |  |  |  |
|  |  | Истражни радови за експолатацију минералне воде у Дрешници и Врбовцу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Истражни радови за експолатацију литијума у Блацу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Геолошка истраживања кречњака и лапоровите стене у лежишту Мала Рудина – Мртвине КО Љубатовица. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
| 4. | Мере за заштиту простора над лежиштима енергетских сировина (битуминозни шкриљци), на локацијама малих хидролектрана и коридора енергетске инфраструктуре од непланске изградње објеката | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Испитивања и утврђивање границе простора који се штити од непланске градње. | (О) : МРЕ, МПЗЖС, ЈЛС, ЗЗПС, (Пр) : РПКН, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Поштовање добијених услова и информација МРЕ приликом израде просторних и урбанистичких планова. |  |  |  |  |  |
|  |  | Преиспитивање потреба за изменом постојећих планова након обезбеђивања нових резултата истраживања. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичких планова за просторе који се штите од непланске градње. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за повећање капацитета производње и увођење нових технологија. | ЈЛС, МРЕ |  | 700.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација терена. | ЈЛС, МРЕ |  | 100.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта заштите простора над лежиштима битуминозних шкриљаца на територији месне заједнице Копајкошаре. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Резервисање простора за изградњу инфраструктурних објеката у планској документацији (дефинисање коридора за гасовод Белољин-Блаце); | ЈЛС, ЈП СГ, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификовање терена. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Индентификовање терена | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
| Teматска област: 4. Становништво, Насеља, Јавне службе |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 4.1. Заустављање негативних демографских токова и обнова становништва |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мере подршке државе смањивању унутаррегионалних разлика (са посебном пажњом на територијалним потенцијалима девастираних подручја која доживљавају економско заостајање и депопулацију) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација мера активне политике запошљавaња, са посебним акцентом на суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђене локалним акционим планом запошљавања, а у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавањa. | МРЗБСП, НСЗ, Локална НСЗ | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | На годишњем нивоу |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање подстицаја за отварање нових радних места (одобравањем наменских буџетских средстава, отуђењем или давањем у закуп грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне или без накнаде, или ослобађањем од обавеза плаћања локалних јавних прихода у одређеном периоду). | ЈЛС, НСЗ, МРЗБСП, Инвеститори |  | 50.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање нових радних места привлачењем инвестиција (покретање и обнова већ постојећих капацитета из електро, машинске и текстилне индустрије). | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 3.000.000,00 | 2018. |
| 2. | Мере за заустављање емиграције младог стручног кадра (запослење, квалитет живота) и стварање услова за повратак и редистрибуцију становништва (запослење, комунално опремање насеља и др) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација мера активне политике запошљавања, а у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавањa. | МРЗБСП, НСЗ, Локална НСЗ | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | На годишњем нивоу |
|  |  | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Побoљшање укупног економског амбијента. Деловање Националне службе за запошљавање. | ВРС, НСЗ |  |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Локални акциони план за младе за период од 2015. до 2019. године . | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка самозапошљавању и отварању нових радних места (едукације, обуке, израде бизнис планова, додела средстава). | ЈЛС, КЗМ, КЛЕР, НСЗ, Донатори |  | 300.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми за оснаживање младих и рањивих група у оквиру КЗМ. Грант шеме за самозапошљавање. Стимулисање инвестиција у МСП сектор кроз формирање регионалног гаранцијског фонда. | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 560.000,00 | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми за оснаживање младих и рањивих група у оквиру КЗМ. Грант шеме за самозапошљавање. Стимулисање инвестиција у МСП сектор кроз формирање регионалног гаранцијског фонда. | О: МОС, КЗМ, Пр:ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми за оснаживање млаих из рањивих група кроз КЗМ. | О: МОС, КЗМ, Пр:ЈЛС |  | 200.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми за оснаживање млаих из рањивих група кроз КЗМ. | О: МОС, КЗМ, Пр:ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња станова за кадрове. | ЈЛС, МРЗСП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Kуршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми за оснаживање младих из рањивих група кроз КЗМ. | О: МОС, КЗМ Пр:ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности канцеларије за младе у циљу задржавања младих на селу. | ЈЛС, КЗМ, МОС |  | 1.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Образовни програми и стварање услова кроз комунално опремање насеља за заустављање емиграције младог стручног кадра. | КЗМ, ЈЛС |  |  |  |  |
| Планско решење: 4.2. Развој људских ресурса |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |
|  |  | У складу са годишњим програмом додатног образовања и обуке, који је саставни део националног акционог плана запошљавањa. | МРЗБСП, НСЗ | Буџет РС |  |  | На годишњем нивоу |
|  |  | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука за активно тражење посла. Обука у клубу за тражење посла. Каријерно информисање. Функционално основно образовање одраслих. Програм обука за подизање компентенција незапослених лица. | НСЗ | Износи утврђени планом јавних набавки –додатно образовање за НТП |  |  | Континуирана делатност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подизање капацитета општинске админастрације, едукацијама и обукама запошљених у областима битним за економски развој. | ЈЛС, Донатори |  | 1.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација младих и преквалификација. | ЈЛС, НСЗ |  |  | 10.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање средње школе. | МПНТ |  | 2.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми обуке и едукација запослених у јавном сектору. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Локални акциони план запошљавања. | ЈЛС, НСЗ |  |  |  | 2015. |
| 2. | Подршка за самозапошљавање и оснивање послова мањег размера, као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка самозапошавању (субвенције за самозапошљавање), у складу са усвојеним националним акционим планом запошљавањa. | МРЗБСП, НСЗ | Буџет РС |  |  | На годишњем нивоу |
|  |  | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање информативно саветодавних услуга у области предузетништва. Пружање едукативних услуга у области предузетништва. Програм самозапошљавања. Менторинг програм. Исплата новчане надокнаде у једнократном износу ради покретања сопственог посла. Исплата новчане надокнаде у једнократном износу за заснивање радног односа. | НСЗ | Утврдити износ новчане накнаде која је исплаћена у једнократном износу ради покретања сопственог посла за НТП |  |  | Континуирана делатност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Локални акциони план запошљавања. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка самозапошљавању и отварању нових радних места (едукације, обуке, израде бизнис планова, додела средстава) кроз имплеменацију локалног акционог плана запошљавања. | ЈЛС, КЛЕР, НСЗ, Донатори |  | 300.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање канцеларије за едукацију предузетника и локални акциони план запошљавања. | ЈЛС, НСЗ, МП, МФ |  |  | 100.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм едукације за предузетнике и МСП. Едукација и преквалификација за незапослена лица. | ЈЛС, Удружење предузетника, Привредни савет |  | 6.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм едукације за предузетнике и МСП. Едукација и преквалификација за незапослена лица. Локални акциони план запошљавања. | О : ЈЛС, Пр: НСЗ, МРЗБСП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми едукације и преквалификације радне снаге и увођење нових образовних профила у СШ Блаце. | ЈЛС, МРЗСП, НСЗ, СШ Блаце, ВПШСС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми едукације за предузетнике и МСП. Програми едукације и преквалификације за незапослена лица. Локални акциони план запошљавања. | O: ЈЛС, Пр: НСЗ, МРЗБСП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми едукације за предузетнике. Програми едукације и преквалификације за незапослена лица. Локални акциони план запошљавања. | НСЗ, ЈЛС, МРЗБСП |  |  |  |  |
| 3. | Побољшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деце, старих, избеглих и интерно расељених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група) | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење члана 45.б Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 - усклађени динaрски износи, 8/13 - усклађени динарски износи, 47/13, 108/13, 6/14 - усклађени динарски износи, 57/14, 68/14 - други закон и 5/15 - усклађени динарски износи). Информисање послодаваца о могућностима запошљавања особа са инвалидитетом (ОСИ). Спровођење поступка процене радне способности. Укључивање незапослених особа са инвалидитетом у мере и активности професионалне рехабилитације. Програм субенција зарада за запошљавање ОСИ без радног искуства. Програм самозапошљавања ОСИ. Програм субвенција за отварање нових радних места ОСИ. Програм рефундације примерених трошкова прилагођавања радног места за ОСИ. Програм радне асистенције за ОСИ. Јавни радови за ОСИ. Програм самозапошљавања лица ромске националности. Тренинг самоефикасности. Каријерно саветовање. | НСЗ | Утврдити износ плаћених доприноса за особе са инвалидитетом од стране НСЗ |  |  | Континуирана ативност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка НВО које се баве проблемима социјално угрожених лица, удружењима пензионера, бораца и жена. | ЈЛС, НВО, Центар за социјални рад, Црвени крст, МРЗБСП |  | 5.000.000,00 |  | Континуирана ативност |
|  |  | Обезбеђење континуираног рада народне кухиње за социјално угрожене кориснике. |  |  | 35.000.000,00 |  | Континуирана ативност |
|  |  | Унапрeђење положаја и права деце и омладине са посебним потребама. |  |  | 5.000.000,00 |  | Континуирана ативност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Локални акциони план за родну равноправност. Набавка мобилне амбуланте. Изградња објеката за колективно становање и изградња старачког дома. Акциони план за избегла и расељена лица и Роме. | ЈЛС, МЗд, МРЗБСП |  |  | 1.000.000,00 |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија Акционог плана за Роме. Програми едукације младих и жена на селу ради подстицања педузетнишва. | О:ЈЛС, Пр:МРЗБСП, ПрС, УП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми едукације младих и жена на селу ради подстицања предузетништва. | ЈЛС, УП, Привредни савет |  | 3.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња објеката за колективно становање. Акциони план за избегла и расељена лица. Акциони план за Роме. | О : ЈЛС, Пр: МРЗБСП, УП, Привредни савет |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Локални акциони план за борбу против сиромаштва. Отварање „волонтерског центра”. Изградња геронтолошког центра у Блацу (израда планске и техничке документације). Подстицање укључивања приватне понуде у организовању геронтолошких служби. Изградња објеката за социјално становање (израда техничке документцаије). Обезбеђивање приступачности у јавним објектима и службама (физичка, визуелна и звучна сигнализација). | ЈЛС, ЦСР, МРЗСП, Удружења |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња објеката за колективно становање. Програми едукације младих и жена на селу ради подстицања педузетнишва. | O: ЈЛС, Пр: МРЗБСП, УП, Привредни савет |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Додела пакета грађевинског материјала за ИРЛ и избегла лица. | ЈЛС, ДЕУ |  |  | 96.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Наставак изградње објеката за колективно становање. | ЈЛС, МРЗБСП |  |  |  |  |
| Планско решење: 4.3. Функционално јачање улоге урбаних центара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подстицање дневних миграција као инструмент територијалне и функционалне кохезије у региону на три нивоа: I ниво - Ниш, Прокупље и Пирот; II ниво - Алексинац, Гаџин Хан, Димитровград, Куршумлија и Димитровград; и III ниво – Дољевац, Мерошина, Сврљиг, Ражањ, Блаце, Житорађа, Бела Паланка и Бабушница | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Унапређење конкуретности кроз повећање инвестиција и урбанизациију руралних подручија. | ЈЛС, КЛЕР, Донатори |  |  |  | 2020. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање едукација ради подстицања предузетништва младих жена на селу. Кућна радиност. Опремање домаћинстава за бављење сеоским туризмом. Промоција манифестационог и руралног туризма. | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 100.000,00 |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција државног пута IБ реда бр.38 Крушевац-Блаце-Белољин. Реконструкција државног пута IIA реда бр.214 Блаце – Куршумлија. | ЈЛС, ЈП ПС, МГСИ |  |  |  |  |
| 2. | Развој просторних и функционалних веза између Ниша као макрорегионалног центра, регионалног центара Пирота и Прокупља као снажног привредног и индустријског центра | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Формулисање активне политике привлачења инвеститора. Стимулисање инвестиција у МСП сектор кроз формирање регионалног гаранцијског фонда. | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 100.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Успоставити већи степен сарадње са Пиротом као центром округа и са Нишeм као макрорегионалним центром | ЈЛС |  |  |  |  |
| 3. | Јачање регионалних функција Ниша и Пирота (привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких, информационих, научно-истраживачких, културних и др.), и субрегионалних функција Прокупља и Алексинца (привредних, јавно-социјалних, развојно-управљачких и културних) и интензивирање развоја функција општинских центара (привредних и јавно-социјалних) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Бизнис инкубатор за подстицај предузетништва | ЈЛС, МП , МФ |  | 250.000,00 |  | 2016. |
| Планско решење: 4.4. Очување и трансформација руралних насеља и подручја |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задржавање млађег дела контингента радне снаге и подстицање повратка дела незапослене радне снаге из урбаних и општинских/градских центара на рурална подручја (фармерско сточарство, укрупњавање поседа, органска пољопривреда) модернизацијом пољопривреде и допунских активности (туризам, микробизнис) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Стварање услова погодних за инвестирање у пољопривредну производњу и прераду (подршка изградњи прерађивачких капацитета). | ЈЛС, Регистрована ПГ, МПЗЖС, Донатори, ЕУ фондови |  | 50.000.000,00 |  | 2023. |
|  |  | Изградња мреже демонстрационих газдинстава различитих производњи (мрежа добрих примера) где је улога донатора да едукује и унапреди систем производње кроз обезбеђивање бесповратних средстава а обавеза корисника да пружи сервис осталим произвођачима користећи своје стечено знање. |  |  | 10.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Подстицај бављењу органском производњом - формирању огледног примера и промовисање значаја коришћења органских производа као основа здраве исхране. |  |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Радионица за младе (развој туризма). Формирање удружења сточара. Формирање удружења пчелара. Формирање локалног откупног дистрибутивног центра за воће и поврће. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  | 73.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање едукација ради подстицања предузетништва младих и жена на селу (ЈЛС). | О: ЈЛС, Пр: НСЗ, МРЗБСП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Давање подстицаја и олакшица за пројекте младих у области пољопривреде и предузетништва. |  |  |  |  |  |
|  |  | Одвајање категорија за младе од старијих учесника на свим конкурсима које расписују надлежна министарства и локална самоуправа. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање стручне помоћи младима предузетницима (правна помоћ, књиговодствена). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање едукација ради подстицања предузетништва младих и жена на селу (ЈЛС). | O: ЈЛС, Пр: НСЗ, МРЗБСП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Подстицање производње у органској пољопривреди, а у планинским селима обезбедити подстицаје за овчарство и козарство. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Створити услове за развој допунских активности – сеоски туризам. |  |  |  |  |  |
| 2. | Побољшање квалитета мреже путева и развој јавног саобраћаја чиме ће се омогућити боља веза између насеља и посебно, са центрима заједнице села | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња и реконструкција локалне путне мреже. Одржавати успешну сарадњу са локалним јавним превозницима. | ЈЛС, ЈП Дирекција, Јавни превозници |  |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење инфраструктуре | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 2.000.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о стању локалних путева. Израда плана детаљне регулације за изградњу општинских путева. Изградња и реконструкција општинских путева (ОП1, ОП5, ОП18, ОП9). | ЈЛС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција постојећих општинских путева посебно оних у планинском делу општине. | ЈЛС |  |  |  |  |
| 3. | Усклађивање мрежа објеката и услуга јавно социјалне инфраструктуре са функцијама центара у мрежи насеља, размештајем и потребама корисника | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање замљишта, изградња и реконструкција објеката НСЗ. | НСЗ, ЈЛС |  |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршетак изградње и текуће одржавање објеката МЗ. | ЈЛС, ЈП Дирекција, Надлежно министарство |  | 500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Прибављање земљишта за изградњу јавних објеката и објеката комуналне инфраструктуре. |  |  | 20.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Доградња канализационе мреже. Доградња и реконструкција водоводне мреже. Нова изворишта-водоснабдевање. | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 1.880.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција здравствене станице у Барбатовцу. Реконструкција основне школе у Барбатовцу. | ЈЛС, МОС |  |  |  |  |
| 4. | Унапређење и развој руралне комуналне инфраструктуре, посебно телекомуникација | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно-техничке документације за уређење простора за пласман пољопривредних производа (локалне и регионалне пијаце, тржнице). | ЈЛС, Консултанти, ЈПП, ЕУ фондови |  | 2.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Изградња и уређење пијачних простора на територији општине Дољевац у складу са пројектно-техничком документацијом. |  |  | 80.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња два пречистача отпадних вода. Покривеност интернет и мобилном мрежом у појединим насељима. Постављање оптичких каблова. | ЈЛС, МП, МФ |  |  | 700.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња канализационих система у селима са малим постројењима за пречишћавање отпадних вода (ППОВ-2 Претежана, ППОВ-3 Барбатовац, ППОВ-4 Сварче, ППОВ-5 Стубал, ППОВ-6 Кашевар). Доградња и реконструкција водоводног система са изворишта „Придворица”. Доградња и реконструкција водоводног система са изворишта „Церовица”. Изградња водоводне мреже са изворишта „Сибница”. | ЈЛС, МГСИ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
| Планско решење: 4.5. Остваривање минималних стандарда у пружању јавних услуга, односно обезбеђивање доступности основним садржајима предшколског и основног образовања, социјалне и примарне здравствене заштите, нарочито у неразвијеним рубним руралним насељима општина |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | У области предшколског образовања - обезбеђивање потребних капацитета кроз проширење постојећих, адаптацију простора у оквиру школских објеката или других јавних објеката (мултифункционални центри), односно организовањем мобилних вртића за сеоска насеља | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Проширење капацитета предшколске установе „Лане” у Алексинцу. | ЈЛС, ПУ, Уницеф |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња, реконструкција и адаптација објеката предшколске установе „Лане” Дољевац. | ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу, МПНТ |  | 5.000.000,00 |  | 2020. |
|  |  | Реконструкција школских објеката у Шарлинцу и Орљану. |  |  | 7.600.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реконструкција „Старе школе” у Пуковцу и његово уређење за прихват предшколске деце, за формирање једне јаслене групе у целодневном боравку. |  |  | 7.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација простора у оквиру школе за истурено одељење „Школица живота” при ПУ „Полетарац” Мерошина. | О:ЈЛС, Пр: Донација Фондације Новак Ђоковић, ПУ „Полетарац” Мерошина | ЈЛС, Фондација Новак Ђоковић | 2.200.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Адaптација простора у оквиру школе (мултифункционални центар). | МПНТ, ПУ „Полетарац”, ЈЛС |  | 5.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и адаптација зграде ПУ „Наша Радост” у Блацу. | ЈЛС, MOС , МПНТ |  | 36.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Доградња вртића „Чаролија”. | МПНТ, ПУ, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Доградња и адаптација вртића у насељу Пејковац. | ЈЛС |  | 10.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација школског простора у Звонцу за потребе испоставе Предшколске установе „Дечија радост” Бабушница. | О: ЈЛС, Пр: МПНТ, ПУ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација и реконструкција објеката Колибри и Лептирић у оквиру ПУ 8 септембар (реконструкција и адаптација кровне конструкције, фасаде, ел. инсталација, санитарија и сл.). | МПНТ, ПУ, ЈЛС | Буџет РС, ЕУ фондови | 14.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Подизање логистичких капацитета за реализацију основних и напредних програма (куповина намештаја, ИТ опреме и дидактичког материјала за три објекта у оквиру ПУ 8. септембар). |  | Буџет РС, ЕУ фондови | 4.500.000,00 |  | 2016. |
| 2. | У области основног образовања - побољшање организованог ђачког превоза, обезбеђивање мобилних наставних тимова, односно организовање ђачког смештаја за децу удаљених сеоских насеља | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство просвете, науке и технолошког развоја |  |  |  |  |  |
|  |  | У поступку израде наведених планских докумената (Припрема и доношење просторних, урбанистичких и секторских планова и програма), МПНТ на захтев обрађивача планских докумената које ангажује локална самоуправа издаје услове из надлежности министарства дефинисаних правилницима о нормативима простора и опреме за одговарајуће образовне нивое. | МПНТ, Стручне службе МПНТ, ЈЛС и ПрС | Буџет РС Међународни кредити и донације |  |  |  |
|  |  | Израда Програма расподеле инвестиционох средстава по нивоима образовања на основу износа одобрених годишњих апропријација по нивоима образовања а на основу евидентираних захтева за реализацију пројеката изградње нових садржаја, инвестиционог одржавања објеката као и опремања постојећих и новоизграђених образовних садржаја. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња нових школских објеката финансираних из кредита европских банака, према условима и приоритетима утврђеним у сарадњи са представницима институција које обезбеђују кредит и представницима локалне самоуправе. |  |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање ђачког превоза. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање ђачког превоза аутобусом. Опремање учионица белим таблама. Реконструкција и опремање школских објеката. | ЈЛС, МПНТ |  |  | 260.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Набавка два возила за превоз ђака из руралног подручја. | ЈЛС, МОС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилни наставни тимови. Организовање ђачког превоза за насеља. | МПНТ, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација основне школе у насељу Држановац. | МПНТ |  |  |  |  |
|  |  | Изградња четвороразредне школе у насељу Јасеница. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Набавка минибуса и организовање превоза ђака из места где не постоји организован јавни превоз. | О: ЈЛС, Пр: МПНТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Побољшање организованог ђачког превоза до основних школа у Белој Паланци и Црвеној Реци добијеним школским аутобусом од МПНТ. | ЈЛС, МПНТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Јачање енергетске ефикасности ОШ (реконструкција и адаптација кровне конструкције, замена столарије, фасаде и грејања). | МПНТ, ПУ, ЈЛС | Буџет РС ЕУ фондови |  |  | 2017. |
|  |  | Проширење просторних капацитета за реализацију програма из предмета физичко васпитање (Изградња сале за физичко васпитање). |  | Буџет РС ЕУ фондови |  |  | 2017. |
| 3. | У области социјалне и примарне здравствене заштите: објединити ове услуге у неразвијеним руралним насељима, првенствено кроз организовање рада мобилних служби у адаптираним просторијама постојећих месних заједница, домова културе или мултифункционалних центара | Јединицe локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и адаптација здравствених станица, амбуланти и уређење простора за апотеке. | ЈЛС, ЈП Дирекција, ЦСР, МРЗБСП, МЗд, Донатори, ЕУ фонд |  | 4.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Изградња 3-5 стамбених објеката за смештај најугроженијих породица (социјално и стамбено угрожених породица). |  |  | 10.000.000,00 |  | 2021. |
|  |  | Изградња сигурне куће за смештај жртава насиља у породици. |  |  | 5.000.000,00 |  | 2022. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Саветовалиште за брак и породицу. Изградња геронтолошког центра. Набавка мобилне амбуланте. Реконструкција сеоских амбуланти. Промоција услуга здравствене заштите. Набавка медицинских апарата. | ЈЛС, МЗд, МРЗБСП, ДЗ, ЦСР |  |  | 213.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилна геронтолошка служба. | МРЗБЗ, ЈЛС, ЦСР, ДЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Отварање дневног боравка за старе. Формирање службе за кућну негу и службе за хитну помоћ. Набавка санитетских возила. Израда социјалне карте општине Ражањ. Едукација запослених у здравству као и њихова специјализација и стручно усавршавање. Збрињавање злостављаних чланова. Редовно информисање јавности о значају идентификације злостављане, занемарене и злоупотребљене деце. | МЗд, МРЗБСП, ЈЛС, ДЗ, ЦСР |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Дневни центри за старе. Геронтолошки центар. | МРЗБСП, ЈЛС, ЦСР |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и адаптација здравствене станице у Барбатовцу; (старање услова за рад специјализованих служби: гинеколошке, стоматолошке и апотеке). Набавка једног возила и опреме за мобилни тим службе опште медицине и мобилну апотеку. | ЈЛС, МЗд, ДЗ Блаце |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилни обједињени тимови здравствене и социјалне заштите. Адаптација амбуланти/домова културе/месних заједница/мултифункционалних центара. | МЗд, МРЗБСП, ЈЛС, ДЗ, ЦСР |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Мобилна геронтолошка служба (услуге геронтодомаћица). Адаптација амбуланте у насељима на територији општине Житорађа. | ЈЛС, ЦСР, УГ МЗд |  | 5.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација амбуланти и домова културе у: Столу, Стрелцу, Звонцу, Љуберађи и Великом Боњинцу. Успостављање Геронтолошког центра у Бабушници. Успостављање сталне мобилне геронтолошке службе у Бабушници. Успостављање службе за дневни боравак старих и изнемоглих у оквиру већ адаптираног простора Дома здравља у Бабушници за те потребе. | О:ЈЛС, Пр: ДЗ, ЦСР, МПНТ, МЗд |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Проширење капацитета Центра за хипорехабилитацију (куповина опреме, коња, изградња затвореног мањежа). | МРЗБСП, ЈЛС, ЦСР | Буџет РС, ЕУ фондови | 20.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Реконструкција и адаптација Дома за стара и изнемогла лица (израда пројектно техничке документације и изградња лифта и сл). |  | Буџет РС, ЕУ фондови | 17.000.000,00 |  |  |
|  |  | Изградња пројектно техничке документације за изградњу Дневног боравка за децу са сметњама у развоју. |  | Буџет РС, ЕУ фондови |  |  |  |
| 4. | У области спорта и рекреације: обнова постојећих и изградња нових, адекватно уређење и опремање спортских објеката уз све школске објекте (отворени терени обавезни уз основне школе нижег разреда, затворени објекти уз остале школске објекте) | Јединицe локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање постојећих спортских терена, постоје отворени терени поред основних школа, као и филскултурне сале за потребе клубова и рекреацију. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршетак изградње фискултурне балон сале у Малошишту. | ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу, MOС |  | 5.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реконструкција и доградња фискултурних сала у Пуковцу и Дољевцу. |  |  | 26.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Изградња „мини-пич” и тениских терена | ЈЛС, ЈП Дирекција, МОС, Донатори, ЕУ фонд |  | 5.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Изградња АКВА парка у општини Дољевац |  |  | 150.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња трибина на фудбалском игралишту, адаптација и доградња постојећих и пратећих објеката. Монтажа балон сале у Топоници. Реконструкција спортских терена у МЗ. | ЈЛС, МОС, МФ, ЈКП |  |  | 355.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција спортских терена. | МОС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња школских сала у Ражњу, Новон Брачину и Витошевцу. | МОС, ЈЛС |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Реконструкција терена у Скорици, Витошевцу, Ражњу, Новом Брачину. |  |  |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња дечјих игралишта у сеоским насељима. | МОС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња спортско-рекреативног базена у Блацу, (израда студије оправданости, урбанистичких пројекта, израда техничке документације, инфраструктурно опремање локације). | МОС, ЈЛС |  | 100.000.000,00 |  |  |
|  |  | Реконструкција спортске хале у Блацу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња дечјих игралишта у сеоским насељима. | МОС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња спортских терена у насељима Лукомир и Подина. Ограђивање терена за велики фудбал на територији општине. | МОС, ЈЛС |  | 5.000.000,00 |  | 2015 |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршетак изградње спортске-школске хале у Бабушници. Изградња отворених спортских терена код истурених одељења основних школа у Бабушници. Повећање квалитета опремљености изграђених отворених спортских терена у Бабушници. Изградња дечјих игралишта у центрима насеља у Бабушници. | О: ЈЛС Пр: МОС, МПНТ |  | 60.000.000,00 |  | 1 година |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење простора око вештачких акумулација Сават 1 и Сават 2 „Смиловска језера”. | МТТТ, ЈЛС, МОС | Буџет РС ЕУ фондови |  |  | 2016. |
| 5. | У области културе: укључење културне баштине у туристичку понуду, ревитализација постојећих домова културе. | Јединицe локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција Дома културе у Липовцу. Адаптација старе воденице у Липовцу у музеј. Реконструкција Дома културе у Делиграду. Адаптација старе школе у Делиграду у музеј. Уређење парка на руднику са позорницом на отвореном. Реконструкција и адаптација бисокопа у Алексиначком Руднику за биоскопске, фолклорне , позоришне представе. Реконструкција и адаптација објекта старе управне зграде, коју су градили белгијанци, за музеј са могућношћу организовања разних радионица у вези са рударством и техником. | (О) : ЈЛС, ТО, ЗЗСКН, КЗМ, КЛЕРР, (Пр): ТОС, ДЕУ, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација, рeконструкција и надоградња објекта Дома културе у Дољевцу. | ЈЛС, МКИ, ЕУ фонд |  | 27.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење домова културе у МЗ. Изградња завичајног музеја. Изградња спомен собе Бранка Миљковића. | ЈЛС, МКИ, ТО |  |  | 1.000.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм укључења културне баштине у туристичку понуду. Пројекти реконструкције домова културе. | ЈЛС, МКИ, ТО, ЗЗСКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм укључења културне баштине у туристичку понуду. Пројекти реконструкције домова културе у Шетки, Малетини, Старом Брачину и Витошевцу. | ЈЛС, МКИ, ТО, ЗЗСКН |  | 1.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми укључења културне баштине у туристичку понуду. | ЈЛС, МКИ, МТТ, ТО, ЗЗСКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и адаптација Дома културе у Блацу. | ЈЛС, КЦ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми укључења културне баштине у туристичку понуду. Пројекти реконструкције домова културе. | ЈЛС, МКИ, МТТ, ТО, ЗЗСКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Програми укључења културне баштине у туристичку понуду. Пројекат реконструкције зграде Дома културе у Бабушници. | О:ТО Пр: ЈЛС,МКИ, ЗЗСКН |  |  |  |  |
| 6. | У области локалне управе: отварање услужних центара, формирање информационе основе о простору | Регионалне институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Национална служба за запошљавање |  |  |  |  |  |
|  |  | Лоцирање радних станица, информатички повезаних путем ЈИС са одговарајућим функцијама. | НСЗ, ЈЛС |  |  |  | Континуирана активност |
|  |  | Јединицe локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Отворен услужни центар у општини. Формирање ГИС: Израда јединствене базе података за ЈЛС и регион. | ЈЛС, РЈИС, РПКН, РРА ЈУГ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ГИС за подручје општине Дољевац. | ЈЛС, РГЗ, СКН, Донатори |  | 3.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Канцеларија за локални економски развој. | ЈЛС, МДУЛС |  |  | 10.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Осавремењавање рада Услужног центра у општинској управи увођењем софтвера пријемне писарнице. | ЈЛС, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Услужни и центар за развој. Активности на изради информационе основе о простору. | ЈЛС, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Опремање општинског услужног центра. Успостављање општинског информационог система. | ЈЛС, РГЗ, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Канцеларија за локални економски развој. Центар за развој села. Активности на изради инфомационе основе. | ЈЛС, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Центар за развој села. Активности на изради инфомационе основе. Успостављање канцеларије за локални економски развој у Бабушници. Успостављање ГИС за Бабушницу. | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Опремање општинског услужног центра. Успостављање општинског информационог система. | ЈЛС, РГЗ, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптација и опремање објекта за услужни центар. Увођење ГИС. Подизање логистичких капацитета објекта ОУ кроз адаптацију, реконстукцију и опремање објекта. | ЈЛС, МДУЛС | Буџет РС, ЕУ фондови |  |  |  |
| Teматска област 5: Привреда |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење 5.1.: Развој привреде |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Институционална подршка регионалном развоју, успешним фирмама и сектору МСП (из области електронске, машинске, текстилне индустрије, прерађивачког сектора, пољопривреде, туризма, саобраћаја и складишно-логистичких активности, услужних делатности и др) са акцентом на њихово повезивање у производно-услужне регионалне кластере, инфраструктурно опремање и еколошку прихватљивост. | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка самозапошљавању и отварању нових радних места (едукације, обуке, израде бизнис планова, додела средства). | О: ЈЛС, П: КЛЕР, КЗМ, НСЗ, РПКН, ЕУ фонд |  | 300.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Развијати омладинско предузетништво кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. |  |  | 300.000,00 |  | 2022. |
|  |  | Израда Start-up водича за привреднике. |  |  | 200.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Стимулисање инвеститора у МСП сектор кроз формирање Регионалног гаранцијског фонда. | ЈЛС, МП, МФ, МДУЛС |  | 50.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Отварање канцеларије за едукацију предузетника кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. |  |  | 80.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Покретање и обнова већ постојећих капацитета из области текстилне индустрије. |  |  | 1.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм подршке развоју омладинског предузетништва кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. | О:ЈЛС, Пр: КЛЕР , РПК | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Оснивање инвестиционог фонда за подршку предузетништва и малих и средњих предузећа. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснивање бизнис инкубатор центра. Оснивање инвестиционог фонда за подршку предузетништву и МСП. Програм и подршка развоју омладинског предузетништва кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. | ЈЛС, КЛЕРР, РПКН |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање канцеларија за локални економски развој. Оснивање центра за развој предузетништва. Оснивање инвестиционог фонда за подршку предузетништву и МСП. | ЈЛС, МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснивање инвестиционог фонда за подршку предузетништву и МСП. | О: ЈЛС, Пр: КЛЕРР, РПКН |  |  |  |  |
|  |  | Програм и подршка развоју омладинског предузетништва кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка развоју омладинског предузетништва кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. | ЈЛС |  | 1.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснивање бизнис инкубатор центра. Оснивање инвестиционог фонда за подршку предузетништву и МСП. Програм и подршка развоју омладинског предузетништва кроз различите програме и мере подршке младима који почињу сопствени бизнис. | О: ЈЛС, Пр: КЛЕРР, РПКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање пољопривредних задруга пољопривредних произвођача. | О: ЈЛС ПР: Фонд за развој пољопривреде, МПЗЖС |  |  |  | 2018. |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Оснивање фонда за развој МСПП. | О:ЈЛС | Буџет ЈЛС | 40.000.000,00 |  | 2020. |
|  |  | Оснивање и развој регионалних кластера. | О:ЈЛС, Пр:НАРР |  | 5.000.000,00 |  | 2017-2020. |
|  |  | Оснивање производног бизнис инкубатора. | О:ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Програм смањења сиромаштва и унапређења могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији. | О: HELP, Пр: ЈЛС |  | 5.200.000,00 |  | 2015-2020. |
|  |  | Обука за почетнике у бизнису. | О: КЛЕР |  |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Едукација о програму развоја конкурентности МСПП и задруга. | О:НАРР, Пр: ЈЛС, КЛЕР |  |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Едукација о програму подршке женском предузетништву. | О:НАРР, Пр: ЈЛС, КЛЕР |  |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Едукација о предностима оснивања и развоја производних бизнис инкубатора. | О:Бизнис инкубатор ЗИП центар, Пр: ЈЛС |  |  |  | 2016-2020 |
| 2. | Унапређење доступности регионалног простора/градова/општинa интензивнијим коришћењем предности развојног коридора 10, као и повезивање са суседним подручјима и подизање комуналне опремљености постојећих и нових привредних локалитета. | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Инфраструктурно опремање постојећих радних зона: Радна зона Житковац , која се налази лево и десно уз државни пут IIА реда-217. Радна зона Алексиначки рудник која је са директним прикључком на IIА реда-158. Радна зона „Кукиш” која се налази са северне стране државног пута IIА реда-158 и IА реда. Радна зона „Бетоњерка” која је постављена јужно уз државни пут IА реда, са директним прикључком на државни пут IIА реда-158. | О: ЈЛС, Пр: КЛЕРР, MISP, НАРР, НГњ-НИС, ПД , ПКС,РПКН, РРА ЈУГ, СЛАП-СЛАП, IPA | КЛЕРР,MISP, НАРР, НГњ-НИС, ПД, ПКС,РПКН, РРА ЈУГ, СЛАП-СЛАП, IPA |  |  | 2015. г. започети прибављање земљишта и израду документације, 2017. г. започети изградњу инфраструктуре |
|  |  | За наведене радне зоне урбанистичка планска документација постоји. Ове радне зоне су делимично изграђене и опремљене неопходном инфраструктуром чија реконструкција, проширење и осавремењавање су E845 неопходни. Потребно је * регулисати прибављање земљишта за планиране и за проширења постојећих саобраћајница, ** израдити техничку документацију за реконструкцију и изградњу планиране и постојеће инфраструктуре, *** реконструисати и изградити потребну инфраструктуру. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Подизање комуналне опремљености на правцу Сврљиг – Кална – Стара планина. | ЈЛС, МП, Донаторске организације |  | 5.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња робно-дистрибутивног центра за воће на граници општина Блаце и Прокупље (планска и техничка документцација, инфраструктурно опремење локације). | ЈЛС , МФ, МП, МГСИ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња индустријских зона „Мурица 1”, „Мурица 2” и „Балван”. | ЈЛС |  |  |  |  |
| 3. | Интензивирање партнерства на нивоу локалних власти и региона у циљу заједничког наступа код ЕУ и других релевантних међународних асоцијација за реализацију трансграничних програма развоја и заштите природе | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживању и регионалном повезивању локалне привреде и сектора МСП. | О: ЈЛС Пр: КЛЕРР, РПКН, ЕУ фонд |  | 300.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Успостављање система информисања регистрованих пољопривредних газдинства и административне помоћи у остваривању права по основу регистрације у циљу коришћења средства министарства, ЕУ фондова и других програма. |  |  | 200.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживању и регионалном повезивању локалне привреде и сектора МСП. | О:ЈЛС, Пр: КЛЕР, РПК | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Подстицај удруживању, регионалном и међународном повезивању локалне привреде. | ЈЛС, КЛЕРР, РПКН |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживању и регионалном повезивању локалне привреде и сектора МСП – (ЈЛС). | ЈЛС, КЛЕРР, РПКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање мреже стручних служби сачињене од представника свих општина у региону: канцеларија за локални економски развој, пољопривредних служби и служби за заштиту животне стредине. | ЈЛС, МДУЛС, РРА Југ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживању и регионалном повезивању локалне привреде и сектора МСП – (ЈЛС). | О: ЈЛС, Пр: КЛЕР , РПК |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка удруживању и регионалном повезивању локалне привреде и сектора МСП – (ЈЛС) | О: ЈЛС, Пр: МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Партнерство са општинама из Пиротског округа и града Ниша у циљу заједничког наступа у програмима прекограничне сарадње. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Унапређење рада Регионалног савета за запошљавање. | О: ЈЛС, Пр: ЈЛС Књажевац, Соко Бања, Димитровград |  |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Повезивање и заједнички наступ удружења предузетника из Пиротског округа. | О: Удружења предузетника, Пр: ЈЛС,РПКН |  | 3.000.000,00 |  | 2015-2020. |
|  |  | Реализација регионалних пројеката у правцу развоја сектора МСПП. | О: ЈЛС, Пр: МП, ЕУ |  | 5.000.000,00 |  | 2015-2020. |
| Планско решење: 5.2. Реализација и опремање нових привредних комплекса и локалитета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обезбеђивање инфраструктурно опремљених привредних комплекса или локалитета од значаја за више општина/градова и региона, у центрима заједнице насеља и другим насељима у којима је испољен интерес за развој МСП | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске документације. | ЈЛС, Донатори |  | 5.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Израда ПДР уређења индустријске зоне „Бубањ” у КО Белотинац. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда измене ПДР Радно пословне зоне на југоисточном делу петље Дољевац. |  |  | 360.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња и опремање сушаре. | ЈЛС, КЛЕР |  | 110.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулациони план Аеродрома Константин Велики у Нишу (Пројекат). | ЈЛС, ЈП Завод за урбанизам Ниш, СЗ Југ д.о.о. Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, КЛЕР, РРА ЈУГ, ЈП Аеродром Ниш | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Оснивање и изградња регионалне велетржнице са прерадним центром и пакерајем (фаза I – израда пројектне документације). | ЈЛС (П), ЈП Тржница (О), МФ (П), МП (П), МПЗЖС (П), ЕУ (П) | 30% 20% 10% 10% 10% 20% |  | 9.000.000,00 | 2015-2025. |
|  |  | Реконструкција сточне пијаце Мрамор. | ЈЛС (П), ЈП Тржница (О), МПЗЖС (П) | 40% 30% 30% |  | 40.000,00 | 2015. |
|  |  | Регионални агробизнис центар за складиштење, прераду и дистрибуцију пољопривредних производа, Зелена зона, за међуопштинска подручја Ниша и Лесковца и општина Мерошина, Дољевац и Гаџин Хан. | ЈЛС (П), УСАИД (О) | 20% 80% |  |  | 2015. |
|  |  | Израда планско техничке документације и почетак реконструкције задружног дома у Доњем Матејевцу за потребе пројекта и смештање сушара и хладњача. | ЈЛС (О), ГО (П), Удружења (П) | 90% 10% |  | 10.000,00 |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема планске документације за формирање индустријске зоне - зоне за метало-прерађивачку, грађевинску и хемијску индустрију. | ЈЛС, МП |  | 4.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређенје и опремање индустријских зона. | ЈЛС, МП |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња робно-дистрибутивног центра за воће на граници општина Блаце и Прокупље: 1. Израда планске документације, 2. Израда техничке документације, 3. Инфраструктурно опремење локације. | ЈЛС, МФ, МП, МГСИ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске и пројектне документације. | О: ЈЛС, Пр: МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња комуналне инфраструктуре за новопланирану индустријску зону у Бабушници. | О: ЈЛС, Пр: МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно техничке документације за изградњу комуналне инфраструктуре Радне зоне Белеш. | О: ЈЛС, ПР: МП, НАРР, ЕУ |  | 1.100.000,00 |  | 1 година |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске документације за индустријску зону Барје. | О: ЈЛС | Буџет ЈЛС | 2.000.000,00 |  | 2015-2017. |
| 2. | Развој и потпуније искоришћење основних елемента просторне структуре привредних садржаја, и то: Економскe зонe у Пироту (коју чине постојећа и планирана индустријска зона, индустријски парк и слободна зона), научно-технолошког парка и бизнис инкубатор центра у Нишу, иновационих центара, логистичког и каргоцентра у Нишу, транспортног логистичког терминала у Пироту, слободне зоне у Пироту и Нишу, аеродромске зоне развоја у Нишу, пословних и производних инкубатора МСП, трговинско-пословних центара, као и секторских и регионалних кластера МСП | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Научно-технолошки парк Ниш д.о.о. (Пројекат). | О: Грађевинско архитектонски факултет у Нишу, Пр: ЈЛС, Универзитет у Нишу, МПНТ, ЈУП „Истраживање и развој” д.о.о. | ЈЛС | 118.880.000.00 |  |  |
|  |  | Студија изводљивости за изградњу „Логистичког центра Слободне зоне Југ” у оквиру комплекса Аеродрома Константин Велики (Пројекат). | ЈЛС, КЛЕР, РРА ЈУГ, ЈП Завод за урбанизам Ниш, СЗ Југ д.о.о. Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, ЈП Аеродром Ниш | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Развој пројекта и имплементација интегрисаног система безбедности и заштита комплекса Аеродрома Константин Велики-Ниш (видео надзор, контрола приступа) (Пројекат). | МГСИ, ЈП Аеродром Ниш, ЈЛС | МГСИ |  | 2.000.000,00 |  |
|  |  | Побољшање квалитета превоза ваздушног саобраћаја на Аеродрому Константин Велики-Ниш (Пројекат). | МГСИ, ЈП Аеродром Ниш, ЈЛС | МГСИ |  | 10.000.000,00 |  |
|  |  | Реконструкција и изградња терминалне зграде Аеродрома Константин Велики-Ниш (Пројекат). | МГСИ, ЈП Аеродром Ниш, ЈЛС | МГСИ |  | 5.000.000,00 |  |
|  |  | Обнова и унапређење полетно-слетне стазе на Аеродрому Константин Велики-Ниш (Пројекат). | МГСИ, ЈП Аеродром Ниш, ЈЛС | МГСИ |  | 6.000.000,00 |  |
|  |  | Изградња зграде Слободне зоне Ниш и Инкубатор центра у индустријској зони Доње Међурово (Пројекат). | ЈЛС Ниш и Прокупље |  | 178.051.380,00 |  |  |
|  |  | Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање Центра за информационо-комуникационе технологије Инкубатор центра у Нишу (Пројекат). | ЈЛС, Инкубатор центар д.о.о. Ниш | ЈЛС, Инкубатор центар д.о.о. Ниш, ЕУ фондови | 178.051.380,00 |  | Прва половина 2015. године |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Проширење капацитета индустријске зоне Бег Башча. | О: ЈЛС | Буџет ЈЛС | 5.000.000,00 |  | 2015-2017. |
|  |  | Оснивање нове индустријске зоне Барје. | О: ЈЛС | Буџет ЈЛС | 20.000.000,00 |  | 2016-2020. |
|  |  | Изградња интермодалног терминала у Слободној зони Пирот. | О: Слободна зона Пирот, Пр: ЈЛС,ЕУ |  |  | 20.000.000,00 | 2016-2019. |
|  |  | Оснивање производног бизнис инкубатора. | О: ЈЛС, Пр: ЕУ, МП |  |  | 3.000.000,00 | 2016-2020. |
| 3. | Изградња зоне робно-транспортног логистичког центра, поред саме границе са Републиком Бугарском у Димитровграду | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Изарада пројектно техничке документације за изградњу комуналне инфраструктуре робно-транспорстног логистичког центра. | О: ЈЛС, Пр: МП, НАРР, ЕУ |  |  |  | 2 године |
| 4. | Развој и изградња микро погона у сеоским насељима у којима је испољен интерес за развој МСП, уз поштовање услова заштите животне средине | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање локалног откупног дистрибутивног центра за воће и поврће. | ЈЛС, МП |  |  | 15.000,00 | 2015. |
|  |  | Грант шема за самозапошљавање. |  |  |  | 300.000,00 | 2017. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације. | МП, ЈЛС, КЛЕР |  | 3.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације за радну зону у Малој Драгуши. | ЈЛС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације за радну зону у Кашевару. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плансксе документације за радну зону у Блацу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња погона за сакупљање и прераду шумских плодова у насељима Космовац, Вета, Тамњаница, Мокра, Дивљана, Црвена Река, Долац. | О: ЈЛС |  |  |  |  |
| 5. | Активирање и инфраструктурно опремање постојећих атрактивних локација. | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Aлексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Радној зони Житковац потребно прибавити већу површину земљишта за комплетирање потребних саобраћајних површина, а самим тим и већи је обим изградње инфраструктуре. | О : ЈЛС, Пр : КЛЕР, MISP, НАРР, НГњ-НИС, ПД , ПКС,РПКН, РРА ЈУГ, СЛАП-СЛАП, IPA | ЈЛС, КЛЕРР, MISP, НАРР, НГњ-НИС, ПД, ПКС, РПКН, РРА ЈУГ, СЛАП-СЛАП, IPA |  |  | Почети 2015. године прибављање земљишта и израду техничке документације. Почети 2017. године са изградњом инфраструктуре |
|  |  | Радној зони Алексиначки рудник, за почетак регулисана потребна примарна саобраћајница, али је неопходна изградња инфраструктуре у њој. |  |  |  |  |  |
|  |  | Радној зони „Кукиш” , потребна још само једна саобраћајница дужине око 150m , реконструкција постојеће инфраструктуре и изградња гасовода. |  |  |  |  |  |
|  |  | Радној зони „Бетоњерка”, регулисано питање саобраћајне површине и део инфраструктуре. Овој радној зони недостаје регулисање отпадних вода и гасовод. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда недостајуће планске документације за уређење простора намењених инвестиционој и комуналној изградњи. | ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу, ЈЛС Ниш, донатори |  | 5.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Израда пројектно-техничке документације за инфрастуктурно опремање индустријских и радно-пословних зона (водовод, канализација, струја, гасовод, екстерне и интерне саобраћајнице). |  |  | 2.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање индустријске зоне у општини Гаџин Хан. | ЈЛС, КЛЕРР, МП, МДУЛС |  |  | 480.000,00 | 2018. |
|  |  | Откуп пољопривредног земљишта у сврху изградње индустријске зоне. |  |  |  | 100.000,00 | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске документације. | О:ЈЛС, Пр: МП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске документације (Општина Сврљиг). | МП, ЈЛС, КЛЕР | Буџет ЈЛС МП | 10.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и доградња колектора за отпадне индустријске воде у радној зони „Блаце”. | ЈЛС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршимлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење планске документације . | О:ЈЛС, Пр: МП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење Планова детаљне регулације пословно-производних комплекса у Бабушнци. | О: ЈЛС, Пр:МГСИ, МП |  |  |  |  |
| Teматска област: 6. Туризам |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 6.1. Развој туризма и унапређење туристичке понуде региона |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору Парка природе Стара планина | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање јединственог фонда за суфинансирање пројеката у туризму за подручје Старе Планине (општине Димитровград, Пирот, Књажевац и Зајечар). | О: МП Пр: ЈЛС Димитровград, Пирот, Књажевац, Зајечар, НВО, сеоска категорисана туристичка домаћинства, предузетници, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Креирање јединственог промо пакета Старе планине и уврштавање туристичких садржаја: Наставна база за планинско сточарство Ветеринарског факултета у Београду у селу Горњи Криводол и Планинарски дом у селу Сенокос. | О: МП Пр: ЈЛС Димитровград, Пирот, Књажевац, Зајечар, НВО, сеоска категорисана туристичка домаћинства, предузетници, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција војних караула у функцији спортско рекреативног туризма (караула села Дојкинци). | О:ЈЛС, општина Вршец (Бугарска), Пр: Мontana tomorrow foundation, Serbia bell association |  | 24.500.000,00 |  | уговор потписан 24. јула 2014. период реализације 18 месеци |
| 2. | Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору градских туристичких центара Ниш и Пирот (урбана рехабилитација) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде. | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | „Бања Топило” – туристички комплекс „Ајца”, наставак активности на урбанистичко-планском и комуналном уређењу. | О: ГО Црвени Крст, Пр: ТО, ЈЛС | 70% 30% |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат „Урбана рехабилитација у руралним пределима Нишког и Пиротског региона” којим би се посетиоцима и туристима који бораве у градским центрима Ниш и Пирот понудило као туристичка допуна током боравка и обилазак природних и културних вредности руралних предела региона. | О: Регионална ТО, Пр:Управни округ, ТО Ниш, ТО Пирот, ТО Димитровград, ТО Бабушница, ТО Бела паланка |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња затвореног градског базена. | О:ЈЛС, МГСИ |  | 480.000.000,00 |  | 2014/15 |
|  |  | Реконструкција српске средњевековне тврђаве Кале. | О:МТТТ, ЈЛС Пр:ЕУ, ЗЗСКН |  | 350.000.000,00 |  |  |
| 3. | Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору бањских места (Нишке бање, Куршумлијске бање, Пролом бање, Луковске бање и Звоначке бање) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13, 68/13, 30/13). | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација и стављање у фукцију постојећих туристичких капацитета у циљу развоја бањског туризма („Жубор” Куршумлијска бања). | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење комплекса Даг бањице. | О: ТО Пр:Планинарско друштво Видлич, Спорстски центар Пирот |  | 200.000,00 |  | јул 2015. |
|  |  | Реконструкција хотела Мир Звоначка бања (општина Бабушница). |  |  |  |  |  |
| 4. | Изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као генератора укупне туристичке понуде | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13, 68/13, 30/13). | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Скијалишта Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација планске документације (*) / израда урбанистичко техничких докумената, техничке документације и изградња - пратећи садржаји јавног скијалишта (нови садржаји рекреације и забаве за летње и зимско коришћење, специјализовани полигони, услужни садржаји и сл). | ЈП СС | У складу са обезбеђеним средствима, усвојеним Програмом пословања |  |  | Једногодишњи и вишегодишњи пројекти |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма. | ЈЛС |  | 300.000,00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Припрема и спровођење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација за развој туризма за буџетску годину (реконструкција путева, постојећих објеката туристичке понуде, изградња нових објеката итд). |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и техничке документације за инфраструктурно опремање села Липовац и простора око манастира св. Стефана. | О: ЈЛС, Пр: РРА ЈУГ, ЛAГ, МЗ |  |  |  | 2015. |
|  |  | Израда планске и техничке документације за инфраструктурно опремање села Делиград и Јасење , са проглашењем ширег простора око Делиградских шанчева за Спомен подручје „Делиград”. | О: ЈЛС, Пр: РРА ЈУГ, ЛAГ, МЗ |  |  |  | 2015. |
|  |  | Израда планске и техничке документације за инфраструктурно опремање села Горњи Адровац за потребе развоја туризма : сеоски туризам и посете гробу Вронског. | О: ЈЛС, Пр: РРА ЈУГ, ЛAГ, МЗ |  |  |  | 2015-2018. |
|  |  | Израда техничке документације за инфраструктурно опремање насеља Алексиначки Рудник за омогућавање ревитализације „белгијског” рудничког насеља. | О: ЈЛС, Пр: РРА ЈУГ, ЛAГ, МЗ |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање туристичке организације – сектор за туризам у оквиру постојећих јавних структура. | О: ЈЛС, Пр: МТТТ, НВО, ЕУ фонд |  | 300.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Израда базе података о укупној туристичкој понуди и редовно одржавање сајта туристичке понуде општине. |  |  | 500.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и спровођење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација за развој туризма за буџетску годину (реконструкција путева, постојећих објеката туристичке понуде, изградња нових објеката и сл). | ЈЛС, МТТТ, ТО, НВО |  | 1.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Промоција и улагања у атрактивне туристичке објекте и садржаје и активан маркетиншки приступ њиховој промоцији: Чегар, Церјанска пећина, Каменички вис, Градац, Вишеград стена, Виник, Бојанине воде, „Бања Топило”, Медијана, Ћеле Кула, Бубањ, Тврђава, спа центар, екстремни спортови, верски туризам, еко и етно туризам, ловни туризам. | О: ЈЛС, Пр: ГО, ТО, МТТТ, МПЗЖС | 10% 20% 30% 20% 20% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма. | О: ЈЛС, Пр: МТТТ, ТО, НВО | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма. | ЈЛС, МТТТ, ТО, НВО |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и спровођење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација за развој туризма за буџетску годину (реконструкција путева, постојећих објеката, туристичке понуде, изградња нових објеката). | О: ЈЛС, Пр: МТТТ, ТО, НВО | ЈЛС МТТТ Донације | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита и уређивање специјалног резервата природе „Пребреза”. Палеонтолошко налазиште (заштита локалитета, изградња истраживачке станице и археолошког кампа): - израда планске докуементације за локалитет, - израда планске документације за изградњу пута, - израда техничке документације за изградњу објеката, - прибављање земљишта, - инфраструктурно опремење локације. | ЈЛС, МПЗЖС, МГСИ, МТТТ, МПНТР |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и спровођење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација за развој туризма за буџетску годину (реконструкција путева, постојећих објеката туристичке понуде, изградња нових објеката и сл). | О: ЈЛС, Пр: МТТТ, ТО, НВО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ловачког дома у насељу Дебели Луг. | ЈЛС, ДЕУ |  |  | 150.000,00 | 2015, 2016. |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма у општини Бабушница. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање кружне туре „Ћира” – некадашњег железничког пута село Обреновац – Рудник Јерма – Ракита кроз адаптацију некадашње трасе у колски пут за туристички возић (крчење, насипање, уређење), изградња станица на релацији село Суково – Погановски манастир - село Трнски Одоровци - Звоначка бања – село Ракита, набавка возића - трактора са вагонима, крчење и уређење приобалног дела реке Јерме. | О: ТОС, МП Пр: ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС Димитровград, МЗ Звоначка бања, ЈЛС Бабушница и ТО Бабушница, ЈЛС Пирот и ТО Пирот, IPA, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Уређење и туристичка експлатација пешачке стазе „Еко пут Поганово – Трн (Република Бугарска)” . |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња деонице Трнски Одоровци – Петачинци и објеката за потребе коришћења ГКП „Петачинци” између Републике Србије и Републике Бугарске. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектнотехничке документације за комунално опремање туристичко - рекреативног комплекса „Смиловска језера”. | О: МУП Пр: ЈЛС, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектнотехничке документације за уређење Туристичког кампа у селу Трнски Одоровци (локација подржана и уцртана на карти Кампинг асоцијације Србије). | Општина Трн (Република Бугарска), IPA |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма општине Пирот. | О: ТО, ЈЛС, Пр: УГ, МТТТ, ТОС |  | 1.000.000,00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Израда Просторног плана посебне намене будућег специјалног резервата природе ,,Јерма”. | О: ЗЗПС, ЈП СШ, Пр: ЈЛС, ТО ЈЛС у округу |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и спровођење програма распореда и коришћења субвенција и дотација за развој инфраструктуре за буџетску годину, реконструкција путева и путне мреже у ПП Стара планина, изградња нових објеката. |  |  |  |  |  |
| 5. | Скијалиште Стара планина (део сектора „Топли До” и „Сенокос-Сребрна Глава”) са првом фазом развоја планинских туристичких места за одмор (туристичког насеља Ракитска Гора и визитор центра Топли До у општини Пирот | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ЈП СС, ЈП „Стара планина”, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Скијалишта Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација планске документације (*) у складу са условима заштите/ израда урбанистичко техничких докумената, техничке документације и изградња и уређење система јавног скијалишта, повезивање постојећих жичара и локација Коњарник и Јабучко равниште, изградњом три нове жичаре на локацији Рекитска гора, Топли До и Црни врх, изградња и уређење нових ски стаза, проширење система вештачког оснежавања и изградња пратећих садржаја. | ЈП СС | У складу са обезбеђеним средствима, усвојеним Програмом пословања |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и постављање туристичке сигнализације до скијалишта „Сребрна глава”. | РС, ЈП СС, ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС Димитровград, инвеститори, фондови |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Мастер план Старе планине ( План развоја туризма на Старој планини са прединвестиционом студијом и физичко техничким карактеристикама скијалишта). | О: МТТТ, Пр: ЈП Стара планина, МП, ЈЛС Пиротског округа, Фалкенштајнер групација |  |  |  | 2022. |
| 6. | Туристички центар „Сенокос” и ски-стадион „Басарски камен” на Видличу у општини Димитровград | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно техничке документације за изградњу пута Сенокос – Басарски камен. | РС, ЈП „Парк природе Стара планина”, ЈЛС Димитровград, ЈП „Спортско туристички центар Димитровград” |  |  |  |  |
| 7. | Развој и унапређење нових садржаја туристичке понуде у простору Суве планине са претежном понудом у летњој сезони (планинарске и излетничке туре, јахање, планински бициклизам и др), а делом и у зимској сезони (ски-стадиони „Бојанине воде” на Сувој планини и Радан планини), уз еколошки, етнолошки, сеоски, ловни и неке друге специјализоване видове туризма | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13, 68/13, 30/13). | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплетирање туристичке понуде у Влашкој пољани и Космовцу изградњом објекта верског туризма и повезивањем са туристичком понудом Бојанине воде. | ЈЛС Бела Паланка, ЈЛС Ниш (општина Нишка бања), Приватни инвеститори |  |  |  |  |
| 8. | Изградња wellness/рекреативних садржаја у бањама на бази термоминералних вода | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13, 68/13, 30/13). | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Истражни радови на активирању изворишта менералне воде и Будим бање у Дрешници. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансијска подршка изградњи spa/wellness центра и туристичко- рекреативних капацитета у Звоначкој бањи. | О: ЈЛС Бабушница, Димитровград, Пр: МП, МДУЛС |  |  |  |  |
| 9. | Опремање touring друмских праваца коридора Х са бочним правцима за кружна и линеарна туристичка путовања/туре/путеве | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Комунално опремање touring друмског правца ка коридору Х за кружна и линеарна туристичка путовања/туре/путеве. | ЈЛС, МТТТ, ТО, Донаторске организације |  | 5.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израдити туринг карту региона са рутама које обухватају највеће туристичке вредности у региону. | О: ТОС, Пр: ТО Димитровград, Пирот |  |  |  |  |
|  |  | Израда и постављање туристичке сигнализације на тим правцима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Културне руте Путевима змаја, путевима Тесле и Станојевића, Млечни пут, путевима старих заната. | О:ТО, Музеј Понишавља, Дом културе, Пр: Општине у Републици Бугарској у Програмима IPA |  |  |  |  |
| 10. | Модернизација, комунално опремање и комерцијализација смештајних капацитета и пратећих садржаја, у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење Уредбе о условима и начину доделе и коришћења кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде („Службени гласник РС”, бр. 22/13, 68/13, 30/13). | МТТТ, ПД и предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Уредбе, реализују се у периоду од 12 месеци, с тим што је период отплате кредита 6 година |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Категоризација сеоских туристичких домаћинстава. | ЈЛС, МТТТ, ТО |  | 200.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат опремања домаћинстава за бављење сеоским туризмом | ЈЛС, МТТТ |  | 2.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Формирање регионалног фонда за суфинансирање пројеката у туризму на подручјима Старе Планине и Кањона Јерме. | О: МП Пр: ЈЛС Димитровград, Пирот, Бабушница, МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Туристички комплекс Јабучко равниште-Стара Планина. | О: ЈП Стара планина, МТТТ, Пр: ЈЛС |  |  |  | 2017. |
|  |  | Реконструкција школе у селу Темска у функцији туризма | О: ОШ,, Душан Радовић”, Пр: ТО, ЈЛС, ЕУ |  | 35.000.000,00 |  |  |
| 11. | Изградња крупне саобраћајне и техничке инфраструктуре до дестинација (друмске саобраћајнице, електроснабдевање, гасовод, телекомуникације) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, осветљење средњевековног града „Копријана”, на Селичевици у општини Дољевац. | О: ЈЛС, Пр: МТТТ, ЗЗСКН |  | 30.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња општинског пута ОП18 до парка природе „Пребреза”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња водовода и канализације до локалитета „Пребреза”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за асфалтирање путног правца Бабушница –Излетиште Шанац. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за асфалтирање путног правца Горчинце – Излетиште код манастира Св.Петка. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација II фазе локалног пута Каменички мост - Сенокос. | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат изградње пута брана Завојског језера - Мртвачки мост - Топли До - Бабин зуб. | О: МГСИ, ЈЛС, Дирекција за изградњу, Пр: ЕУ |  |  |  |  |
|  |  | Изградња пута Пирот - Мирковци - Јабучко равниште. | О: МГСИ, ЈЛС, Дирекција за изградњу, Пр: ЕУ |  |  |  |  |
| 12. | Комунално опремање дестинација (водоснабдевање и каналисање отпадних вода, комунална опрема, енергетика и телекомуникација) | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Скијалишта Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација планске документације (*) / израда урбанистичко техничких докумената, техничке документације и изградња инфраструктуре за потребе опремања јавног скијалишта (електроенергетско снабдевање инсталација скијалишта, водоснабдевање за потребе вештачког оснежавања и др. по потреби). | ЈП СС | У складу са обезбеђеним средствима, усвојеним Програмом пословања |  |  | Једногодишњи и вишегодишњи пројекти |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | У циљу побољшања туристичке понуде,изградња мокрог чвора код цркве Светих Арханђела Михаила и Гаврила у Делиграду и Руске цркве у Горњем Адровцу и отварање сувенирнице. | ЈЛС, ОТИС | Делиград | 3.277.693.00 |  | 2015-2017. |
|  |  |  |  | Г.Адровац | 1.458.880.00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Водоснабдевање Пролом бање-израда пројектне документације у завршној фази/активности на извођењу радова. | О: ЈЛС, Пр: РХМЗ,ВПЦ МН,ЈВП СВ, РДВ, ЈЛС,ГЗП МТТТ |  | 49.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција водоводне мреже до излетишта Шанац. | О:ЈЛС, Пр:ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња непропусних септичких јама у близини туристичких објеката и туристичких садржаја. Набавка и постављање контејнера за органски отпад и специјалних контејнера или канти за селективно одвајање отпада-рециклажу, у руралним пределима. Изградња квалитетније телекомуникационе фиксне и мобилне мреже са већом покривеношћу руралних предела и приступом интернету. | О: ЈП „Комуналац”, ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС, Пр: ТСр, ЈП ЕПС, инвеститори |  |  |  |  |
| 13. | Изградња туристичко-рекреативне инфраструктуре (скијалишта, спортски комплекси, стазе, рецептивно-информативни пунктови, туристичка сигнализација и др) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ЈП СС, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Скијалишта Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација планске документације (*) / израда урбанистичко техничких докумената, техничке документације и изградња пратеће опреме и садржаја јавног скијалишта (као под тачком 4. и 5.); путна туристичка сигнализација – покренута иницијатива код управљача путева. | ЈП СС | У складу са обезбеђеним средствима, усвојеним Програмом пословања |  |  | Једногодишњи и вишегодишњи пројекти |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Развој мреже бициклистичких и пешачких стаза на територији Алексиначке општине са повезивањем околних општина (укупно око : 47 km пешачких стаза и 48 km бициклистичких стаза). | ЈЛС и суседне ЈЛС (Сокобања, Ражањ и Крушевац) |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење комплекса Малошких бара. | О: ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР уређења спортско рекреативног центра „Малошке баре”. |  |  | 750.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Израда ПДР уређења туристичко излетничког комплекса на брду „Комњига”. |  |  | 750.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња инфо центра. Завршетак базне станице за успон на Трем. Завршетак отвореног базена у Доњем Душнику. | ЈЛС , МТТТ, ТО |  | 5.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда туристичке мапе за подручје између Копаоника, Јастрепца и Радан планине (природна добра, културна добра, смештајни капацитети, доступна инфраструктура, спортско рекративни садржаји). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Туристичка сигнализација на територији општине Бабушница (пројекат спреман за реализацију). | О: ТО Бабушница |  | 3.000.000,00 |  | 30 дана од увођења извођача у посао |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Објекат спортско-рекреативног комплекса „Бањица” уврстити у туристичку понуду читаве регије и повезати са коридором Х | ЈЛС Бела Паланка, Ниш, Пирот |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат реконструкције градског стадиона и Хотела Стадион. | О: ЈЛС, Пр: ЕУ |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат саобраћајно туристичке сигнализације ПП Стара планина. | О: ТО, Пр: ЈЛС, МТТТ |  | 4.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Пројекат формирања туристичког инфо центра Пирот. | О: ТО, Пр: ЕУ |  | 1.200.000,00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Пројекат GPRS сигнализације Старе планине (Србија-Бугарска). | О: ТО, Пр: ЈЛС, ЕУ, ЈП СШ |  | 2.500.000,00 |  | 2015-2016. |
| 14. | Изградња смештаја и садржаја јавних служби и сервиса | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда базе података потенцијалних смештајних капацитета и категоризација смештајних капацитета у домаћинствима. | НВО, ЈП, ЈЛС |  | 500.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Регионална ренџерска служба СРП „Јерма” (заштита флоре и фауне, одрживи развој). | О: ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС Димитровград, ЈЛС и ТО Пирот, ЈЛС и ТО Бабушница |  |  |  |  |
| 15. | Уређивање и организовање презентације природних вредности (посебно у Парку природе Стара планина и природном добру Радан) и објеката непокретних културних добара (посебно археолошких налазишта староримског наслеђа и средњовековних споменика) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности и радови на доступности археолошких налазишта Римски кастели. | ЈЛС, МТТТ, ТО, ЗЗСКН |  | 3.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда презентације манастира Св.Романа. | ЈЛС , НВО, ТО |  | 500.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда презентације природног добра Радан и непокретних културних добара на територији општине Куршумлија. | О: ЈЛС Пр: ТО, МТТТ, ЗЗСКН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација туристичких вредности (Виа милитарис) од регионалног значаја у постојећим хотелима „Фалкенштајнер” на Старој Планини (туристички промо материјал, карте, табле). | О: ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС Димитровград, ЈЛС и ТО Пирот, ЈЛС и ТО Бабушница, ЈЛС и ТО Књажевац |  |  |  |  |
|  |  | Промоција туристичких вредности и капацитете у појасу непосредно уз ПП „Стара Планина” промовисати као допуну туристичке понуде парка.(Смиловска језера, Петрлашка пећина, цркве и манастири, археолошка налазишта, традиционални занати и манифестације, етно куће, планинарски домови, оброчни крстови и сеоски сабори, манастир Св.Кирик и Јулита, Св. Петка, Бољевдолска чесма и сл. | О: ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, Пр: Ветеринарски факултет Београд, ЗЗСКН |  |  |  |  |
|  |  | Промоција Звоначке бање у већим и познатијим бањским центрима у Србији. | О:ТО Нишка бања, Пр:ТО Бабушница, ТО Димитровград |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат Визитор центра на Завојском језеру. | О: ЈП СШ, Пр: ТО, ЈЛС, МТТТ, ЈП Стара Планина |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат реконструкције српске средњевековне тврђаве Кале. | О: ЈЛС, МТТТ, Пр: ТО, ЗЗСКН, Музеј Понишавља |  |  |  |  |
| 16. | Развој комплементарних делатности у функцији туризма, посебно у производњи еко-хране, аутентичних етно-производа и др, уз очување и презентацију регионалних и локалних етно-вредности и традиције | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење Програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП, добављачи , надзорни орган | У складу са расположивим буџетским средствима и поднетим захтевима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу Програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Програм развоја одрживог руралног туризма у РС. | МТТТ, предузетници регистровани за обављање делатности у области туризма, пољопривредна газдинства |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Промоција етно туризма, као перспективне гране развоја туризма у региону. | ЈЛС, МТТТ |  | 900.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда нове стратегије туризма. | ЈЛС, МТТТ |  | 500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Промоција постојеће туристичке понуде. | ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда програма/стратегије руралног развоја. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма | ЈЛС , ТО, МТТТ |  | 5.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма руралног развоја. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда стратегије развоја туризма (ЈЛС). Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде. | ЈЛС, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Подршка предузетницима који се баве производњом еко-хране, очувањем старих заната и туризмом кроз учешће на манифестацијама на којима могу промовисати општину као туристичку дестинацију. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде. Израда програма/стратегије руралног развоја. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората за заштиту географског порекла „Вурде”. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  | 2 године |
|  |  | Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма суфинансирања рада регионалног откупног центра органске хране. | О: ЈЛС Димитровград, Пирот, Бабушница и Бела Паланка, Пр: НВО, удружења произвођача |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма/стратегије руралног развоја. Промоција и неговање старих заната у функцији туристичке понуде. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
| 17. | Едукација кадра, развој општинских и регионалне туристичке организације уз боље мотивско повезивање различитих видова туризма (планинског, бањског, културолошког, ловног и риболовног и др), како међу општинама Региона, тако и са суседним општинама у Републици Србији, као и у Републици Бугарској | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство трговине, туризма и телекомуникација |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема и доношење програма распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину. | МТТТ, ТО, ДМО, ПД и друге организације и институције чији је оснивач Влада или ЈЛС, УТП, непрофитне институције, добављач, надзорни орган | У складу са расположивим буџетским средствима |  |  | Пројекти који се финансирају на основу програма, реализују се у периоду од 3 до 12 месеци, углавном у току буџетске године |
|  |  | Припрема и доношење одлуке о проглашењу туристичког простора и утврђивање управљача туристичког простора. | МТТТ, УТП |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | ЈЛС, ОТИС |  | 100.000,00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација предузетника и пољопривредних произвођача о могућностима диверзификације руралне економије кроз развој сеоског туризма. | ЈЛС, Регистрована пољоприврдна газдинства, ТО |  | 500.000, 00 |  | 2019 |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација пројеката развоја сеоског туризма у складу са Планом руралног развоја Нишавског округа од 2012. до 2021. године | О: ЈЛС, Пр: ГО, ТО, МТТТ, МПЗЖС ЈП, Удружења | 30% 10% 10% 30% 10% 10% |  |  | 2021. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  | 500.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | ЈЛС, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | О: ЈЛС, Пр: ТО, МТТТ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука о специфичним стручним знањима за запослене у туризму. | О: ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање регионалних семинара на тему гастро- понуде, одрживог развоја у сарадњи са пограничним општинама у Републици Бугарској. | ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, ЈЛС Димитровград, ЈЛС и ТО Пирот, ЈЛС и ТО Бабушница, ЈЛС и ТО Књажевац , и суседне бугарске општине: Монтана, Видин, Враца, Софија област, Перник и Кјустендил |  |  |  |  |
|  |  | Креирање наставне базе за едукацију стручних кадрова за бављење сеоским туризмом на регионалном нивоу. | О: ЈП „Спортско туристички центар Димитровград”, Пр: ТО Димитровград, Пирот, Књажевац и Зајечар |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Обука запослених из области туризма. Програми обиласка манастира Пиротског округа. Авантура пакети на Старој планини. Ловни и риболовни пакети на Старој Планини. Програми обиласка старопланинских водопада. | О: ТО, Пр: МТТТ |  |  |  | 2015. |
| Teматска област: 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 7.1. Повећање саобраћајне доступности подручја државним путевима I реда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aктивности за изградњу дела аутопута Е-80 - државног пута I реда бр. 1.12 од Ниша до границе са Републиком Бугарском | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Коридори Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња аутопута Просек - Црвена Река ЛОТ1 Траса и мостови: Просек - тунел Банцарево. | КС и JV AKTOR -TERNA S.A. | EIB |  | 36.220.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Просек - Црвена Река ЛОТ2 Траса и мостови: тунел Банцарево - Црвена Река. | КС и JV AKTOR -TERNA S.A. | EIB |  | 39.920.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Просек - Црвена Река ЛОТ3 Тунел Банцарево. | КС и SUBTERRA A.S. | EIB |  | 20.370.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Црвена Река - Чифлик, сектори 3А и 3Б. | КС и AKTOR S.A. | EBRD |  | 43.040.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Чифлик-Станичење. | КС и Construcciones Rubau | EIB |  | 33.560.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Станичење - Пирот исток. | КС и AKTOR S.A. | EIB |  | 74.960.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Пирот исток Суково - Димитровград (преостали радови). | КС и Trace group Hold | EBRD |  | 19.500.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Обилазница Димитровграда, траса и мостови 7000 m (преостали радови). | КС и Trace group Hold | WB |  | 20.500.000,00 | 2015. |
|  |  | Изградња аутопута Обилазница Димитровграда, тунели (1100+600=1700m). | КС и TERNA S.A. | WB |  | 43.000.000,00 | 2015. |
|  |  | ЈП Путеви Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Коридор X, Е-80 – завршни радови на петљама Матејевац и Малча (електро радови). | ЈП ПС |  | 70.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња саобраћајне везе између петље Димитровград и градског подручја у насељеном месту Белеш (мост и саобраћајница). | О:МГСИ ПР: ЈЛС, МДУЛС |  |  |  |  |
| 2. | Изградња деоница државног пута II реда као алтернативног правца на деоницама на којима се траса аутопута поклапа са трасом државног пута I реда бр. 1.12 (Чифлик –Пирот) | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Коридори Србије, д.о.о. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња државног пута II реда Паралелни некомерцијални пут, Чифлик - Пирот. | КС, Trace group Hold | EBRD |  | 15.400.000,00 | 2015. |
| Планско решење: 7.2. Модернизација и комплетирање мреже државних путева II реда и општинских путева |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осавремењивање државних путева II реда на читавој територији региона | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција коловоза и тротоара у делу ул. Леле Поповић у Алексинцу (II A-217) са атмосферским одводњавањем саобраћајнице. | О: ЈППС, Пр: МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | Реконструкција коловоза и тротоара у улици 7. јули у Алексинцу (II A-217). | О: ЈППС, Пр: МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | Реконструкција дела државног пута II A-217 од наплатне рампе на петљи државног пута I A реда на Алексиначком руднику до укрштања са II A-158, код бензинске станице, са изградњом кружног тока на раскрсници II A-158 са ул. Тихомира Ђорђевића у Алексинцу на km 147 + 972,00 регионалног пута. | О: ЈППС, Пр: МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | Измештање дела државног пута II A-217 (стари назив Р 121), деоница која пролази кроз насеље Алексинац, да се измести на нову трасу: од Алексиначког рудника (oд везе са Е75) са његове истичне стране, а поред насеља Краљево, западно од њега, до постојећег II A-217 испред КО Суботинац – изградња обилазнице. | О: ЈППС, Пр: МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Изградња нове везе државних путева II A-217 (стари назив Р 214), која би ишла са територије општине Алексинац : од Катуна, преко Добрујевца, Станци, Пруговца, Црне баре, на територију општине Сокобања до села Ресника са државним путем II A-217 (стари назив Р 121). | О: ЈППС, Пр: МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Измештање дела државног пута II A-217 (стари назив Р 121), деоница која пролази уз вештачку акумулацију „Бован”, односно која је на клизишту и која је објекат који угрожава постојећи површински водозахват воде за пиће из те акумулације. Нова траса би такође, као и постојећа, била једним делом на територији општине Алексинац, а другим на територији општине Сокобања. | (О) : ЈППС, (Пр) : МГСИ, ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција саобраћајне инфраструктуре. | ЈЛС, МДУЛС, МФ |  | 200.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Појачано одржавање државног пута II А реда бр.158. | Министарство |  | 200.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Појачано одржавање државног пута II Б реда бр.420 до Грабова. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Радови на рехабилитацији и појчаном одржавању деоница државних путева IIA реда ознаке пута 222, пута ознаке 223, пута ознаке 425 и државног пута IБ ознаке пута 35 у складу са одлуком о категоризацији државних путева на територији Републике Србије. |  |  | 300.000.000,00 |  |  |
|  |  | Радови на рехабилитацији и појчаном одржавању деоница државног пута IБ ознаке пута 35 у складу са одлуком о категоризацији државних путева на територији Републике Србије. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција државног пута IIA реда бр. 214 Блаце - Куршумлија - Подујево. | ЈЛС, МГИС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција државног пута IB реда, број 39: од km 9+050 (почетак деонице кроз општину Бабушница) до km 22+350, Л = 13,30 km, Крушка – Извор; и од km 26+400 до km 42+700, Л=16,30 km, Бабушница - Тропша. | О: ЈП ПС, Пр: ЈЛС | Буџет РС | 1.178.000,00 |  | 3 године |
|  |  | Реконструкција државног пута II А реда, број 223: од km 40+890 до km 44+094, Л= 3,20 km нема пројекта, од km 51+100 до km 52+100 , Л= 1,0 km од km 54+690 до km 73+190, Л= 18,50 km, деоница Раљин - Звоначка бања. | О: ЈП ПС, Пр: ЈЛС | Буџет РС | 616.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Пројектне документације реконструкције државног пута IIА реда Бела Паланка – Сврљиг (број 222 Сврљиг - Периш и број 223 Периш - Бела Паланка). | ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Израда Пројектне документације реконструкције државног пута II Б реда, број 428 Бела Паланка – Пирот. | ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација деонице Скрвеница – Зарине воденице на путу II Б реда број 429 (Р244) Звоначка бања – Трнски Одоровци – Невља. | О: МГСИ Пр: ЈЛС, МДУЛС |  | 43.000.000,00 |  | 2 године |
|  |  | Израда пројектно- техничке документације изградње пута Трнски Одоровци – Петачинци, (део пута број 429). (будући ГП Петачинци) | О: МГСИ Пр: ЈЛС, МДУЛС |  | 560.000,00 |  | 1 година |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и санација регионалних путева Пирот - Понор и Пирот - Блато. | МГСИ, ЈП ПС, ЈЛС | Страни донатори, МГСИ, ЈППС, ЈЛС | 132.225.000,00 |  |  |
| 2. | Изградња неизграђених деоница државних путева II реда | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Наставак изградње „Обилазнице” (будуће деонице државног пута IIA реда бр.158) – реконструкцијом „Старог ауто-пута” у дужини од око 7.000 m на територији општине Дољевац, у дужини од око 8.000 m на територији града Ниша и изградњом пројектоване деонице на територији општине Лесковац у дужини око 1.500 m. | ЈЛС, град Ниш, град Лесковац, ЈП ПС |  | 170.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат и изградња дела државног пута II Б реда oзнака пута 420 од Грабова до Јошанице. | Министарства, ЈПУО, ЈЛС |  | 100.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Државни пут II А реда Блажево - Мерћез - Куршумлија ознака пута 213, деоница Трећак - Мерћез - Куршумлија у дужини од 30 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, ЕУ фондови и донације | 480.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња деонице 2016-2018. године |
|  |  | Државни пут II А реда Блаце - Куршумлија - Куршумлијска бања - Подујево ознака пута 214 деоница Спанце - Куршумлија - Куршумлијска бања - Подујево у дужини од 35 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, ЕУ фондови и донације | 560.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња деонице 2016-2018. године |
|  |  | Државни пут II А реда Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље ознака пута 228 деоница Рударе - Пролом - Гајтан у дужини од 25 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, ЕУ фондови и донације | 400.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња деонице 2016-2018. године |
|  |  | Државни пут II Б реда Мерћез - Луково - административна линија АП Косово и Метохија ознака пута 414 деоница Мерћез - Луково - Штава - Цигански гроб (административна линија АП Косово и Метохија) у дужини од 28 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, ЕУ фондови и донације | 448.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња деонице 2016-2018. године |
|  |  | Општина Прокупље |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације и експропријација земљишта за деонице путева: Горња Бресница – Крушевац; Гребац - Мерошина; Товрљане - Пролом Бања; Добра Вода - Пролом Бања - Житни Поток (223). | ЈП ПС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Путни правац од магистралног пута I Б реда – Бердуј – Лесковица - Радосин - Раков Дол – Црвена Јабука, укупне дужине 30 km. | О: ЈЛС, Пр: ЈПУО | Буџет РС и ЈЛС | 500.000.000,00 |  | 2 године |
|  |  | Путни правац од магистралног пута I Б реда – Линово – Богдановац – Штрбовац, укупне дужине 18 km. | О: ЈЛС, Пр: ЈПУО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња деонице Бољевска бара - Пасје поље, на путу II реда Р121 Димитровград - Пирот. | О: МГСИ Пр: ЈЛС, МДУЛС |  | 62.000.000,00 |  | 2 године |
| Планско решење: 7.3. Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на развој урбаних центара и система насеља |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња друмских обилазница око Ниша, Пирота, Димитровграда, Прокупља, Мерошине и Сврљига | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат обилазнице Ниш - Мерошина - Прокупље - измештање постојеће трасе. | О:ЈЛС, Пр:МГСИ | Надлежно министарство |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња обилазнице око Сврљига. |  |  | 100.000.000.00 |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Oбилазницa око Ниша. | ЈЛС, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња обилазнице око насеља Блаце. | ЈЛС, МГСИ, ЈП ПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Прокупље |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације, експропријација земљишта на обилазници око Прокупља. | ЈП ПС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња друмскe обилазнице око Бабушнице. | О: ЈП ПС, Пр: ЈЛС | Буџет РС |  |  | 2 године |
| 2. | Осавремењавање и изградња локалних путева | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | У току 2013. године започета је израда Пројекта техничке регулације саобраћаја за градско подручје општине Алексинац. Пројекат је тренутно у поступку техничке контроле. | ЈЛС, Пројектни биро „Сигнал про-дизајн” Ниш, Саобраћајни факултет у Београду |  | 650.000,00 |  |  |
|  |  | Санација коловоза дела општинског путаТешица – Велики Дреновац. Санација коловоза се врши у дужини од 1.000,00 m. Наведени локални пут је један од путева који спаја градове Ниш и Крушевац. | МПРС |  | 25.793.325,60 |  | 90 дана |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација, реконстукција и изградња локалне путне мреже на територији општине Дољевац. | О: ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу, ВРС |  | 100.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција локалног пута Г. Хан - Д. Пољана - Миљковац - Д. Душник, Локални пут бр. 1 - Чагровац, Локални пут бр. 1 - Ћелије, Регегионални пут. бр. 224 - Д. Драговље | ЈЛС, МФ, МГСИ |  | 170.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Рехабилитација локалног пута од државног пута другог реда број 158 до државног пута другог реда број 215. | Министарства, донатори, ЈЛС |  | 200.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Рехабилитација локалног пута Ковиловица - Скорица. |  |  |  |  |  |
|  |  | Рехабилитација локалног пута Грабово - Пардик. |  |  |  |  |  |
|  |  | Рехабилитација локалног пута Црни Као - Мозгово. |  |  |  |  |  |
|  |  | Рехабилитација локалног пута Церово - Малетина. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња локалног пута од општинског пута до Послона. |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција од пута другог реда до манастира Св. Романа. | ЈЛС, МТТТ, ТО, НВО |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Радови на рехабилитацији и појачаном одржавању локалних путних праваца за насељена места, Извор –Жељево –Тројица, Плужина, Мечји-До, Давидовац, Радмировац, Галибабинац, Манојлица, Округлица, Гушевац-Влахово, Извор –Бурдимо, Периш, Рибаре, Ђурина |  |  | 310.000.000,00 |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Унапређење путне мреже (ако се под осавремењавање подразумевају радови на одржавању, пројектовању и постављању сигнализације и саобраћајне опреме). | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Наставак реконструкције путног правца Горња Студена – Бојанине воде. | ЈЛС (О), ЈП Наисус (П), ГО (П), МПЗЖС (П), Дирекција за изградњу(П), ЈП ПС (П) | 30% 10% 10% 20% 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Изградња пута од села Церја до Церјанске пећине дужине 4 km (пројекат прекограничне сарадње ГО Пантелеј са Бугарском општином Лом). | ЈЛС (О), ЈП Наисус (П), ГО (П), МПЗЖС (П), Дирекција за изградњу (П), ДЕУ (П), ЈП ПС (П) | 30% 10% 10% 20% 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Наставак израде и усвајање ПДР пута Бојанине воде – Плоче. | ЈЛС (О), ЈП Наисус (П), ГО (П), МПЗЖС (П), Дирекција за изградњу (П), ДЕУ (П), ЈП ПС (П) | 30% 10% 10% 20% 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Изградња моста на Кутинској реци код погона Ниш - аута. | ЈЛС (О), ЈП Наисус (П), ГО (П), МПЗЖС (П), Дирекција за изградњу (П), ДЕУ (П), ЈП ПС (П) | 30% 10% 10% 20% 30% |  |  | 2015-2020. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња општинског пута О број 22 до Попове. Изградња општинског пута О број 18 до Пребрезе. Реконструкација општинског пута О број 9 до Гргура. | ЈЛС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Општински пут Зебице - Ђавоља варош - Ђаке - Гајтан - спој са Проломом у дужини од 19 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС,донације | 304.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња пута 2016-2017. |
|  |  | Општински пут Пепељевац (државни пут IБ реда ознака пута 35) - Грабовница - Дединац - Товрљане у дужини од 12 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, донације | 192.000.000,00 |  | Изградња пута 2015-2016. |
|  |  | Општински пут Баћоглава - Жегрова - Растелица - Парада - Луково у дужини од 25 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, донације | 400.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2016. год Изградња пута 2017-2018. године |
|  |  | Општински пут Куршумлијска бaњa - Крток - Орловац - Преветица - Матарова - Мердаре у дужини од 14,8 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, донације | 237.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2016. године Изградња пута 2017-2018. |
|  |  | Општински пут (државни пут IБ реда ознака пута 35) Рача - Равни Шорт - Куршумлијска бања у дужини од 7,8 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, донације | 125.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња пута 2016-2017. |
|  |  | Општински пут Висока (железничка станица) - мало Пупавце (КО Космача) - Каменица - Дединац - Товрљане у дужини од 13,7 km. | МГСИ, ЈППС, ЈЛС, ГЗП | Буџет РС и ЈЛС, донације | 220.000.000,00 |  | Израда пројектне документације 2015. године Изградња пута 2016-2017. |
|  |  | Општина Прокупље |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације. | ЈЛС, ЈП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација Пројекта асфалтирања неасфалтираних улица у Белој Паланци. | ЈЛС, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка |  | 89.725.500,00 |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња деонице Куса Врана – Трнски Одоровци (II фаза). | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  | 75.000.000,00 |  |  |
|  |  | Израда пројектно - техничке документације за изградњу општинског пута Жељуша - Планиница - Поганово. | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  | 500.000,00 |  |  |
|  |  | Израда пројектно - техничке документације за изградњу општинског пута Пртопопинске воденице - Мазгош - Бребевница. | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  | 500.000,00 |  |  |
|  |  | Изградња II фазе општинског пута Каменички мост - Сенокос. | О: ЈЛС, Пр: МП,МДУЛС |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно техничке документације за изградњу пута Сенокос – Басарски камен. | ВРС, ЈП „Парк природе Стара Планина”, ЈЛС, ЈП „Спортско туристички центар Димитровград” |  |  |  |  |
|  |  | Санација и асфалтирање пута на делу деонице Бољевкса бара – Пасје поље. | О: МДУЛС, МГСИ , Пр: ЈЛС |  | 62.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат изградње пута брана Завојског језера - Мртвачки мост - Топли До - Бабин зуб. | О: МГСИ, ЈЛС, Дирекција за изградњу, Пр: ЕУ |  |  |  |  |
|  |  | Изградња пута Пирот - Мирковци - Јабучко равниште. | О: МГСИ, ЈЛС, Дирекција за изградњу, Пр: ЕУ |  |  |  |  |
| Планско решење: 7.4. Развој железничког саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Електрифицирање пруге Ниш- Пирот-граница са Републиком Бугарском (Е-70) са изградњом обилазнице Ниша у северном делу града | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Железнице Србије, а.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | „Железнице Србије” а.д. спроводе активности на изради пројектне документације за Реконструкцију и модернизацију пруге Ниш – Димитровград. | ЖС, МГСИ |  |  | 120.000.000,00 | 2017. |
|  |  | Прва фаза реконструкције пруге Ниш – Димитровград представља извођење грађевинских радова од Сићева до Станичења . Последњу фазу осавремавања пруге Ниш - Димитровград - граница Бугарске представља Пројекат електрификације и модернизација осигурања и телекомуникација железничке пруге од Ниша до Димитровграда дужине 98 km. |  |  |  |  |  |
|  |  | „Железнице Србије” а.д. спроводе активности на изради пројектне документације за изградњу железничке обилазнице око Ниша. | ДЕУ у РС, МГСИ, ЖС | Пројекат се финансира из IPA 2011 |  | 900.000,00 | 2015. |
|  |  | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Електрификација и изградња обилазнице око Ниша. | ЖС, ЈП Завод за урбанизам Ниш, ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, МГСИ |  |  |  |  |
| 2. | Активности на припреми коридора пруге Ниш-Лесковац-граница са Републиком Македонијом (Е-85) односно изградња двоколосечне и електрифициране пруге, са брзином вожње од 160 kм/h, која ће у највећој могућој мери користити постојећи коридор пруге | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Железнице Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Техничке документације за модернизацију пруге (Трупале) Ниш - Брестовац на прузи Ниш - Прешево - граница са Републиком Македонијом. | ДЕУ у РС, ЖС | IPA 2008 |  | 1.000.000 | 2015. |
|  |  | Очекује се да ће се након ове деонице наставити са пројектовањем осталих преосталих деоница до границе са Републиком Македонијом, као и евентуално суфинансирање инвестиционих активности на овој деоници из IPA фондова ЕУ. | ДЕУ у РС, ЖС | IPA 2008 |  | 2.600.000 |  |
|  |  | Поред овога израђена је и техничка документација за обнову деонице пруге Винарци – Ђорђево, Врањска Бања – Ристовац и Бујановац – Букаревац. | ЖС, МГСИ | Средстава кредита Руске федерације |  |  | Зависи од датума потписивања Анекса 2 са Руском Федерацијом |
|  |  | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружање административне и техничке помоћи надлежним министарствима, ЈП и потенцијалним инвеститорима. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Електрификација двоколосечне пруге. | ЖС, МГСИ |  |  |  |  |
| 3. | Рехабилитација железничких пруга, тачније критичних деоница, као и реконструкција у циљу довођења пруга на пројектоване или евентуално повећане брзине, уз модернизацију сигнално-сигурносних уређаја | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |
|  |  | Планом детаљне регулације аеродрома „Константин Велики” у Нишу, планирано је измештање дела железнице у контактној зони аеродрома, због отклањања ограничења коришћења Аеродрома и даљег развоја (скраћена полетно-слетна стаза за слетање 220 m, постављање светлосног прилаза). |  |  |  |  |  |
|  |  | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција пружног прелаза у ниво на магистралној прузи Црвени Крст-Прахово-Пристаниште и државном путу IB реда ознаке пута 35. |  |  | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизација и рехабилитација железничких пруга. | ЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Модернизација и електрификација пруге (Ниш) - Дољевац - Кастрат - Косово поље. | МГСИ, ЖС, ЈЛС, ГЗП |  |  |  |  |
| Планско решење: 7.5. Развој ваздушног саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проширење и модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство грађевинѕрства, саобраћаја и инфраструктуре |  |  |  |  |  |
|  |  | Планом детаљне регулације аеродрома Константин Велики Ниш, планирана је изградња новог торња аеродромске контроле летења. | Контрола летења Србије и Црне Горе – SMATSA - д.о.о. Београд) |  |  |  |  |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Аеродром Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и доградња постојеће терминалне зграде. | МГСИ, ЈЛС, ЈП Аеродром Ниш |  |  | 6.000.000,00 | до 2020. године |
|  |  | Рехабилитација полетно слетне стазе са доградњом рулнице и проширењем платформе. | МГСИ, Град Ниш, ЈП Аеродром Ниш |  |  | 7.000.000,00 | до 2020. године |
|  |  | Јединица локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Припрема планске документације и набавка опреме. | ЈП Аеродром Ниш, МГСИ |  |  |  |  |
| Teматска област: 8. Водопривреда |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 8.1. Развој водне и водопривредне инфраструктуре |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обнова мрежа свих водовода (смањење губитака на мање од 20%). | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена дотрајале примарне и секундарне водоводне мреже у Алексинцу и насељима која су везана на водоводни систем „Бресје” | KFW програм 2, Консултант „SETEC Engeneering” Austria, МПЗЖС | Кредит/ донација |  | 1.500.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Санција, реконструкција, доградња система за водоснабдевање и изградња свих секундарних водоводних мрежа на територији општине Дољевац и повезивање са другим регионалним системима. | О: ЈЛС, Пр: ЈЛС Бојник, ЈЛС Ниш, ВРС |  | 200.000.000,00 |  | 2023. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и изградња водоводне мреже. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 10.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и изградња водоводне мреже у насељеном месту Облачина. | ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Извођење припремних и главних извођачких радова по пројектној документацији реконструкције секундарне водоводне мреже у Ражњу. | ЈЛС, ЈКП |  | 7.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Извођење припремних и главних извођачких радова по пројектној документацији на изградњи резервоара у Ражњу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Главни пројекат водоснабдевања општине Ражањ и успутних села општине Алексинац из водосистема „Бован”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Извођење припремних и главних извођачких радова по пројектној документацији изградње резервоара Ражањ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације реконструкције и каптирања појединих сеоских водовода. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и изградња водоводне мреже (избор деонице од стране општине). | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг” | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг”, Донаторске организације | 10.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција ППВП „Придворица”. Реконструкција дистрибутивних цевовода воде за пиће у Блацу. Реконструкција дистрибутивних цевовода воде за пиће у Блацу. Реконструкција и доградња ППВП „Церовица”. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈВП СВ, ЈКП Блаце |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације за замену азбестних цеви у дужини од 10 km (градско језгро) | РХМЗ, ВПЦ МН, ЈВП СВ, ЈЛС, ГЗП, ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС |  | 2.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Замена азбестних цеви у дужини од 10 km (градско језгро) | РХМЗ, ВПЦ МН, ЈВП СВ, ЈЛС, ГЗП, ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС |  | 120.000.000,00 |  | 2015-2018. |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња постројења за пречишћавање питке воде у насељу Јасеница. | ЈЛС, ЈКП |  | 10.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројеката санације и реконструкције магистралног водовода Љуберађа - Велико Боњинце. | О: ЈЛС, Пр: РДВ, ЈПУО |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације јавног система водоснабдевања аутоматика пумпних постројења. |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и доградња разводне мреже водовода насеља Бабушница према постојећој пројектној документацији - приоритет замена деоница са азбест цементним цевима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација и реконструкција магистралног водовода Љуберађа – Велико Боњинце према до сада урађеној пројектној документацији. |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација,реконструкција и доградња главног цевовода за насеља Ракита, Звонце и Звоначка бања према постојећој пројектној документацији. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација водоводне мреже | КWF -банка |  |  | 800.000,00 | 2015. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015. |
| 4. | Изградња регионалних система водоснабдевања, приоритетно систем „Селова” | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | (Изградња регионалног водосистема „Бован” и унапређење постојеће водоводне мреже на територији општине Алексинац): 1. Израда плана детаљне регулације „Бован” – (ПДР). 2. Завршетак изградње регионалног водосистема „Бован” - изградња магистралног цевовода са резервоарима до општина Ражањ, Параћин и Сокобања. 3. Реконструкција и доградња постројења за прераду воде „Бресје” и замена дотрајале примарне и секундарне водоводне мреже и изградња резервоара. 4. Изградња примарне и секундарне водоводне мреже - ширење водоводне мреже у насељеним местима општине Алексинац. | Надлежна министарства, ЈЛС, Обрађивач плана | Буџет РС Буџет ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција магистралног цевовода од ППВ „Бојник” до општине Дољевац, у дужини од око 20.000 m (утискивањем полиетиленских у постојеће азбест-цементне цеви) и повезивање на систем Селова и НИВОС. | ЈЛС Дољевац, Бојник, град Ниш, РДВ, ВРС |  | 651.500.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР за главни дистрибутивни цевовод. Израда техничке документацације за дистрибутивни цевовод. Експропријација земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, МФ |  |  |  |  |
| 5. | Дефинисање зона и појасева санитарне заштите око постојећих изворишта и објеката за водоснабдевање | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. Од постојећа 34 изворишта (подземних водозахвата), као приоритетна за период овог програма издвајају се за насеља: (1) Липовац, (2) Станци, Добрујевац и Катун, (3) Кулин, (4) Врело, (5) Доње Сухотно и (6) Горњи Крупац, Доњи Крупац и Бели брег. | О: ЈЛС, Пр: ВПЦ МН, ЗЗПС, МПЗЖС, РЈИС, РРА ЈУГ |  |  |  | 2015-2017. (наведена 6 као приоритетна) 2017-2020. (преостала 28 водозахвата) |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС, МЗд |  | 500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу општине Мерошина, МЗд | Буџет ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта у Новом Брачину, изворишта Паљевац и у осталим месним заједницама. | ЈЛС, ЈКП, МЗд |  |  |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг”, МЗд |  | 2.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите акумулације „Придворица”. | ЈЛС, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Церовиц”. | ЈЛС, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите изворишта „Сибница”. | ЈЛС, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС, ЈКП, МЗд |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС |  | 1.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите за извориште „Љуберађа” у општини Бабушница. | О: ЈЛС, Пр: ЈПУО, МЗд |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите. | ЈЛС, ЗЗПС, МПЗЖС, МЗд |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората о зонама санитарне заштите: 1. Градиње. 2. Лукавица. 3. Мазгош. 4. Жељуша. | ЈЛС, ЈКП, МЗд |  | 500.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација за зоне санитарне заштите изворишта Крупац и Градиште. |  |  |  |  |  |
| 6. | Спровођење легализације сеоских водовода | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра водних објеката у сеоским насељима општине Алексинац. | О: ЈЛС, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу општине Алексинац, Пр: СЛАП-СЛАП |  |  |  |  |
|  |  | Изградња и уређење сеоских водовода ван водоводног система „Бован” у насељеним местима општине Алексинац. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Прикупљање података за израду катастра подземних инсталација (водовод и канализација). | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Израда техничке документције деоница водовода које немају употребну дозволу. |  |  |  |  |  |
| 7. | Дефинисање свих извора загађења (регистровати мање загађиваче), урадити катастар загађивача | Јавна предузећа |  |  |  |  |  |
|  |  | Републичка дирекција за воде (РДВ) |  |  |  |  |  |
|  |  | У току је израда катастра загађивача на сливу реке Нишаве (Ниш, Пирот, Димитровград, Бела Паланка, Куршумлија, Прокупље), прикупљање података и унос у базу КИЗ. | РДВ |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра загађивача. | ЈЛС, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈКП „Водовод и канализација” | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра загађивача. | О: ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра загађивача. | ЈЛС |  | 100.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда мапе загађивача на територији општине. | ЈЛС | ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра загађивача. | ЈЛС | Буџет ЈЛС | 1.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра загађивача. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда eлабората загађивача на територији општине Бабушница. | О: ЈЛС, Пр: МПЗЖС |  |  |  |  |
| 8. | Уклањање дивљих депонија дуж токова | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовање акција и уклањање дивљих депонија дуж водотокова. | ЈЛС, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈКП „Водовод и канализација”, Донатори | Буџет ЈЛС Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на уклањању. | ЈЛС |  | 800.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Сузбијањe настајања дивљих депонија дуж речних токова, као и рекултивацијa истих. | Градске општине у сарадњи са ЈКП „Медиана” и ЈКП „Naissus” |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање означених дивљих депонија. | ЈЛС | БуџетЈЛС Надлежно министарство |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на уклањању. | ЈЛС |  | 1.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на уклањању. | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг” |  | 3.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Чишћење речног корита реке Блаташнице. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на уклањању. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда процене угрожености водотока дивљим сметлиштима. | О: ЈЛС, Пр: МПЗЖС, ВПЦ МН |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација дивљих депонија и план уклањања. | ЈЛС |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкција и проширење обухвата канализације у општинским центрима у виду групних система (град и околна сеоска насеља) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана детаљне регулације „Регулације реке Моравице од „Пиварског моста” до КО Краљево са належућим деловима насеља и спортско рекреативним центром „ЈАЗ” | О: ЈЛС, Пр: МПЗЖС, РРА ЈУГ, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | Израда канализације у насељима Краљево и Вакуп. |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Израд ПДР насеља Вакуп. |  |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | 2. Израда главног пројекта фекалне канализације у селу Вакупу са прикључком на постојећу мрежу у Алексинцу. |  |  |  |  | 2016-2017. |
|  |  | 3. Израда главног пројекта атмосферске канализације у селу Вакупу. |  |  |  |  | 2016-2017. |
|  |  | 4. Израда главног пројекта фекалне канализације у селу Краљеву са прикључком на планирану мрежу у Вакупу. |  |  |  |  | 2016-2017. |
|  |  | 5. Израда главног пројекта атмосферске канализације у селу Краљеву. |  |  |  |  | 2016-2017. |
|  |  | 6. Извођење радова на изградњи канализација по урађеним главним пројектима. |  |  |  |  | 2017-2019. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и ревизија пројектно-техничке документације за изградњу, легализацију и доградњу канализационих мрежа на теритотији општине Дољевац. | О: ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу, ВРС |  | 800.000,00 |  | 2016-2017. |
|  |  | Наставак изградње фекалних и атмосферских канализација на територији општине Дољевац. |  |  | 200.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектне документације и изградња | ЈЛС, МДУЛС |  | 85.000.000,00 |  | 2016-2017. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Наставак/почетак изградње објеката канализационе и водоводне инфраструктуре од капиталног значаја, удруживањем средстава физичких лица и Града. 1. Главни пројекат, изградња канализационе мреже Јелашница, примарни цевовод од Нишке Бање до села. 2. Израдња канализационе мреже за насеље Горњи Комрен. 3. Изградња колектора за употребљене воде - Поповачки колектор, друга фаза. | ЈЛС (О), МП (П), МРЕ (П), МФ (П), МПЗЖС (П), ЈП Наисус (П), Дирекција за изградњу (П) | 80% 20% |  |  |  |
|  |  | Комунална инфраструктура на сеоском подручју (водоводна и канализациона мрежа) 4. Уговорена израда пет пројектно - техничких документација за насељена места Мрамор и Хум (2014.). 5. Главни пројекат за изградњу потисног цевовода за водоснабдевање у селу Бреница. | ЈЛС (О), ЈП Наисус (П), ГО (П), МПЗЖС (П). | 100 % |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектне документације за реконструкцју канализационе мреже у Ражњу. | ЈКП |  | 50.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Израда пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода у Ражњу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектне документације за насеље Росуља. | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг”, ЈП дирекција за изградњу Сврљига |  | 500.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Израда канализације у насељу „Росуља”. |  |  | 20.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и доградња фекалне и атмосферске канализације у насељу Блаце. | ЈЛС |  |  | 500.000,00 |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња кишне канализације ужег центра града Куршумлије 5,3 km. | ЈВП СВ, ЈЛС, ГЗП, ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС |  | 56.000.000,00 |  | 2015-2016. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња недостајуће канализационе мреже у насељу Бабушница према постојећој и новоформираној пројектној документацији. | О: ЈЛС Пр: ВПЦ МН, МЗ, ЈПУО |  |  |  |  |
|  |  | Изградња постројења за прераду отпадних вода за Бабушницу, Сурачево, Извор, Доњи Стрижевац, Проваљеник, Горњи Стрижевац, Бартишевац, Ресник, Доње Крњино, Горње Крњино и Војници према урађеном идејном пројекту са студијом оправданости. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације и изградња канализације у већим сеоским насељима Црвена Река, Долац, Мокра. | ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка, ЈЛС, ЈКП КОМНИС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројектна документација канализациона мрежа у селима Бериловац и Извор. |  |  |  |  |  |
| 10. | Реализација ППОВ у насељима са највећим утицајима на изворишта или на угрожене водотоке: Ниш, Блаце, Пирот, Куршумлија, Прокупље | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода града Алексинца са приградским насељима. Изградња примарних колектора отпадних вода и секундарне канализационе мреже. Изградња примарних колектора атмосферских вода и секундарне мреже атмосферске канализације. Изградња система за пречишћавање отпадних вода у сеоским и туристичким насељима (Бован и друга насеља). | МПЗЖС, РДВ, ЈЛС, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, ЈКП Водовод и канализација, Грађани, Донатори | Буџет РС, Буџет ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектне документације. | ЈЛС |  | 4.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ-1 у насељу Блаце. | ЈЛС, ЈКП Блаце |  |  | 3.500.000,00 |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације за ППОВ за општину Куршумлија. | ЈВП СВ, РДВ, ЈЛС, ГЗП, GIZ |  |  |  | 2015-2016. |
|  |  | Изградња ППОВ за општину Куршумлија. | ЈВП СВ, РДВ, ЈЛС, ГЗП, GIZ |  |  |  | 2016-2018. |
|  |  | ППОВ Пролом бања/израда главног пројекта у току/активности на извођењу радова. | О: ЈЛС Пр: РХМЗ, ВПЦ МН, ЈВП СВ, РДВ, ЈЛС, ГЗП, МТТТ |  | 62.000.000,00 |  |  |
|  |  | ППОВ Луковска бања/израда главног пројекта у току/активности на извођењу радова. | О: ЈЛС Пр: РХМЗ, ВПЦ МН, ЈВП СВ, РДВ, ЈЛС, ГЗП, МТТТ |  | 50.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Пирот |  |  |  |  |  |
|  |  | ППОВ Пирот (ПДР је у изради-ЈП Дирекција за изградњу Пирот). | MПЗЖС, ЈЛС, страни донатори КWF -банка | Страни донатори, надлежна министарства, Буџет ЈЛС |  | 12.000.000 |  |
| 11. | Реконструкција постојећих ППОВ у Белој Паланци, Сврљигу и Блацу | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације. | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг” |  | 1.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм реконструкције ППОВ у Белој Паланци и изградња мини ППОВ у индустријској зони Балван и насељима Долац и Црвена Река. | ЈЛС, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка |  |  |  |  |
| 12. | Израда Плана за проглашење ерозионих подручја и Плана за одбрану од поплава у општинама које те планове немају | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републичка дирекција за воде (РДВ) |  |  |  |  |  |
|  |  | Издавање мишљења на оперативне планове за одбрану од поплава на водотоцима другог реда и пружање стручне помоћи за израду планова. |  |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Плана ерозионих подручја. Израда Оперативног плана одбране од поплава на територији општине Алексинац за воде II реда. | МПЗЖ, РДВ Београд, ЈЛС, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење Оперативног плана одбране од поплава за 2014. годину на територији града Ниша за воде II реда. | ЈЛС (О), ЈП Ерозија (П), ЈВП СВ (П) | 100% |  |  |  |
|  |  | Израда и доношење Оперативног плана одбране од поплава за 2014. годину на територији града Ниша за воде II реда. |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш ће приступити изради општег плана за одбрану од поплава за водотоке II реда у функцији систаматског решавања проблема заштите и управљања ризицима од штетног дејства вода. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Оперативни план одбране од поплава од вода другог реда на територији општине Ражањ. | ЈЛС |  | 500.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана одбране од поплава. | ЈЛС, МУП, МО |  |  |  |  |
|  |  | Пиротски управни округ |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана ерозионих подручја за целу територију општине Бабушница, потребно је израдити карте размера 1:25.000 и то: 1. карта о начину искоришћавања земљишта, 2. карта ерозије, 3. карта ерозионих подручја, 4. карта планираних мера и радова, 5. детаљни планови ерозионих подручја са пописом парцела. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација ерозионих подручја и израда програма мера за санацију ерозионих подручја. | ЈЛС |  |  |  |  |
| 13. | Реализација започетих радова за заштиту од поплава и на уређењу корита водотокова, радова за које постоји урађена техничка документација, радова на доградњи, реконструкцији и одржавању постојећих система за заштиту од поплава и уређење водотока, заштита површина у приобаљу од поплава и заштита рушевних обала | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈВП Србијаводе |  |  |  |  |  |
|  |  | Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014. годину, после катастрофалних поплава, предвиђени су хитни интервентни радови: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Санација Кутинске реке на ушћу у реку Нишаву. | ЈВП СВ |  | 5.830.000,00 |  | Извршено |
|  |  | 2. Санација регулисаног корита Топоничке реке. | ЈВП СВ |  | 2.400.000,00 |  | Извршено |
|  |  | Програмом о изменама и допунама Програма пословања ЈВП Србијаводе за 2014. годину, после катастрофалних поплава, предвиђени су хитни санациони радови: |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Габровачке реке. | ЈВП СВ |  | 3.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 2. Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Мокрањске реке. | ЈВП СВ |  | 8.800.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 3. Обезбеђење пропусне моћи и санација регулисаног корита Нишаве кроз Димитровград. | ЈВП СВ |  | 21.200.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 4. Обезбеђење пропусне моћи Кутинске реке (Марина Кутина, Тасковићи). | ЈВП СВ |  | 8.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 5. Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита реке Нишаве (Поповац, Медошевац, Ниш). | ЈВП СВ |  | 11.800.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 6. Обезбеђење пропусне моћи нерегулисаног корита Југбогдановачке реке (Дољевац, Житорађа, Мерошина, Прокупље). | ЈВП СВ |  | 19.800.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 7. Обезбеђење пропусне моћи нерегилсаног корита Лужнице у Бабушници. | ЈВП СВ |  | 9.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | 8. Обезбеђење пропусне моћи регулисаног корита Топлице у Дољевцу (мерно место РХМЗ). | ЈВП СВ |  | 4.900.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације и регулација водотокова на територији општине Алексинац-Јужна Морава, Моравица, Турија. | МПЗЖС, РДВ, ЈЛС Алексинац, ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације и изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта у комасираним подручјима и индивидуалних пољопривредних парцела. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња МХЕ. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и реализација елабората чишћења деоница водотокова ради заштите од поплава. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројеката и реализација радова на уређењу и регулацији водотокова ради заштите од поплава. |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција и доградња Постројења за прераду воде „Бресје” у Суботинцу, Алексинац. Урбанистичко - пројектна документација је у фази израде, Институт Јарослав Черни, Војводинапројект. | KFW програм 2, Консултант „SETEC Engeneering” Austria, МПЗЖС | Кредит/ донација |  | 2.500.000,00 | 2015-2016. |
|  |  | Реконструкција водоводне мреже у Алексинцу (група улица 1 и 2). Пројектно-техничка документација за групу улица 1 изведена и радови у току са роком завршетка до краја 2014. године Док су за групу улица 2 у поступку израде са добијањем дозвола до краја 2014. године, израђивач документације „SETEC Engeneering” Austria. | KFW програм 2, Консултант „SETEC Engeneering” Austria, МПЗЖС | Кредит/ донација |  | 1.500.000,00 | 2015. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење Торинског потока кроз насеље Шарлинац. | О: ЈЛС, ЈП |  | 630.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Уређење - Влашког потока од катастарскe општине Белотинац до Јужне Црнатовачке реке Дулин поток, Шаиновац деоница кроз насеље Шаиновац у дужини од 800 m. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно-техничке документације за уређење водотокова I и II реда. | О: ЈЛС, Пр: ЈП, РДВ, донатори |  | 25.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Граница КО Нишка Бања (код села Ласарево село) до села Тасковићи у општини Гаџин Хан у КО Марина Кутина. | ЈЛС ВПЦ МН |  | 10.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности регулисања и уређења Габровачке реке, Топоничке реке, Хумског, Рујничког, Суводолског, Матејевачког, Бреничког потока и Јелашничке и Кутинске реке, Кованлучког, Сувобањског и Раутовског потока у Нишкој Бањи, реализоваће се у складу са Програмом уређивања грађевиског земљишта и изградње за 2014. годину, Програмом ЈВП „Србијаводе” и Оперативним планом одбране од поплава на територији града Ниша за воде II реда за 2013. годину. | ЈЛС (О), ЈП Ерозија (П), ЈВП СВ (П) | 100% |  |  |  |
|  |  | Наставак активности на регулацији водотокова и уређењу реке Нишаве и Јужне Мораве. Активности регулисања и уређења Габровачке реке, Топоничке реке, Хумског, Рујничког, Суводолског, Матејевачког, Бреничког потока и Јелашничке и Кутинске реке, Кованлучког, Сувобањског и Раутовског потока у Нишкој Бањи, реализоваће се у складу са Програмом уређивања грађевиског земљишта и изградње за 2014. годину, Програмом ЈВП „Србијаводе” и Оперативним планом одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2014. годину. | ЈЛС (О), ЈП Ерозија (П), ЈВП СВ (П) | 100% |  |  |  |
|  |  | Наставити активности на уређењу водотокова и то: уређења корита и обале реке Нишаве од Железничког до Медошевачког моста (лева обала Нишаве); детаљно чишћење Кутинске реке са регулисањем критичних деоница; одржавање постојећих и иницирање изградње нових хидромелирационих система на територији Града Ниша. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршетак деснообалног насипа уз Јужну Мораву. | ЈЛС, РДВ |  |  |  | 2019. |
|  |  | Завршетак регулационих радова Ражањске реке. |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулациони радови на Јовановачкој реци и Смиловачкој реци. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Радови на заштити од поплава и на уређењу корита водотокова у делу : од улива Жељевачког потока до ИТКС Сврљиг, Преконошка река од „СИЕН” до Грамаде, Правачки поток од улива у Преконошку реку до 2000 m узводно, Лукавички поток од улива у Сврљишки Тимок до 3000 m узводно, Жељевачки поток од улива у Сврљишки Тимок до 1000 m узводно, Изворска река од улива у Сврљишки Тимок до 3000 m узводно, Бела Река од села Попшица до 2000 m низводно. | ЈЛС, ЈКСП „Сврљиг”, РДВ, МПЗЖС |  | 30.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Мелиорација платоа Липнице и одвођење површинских вода у различите водотокове. |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење Мерџелатског и Грбавачког потока у дужини од 500 m. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР за изградњу насипа за заштиту од поплава за ППОВ Блаце. | ЈЛС, ЈКП Блаце |  |  |  |  |
|  |  | Експропријација замљишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња насипа за одбрану ППОВ од поплава. |  |  |  |  |  |
|  |  | Чишћење корита реке Блаташнице и корита потока. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Урађен је план одбране од поплава и одређене критичне деонице на водама II реда /није урађена пројектна документација за извођење радова. | За воде I реда - ЈВП СВ, РДВ, За воде II реда - ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење речног корита реке Топлице. | ЈЛС, МПЗЖС, РДВ |  | 250.000.000,00 |  | 2015, 2016. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулација Лужнице од km 18+970,89 до km 20+0,210. | За воде I реда - ЈВП СВ, РДВ, За воде II реда - ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Регулација Лужнице од PR 1 km 18+970,89 до PR 30 km 19+592,16. |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулацуја реке Лужнице у дужини од 800 m, на потезу од ушћа потока Мрморице до пута Драгинац - Горчинци. |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулација потока Мрморица - 1km. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда техничке документације за уређење водотокова II реда (доградња, реконструкција и одржавање постојећих система за заштиту од поплава, нарочито бујичних поплава) | ЈЛС, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела Паланка, ЈП КОМНИС |  |  |  |  |
|  |  | 1. Градишки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ланишки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Долачки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Крупачки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Црвена река |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Шпајски поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Вргудиначки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Рињски поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Моклишки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Долски поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Бандолски поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Љубатовачки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Теловачка (Чифличка река) |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Сињачки поток |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Коритничка река |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Пајешка река |  |  |  |  |  |
|  |  | На свим овим водотоцима постоји реална опасност од наглог надоласка бујичних вода и плављења насеља, пољопривредних површина, путне и комуналне инфраструктуре. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда техничке документације за преостале фазе регулације тока реке Нишаве. | ЈЛС |  | 2.000.000,00 |  | 2016. |
| Teматска област: 9. Енергетика |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 9.1. Припрема и почетак изградње електроенергетске мреже и објеката |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкција трафостанице 35/10 kV „Ниш 6” (Ратко Павловић) са напонског нивоа 35/10 kV на напонски ниво 110/10 kV | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Електропривреда Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | А - Израђен је план детаљне регулације, и у завршној фази је израда идејног пројекта са студијом оправданости. | ЈП ЕПС, ПД Југоисток Ниш |  | 444.000.000,00 |  | 2015. |
| 2. | Изградња нових трафостаница 110/35 kV „Ниш 15” (Дољевац) и „Бела Паланка” | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Електропривреда Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Дољевац Прибављена правноснажна грађевинска дозвола , склопљен уговор за извођење грађевинских радова и обављен тендер за електромонтажне радова, почетак електромонтажних радова. | ЈП ЕПС, ПД Југоисток Ниш |  | 910.000.000,00 |  | до 2016. |
|  |  | Бела Паланка А – У плановима, припремне радње за покретање пројекта. |  |  |  |  | Бела Паланка А- у даљој перспективи до 2018. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Урађена планска документација, пројектна у фази израде. Изградња ТС 110/35/10KV „Дољевац”. | ЈЛС, ПД Југоисток Ниш |  | 250.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња трафостанице 110/35 kV у индустријској зони Балван за потребе индустријске зоне и електрификације пруге Ниш - Димитровград. | ЈЛС, ЖС |  |  |  |  |
| 3. | Изградња дуплог прикључног вода 110 kV (систем „улаз-излаз”) за трафостаницу 110/35 kV „Бела Паланка” са далековода 110 kV ТС 400/220/110 kV „Ниш 2” - ТС 110/35 kV „Пирот 2” | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП ЕлектромрежаСрбије |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња дуплог прикључног вода 110 kV (систем „улаз-излаз”) за трафостаницу 110/35 kV „Бела Паланка” са далековода 110 kV ТС 400/220/110 kV „Ниш 2” - ТС 110/35 kV „Пирот 2”. | ЈП ЕМС, ЈП ЕПС |  | 107.000.000,00 |  | до 2018. |
| 4. | Изградња дуплог прикључног вода 110 kV (систем „улаз-излаз”) за трафостаницу 110/35 kV „Дољевац” са далековода 110 kV ТС 400/220/110 kV „Ниш 2” - ТС 110/35 kV „Лесковац 4” | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП ЕлектромрежаСрбије |  |  |  |  |  |
|  |  | У току припрема документације за подношење захтева за добијање грађевинске дозволе. | ЈП ЕМС |  | 17.400.000,00 |  | до краја 2015. |
|  |  | Мешовити надземно кабловски вод 2x110 kVНиш 2 – Ниш 6 (Ратко Павловић), Усвојен ПДР, у току је израда техничке документације. | ЈП ЕМС |  | 435.600.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Адаптација ДВ 110 kV 1188А ТС Ниш 10 – ТС Ниш 13, Опремање друге тројке (1188Б) на далеководу 110 kVбр. 1188А ТС Ниш 10 – ТС Ниш 13, припрема техничке документације. | ЈП ЕМС |  | 19.080.000,00 |  | 2017. |
|  |  | ДВ 110 kV 113/1 ТС Ниш 2 - ТС Ниш 1, У току израда ППППН ( Носилац израде плана надлежно министарство). | ЈП ЕМС |  | 261.000.000,00 |  | 2018-2019. године |
|  |  | ДВ 110 kV 113/2 ТС Ниш 2 – ТС Лесковац 4, У току израда ППППН ( Носилац израде плана надлежно министарство). | ЈП ЕМС |  | 371.000.000,00 |  | 2018-2019. године |
|  |  | ДВ 1206+154/3 Ниш 2 – Пирот 2, Повезивање ТС Ниш 5 на ДВ 1206+154/3 Ниш 2 – Пирот 2 – У току израда ПДРа. | ЈП ЕМС |  | 17.400.000,00 |  | 2017.г. |
|  |  | ДВ ТС Ниш 2 – ТС Ниш 1 (трасa 154/1 и 154/4), Поднет захтев за добијање решења о одобрењу радова на реконструкцији ДВ 154/1 надлежном министарству. | ЈП ЕМС |  | 164.000.000,00 |  | 2016. |
| 5. | Реконструкција и изградња већег броја ДВ 35 kV и трафостаница 35/10 kV | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Електропривреда Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | А – У плановима, припремне радње за покретање пројекта. | ЈП ЕПС, ПД Југоисток Ниш |  | 3.000.000.000,0 |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Побољшање електроенергетских прилика на територији општине Дољевац – изградња разводних 35KV, 10KV водова и ТС-а 10/0,4KV. | ЈЛС, ПД Југоисток Ниш, инвеститори |  | 10.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција далековода 35 kV Мерошина - Прокупље. | ПД Југоисток Ниш |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција ДВ Мерошина-Техно-Гас Мраморско Брдо. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња трафо станице 10/04 kV или МБТС 1000 kVА у новопројектованој Индустријској зони Југбогдановац. |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 9.2. Припрема и почетак изградње гасоводне мреже и објеката |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња магистралног гасовода МГ-10 Ниш - Димитровград (граница Републике Бугарске) | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијагас” |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање локацијске дозволе, израда пројектно-техничке документације и изградња. | ЈП „Србијагас” |  |  | 65.000.000,00 | 2017. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР Магистралног гасовода МГ-10. | О: ЈЛС, Пр: МДУЛС |  |  |  |  |
| 2. | Изградња главних мерно регулационих станица за насеља: Бела Паланка, Пирот, Димитровград (на МГ-10), Дољевац, Прокупље (на МГ-11) и гасификација тих насеља | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП „Србијагас” |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање локацијске дозволе, израда пројектно-техничке документације и изградња. | ЈП „Србијагас” |  |  | 1.000.000,00 | 2017. |
|  |  | Разводни гасовод Дољевац - Прокупље – Белољин - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 160.000,00 | 2020. |
|  |  | Разводни гасовод Белољин - Куршумлија - Подујево - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 170.000,00 | 2020. |
|  |  | Разводни гасовод Белољин – Блаце - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 65.000,00 | 2020. |
|  |  | Разводни гасовод Ниш - Сврљиг – Књажевац - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 190.000,00 | 2020. |
|  |  | Гасовод Ниш - Гацин Хан - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 70.000,00 | 2020. |
|  |  | Гасовод Пирот - Бабушница - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 80.000,00 | 2020. |
|  |  | Разводни гасовод Алексинац - Сокобања - израда планске документације за потребе утврђивања јавног интереса. | ЈП „Србијагас” |  |  | 95.000,00 | 2020. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектне документације за изградњу разводног гасовода. | ЈЛС, МРЕ |  | 15.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Изградња Мерно регулационих станица и разводних гасовода на територији општине Дољевац. |  |  | 200.000.000,00 |  | 2023. |
| 3. | Примопредајни комплекс (терминал) са мерно-регулационом, дистрибутивном и складишном функцијом, а у функцији продуктовода за транспорт нафте и нафтних деривата Сомбор-Ниш, у атару насеља Мезграја | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Транснафта |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске и пројектно- техничке документације (Студија оправданости, Идејни и Главни пројекат) за изградњу примопредајног и складишног комплекса за нафтне деривате (Терминал Ниш), укључујући и Студију о процени утицаја на животну средину. | ЈП ТН | EIB, EBRD, IPA |  | 500.000,00 | 2016-2018. |
|  |  | Изградња примопредајног и складишног комплекса за нафтне деривате система продуктовода Ниш (користи ће се и постојећи складиштни резервоарски простор НИС а.д). | ЈП ТН, НИС а.д. | EIB, EBRD, IPA |  | 8.000.000,00 | 2018-2020. |
| 4. | Изградња продуктовода за транспорт нафте и нафтних деривата Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш у делу захвата Просторног плана (од Појата до Ниша) | Јавна предузећа |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Транснафта |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектно- техничке документације (Студија оправданости, Идејни и Главни пројекат) за изградњу продуктовода за транспорт нафтних деривата од Појата до Ниша, укључујући и студију о процени утицаја на животну средину. | ЈП ТН | EIB, EBRD, IPA |  | 500.000,00 | 2016-2018. |
|  |  | Изградња продуктовода за транспорт нафтних деривата од Појата до Ниша. | ЈП ТН | EIB, EBRD, IPA |  | 10.000.000,00 | 2018-2020. |
| Планско решење: 9.3. Припрема и почетак коришћења ОИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ревитализација и реконструкција постојећих МХЕ у захвату просторног плана (Света Петка, Сићево, Темац), коришћење постојећих акумулација као потенцијала за изградњу МХЕ (пре свих Бован, Брестовац, Крајковац, Бресница, Селова), изградња малих хидроелектрана на већ постојећим хидроелектранама (Завој, Пирот) и активности на изградњи нових МХЕ на водотоковима (Тигар, Бањица) | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Еелектропривреда Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршена је израда генералног пројекта са претходном студијом оправданости ревитализације МХЕ Света Петка, МХЕ Сићево које припадају Нишавском управном округу и МХЕ Темац која припада Пиротском управном округу. - Расписивање тендера за опрему и радове се очекује крајем 2014. године. | ЈП ЕПС | ЈП ЕПС, EBRD |  | 3.900.000,00 | 2015-2019. |
|  |  | Завршена је израда Идејних пројеката са студијом оправданости за изградњу МХЕ коришћењем постојећих акумулација као потенцијала за изградњу МХЕ и то: МХЕ Бован која припада Нишавском управном округу и МХЕ Селова, која припада Топличком управном округу. - Расписивање тендера за опрему и радове се очекује током 2015. године. |  | ЈП ЕПС, EBRD |  | 5.400.000,00 |  |
|  |  | Урађена је техничка документација за МХЕ Бањица. |  | ЈП ЕПС |  | 10.900.000,00 |  |
|  |  | Планирана изградња МХЕ Завој и МХЕ Пирот. |  | ЈП ЕПС |  | 1.800.000,00 |  |
|  |  | У току је израда Генералног пројекта и претходне студије оправданости за МХЕ за које је конкурс расписало Министарство рударства и енергетике а припада РПП Нишавском округу - МХЕ Соколовац. |  | ЈП ЕПС |  | 3.500.000,00 |  |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | У току је израда главних пројеката за ревитализацију и реконструкцију МХЕ у захвату просторног плана (Света Петка, Сићево, Темац): | О: ЈП ЕПС, Пр: ЕД „Југоисток” Ниш, EBRD |  |  |  |  |
|  |  | МХЕ Сићево |  | EBRD | 290.918.040,00 |  |  |
|  |  | МХЕ Света Петка |  | EBRD | 111.789.600,00 |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда генералног пројекта са студијом оправданости (Крајковац): | МРЕ, ЈЛС, ЕПС | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | 1. израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. решавање имовинско правних односа – израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Испитивање водног потенцијала Јошаничке реке и увођење локација у катастар МХЕ. | ЈЛС, МЕ, ЕПС |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПСО и СО за изградњу МХЕ на Јошаничкој реци. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР за изградњу МХЕ на Јошаничкој реци. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда генералних пројеката са студијом оправданости | MРЕ, ЈЛС, ЕПС |  |  |  |  |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда генералних пројеката са студијом оправданости | MРЕ, ЈЛС, ЕПС |  |  |  |  |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња 7 малих хидроелектрана на реци Нишави и 1 на Коритничкој реци, 1 на Топоничкој реци и 1 на Црвеној Реци. | Приватни инвеститори, МРЕ, ЈП ЕПС |  |  |  |  |
| 2. | Ревизија списка локација МХЕ предвиђених Катастром малих хидроелектрана. | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике |  |  |  |  |  |
|  |  | (П): Израда новог катастра за МХЕ (А): МРЕ је објавило два обавештења о слободним локацијама за изградњу МХЕ у које су укључене ЈЛС из Нишавског, Топличког и Пиротског управног и то општине Сврљиг, Прокупље, Куршумлија, Пирот и Димитровград и град Ниш на местима где је ПП ЈЛС-е предвиђена изградња МХЕ. | О: МРЕ, Пр: МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС, СИЕПА, ПКС, ЈЛС, приватни инвеститори | IPA |  | 1.500.000,00 | 2015-2017. |
|  |  | Град Ниш (А): Изградња 5 МХЕ на Топоничкој реци (3), Кутинској (1) и Белој реци (1). | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Сврљиг (А): Изградња 3 МХЕ на Белој реци (2) и Сврљишком Тимоку (1). | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Прокупље (А): Перспективна изградња 3 МХЕ на Новоселској, Брзећкој и Црној реци. | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Куршумлија (А1): Перспективна изградња 2 МХЕ на Дојкиначкој реци и Власини. (А2): Изградња 6 МХЕ у сливу реке Топлице на рекама Бањска (2), Буњачка (1), Жегровачка (1), Штавска (1) и на Жутом потоку (1). | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | (А1 и А2): средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Пирот (А1): Перспективна изградња 7 МХЕ на реци Нишави: МХЕ Нишава 1, 2, 3, 4, 5, 6 и Тигар (А2): Изградња МХЕ на Дојкиначкој реци, Самоковки, Брзећој реци, Желебићу, Јерешничкој и Назаричкој реци, Ломничкој реци, Бистричкој реци и Црној реци. | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | (А1 и А2): средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Димитровград А): Изградња 5 МХЕ у сливу реке Нишаве на рекама Градешчица (2), Каменичка (1), Темштица (1) и Воденичка врла (1). | О: ЈЛС, приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈВП СВ, РДВ, РХМЗ, ЗЗПС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Електропривреда Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Планиране су активности на ревизији списка локација МХЕ предвиђених катастром малих хидроелектрана. | ЈП ЕПС | ЈП ЕПС | 5.000.000,00 |  | 2016-2017. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија списка локација МХЕ предвиђених Катастром малих хидроелектрана. | О: РРА ЈУГ, РПКН, РЈИС, Пр: ЈЛ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Предвидети локације МХЕ на Јужној Морави и Топлици на територији општине Дољевац. Израда студије локација МХЕ. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација МХЕ. | ЈЛС, МРЕ |  | 500.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација МХЕ. | ЈЛС, МРЕ |  | 600.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија локација МХЕ на Голичкој реци. | ЈЛС, МЕ, РХМЗ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије водног потенцијала за изградњу МХЕ река Топличког слива. | ЈЛС, МЕ, РХМЗ, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација МХЕ. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација МХЕ. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичких пројеката за 12 локација предвиђених Катастром МХЕ. |  |  |  |  |  |
| 3. | Припремне активности за изградњу ветроелектрана, пре свега испитивање потенцијалних локација на обронцима Старе Планине, Суве Планине и Јастребца, као и израда студија просторног размештаја и потенцијалних локација ветроелектрана (ветропаркова) са њиховим потенцијалима, капацитетима и интеграцијама у електроенергетски систем на територији плана | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација ветроелектрана | ЈЛС, МРЕ |  | 200.000,00 |  | 2018. |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  | 250.000,00 |  | 2018. |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  | 2.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  | 250.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација ветроелектрана | ЈЛС, МРЕ | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | 1. израда урбанистичке документације. |  | Донатори |  |  |  |
|  |  | 2. решавање имовинско правних односа – израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација ветроелектрана | ЈЛС, МРЕ |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Решавање имовинско правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о потенцијалима за изградњу ветроелектрана на планини Јастребац. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске докуементација за изградњу ветропаркова. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација ветроелектрана. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација ветроелектрана. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности за изградњу ветроелектрана на потезу Пасарело на Сувој Планини и на Шљивовичком врху. | Приватни инвеститори |  |  |  |  |
|  |  | Активности на изградњи ветроелектране на простору села Горњи Рињ. |  |  |  |  |  |
| 4. | Израда студија просторног размештаја, потенцијалних локација и могућности коришћења енергије сунца са потенцијалима и начинима експлоатације и интеграције у енергетски систем (соларне електране, загревање воде итд,) | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике |  |  |  |  |  |
|  |  | (А): Перспективна изградња великог броја електрана на сунчеву енергију у Нишавском, Топличком и Пиротском управном округу. | О: МРЕ, Пр: МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС, приватни инвеститори | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Алексинац (А): Статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 171.5 kW. | О: Приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Град Ниш А): Статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за 5 електрана на сунчеву енергију укупне снаге 100 kW. (А): Статус повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 30 kW. | О: Приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Прокупље (А): Статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за 2 електране на сунчеву енергију укупне снаге 32 kW. (А): Статус повлашћеног произвођача електричне енергије за 3 електране на сунчеву енергију укупне снаге 117 kW. | О: Приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Куршумлија (А): Статус повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 30 kW. | О: Приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Бабушница А): Статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за електрану на сунчеву енергију снаге 50 kW. | О: Приватни инвеститори Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Димитровград А): Статус привременог повлашћеног произвођача електричне енергије за 10 електрана на сунчеву енергију укупне снаге 895 kW. (А): Статус повлашћеног произвођача електричне енергије за 2 електране на сунчеву енергију укупне снаге 125 kW. | О: Приватни инвеститори, Пр: МРЕ, МГСИ, ЈЛС, ЈП ЕПС | средства приватног сектора, кредити |  |  | 2015. |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студија просторног размештаја, потенцијалних локација и могућности коришћења енергије сунца са потенцијалима и начинима експлоатације и интеграције у енергетски систем (соларне електране, загревање воде итд). | О: РРА ЈУГ, РЈИС, Пр: ЈЛС, РХМЗ, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана и загревање воде. | ЈЛС, МРЕ |  | 200.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Израда урбанистичке документације. |  |  | 250.000, 00 |  | 2018. |
|  |  | Решавање имовинско-правних односа. |  |  | 2.000.000, 00 |  | 2018. |
|  |  | Израда пројектне документације |  |  | 250.000, 00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана. | ЈЛС, МРЕ | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана. | ЈЛС, МРЕ |  | 1.500.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање имовинско правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација и соларних електрана и размештаја. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о потенцијалима за изградњу соларних паркова на територији Топличког округа. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документација за изградњу соларних паркова. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација соларних електрана | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња соларних електрана у КО Бела Паланка – ван варош и КО Мокра и на другим локацијама за које инвеститори пронађу интересовања. | Приватни инвеститори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање имовинско правних односа државног пољопривредног земљишта на локацији предвиђено ППО Димитровград као СЕ Лукавица капациетета 5MW у првој фази и 25MW у другој фази на површини од 76,14 ha | О: ЈЛС Димитровград, Пр: МПЗЖС, SPDC-Solar project development doo |  |  |  | 1 година |
|  |  | Израда главног пројекта изградње соларне електране Лукавица | О: ЈЛС Димитровград, Пр: SPDC-Solar project development doo |  |  |  | 1 година |
| 5. | Израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ локалног карактера | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ локалног карактера. | О:ЈЛС, РРА ЈУГ, РЈИС, Пр: МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије локација за производњу био масе | ЈЛС, МРЕ |  | 200.000 |  | 2018. |
|  |  | 1. Израда урбанистичке документације. |  |  | 250.000 |  | 2018. |
|  |  | 2. Решавање имовинско-правних односа. |  |  | 2.000.000 |  | 2018. |
|  |  | 3. Израда пројектне документације. |  |  | 250.000 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности коришћења биомасе. | ЈЛС, МРЕ | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности коришћења биомасе. | ЈЛС, МРЕ |  | 3.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности коришћења биомасе. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о потенцијалима за коришћења биомасе на подручју Топличког округа. | ЈЛС, МРЕ, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности коришћења биомасе. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије о могућности коришћења биомасе. | ЈЛС, МРЕ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња студије о могућности коришћења биомасе за производњу електричне енергије и даљинског грејања објеката у Белој Паланци. | Приватни инвеститори, ЈЛС |  |  |  |  |
| 6. | Доношење законске регулативе, техничких прописа и стандарда везаних за економску ефикасност на регионалном и општинском нивоу, као и подстицајних мера на свим нивоима | Министарства |  |  |  |  |  |
|  |  | Министарство рударства и енергетике (МРЕ) |  |  |  |  |  |
|  |  | (А): Закон о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) и подзаконска аката уређују област ОИЕ и тиме унапређују и подстичу раст инвестиција. | О: МРЕ, Пр: ЈП у области енергетике, Агенција за енергетику |  |  |  | Почети 2015. године |
|  |  | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Доношење подстицајних мера на општинском нивоу. | О: МГСИ, Пр: РЈИС, РРА ЈУГ, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Издвајање из буџета за субвенције за изоловање стамбених објеката. | ЈЛС, МРЕ |  | 2.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Замена енергената у котларницама. |  |  | 3.000.000, 00 |  | 2017. |
|  |  | Стављање соларних колектора на објектима јавне намене. |  |  | 20.000.000, 00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Издвајање из буџета за субвенције за изоловање стамбених објеката. | ЈЛС |  | 100.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Стављање соларних колектора на објекте јавне намене. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Издвајање из буџета за субвенције за изоловање стамбених објеката. | ЈЛС, МРЕ |  | 5.000.000,00 |  |  |
|  |  | Замена енергената у блоковским котларницама и топланама. |  |  |  |  |  |
|  |  | Стављање соларних колектора на објекте јавне намене. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Доношење одлуке о подстицајима за мере којима се унапређује енергетска ефикасност објеката. | ЈЛС |  |  |  |  |
| Teматска област: 10. Електронске комуникације (Телекомуникациона мрежа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 10.1. Развој електронских комуникација |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним у мрежним групама: МГ Ниш (018): Малча, Сићево, Топоница, Трупале, Југбогдановац, Алексинац, Доњи Крупац, Добрујевац, Дражевац, Кулина, Лужане, Мозгово, Бела Паланка; МГ Прокупље (027): Житни Поток, Џигољ, Горња Јошаница; МГ Пирот (010): Стрелац, Звонце, Церова, Крупац, Трњана, Велика Лукања | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеком Србија а.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање финансијских средстава за модернизацију комутација. | О: ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме | Сопствена средства ТСр | 31.634.000,00 |  | 2014-2019. год. динамиком која је дефинисана средствима Бизнис плана ТСр |
|  |  | Припрема и израда инвестиционо техничке документације (Техничка решења, Идејни пројекти, Главни пројекти импленетације нових технолошких система). | О: ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и монтажа нових уређаја. | О: ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме |  |  |  |  |
| 2. | Изградња нових комутација (MSAN) у насељима и деловима насеља: МГ Ниш (018): Алексинац, Лужане, Бела Паланка, Долац, Гаџин Хан, Заплањска Топоница, Дољевац, Белотинац, Малошиште, Мекиш, Орљане, Шаиновац, Шарлинац, Пуковац, Ниш – Бранка Крсмановића, Ниш - Драгише Цветковића; МГ Прокупље (027): Прокупље - Плехане куће, Прокупље - Гарић, Прокупље - Југопетрол, Ћуковац, Доња Стражава, Доња Речица; МГ Пирот (010): Гњилан, Пирот - Нова мала, Пирот - Тијабара, Пирот - Мали мост, Пирот - Јатаган мала (индустријска зона), Пирот - Сењак | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеком Србија а.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију изградње. | О: ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме | Сопствена средства ТСр | 57.822.000,00 |  | 2019. год. динамиком која је дефинисана средствима Бизнис плана ТСр |
|  |  | Припрема и израда планске и инвестиционо техничке документације. | О: ЈЛС, ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и монтажа нових уређаја, извођење радова. | О: ТСр, Пр: Извођачи радова и произвођачи уређаја и опреме |  |  |  |  |
| 3. | Полагање оптичких каблова: полагање оптичких каблова за повезивање нових дигиталних централа и нових комутација (MSAN) са постојећим оптичким кабловима; полагање оптичког кабла на релацији Куршумлија - Мердаре. | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеком Србија а.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију изградње. | О: ТСр, Пр: Извођачи радова | Сопствена средства ТСр | 137.131.000,00 |  | 2019. година динамиком која је дефинисана средствима Бизнис плана ТСр |
|  |  | Припрема и израда планске и инвестиционо техничке документације документације. | О: ЈЛС, ТСр, Пр: Извођачи радова |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и монтажа нових уређаја, извођење радова. | О: ЈЛС, ТСр, Пр: Извођачи радова |  |  |  |  |
| 4. | Изградња планираних базних станица мобилних оператера Телеком - МТС, VIP Mobile и Telenor према њиховим развојним плановима | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Телеком Србија а.д. |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезбеђивање финансијских средстава за реализацију изградње; | О: ТСр, Пр: МГСИ, ЈЛС, Извођачи радова | Сопствена средства ТСр | 1.000.000.000,0 |  | Од 2014. до 2019. год. динамиком која је дефинисана средствима Бизнис плана ТСр |
|  |  | Припрема и израда планске и инвестиционо техничке документације; | О: ТСр, Пр: МГСИ, ЈЛС, Извођачи радова |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и монтажа опреме, извођење радова. | О: ТСр, Пр: МГСИ, ЈЛС, Извођачи радова |  |  |  |  |
| 5. | Изградња, санација и реконструкција система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | ЈП Емисиона техника и везе |  |  |  |  |  |
|  |  | Бела Паланка – Велико Курило – Нови антенски стуб и санација објекта. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 7.322.445,00 |  | Крај 2015. године |
|  |  | Доње Крњино – Санација објекта и антенског стуба. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.997.190,00 |  | Крај 2015. године |
|  |  | Росомач - Санација објекта и антенског стуба. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 2.718.495,00 |  | Крај 2015. године |
|  |  | Бабушница – Бердуј – Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.520.357,00 |  | Крај 2016. године |
|  |  | Басара - Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.806.920,89 |  | Крај 2016. године |
|  |  | Чиниглавци - Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.460.660,00 |  | Крај 2016. године |
|  |  | Кардашница - Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.642.917,00 |  | Крај 2016. године |
|  |  | Гаџин Хан-Мосор - Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.401.227,00 |  | Крај 2016. године |
|  |  | Куршумлија - Санација објекта и стуба. Електро радови и климатизација. | ЈП ЕТВ, МТТ |  | 1.979.580,00 |  | Крај 2016. године |
| Teматска област: 11. Комуналне делатости |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 11.1. Интегрално управљање комуналним отпадом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња регионалних санитарних депонија за Нишавски и Топлички управни округ | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Учешће у активностима предвиђеним усвојеним Регионалним планом управљања отпадом и међуопштинским Уговором у које спадају: | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | ЈПП, Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији oпштине Дољевац. Избор технологије која ће бити примењена у оквиру регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. Израда урбанистичког пројекта за урбанистичку разраду ПДР. Решавање власништва над локацијом регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. Прибављање дозвола. Израда пројектне документације за регионални центар за управљање отпадом „Келеш” на територији oпштине Дољевац. Израда регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | ЈПП |  |  | / |
|  |  | Избор технологије која ће бити примењена у оквиру регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичких пројеката за урбанистичку разраду ПДР. |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање власништва над локацијом регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање дозвола. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације за регионални центар за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац са израдом пројектне документације. | ЈЛС, РРА ЈУГ, МГСИ, МПСЖС | ЈПП |  |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат „Регионални центар за управљање отпадом Келеш-ЈПП” усвојен Решењем Градског већа града Ниша број 1482-5/2013-03 од 28. 10. 2013. године и Решењем о измени и допуни Решења број 1603-2/2013-03 од 23. 11. 2013. године. | О: РРА Југ, Пр: град Ниш и општине Ражањ, Алексинац, Сокобања, Мерошина, Сврљиг, Гаџин Хан и Дољевац. | ЈЛС Ниш 66,22%, ЈЛС Дољевац 4,7%, ЈЛС Алексинац 13,22%, ЈЛС Сокобања 4,18%, ЈЛС Сврљиг 3,65%, ЈЛС Мерошина 3,57%, ЈЛС Ражањ 2,4% и ЈЛС Гаџин Хан 2,15%. | 12.998.179,91 |  | Време реализације пројекта је 10 (десет) месеци. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. | Регионални савет за управљање отпадом Нишавског управног округа, РРА Југ, МПЗЖС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | ЈПП |  |  |  |
|  |  | Избор технологије која ће бити примењена у оквиру регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичких пројеката за урбанистичку разраду ПДР. |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање власништва над локацијом регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање дозвола. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације за регионални центар за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња регионалног центра за управљање отпадом „Келеш”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Регионалне стратегије за управљање отпадом за Топлички округ. | O: ЈЛС Прокупље, Блаце, Куршумлија и Житорађа |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије за избор локације регионалног центра за управљање отпадом, локације рециклажних дворишта и тансфер станица. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације за изградњу регионалне депоније. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације за изградњу рециклажних дворишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Експропријација земљишта за локације објеката депонија. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног центра за управљање отпадом. | Координационо тело за управљање отпадом Топличког региона, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС, Донације |  |  | / |
|  |  | Израда регионалне стратегије управљања отпадом Топличког управног округа. |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор технологије која ће бити примењена у оквиру регионалног центра за управљање отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Решавање власништва над локацијом регионалног центра за управљање отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Прибављање дозвола. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројектне документације за регионални центар за управљање отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња регионалног центра за управљање отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Изграђена регионална депонија за Пиротски управни округ | Све четири ЈЛС Пиротског управног округа | Буџет РС, Европска донација |  |  | Завршено |
| 2. | Израда пројектне документације за затварање, санацију и ремедијацију постојећих несанитарних депонија на територији Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, са предмером и предрачуном трошкова и стратешком проценом утицаја на животну средину | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Главни пројекат за санацију и рекултивацију депоније чврстог комуналног отпада у Алексинцу израђен. | / |  | 77.093.466,81 |  | Усвојен 2012. год. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда измена пројекта за затварање, санацију и ремедијацију постојеће несанитарне депоније „Бубањ”. | ЈЛС Ниш, ЈЛС Дољевац, ЈКП, ЈП Дирекција за изградњу, МПЗЖС | Буџет града Ниша, Донације |  |  | / |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање локација рециклажног дворишта урбанистичком документацијом. | ЈЛС, ЈКП |  | 500.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекта санације, затварања и рекултивације депоније „Бубањ”. | ЈЛС |  |  |  | Рок за извођење радова на санацији, затварању и рекултивацији депоније „Бубањ” од 2010-2014. године |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за санацију депоније у Липопвцу и Ражњу. | ЈЛС |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за затварање, санацију и ремедијацију постојеће несанитарне депоније. | ЈЛС, ЈКП, ЈП дирекција за изградњу ЈЛС, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС, Донације |  |  | / |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда техничке документације за затварање, санацију и ремедијацију несанитарне депоније „Међухана” са израдом стратешке процене утицаја на животну средину. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија пројекта за затварање, санацију и рекултивацију постојеће несанитарне депоније „Лаковски брегови” Куршумлија. | ЈЛС, ЈКП, ЈП Дирекција за изградњу, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС, Донације | 100.000.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Санација и рекултивација постејећег сметлишта на локацији ,,Крушка” према ревидираној пројектној документацији. | О:ЈЛС Пр: ЈКП ,МПЗЖС | Буџет ЈЛС, Буџет РС, Донације |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда главног пројекта санације, затварања и рекултивације депоније (сметлишта) комуналног отпада у Белој Паланци. | ЈКП, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | 1 година |
|  |  | Затварање и санација постојеће депоније према Главном пројекту санације, затварања и рекултивације депоније (сметлишта) комуналног отпада у Белој Паланци. |  |  |  |  |  |
| 3. | Одређивање локација за трансфер станице (ТС) и рециклажна дворишта (РД) на територији Просторног плана (на територији Нишавског управног округа округа 1 ТС у општини Алексинац и 6 РД у општинама Ражањ, Мерошина, Дољевац, Нишка Бања, Гаџин Хан и Сврљиг; на територији Топличког управног округа 1 ТС у општини Куршумлија и 2 РД у општинама Блаце и Житорађа; на територији Пиротског управног округа 2ТС у општинама Димитровград и Бела Паланка и 1 РД у Бабушници) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Планом генералне регулације Алексинца дефинисана је локација трансфер станице у непосредној близини постојеће општинске депоније за коју је израђен и усвојен Главни пројекат за санацију и рекултивацију. | / |  | 93.785.000,00 |  | Усвојен 2014. год. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање локације рециклажног дворишта урбанистичком документацијом. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Регионални план управљања отпадом за Нишки регион. | ЈЛС Ниш, Ражањ, Алексинац, Сокобања, Мерошина, Сврљиг, Гаџин Хан и Дољевац. |  |  |  | / |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана генералне регулације насеља Мерошина (дефинисање локација рециклажног дворишта). | ЈЛС | ЈЛС, Донатори |  |  | / |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање локације за трансфер станице и рециклажног дворишта урбанистичком документацијом. | ЈЛС, ЈКП |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање локације рециклажног дворишта урбанистичком документацијом. | ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда регионалне стратегије за управљање отпадом за Топлички округ. | ЈЛС, МГСИ |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије за избор локације регионалног центра за управљање отпадом, локације рециклажних дворишта и тансфер станица. |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда планске документације за изградњу два рециклажна дворишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање локације трансфер станице урбанистичком документацијом. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичког пројекта за локацију рециклажног дворишта у Бабушници (предвиђена ПГР Бабушница). | О: ЈЛС, Пр: ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичког пројекта за локацију трансфер станице у Бабушници (Предвиђена ППО Бабушнице). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације трансфер станице са потребном урбанистичком документацијом. Трансфер станицу лоцирати на месту старе депоније. | ЈЛС, ЈКП | Буџет РС, буџет ЈЛС |  |  | 2 године |
| 4. | Планско детерминисање система примарне селекције и прикупљања отпада у градским и сеоским срединама | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда локалног плана управљања отпадом. | ЈЛС | Буџет ЈЛС | 150.000,00 |  | Израђен нацрт ПУО, очекује се усвајање до краја 2015. године |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење локалног плана управљања отпадом и едукација становништва о селекцији и прикупљању отпада. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење локалног плана управљања отпадом и едукација становништва о слекцији и прикупљања отпада. | ЈЛС, ЈКП |  | 300.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | У граду Нишу није успостављен систем примарне сепарације комуналног отпада у домаћинствима. ЈКП „Медиана” Ниш у сарадњи са угоститељским објектима на 3 локације у граду обавља сакупљање рециклабилног отпада који се касније раздваја и сортира у Радној јединици „Рециклажни центар” и такав отпад не доспева на депонију. Такође, ово комунално предузеће је, на више локација у граду, поставило типске посуде за прикупљање пластичног и металног отпада. | ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Изградњом регионалне депоније и постројења за третман отпада биће дефинисана технологија третмана отпада на новој санитарној депонији, као и начин раздвајања рециклабилног отпада. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошинa |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда локалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, ЈП Дирекција за изградњу | Буџет ЈЛС, Донатори |  |  | / |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење локалног плана управљања отпадом и едукација становништва о селекцији и прикупљању отпада. | ЈЛС, ЈКП |  | 15.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија локалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда локалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Израда локалног еколошког акционог. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење локалног плана управљања отпадом и едукација становништва о селекцији и прикупљању отпада. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење локалног плана управљања отпадом. | О: ЈЛС, Пр: ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Увођење примарне сепарације- пројекат „Чиста животна средина за бољи живот”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Набавка и распоређивње 400 контејнера 1,1 m3 у сеоским насељима према Локалним плану управљања отпадом. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израђен план локалног управљања. | ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  | 1 година |
| 5. | Изградња рециклажних постројења за прераду отпада из сва три управна округа у непосредној близини локације постојеће и планираних регионалних депонија | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Учешће у активностима предвиђеним усвојеним Регионалним планом управљања отпадом и међуопштинским уговором. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | ЈПП, Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда урбанистичке документације за изградњу рециклажних постројења за прераду отпада. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС, Донације |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта рециклажних постројења за прераду отпада. |  |  |  |  |  |
| 6. | Затварање и санација локалних сметлишта у руралним подручјима | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда пројеката затварања и санације локалних сметлишта у руралним продучјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда пројеката затварања и санације локалних сметлишта у руралним продучјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈЛС, ЈКП |  | 3.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Израда пројеката затварања и санације локалних сметлишта у руралним продучјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Програмом одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, на годишњем нивоу се планира уклањање дивљих депонија, постављање адекватног мобилијара и озелењавање на одређеним приоритетним локацијама. | ЈЛС, ЈКП „Медијана” Ниш ЈКП „Горица” Ниш, и градске општине |  |  |  | / |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралном подручју. | ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта затварања и санације локалног сметлишта у руралним подручјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈЛС, ЈКП |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Израда пројекта затварања и санације локалних сметлишта у руралним подручјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у сеоским подручјима. | ЈЛС, ЈКСП | Буџет ЈЛС |  |  | 2017. |
|  |  | Израда пројекта затварања и санације локалних сметлишта у сеоским подручјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората за затварање и санацију локалних сметлишта у руралним подучјима. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Извођење радова на затварању и санацији локалних сметлишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта затварања и санације локалних сметлишта у руралним подручјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра локалних сметлишта у руралним подручјима. | О: ЈЛС, Пр: ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта затварања и санација локалних сметлишта у руралним подручјима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда прописа локалних сметлишта у руралним подручјима. | ЈКП, ЈП за грађевинско земљиште и изградњу | Буџет ЈЛС |  |  | 2 године |
| Планско решење: 11.2. Управљање опасним отпадом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изградња регионалног складишта опасног отпада на подручју Нишавског управног округа | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Учешће у активностима предвиђеним усвојеним Регионалним планом управљања отпадом и међуопштинским уговором у које спадају: Избор локације, израда урбанистичког плана, израда пројекта. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Јавно-приватно партнерство, Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног складишта. Израда урбанистичког плана за изградњу регионалног складишта. Израда пројекта за изградњу регионалног складишта. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног складишта. Израда планских докумената и планске документације. | ЈЛС, РРА, ЈУГ, МГСИ, МПЖС |  |  |  | 2018. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног складишта. Израда урбанистичког плана за изградњу регионалног складишта. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног складишта. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Израда урбанистичког плана за изградњу регионалног складишта. | МГСИ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу регионалног складишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације регионалног складишта. Израда урбанистичког плана за изградњу регионалног складишта. Израда пројекта за изградњу регионалног складишта. | Регионални савет за управљање отпадом Нишког региона, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Избор локације за регионално складиште. | Регионални савет за управљање отпадом Пиротског округа | Буџет ЈЛС |  |  | / |
| 2. | Преусмеравање укупних токова опасног отпада на Регионално складиште опасног отпада на подручју Нишавског управног округа | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада | ЈЛС, ЈКП |  | 100.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | ЈЛС Сврљиг, ЈКСП | Буџет ЈЛС |  |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање механизама за контролу токова опасног отпада. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  | / |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | О: ЈЛС, Пр: ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Контрола одлагања опасног отпада. | ЈКП, ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  | 1 година |
| 3. | Изградња станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричниих и електронских апарата) које могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада на нивоу сваке општине | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинства. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Изградња станица. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено скупљање опасног отпада из домаћинстава. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС |  | 700.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава. | Општина Сврљиг, ЈКСП, МПЗЖС | Буџет ЈЛС | 600.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда техничке документције за изградњу станице за одвојено сакупљање опасаног отпада. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  | / |
|  |  | Обезбеђивање локације и решавање имовинско правних односа. |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња станице за прикупљање опасног отпада у Блацу. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава. | ЈЛС, ЈКП, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинства. | ЈЛС, ЈКП, ПЗЖ | Буџет ЈЛС |  |  | / |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда пројекта за изградњу станица за сакупљање опасног отпада из домаћинства. | ЈЛС, ЈКП | Буџет ЈЛС |  |  | 1 година |
| Teматска област: 12. Животна средина |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 12.1. Одрживо и рационално коришћење земљишта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Систематско праћење квалитета земљишта | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација локација за систематско праћење. Израда Програма мониторинга земљишта, редован мониторинг. | МПЗЖС, ЈЛС, донатори | Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма мониторинга земљишта, редован мониторинг. | МПЗЖС, ЈЛС, стручне организације - институти |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма мониторинга земљишта, редован мониторинг. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 700.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Програм систематског праћења квалитета земљишта на територији града Ниша за 2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и „Институт ватрогас” д.о.о. Нови Сад, уговор бр. 05-62/14, од 21. 01. 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 1.067.976,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и реализација Плана праћења квалитета природних ресурса; Редовне анализе квалитета земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈКП „Комуналац”, донатори |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма мониторинга земљишта, редован мониторинг . | МПЗЖС, ЈЛС, институти |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма мониторинга земљишта, редован мониторинг. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма мониторинга земљишта, редован мониторинг. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП „Комуналац”, донатори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Мониторинг земљишта. | МПЗЖС | Буџетски фонд заштите животне средине општине Димитровград |  |  |  |
| 2. | Рекултивација подручја у приобаљу река на којима се врши експлоатација песка и шљунка као и на позајмиштима земље за изградњу путева | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација подручја за рекултивацију. Израда програма рекултивације и техничке документације. | МПЗЖС, ЈЛС, донатори | Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта у јавној својини. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП Дољевац, донатори |  | 2.000.000 |  | 2021. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 5.000.000 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина, донатори | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈКП Комуналац, донатори |  | 15.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП Комуналац, донатори |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта. | Извођачи радова, ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  | По завршетку радова |
| 3. | Успостављање система за правилно управљање комуналним отпадом | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Учешће у иницијалним трошковима регионалног система за управљање отпадом обезбеђивање земљишта, израда пројектне документације и изградња трансфер станице. Израда локалног плана управљања отпадом. | Регионални савет за управљање отпадом, РРА ЈУГ, ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС, донатори | Јавно – приватно партнерство, Буџет РС, Буџет ЈЛС, донације |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија локалног и регионалног плана управљања отпадом. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП Дољевац |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија регионалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 300.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Ревизија Регионалног плана управљања отпадом. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина |  |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија Регионалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈКП Комуналац |  | 20.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизија Регионалног плана управљања отпадом. | МПЗЖС, ЈЛС, јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда регионалног плана управљања отпадом. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација становништва за правилно управљање отпадом и селекција отпада. | ЈЛС, Јавно комунално предузеће, НВО, ГИЗ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња рециклажног дворишта. Ревизија Регионалног плана управљања отпадом. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП Комуналац |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Имплементација Плана управљања чврстим комуналним отпадом за општину. | МПЗЖС | Буџетски фонд заштите животне средине, Фондови ЕУ, Донације |  |  |  |
| 4. | Контрола употребе агрохемијских средстава у пољопривреди | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера из Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2014. годину. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 400.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда плана контроле употребе агрохемисјких средстава у пољопривреди. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Едукација пољопривредника. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Примена мера заштите пољопривредног земљишта. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација пољопривредника. | ЈЛС Димитровград, Служба за пољопривреду |  |  |  |  |
| 5 | Уклањање дивљих депонија | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање дивљих депонија на основу Локалног плана управљања отпадом . | ЈЛС, ЈКП Дољевац |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС |  | 3.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина | Буџет ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС, ЈКП Комуналац |  | 5.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС, ЈКСП Сврљиг |  | 2.000.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација и уклањање дивљих депонија. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Континуирано уклањање дивљих депонија. | ЈЛС, ЈКП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање депонија и санација земљишта. | ЈЛС, ЈКП „Комуналац” |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Уклањање дивљих депонија и санација земљишта. | ЈКП „Комнис”, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Мапирање дивљих депонија и санација и рекултивација земљишта. | МПЗЖС | Буџетски фонд заштите животне средине општине Димитровград |  |  |  |
| 6. | Заштита земљишта од појаве ерозије | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење антиерозионих мера у складу са Планом за проглашење ерозионих подручја 2008. године. | ЈЛС, ЈП СШ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда карте земљишта угроженог ерозијом. | ЈЛС |  | 100.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда карте земљишта угроженог ерозијом. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда карте земљишта угроженог ерозијом. | ЈЛС, ЈП СШ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда карте земљишта угроженог ерозијом. | ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Пошумљавање. | МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда катастра ерозивних подручја на територији општине Димитровград. | ЈП СШ, ЈЛС Димитровград |  |  |  |  |
| 7. | Смањење ризика од удеса при транспорту опасних материја | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта дуж значајних саобраћајница и процена ризика од удеса. | ЈЛС, МГСИ, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Забрана/ограничавање транспорта опасних материја на појединим деоницама (нпр. део државног пута II А – 217 поред Бованског језера). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта и процена ризика од удеса. | ЈЛС, Стручне организације |  | 200.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта и процена ризика од удеса. | ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина, стручне организације | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта и процена ризика од удеса. | ЈЛС, Јавно комунално стамбено предузеће Сврљиг, стручне организације |  | 1.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта и процена ризика од удеса. | ЈЛС, ЈКП, МУП |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење квалитета земљишта и процена ризика од удеса. | ЈЛС, ЈКП „Комуналац”, стручне организације |  |  |  |  |
|  |  | Процене ризика од удеса на теретном терминалу железничке станице Димитровград. | ЖС |  |  |  |  |
| Планско решење: 12.2. Заштита природних вредности, шума и шумског земљишта |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поштовање прописаних мера за заштићена природна добра | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Разматрање потребе стављања под заштиту неких природних целина на територији општине (шуме и ловишта на Озрену-Лесковику, Буковику и Малом Јастрепцу). | ЈЛС, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда елабората за покретање поступка за стављање под заштиту појединих области на територији општине. | ЈЛС, Консултанске компаније |  | 300.000,00 |  | 2017. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење казни за непоштовање мера за заштиту природних добара. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 100.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација Програма промоције и развоја органске пољопривреде у сеоским насељима Града Ниша у заштићеном природном добру. | ЈЛС Ниш, ЗЗПС | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Припрема предлога акта o проглашењу заштићеног подручја и израда Студије о заштити споменика природе „Лалиначка Слатина”. | ЈЛС Ниш, ЗЗПС и МПЗЖС | Буџет града Ниша |  |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење казне за непоштовање мера за заштиту природних добара. | МПЗЖС, ЗЗПС, ЈЛС | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење казни за непоштовање мера за заштиту природних добара. | МПЗЖС, ЗЗПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Едукација јавности о обавези поштовања прописаних мера и значају заштите природних добара. | МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење казни за непоштовање мера за заштиту природних добара | МПЗЖС, ЗЗПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Ригорознија казнена политика. | Надлежне инспекцијске службе |  |  |  |  |
| 2 | Рекултивација и ревитализација шума, шумског и пољопривредног земљишта | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Повећање нивоа пошумљености на територији општине и рекултивација и ревитализација шума, шумског и пољопривредног земљишта. | МПЗЖС, ЈП СШ, ЈЛС, НВО | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивисање пољопривредног земљишта у јавној својини. | ЈЛС, МПЗЖС, НВО |  | 2.000.000,00 |  | 2021. |
|  |  | Повећање пошумљености оголелих површина у вишим деловима општине. |  |  | 1.500.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Повећање нивоа пошумљености на територији општине. | ЈЛС, МПЗЖС, СШ |  | 15.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Повећање нивоа пошумљености на нивоу општине. | МПЗЖС, ЈП СШ, ЈЛС, НВО | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Повећање нивоа пошумљености на територији општине. | МПЗЖС, СШ, ЈЛС, НВО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда програма рекултивације и ревитализације пољопривредног земљишта и истражни радови за потребе израде програма. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Повећање нивоа пошумљености на територији општине. | МПЗЖС, СШ, ЈЛС, НВО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Пошумљавање на територији општине. | СШ, МПЗЖС, ЈЛС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Пошумљавање. | МПЗЖС, СШ, ЈЛС, НВО |  |  |  |  |
| 3. | Увећање зелених површина у насељеном подручју и урбаним центрима, и очување и унапређење постојећих зелених површина | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Преиспитивање постојећих урбанистичких планова и евентуалне измене са прописивањем правила изградње и уређења којима се чувају, унапређују и проширују постојеће зелене површине. | О: ЈЛС | Буџет ЈЛС, донације |  |  |  |
|  |  | Законско регулисање обима поштовања планом прописаних услова уређења простора око објекта. | О: МГСИ, МПЗЖС, ЗЗПС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење „Зеленог Телефона” ради спречавања непрописног одлагања отпада и паркирања на зеленим површинама. | ЈЛС, МПЗЖС, донатори |  | 1.500.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрављивање и одржавање зелених површина. | ЈЛС |  | 800.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација Програма уређења међублоковског зеленила у циљу унапређења животне средине. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ЈКП „Горица”, Уговор бр. 2072/2014-01, од 10. 6. 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 16.500.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма уређења Спомен парка Бубањ и одржавање споменика природе. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ЈКП „Горица”, Уговор бр. 2084/2014-01, од 13. 6. 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 3.849.991,23 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Пројекта уређења простора у оквиру школског дворишта, као наставно средство. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, ПМФ, ЗЗПС и организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 600.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма озелењавања дворишта школских и предшколских установа у циљу смањења нивоа буке и аерозагађења. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 3.480.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрављивање и одржавање зелених површина. | ЈЛС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрављивање и одржавање зелених површина. | ЈЛС, ЈКСП Сврљиг |  | 2.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење градског парка. | ЈЛС, ЈКП, Дирекција за изградњу |  |  |  |  |
|  |  | Формирање нових парковских површина у градској зони. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрављивање и одржавање зелених површина. | ЈЛС, ЈКП „Комуналац” |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Очување постојећих зелених површина у градском парку и парку Врело и затрављивање. | ЈЛС, ЈКП „Комнис” |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење и одржавање зелене површине поред железничке станице. | ЈП Дирекција за изградњу Димитровград |  |  |  |  |
| 4 | Рекултивација деградираних простора | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација просторних целина за рекултивацију (осим општинске депоније), израда техничке документације. | МПЗЖС, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење комплекса Малошких бара и рекултивација деградираног земљишта у приобаљу Јужне Мораве ради развоја ловног, риболовног и аква туризма. | ЈЛС, ЈП Дирекција, МПЗЖС, донатори |  | 50.000.000,00 |  | 2023. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација простора. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 5.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација простора. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација земљишта на локацији на којој се планира изградња ППОВ Блаце. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација простора. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Рекултивација простора око рудника угља Мазгош. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
| Планско решење: 12.3. Заштита квалитета живота |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Праћење квалитета свих параметара живота у циљу побољшања здравственог стања становника, нарочито на местима где постоји интензивно нарушавање квалитета животне средине (у близини већих инфраструктурних коридора, индустријских објеката, депонија) | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке ради заштите насеља која се налазе уз саобраћајнице и пругу. | МПЗЖС, ЈЛС, МГСИ, ЗЗПС, овлашћене организације | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС, институти |  | 2.000.000,00 |  | Континуирана активност |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 1.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Град Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализација Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и „МД Пројект институт” д.о.о. Ниш, Уговор бр. 05-33/14, од 15. јануара 2014. године. | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 1.689.600,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији Града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ЗЗЗР„Ниш”, Уговор бр. 05-45/14, од 17. јануара 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 840.00,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма контролног мониторинга нивоа нејонизјућих зрачења у животној средини, одређивање електромагнетно угрожених подручја на територији Града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и „Институт Ватрогас” д.о.о. Нови Сад, Уговор бр. 05-63/14, од 21. јануара 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 359.982,00 |  | програм је реализован у целости. |
|  |  | Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији Града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ИЈЗН, Уговор бр. 05-165/14-1, од 28. фебруара 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 2.281.893,10 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма контроле праћења стања и прогнозе аерополена на територији Града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ИЈЗН, Уговор бр. 05-66/14-1, од 28. фебруара 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 80.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2013/2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и ИЈЗН, Уговор бр. 05-199/14, од 11. марта 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 980.100,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација истраживачко развојног програма оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења 1. а. фаза. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и „Иновациони центар напредних технологија ЦНТ” д.о.о. Ниш, бр. 05-38/14, од 15. јануара 2014. године | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 2.880.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и „Sanit M&M” д.о.о. Ниш, уговор бр. 05-308/14, од 29. априла 2014. године. | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 1.928.350,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација Пројекта обезбеђивања услова и формирања мобилне станице за контролни мониторинг нивоа нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и овлашћена организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 3.480.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Реализација друге фазе мониторинга ради утврђивања параметара стања земљишта и подземних вода у ужој и широј зони утицаја депоније „Бубањ”. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине, ЈКП „Медијана” и овлашћена организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 3.000.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења 2. фаза. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и овлашћена организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 3.480.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Израда пројекта звучне заштите (звучне баријере) на одабраним локацијама. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и овлашћена организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 720.000,00 |  |  |
|  |  | Извођење радова на реализацији пројекта звучне заштите (звучне баријере) на одабраним локацијама – прва фаза. | Град Ниш, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине и организација изабрана спровођењем поступка јавне набавке | Буџетски фонд за заштиту животне средине града Ниша | 1.560.000,00 |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | МПЗЖС, ЈЛС, институти | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС, институти |  | 2.000.000,00 |  | 2019. |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС, институти |  | 3.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Доношење програма заштите животне средине. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Успостављање система за мониторинг квалитета ваздуха, воде и земљишта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС, институти |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовни мониторинг воде, ваздуха, земљишта и буке. | ЈЛС, МПЗЖС, институти | Буџетски фонд заштите животне средине општине Димитровград |  |  |  |
| Планско решење: 12.4. Заштита од поплава и уређење водотока |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одржавање старих и изградња нових одбрамбених насипа | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржавању постојећих насипа и изградња нових – на левој обали Јужне Мораве (од насеља Трњане до насеља Витковац) и насипа на Моравици узводно од Алексинца. | МГСИ, МПЗЖС, ЈВП СВ, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржавању и изградњи насипа на неуређеним водотоцима II реда. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржавању и изградњи насипа. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 20.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржављу и изградњи насипа. | ЈЛС, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржавању и изградњи насипа. | МПЗЖС, ЈЛС |  | 20.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња насипа за одбрану од поплава код локације ППОВ Блаце. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на одржавању и изградњи насипа. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Одржавање старих одбрамбених насипа и нарочито реконструкција кеја Мокранске реке кроз Белу Паланку. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулација тока реке Нишаве од Димитровграда до Границе са Републиком Бугарском. | ЈВП СВ, МПЗЖС |  |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Припремне активности на интезивирању реализације акумулације. | ЈЛС, МПЗЖС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Припремне активности на интезивирању реализације акумулације. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 1.500.000.000,0 |  | 2019. |
|  |  | Општина Куршумлија |  |  |  |  |  |
|  |  | Завршни радови на акумулацији „Селова”. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Припремне активности на интензивирању реализације акумулације. | ЈЛС, МПЗЖС |  |  |  |  |
| 3. | Спровођење заштите акумулација санитацијом свих насеља у сливу | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Спровођење заштите у складу са Просторним планом подручја посебне намене слива акумулације „Бован” и ПДР дела заштитне зоне акумулације „Бован”, тј. израда атмосферске и фекалне канализације викенд насеља око акумулације „Бован” и измештање регионалног пута Алексинац – Сокобања даље од обале језера. | МПЗЖС, ЈВП СВ, ЈЛС Сокобања | Буџет РС, Буџет ЈЛС Сокобања |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда ПДР за изградњу Централног ППОВ у КО Орљање, са извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП Дирекција, ЈКП Дољевац, донатори |  | 2.000.000,00 |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ. |  |  | 100.000.000,00 |  | 2023. |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ. | ЈЛС, МПЗЖС |  | 100.000.000,00 |  | 2018. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП-Дирекција за изградњу општине Мерошина | ЈЛС, Донатори |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ. | ЈЛС, ЈКП Комуналац |  | 1.500.000.000,0 |  | 2015-2019. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ у Блацу ППОВ-1. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈВП СВ |  |  |  |  |
|  |  | Изградња мањих ППОВ у руралним срединама (слив Топлице и Расине). |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Житорађа |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ у насељу Добрич. | ЈЛС Житорађа, Мерошина и Дољевац |  | 100.000.000,00 |  |  |
|  |  | Изградња главног колектора за прикуљање и одвођење отпадних вода. |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Изградња ППОВ за насеље Бабушница. | МПЗЖС, ЈЛС, ЈКП „Комуналац”, Дирекција за градско грађевинско земљиште |  |  | 1.100.000,00 |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израђен ППОВ. | ЈЛС, ЈКП „Комнис” | ЈЛС,буџет РС |  |  | завршено |
|  |  | Општина Димитровград |  |  |  |  |  |
|  |  | Реконструкција ППОВ Белеш. | ЈЛС, МПЗЖС, ЈП Комуналац Димитровград | Буџетски фонд заштите животне средине општине Димитровград |  |  |  |
| 4. | Спровођење заштите акумулација | Јединице локалне самоуправе |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на заштити акумулације „Бован” као главног изворишта водоснабдевања општине Алексинац (израда елабората санитарне заштите водозахвата (површински водозахват) акумулације „Бован”, израда ПДР дела заштитне зоне акумулације „Бован” . | МПЗЖС, ЈВП СВ, ЈЛС | Буџет РС, Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на заштити акумулација. | МПЗЖС | ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Ражањ |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на заштити акумулације. | МПЗЖС |  | 1.000.000.000,0 |  | 2019. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Активности на заштити акумулације. | МПЗЖС |  |  |  |  |
| Teматска област: 13. Заштита природних добара |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 13.1. : Заштита, презентација и контролисано коришћење природних добара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спровођење постојећих режима заштите Парка природе „Стара Планина”, Парка природе „Сићевачка клисура”, Споменика природе „Ђавоља Варош”, специјалних резервата природе, споменика природе и природних простора око заштићених објеката | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Доследно спровођење постојећих режима заштите. Mониторинг заштићених подручја. Планови управљања. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС |  |  | Трајно |
| 2. | Очување разноврсности и слике предела, унапређење његове чистоће и уређености, спровођење приоритетних активности санације и рекултивације деградираних површина | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Годишњи мониторинг заштићених подручја. Теренска истраживања. Валоризација простора. Израда студија заштите. Израда пројекта. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
| 3. | Одржавање и очување станишта и разноврсности дивље флоре и фауне, њено јачање и просторно ширење | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Праћење стања популација: Праћење стања популација божура (Paeonia spp.) у Јужној Србији, врсте козинац (Astragalus glaucus) у околини Димитровграда, Јужна Србија, 1. Стање и мониторинг популација дивљих папкара у Републици Србији. 2. Стање и мониторинг популација строго заштићених и заштићених врста звери у спелеолошким и другим објектима у Републици Србији: 1) Мониторинг и заштита лешинара Србије. 2) Мониторинг и заштита орлова Србије. 3) Мониторинг и заштита соколова Србије. 4) Мониторинг и заштита слепих мишева. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
| Планско решење: 13.2. Истраживање и установљавање заштићених природних добара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Истраживање, вредновање и израда потребне документације за заштиту целина предвиђених за стицање статуса заштићених природних добара | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту природе Србије |  |  |  |  |  |
|  |  | Теренска истраживања. Валоризација простора. Израда студије заштите. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
|  |  | Доношење аката о проглашењу заштићених подручја за која су урађене студије заштите: |  |  |  |  |  |
|  |  | А.Нишaвски управни округ Гаџин Хан - Споменици природе предложени за заштиту, и то: Бабичка гора – Крущевица, Стабло клена у селу Јагличје, Стабло храста у селу Доњи Душник, Стабло цера у селу Краставче и група стабала храста у Гаџином Хану. |  |  |  |  |  |
|  |  | Град Ниш - Подручје предложено за заштиту „Лалиначка слатина”. - Подручје предложено за заштиту Планина Јастребац (Велики и Мали) Алексинац, Мерошина, Прокупље, Блаце, Крущевац, град Ниш. - Споменици природе предложени за заштиту: „Таткова земуница”, Мерошина, Стабло бреста и Стабло белог дуда, оба у селу Доње Међурово, и два Стабла храста медунца у Чукљенику. * На територији општина Гаџин Хан, Бела Паланка, Бабушница, као и града Ниша, налази се „Сува планина”, простор за који је покренут поступак заштите. – Клисура Сврљишког Тимпка код Сврљига простор за који је покренут поступак заштите. Заштита станишта врсте Hypecoum pseudograndiflorum код Ниша простор за који је покренут поступак заштите. |  |  |  |  |  |
|  |  | Б. Топлички управни округ -Подручја планирана за заштиту, слатинска подручја, слатина „Бресничић” и слатина „Сува Чесма”, Блаце - Споменик природе предвиђен за заштиту Стабло храста границе. Куршумлија - Простор планиран за заштиту планина „Радан”. – Споменик природе планиран за заштиту Стабло цера у Мачковцу. |  |  |  |  |  |
|  |  | В. Пиротски управни округ Димитровград - У склопу Специјалног резервата природе „Јерма”, налази се културно добро манастир ,,Св. Јован Богослов”-манастир „Поганово”, чија је околина предложена за заштиту; - Спoменик природе „Петрлашка пећина”; |  |  |  |  |  |
|  |  | Бела Паланка - Стабло храста у селу Дивљана. |  |  |  |  |  |
|  |  | Пирот - У склопу Парка природе „Стара планина”, налази се културно добро, манастир „Темска”, чија је околина предложена за заштиту. – Осим регистрованих заштићених природних добара на административном подручју општине Пирот налази се мочварно подручје, простор планиран за заштиту, „Крупачко Блато”. – На територији општина Бабушница, Димитровград, Пирот, налази се „Јерма”, простор за који је покренут поступак заштите. – Израда просторних планова посебне намене заштићених и предвиђених за заштиту подручја, посебно: специјалног резервата природе „Јерма” и природног простора околине манастира „Темска”. |  |  |  |  |  |
| 2. | Успостављање заштите и организовање адекватног управљања, очувања, уређења и презентације мањих подручја и локалитета од локалног значаја: Озрен-Девица, подручје Јастребца | Заштићеним подручјем управља правно лице, управљач, које испуњава стручне, кадровске и организационе услове за обављање послова очувања, унапређења, промовисања природних и других вредности и одрживог коришћења заштићеног подручја. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС, МГСИ | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
|  |  | Управљач доноси План управљања заштићеним подручјем за период од десет година. |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 13.3. Предузимање мера на међународној афирмацији заштите природних вредности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заштита популација угрожених, ретких и у другом погледу значајних врста дивље флоре и фауне установљењем заштићених подручја мале површине у виду станишта или споменика природе на местима која су идентификована кроз научне студије и пројекте и одговарајућа програмска документа (као што су „Црвена књига флоре Србије”, пројекат, „Станишта Србије”, IBA, IPA и PBA пројекти и др) | Теренска истраживања. Валоризација простора. Израда студија заштите. Доношење аката о проглашењу заштићеиних подручја. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
| 2. | Успостављање мреже еколошки значајних подручја, на основу Закона о заштити природе, меродавних подзаконских аката, и мреже подручја по програму NATURA 2000 и Емералд мрежа | Редефинисање постојећих граница еколошке мреже Републике Србије. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
|  |  | Успостављање мреже Натура 2000. |  |  |  |  |  |
|  |  | Прикупљање и обрада података о дивљим биљним и животињским врстама и њиховим стаништима. |  |  |  |  |  |
|  |  | Издвајање за заштиту приоритетних типова станишта, утврђивање мера за очување и праћење њиховог стања. |  |  |  |  |  |
|  |  | Утврђивање и праћење стања популација. |  |  |  |  |  |
|  |  | Допуна базе података идентификованих еколошки значајних подручја. |  |  |  |  |  |
|  |  | Идентификација еколошких коридора. |  |  |  |  |  |
|  |  | На предметном простору постоји велики број набројаних подручја, и то: Сува планина, Сићевачка клисура, Стара планина, подручје уз реку Јерму, те велики број веома значајаних мањих подручја и станишта као нпр. делови планине Озрен-Девица, делови Бованског језера (Алексинац), планина Буковик (Ражањ), делови очуваних и запуштених поља и слатине око Мерошине, клисура Сврљишког Тимока, делови масива Сврљишких планина (Сврљиг), сачувана и запуштена поља на подручју између села Ново Момчилово и Горње Црнатово и атари околних села (Житорађа), очувана шумска станишта планине Јастребац (Прокупље), делови масива Радана (Куршумлија и Прокупље), делови масива планине Голем Сто (Бабушница), делови Одоровачког поља и језера, делови Видлича (Димитровград) и др. | УЗП, ЗЗПС, МПЗЖС | Буџет РС, НВО |  |  | Трајно |
|  |  | IPA, IBA и PBA подручја, подручја NATURA 2000 и Емералд мрежа, као део еколошке мреже, дефинисане Законом о заштити природе („Службени гласник Републике Србије”, бр.36/09, 88/10 и 91 /10 – исправка) подразумеваће посебан статус заштите еколошки значајних подручја. Кроз процес интеграције у ЕУ Република Србија ће имати обавезу развијања оваквих еколошких мрежа у складу са европском Директивом о стаништима, Директивом о птицама, као и осталом важећом законском регулативом која се примењује у ЕУ. |  |  |  |  |  |
| Teматска област: 14. Заштита непокретних културних добара |  |  |  |  |  |  |  |
| Планско решење: 14.1. Трајна и свеобухватна заштита непокретних културних добара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наставак истраживања и рекогносцирањa планског подручја ради увида у стање споменичког фонда и евидентирања добара која уживају предходну заштиту | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републички завод за заштиту споменика културе Београд |  |  |  |  |  |
|  |  | Редовна годишња активност стручњака Републичког завода за заштиту споменика културе. | ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  | Годишња активност /Трајно |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Археолошко налазиште Медијана у Нишу . | ЗЗСКН, Археолошки институт Београд | Буџет града Ниша, Буџет РС |  |  | започет 2008, настављен 2012. године, у току изградња заштитне конструкције |
|  |  | Наставак реализације Пројекта презентације Виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом (истраживања-археолошка и архитектонска, конзервација, презентација). | ЗЗСКН | Буџет града Ниша, Буџет РС |  |  |  |
|  |  | Решавање имовинско-правних односа, питања управљања и коришћења). | МКИ, Народни музеј Ниш, ЈЛС | Буџет града Ниша, Буџет РС |  |  |  |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Oкончање поступка утврђивања за непокретно културно добро виле Душана Димитријевића у Дољевцу и зграде старе жандармерије у Кочану. | МКИ, ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Ископавања на коридору Х. | ЗЗСКН |  |  |  | 2010-2015. |
| 2. | Утврђивање заштићене околине за она непокретна културна добра за која актом о проглашењу њен обухват није јасно прецизиран | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републички завод за заштиту споменика културе Београд |  |  |  |  |  |
|  |  | За АН Брзи брод – Медијана одлука о утврђивању заштићене околине у процедури од 2010. године, а у 2014. години обновљена. | О: МКИ |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Проширење зоне заштите-граница археолошког налазишта Медијана у Нишу . | ЗЗСКН, РЗЗСК, МКИ |  |  |  | до усвајања предлог одлуке од стране ВРС |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексаинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Утврђивање заштићене околине за она непокретна културна добра за која актом о проглашењу њен обухват није јасно прецизиран, а то су : 1. објекти наведени као објекти под заштитом и објекти евидентирани под претходном заштитом у Плану генералне регулације Алексинца и Просторном плану општине Алексинац – белгијски објекти у Алексиначком Руднику и у Доњем Адровцу. 2. постојеће воденице на целој територији општине. 3. простор око Делиградских шанчева за потребе проглашења Спомен подручја „Делиград”. 4. шири простор око манастира св. Стефан у Липовцу. | О: ЈЛС , ЗЗСКН, РЗЗСК, Пр: ПСД-РТ, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање катастарским парцелама обухвата заштићене околине за средњовековни град Копријан и цркву Светог Јована. | ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање катастарских парцела које обухватају заштићену околину за цркву Св.Вазнесења у Великом Крчимиру. | ЈЛС, ЗЗСКН |  | 100.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање граница обухвата заштићене околине археолошког налазишта од великог значаја Кулина (катастарским парцелама). | ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање катастарким парцелама обухвата заштићене околине за сва непокретна културна добра. | ЗЗСКН, Управа за заштиту животне средине, МКИ, ЗЗПС | Буџет РС (МКИ) |  |  | 2016. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Дефинисање обухвата заштићене околине катастарским парцелама за сва непокретна културна добра. | ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат сталне поставке музеја у Белој Паланци. | ЈЛС, Завичајни музеј, Народна библиотека „Вук Караџић” |  | 200.000,00 |  | реализвано 2013. године |
| 3. | Израда студије чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара са валоризацијом стања у коме се налазе и утврђивањем мера заштите | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републички завод за заштиту споменика културе Београд |  |  |  |  |  |
|  |  | Студија чувања, одржавања и коришћења археолошког налазишта Рановизантијска гробница са фрескама, Косовке девојке 6, Ниш. | РЗЗСК, ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) | 500.000,00 |  | 5 година |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Алексинац |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда студије чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара са валоризацијом стања у коме се налазе и утврђивањем мера заштите за објекте које су градили белгијанци при отварању Алексиначког рудника : 1. Управна зграда Алексиначки рудник. 2. стамбено насеље ( објекти и организација насеља) Алексиначки рудник. 3. објекат СЕПАРАЦИЈА – Алексиначки рудник, која се налази у Доњем Адровцу. | О: ЈЛС , ЗЗСКН, РЗЗСК, Пр: ПСД-РТ, СЛАП-СЛАП |  |  |  | 2015-2019. |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и реализација пројеката конзервације, рестаурације, реконстукције и ревитализације непокретних културних добара са списка идентификованих објеката који су обухваћени стандардом QUALICITIES, приоритетно одређених законским категоријама и угроженошћу грађевина. | ЈЛС, Завичајни музеј, Народна библиотека „Вук Караџић”, РЗЗСК, ЗЗСКН |  | 2.000.000,00 |  | 2020. |
| 4. | Интеграција заштите природних и непокретних културних добрара, када се налазе у оквиру јединствене и препознатљиве целине | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита, уређење и презентација природне околине средњовековног града Копријана. | МКИ, ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита, уређење и презентација 17 воденица на простору катастарских општина Горњи и Доњи Душник у оквиру презентације СРП Сува Планина. | ЈЛС, МКИ, ЗЗСКН |  | 1.500.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Уређење, обележавање и презентација историсјких споменика у оквиру природног добра „Таткова земуница”. | ЈЛС, МКИ, ЗЗСКН, ЗЗПС | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Обједињавање обухвата заштићене околине Сврљишког града са заштитом природе у околини. | МКИ, ЗЗСКН, ЗЗПС | Буџет РС (МКИ) |  |  | 2017. |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Заштита, уређење и презентација манастира светог великомученика Димитрија са природном околином. | МКИ, ЗЗСКН | Буџет РС (МКИ) |  |  |  |
| 5. | Валоризација објеката народног градитељства и објеката техничке културе као најугроженијих категорија градитељског наслеђа | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат ревитализације и модернизације малих хидроелектрана у власништву ЈП ЕПС. | ЈП ЕПС, ЗЗСКН, EBRD |  |  |  |  |
|  |  | У обухвату Регионалног просторног плана налазе се : 1) МХЕ „Сићево” у Сићеву код Ниша, 2) МХЕ „Св. Петка” у Островици код Ниша, МХЕ „Темац” у Темској код Пирота. |  |  |  |  |  |
|  |  | Ван обухвата Регионалног просторног плана налазе се : 1) МХЕ „Вучје” у Вучју код Лесковца, 2) МХЕ „Гамзиград” у Гамзиградској бањи, 3) МХЕ „Цоколовица” село Чокоњар код Зајечара, 4) МХЕ „Јелашница” у Јелашници код Сурдулице. |  |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација старог млина са хидроцентралом у Дољевцу. | Општинске и градске установе из области културе, НВО, ТО ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревитализација засеока у старој Дубрави у коме је рођен песник Бранко Миљковић. | ЈЛС, МКИ, ТО |  | 1.000.000,00 |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Валоризација објеката народног градитељства за подручје Топличке регије. | ЈЛС, РРЗСК |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација објеката народног градитељства у оквиру етно-парка. | Општинске и градске установе из области културе, НВО, ТО ЈЛС | Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда и реализација пројеката популаризације градитељског наслеђа која ће бити намењена свим циљним групама. | Завичајни музеј, Народна библиотека „Вук Караџић”, ТО ЈЛС, ЈЛС, РЗЗСК, ЗЗСКН |  |  |  | 2020. |
| Планско решење: 14.2. Укључивање непокретних културних добара у савремене друштвене процесе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Завршетак радова на конзервацији и презентацији археолошког локалитета од изузетног значаја Бресје Медијана у Нишу као археолошког парка у оквиру припрема за прославу 1700 година од доношења Милaнског едикта | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Археолошко налазиште Медијана у Нишу 1. наставак реализације Пројекта презентације Виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом (истраживања-археолошка и и архитектонска, конзервација, презентација). 2.- решавање имовинско - правних односа, питања управљања и коришћења). | ЗЗСКН, Археолошки институт Београд, РЗЗСК, МКИ, ЈЛС, Народни музеј Ниш |  |  |  | Започет 2008, настављен 2012. године, у току изградња заштитне конструкције |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Подизање и монтирање заштитне конструкције над Вилом са перистилом. | МКИ, ЗЗСКН |  | 162.000.000,00 |  | 2015. |
| 2. | Адекватна презентација непокретних културних добара на основу методологије активне конзервације као предуслов за промоцију постојећих и креирање нових вредности простора | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републички завод за заштиту споменика културе |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекти конзервације мозаика на археолошком налазишту Брзи брод Медијана: | О: РЗЗСК | Буџет РС (МКИ) |  |  | 5 година |
|  |  | 1. Христов монограм. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. мозаик у стибадијуму А. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. прилазни трем ка термама. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. мозаик у аули. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. мозаик у вили с перистилом. |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. мозаик у стибадијуму Б. |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. мозаик у вили с конхама. |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Ранохришћанска некропола у Јагодин Мали, Ниш 1. прикупљање свих претходно израђених елабората, извештаја са истраживања, документације. 2. обједињавање свих постојећих докумената. 3. пројекат конзерваторско-рестаураторских радова. 4. пројекат презентације, управљања и коришћења. | ЗЗСКН, Археолошки институт Београд, МКИ, ЈЛС |  |  |  | 2018. пројекат започет у току 2013. |
|  |  | Археолошко налазиште Ремезијана у Белој Паланци 1. прикупљање свих претходно израђених елабората извештаја са истраживања, документације. 2. обједињавање свих постојећих докумената. 3. формирање археолошке карте Ремезијане. 4. прикупљање техничке документације на терену. 6. пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на утврђењу и другим локалитетима. 7. пројекат презентације, управљања и коришћења. | ЗЗСКН, Филозофски факултет Београд, МКИ, Музеј Понишавља и одељење у Белој Паланци, ЈЛС Бела Паланка |  |  |  | пројекат започет у току 2013. |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда Програма динамике конзервације, рестаурације и ревитализације непокретних културних добара на основу њиховог стања очуваности/ угрожености, односно потенцијала културне и туристичке промоције. | ЗЗСКН, Центар за туризам, културу и спорт општине Сврљиг, ЈЛС Сврљиг | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  | 2016. |
| 3. | Активација непокретних културних добара у аутентичној или адекватној намени која неће угрозити споменичке вредности | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Нишка тврђава, Ниш - свеобухватни пројекат уређења и ревитализације. | ЗЗСКН, МКИ, ЈЛС Ниш, Народни музеј Ниш |  |  |  | 2018, пројекат започет у току 2009. |
|  |  | Манастир Св.Ђорђе у Темској, Пирот - истраживање, конзервација и презентација живописа цркве. | ЗЗСКН, РЗЗСК, МКИ, СПЦ, ЈЛС Пирот |  |  |  | 2018. |
|  |  | Манастир Св.Роман, Алексинац - пројекат истраживања, конзервације и рестаурације, уређења и ревитализације. | ЗЗСКН, МКИ, СПЦ, ЈЛС Алексинац |  |  |  | 2018. |
|  |  | Пројекат уређења меморијалног парка „Војничко гробље” на Делијском Вису у Нишу - свеобухватни пројекат истраживања, уређења и ревитализације. | ЗЗСКН, ЈЛС Ниш |  |  |  | 2018, Пројекат започет 2013. |
|  |  | Ратни војни меморијали на територији Завода за заштиту споменика културе Ниш-Први Светски рат - свеобухватни пројекат истраживања, уређења и презентације. | ЗЗСКН, РЗЗСК, МКИ, МРЗБСП |  |  |  | 2018., Пројекат започет 2013. |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Активација средњевековног града Копријана у културно-образовне сврхе (одржавање културних манифестација) . | ЗЗСКН, НВО, органи локалне самоуправе надлежни за урбанистучко планирање и органи локалне самоуправе надлежни за изградњу | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Активација Српског војног утврђења-„Шанац” у Доњем Стрижевцу у културно-образовне сврхе (одржавање културних манифестација). | ЗЗСКН, НВО, органи локалне самоуправе надлежни за урбанистучко планирање и органи ЈЛС надлежни за изградњу | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Увођење методологије „QUALICITIES”. | Чланице Авека у Србији ( Крагујевац, Нови Пазар ,Ниш, Нишка Бања и Бела Паланка) |  |  |  | 2020. |
| 4. | Формирање тематских „путева културе” у функцији презентације НКД и унапређење туристичке понуде подручја | Јавна предузећа и институције |  |  |  |  |  |
|  |  | Републички завод за заштиту споменика културе |  |  |  |  |  |
|  |  | Археолошко налазиште Брзи брод – Медијана налази се у туристичкој рути „Пут римских царева”. | О: ТОС, МКИ, Пр: ТО ЈЛС |  |  |  | Трајно |
|  |  | Остала културна добра обухваћена су у понуди територијално надлежних Туристичких организација. |  |  |  |  |  |
|  |  | Завод за заштиту споменика културе Ниш |  |  |  |  |  |
|  |  | Културна рута-Путевима Римских царева Србије - Itinerarium Romanum Serbie са најзначајнијим праисторијским, античким, византијским и средњовековним споменицима културе и природним наслеђем. |  |  |  |  |  |
|  |  | Добра у границама обухвата Регионалног просторног плана: 1) Археолошко налазиште Медијана, Археолошко налазиште Царичин Град - Iustiniana Prima, 2) природни феномен Ђавоља Варош. |  |  |  |  |  |
|  |  | Културна рута - Путевима змајева кроз Србију. Овим путем културе су између осталих обухваћени: - Момчилов Град - Пиротска тврђава, - Југ Богданов град - Хисар, Латинска црква и Црква Св. Прокопија у Прокупљу , - Манастир Св. Николе и Манастир Св. Богородице у Куршумлији. |  |  |  |  |  |
|  |  | Јединице локалних самоуправа |  |  |  |  |  |
|  |  | Општина Дољевац |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација средњевековног града Копријана у оквиру туристичке руте „Пут римских царева” . | МКИ, ТО ЈЛС, НВО | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Гаџин Хан |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација потенцијала градитељског наслеђа у оквиру туристичке руте „Манастирска рута”. | ЈЛС, МКИ, ТО |  | 100.000,00 |  | 2015. |
|  |  | Општина Мерошина |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација археолошког налазишта од великог значаја Кулина у оквиру туристичке руте „Пут римских царева”. | ЗЗСКН, ЈЛС, ТО, КЛЕР | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Сврљиг |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација потенцијала градитељског наслеђа у оквиру туристичке руте „Манастирска рута” и „Српски средњевековни градови”. | МКИ, Центар за туризам, културу и спорт општине Сврљиг | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  | 2016. |
|  |  | Општина Блаце |  |  |  |  |  |
|  |  | Израда тематске или интергралне туристичке карте за подручје између планина Јастребац, Копаоник и Радан. | ЈЛС, РЗЗСК, РЗЗЖС, ТОС, ТО |  |  |  |  |
|  |  | Општина Бабушница |  |  |  |  |  |
|  |  | Презентација потенцијала културне баштине у оквиру туристичких рута „Српски средњевековни градови” и „Манастирска рута”. | МКИ, ТО ЈЛС, НВО | Буџет РС (МКИ), Буџет ЈЛС |  |  |  |
|  |  | Општина Бела Паланка |  |  |  |  |  |
|  |  | Пројекат „Путевима римских императора”. | МКИ, ТОС, ТО ЈЛС Сремске Митровице, АП Војводине, Београда, Пожаревца, Зајечара, Кладова, Ниша, Лебана | Буџет РС (МКИ) | 112.000.000,00 |  | 2015. |

2. ЛИСТА СТРАТЕШКИХ ПРИОРИТЕТА КОЈИ СЕ НЕ РАЗРАЂУЈУ

Стратешки приоритети из РППНТП који нису разрађени у Програму имплементације РППНТП разврстани су, према разлозима због којих нису разрађивани, полазећи од методологије примењене у Програму имплементације ППРС која је прилагођена регионалном нивоу планирања и имплементације планираног просторног развоја.

Известан број стратешких приоритета налази се и у Табели 2. Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП са детаљно разрађеним приоритетима и у приоритетима који се не разрађују. Међу њима, највећи је број стратешких приоритета који изворно припадају приоритетима који се детаљно не разрађују. Наведени су у Табели 2. Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП, зато што су предложени и разрађени од стране неког од релевантних актера на националном, регионалном или локалном нивоу управљања, а припадају стратешким приоритетима који су у индиректној вези са просторним развојем, условљени другим активностима, реализују се кроз друга планска документа и програме, или се односе на едукацију и промоцију. Мањи број стратешких приоритета који има директан утицај на просторни развој подручја  Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа  није довољно детаљно разрађен у Табели 2, те су наведени у активностима и пројектима који ће бити предмет детаљне разраде у процесу иновирања овог програма. Међу детаљно разрађеним стратешким приоритетима из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППНТП, поједини су обрађени и у детаљно разрађеним приоритетима овог програма, када је више детаља за њихово остваривање добијено од релевантних актера.

Приоритети који се не разрађују подељени су у следеће групе:

1. активности и пројекти који ће бити предмет детаљне разраде у процесу иновирања овог програма;

2. смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију;

3. условљеност другим активностима;

4. реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове и програме и програме пословања институција и предузећа;

5. едукација и промоција;

6. остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем;

7. детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППНТП и

8. детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС од значаја за подручје РППНТП.

2.1.	Активности и пројекти који су предмет детаљне разраде 
у процесу иновирања Програма

У ову групу сврстани су стратешки приоритети утврђени РППНТП чије остваривање омогућава имплементацију планираног просторног развоја подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, а за које нису дати одговарајући предлози за детаљну разраду од стране релевантних актера.

Утврђивање активности и пројеката за остваривање наведених стратешких приоритета биће предмет иновирања овог програма.

Табела 3: Активности и пројекти који су предмет детаљне разраде у процесу иновирања 
Програма имплементације РППНТП

| Тематска област из РППНТП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. ппр | Приоритетно планско решење (ппр) |  |  | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 1. Пољопривреда |  |  |  |  |
| 1.1. | Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта |  |  | 1. Израда Програма комасације по основу конкурса за доделу средстава за студијско - истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе и Републику Србију; 2. Пројекат формирања повртарско-воћарско-виноградарског центра, фаза 1 - израда студије изводљивости и техничка документација. |
| 2. Шуме и шумско земљиште |  |  |  |  |
| 2.1. | Заштита и одрживо коришћење шумског земљишта и шума и развој ловства |  |  | 1. Израда пројеката пошумљавања сливова водоакумулација на подручју Просторног плана: 1) Пројекат пошумљавања сливова водоакумулација на подручју Просторног плана 2) Пројектно техничка документација |
| 3. Геолошки ресурси |  |  |  |  |
| 3.1. | Експлоатација минералних сировина |  |  | Отварање затворених рудника, обезбеђивање нових радних места и повећање искоришћавања постојећих минералних сировина уз пратећу модернизацију технолошких процеса у рудницима угља са подземном експлоатацијом (Алексиначки рудници): 1. Отворени нови рудници – Експлоатација габра на површинском копу „Раков Дол” општина Бабушница, 2. Отворени нови рудници – Експлоатација кречњака као техничког грађевинског камена у лежишту „Бабин кал –Душиловник” општина Бела Баланка, 3. Отворени нови рудници – Експлоатација андезита као техничког грађевинског камена у лежишту „Корито” општина Димитровград. |
| 5. Привреда |  |  |  |  |
| 5.1. | Развој привреде |  |  | 2. Унапређење доступности регионалног простора/градова/општина интензивнијим коришћењем предности развојног коридора Х, као и повезивање са суседним подручјима и подизање комуналне опремљености постојећих и нових привредних локалитета. |
| 5.2. | Реализација и опремање нових привредних комплекса и локалитета |  |  | 1. Обезбеђивање инфраструктурно опремљених привредних комплекса или локалитета од значаја за више општина/градова и региона, у центрима заједнице насеља и другим насељима у којима је испољен интерес за развој МСП. |
|  |  |  |  | 2. Развој и потпуније искоришћење основних елемента просторне структуре привредних садржаја, и то: Економскe зонe у Пироту (коју чине постојећа и планирана индустријска зона, индустријски парк и слободна зона), научно-технолошког парка и бизнис инкубатор центра у Нишу, иновационих центара, логистичког и каргоцентра у Нишу, транспортног логистичког терминала у Пироту, слободне зоне у Пироту и Нишу, аеродромске зоне развоја у Нишу, пословних и производних инкубатора МСП, трговинско-пословних центара, као и секторских и регионалних кластера МСП. |
|  |  |  |  | 3. Изградња зоне робно-транспортног логистичког центра, поред саме границе са Републиком Бугарском у Димитровграду. |
|  |  |  |  | 4. Развој и изградња микро погона у сеоским насељима у којима је испољен интерес за развој МСП, уз поштовање услова заштите животне средине. |
| 6. Туризам |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Развој туризма и унапређење туристичке понуде региона | 4. Изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као генератора укупне туристичке понуде. |  |
|  |  |  | 6. Туристички центар „Сенокос” и ски-стадион „Басарски камен” на Видличу у општини Димитровград. |  |
|  |  |  | 7. Развој и унапређење нових садржаја туристичке понуде у простору Суве планине са претежном понудом у летњој сезони (планинарске и излетничке туре, јахање, планински бициклизам и др), а делом и у зимској сезони (ски-стадиони „Бојанине воде” на Сувој планини и Радан планини), уз еколошки, етнолошки, сеоски, ловни и неке друге специјализоване видове туризма. |  |
|  |  |  | 10. Модернизација, комунално опремање и комерцијализација смештајних капацитета и пратећих садржаја, у складу са међународним стандардима и трендовима у туризму и хотелијерству. |  |
|  |  |  | 11. Изградња крупне саобраћајне и техничке инфраструктуре до дестинација (друмске саобраћајнице, електроснабдевање, гасовод, телекомуникације). |  |
|  |  |  | 12. Комунално опремање дестинација (водоснабдевање и каналисање отпадних вода, комунална опрема, енергетика и телекомуникација). |  |
| 9. Енергетика |  |  |  |  |
| 9.1. |  | Припрема и почетак изградње електроенергетске мреже и објеката | Изградња и реконструкција већег броја ДВ 110 kV. |  |
| 9.2. |  | Припрема и почетак изградње гасоводне мреже и објеката | 5. Изградња међународног магистралног гасовода. |  |
| 12. Животна средина |  |  |  |  |
| 12.1. | Одрживо и рационално коришћење земљишта |  |  | 1. Систематско праћење квалитета земљишта. |
| 12.2. | Заштита природних вредности, шума и шумског земљишта |  |  | 1. Поштовање прописаних мера за заштићена природна добра. |
|  |  |  |  | 3. Увећање зелених површина у насељеном подручју и урбаним центрима, и очување и унапређење постојећих зелених површина. |
| 12.3. | Заштита квалитета живота |  |  | 1. Праћење квалитета свих параметара живота у циљу побољшања здравственог стања становника, нарочито на местима где постоји интензивно нарушавање квалитета животне средине (у близини већих инфраструктурних коридора, индустријских објеката, депонија). |
| 14. Заштита непокретних културних добара |  |  |  |  |
| 14.1. | Трајна и свеобухватна заштита непокретних културних добара |  |  | 1. Наставак истраживања и рекогносцирањa планског подручја, ради увида у стање споменичког фонда и евидентирања добара која уживају предходну заштиту . |
|  |  |  |  | 2. Израда студије чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара са валоризацијом стања у коме се налазе и утврђивањем мера заштите. |

2.2. Смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију

У глави IV. „Имплементација”, у одељку 2. „Смернице за израду планских докумената  и друге развојне документације” РППНТП утврђене су смернице за разраду регионалног просторног плана у другим планским документима. Разрадом у просторним плановима обухваћених јединица локалне самоуправе и урбанистичким плановима на основу којих се простор непосредно приводи планираној намени, тј. издаје локацијска дозвола, обезбеђује се директна имплементација РППНТП.

У овом делу Програма имплементације РППНТП наведене су смернице из појединих стратешких приоритета ако су од значаја за израду урбанистичких планова на територији обухваћених јединица локалне самоуправе.

За реализацију појединих стратешких приоритета неопходна је израда одговарајуће пројектно-техничке документације у складу са Законом, ради омогућавања директног спровођења тих приоритета.

Табела 4: Смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију

| Тематска област из РППНТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. ппр | Приоритетно планско решење (ппр) | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 4. Становништво |  |  |
| 4.2. | Развој људских ресурса | 1) Побољшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деце, старих, избеглих и интерно расељених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група). |
| 6. Туризам |  |  |
| 6.1. | Развој туризма и унапређење туристичке понуде региона | 2) Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору градских туристичких центара Ниш и Пирот (урбана рехабилитација). |
|  |  | 4) Изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као генератора укупне туристичке понуде. |
|  |  | 11) Изградња крупне саобраћајне и техничке инфраструктуре до дестинација (друмске саобраћајнице, електроснабдевање, гасовод, телекомуникације). |
|  |  | 12) Комунално опремање дестинација (водоснабдевање и каналисање отпадних вода, комунална опрема, енергетика и телекомуникација). |
|  |  | 13) Изградња туристичко-рекреативне инфраструктуре (скијалишта, спортски комплекси, стазе, рецептивно-информативни пунктови, туристичка сигнализација и др.). |
| 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |
| 7.4. | Развој железничког саобраћаја и инфраструктуре | 1) Електрифицирање пруге Ниш- Пирот-граница са Републиком Бугарском (Е-70) са изградњом обилазнице Ниша у северном делу града.* |
| 7.5. | Развој ваздушног саобраћаја и инфраструктуре | 2) Проширење и модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу.* |
| 8. Водопривреда |  |  |
| 8.1. | Развој водне и водопривредне инфраструктуре | 5) Дефинисање зона и појасева санитарне заштите око постојећих изворишта и објеката за водоснабдевање. |
|  |  | 7) Дефинисање свих извора загађења (регистровати мање загађиваче), урадити катастар загађивача. |
|  |  | 12) Израда плана за проглашење ерозионих подручја и Плана за одбрану од поплава у општинама које те планове немају. |
| 9. Енергетика |  |  |
| 9.1 | Припрема и почетак изградње електроенергетске мреже и објеката | 6) Изградња и реконструкција већег броја ДВ 110 kV. |
| 9.3. | Припрема и почетак коришћења ОИЕ | 2) Ревизија списка локација МХЕ предвиђених Катастром малих хидроелектрана. |
|  |  | 3) Припремне активности за изградњу ветроелектрана, пре свега испитивање потенцијалних локација на обронцима Старе Планине, Суве Планине и Јастребца, као и израда студија просторног размештаја и потенцијалних локација ветроелектрана (ветропаркова) са њиховим потенцијалима, капацитетима и интеграцијама у електроенергетски систем на територији плана. |
|  |  | 4) Израда студија просторног размештаја, потенцијалних локација и могућности коришћења енергије сунца са потенцијалима и начинима експлоатације и интеграције у енергетски систем (соларне електране, загревање воде итд,). |
|  |  | 5) Израда студија о могућности коришћења биомасе и других капацитета ОИЕ локалног карактера. |
| 11. Комуналне делатности |  |  |
| 11.1. | Интегрално управљање комуналним отпадом | 1) Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом „Келеш” на територији општине Дољевац. Израда плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом за Топлички уптавни округ. Израда пројектне документације за изградњу регионалних центара за управљање отпадом за Нишавски и Топлички управни округ. |
|  |  | 2) Израда техничке документације за затварање, санацију и ремедијацију постојећих несанитарних депонија у Нишу, Дољевцу, Липопвцу, Ражњу, Сврљигу, Блацу , Куршумлији, и Белој Паланци, са предмером и предрачуном трошкова и проценом утицаја на животну средину. |
|  |  | 3) Израда урбанистичке документације за локације трансфер станица и рециклажних дворишта на територији РППНТП. |
| 11.2. | Управљање опасним отпадом | 1) Израда урбанистичког плана за изградњу регионалног складишта за Нишавску област. |
| 12. Животна средина |  |  |
| 12.2. | Заштита природних вредности, шума и шумског земљишта | 3) Преиспитивање постојећих урбанистичких планова и евентуалне измене са прописивањем правила изградње и уређења којима се чувају, унапређују и проширују постојеће зелене површине; Законско регулисање обима поштовања планом прописаних услова уређења простора око објекта. |
| 14. Непокретна културна добра |  |  |
| 14.1. | Трајна и свеобухватна заштита непокретних културних добара | 1) Главни грађевинско – архитектонски пројекат „Реконструкција и ревитализација археолошког налазишта Ремизијана”. 2) Израда урбанистичког пројекта за Туристичку зону поред цркве Св. Цара Константина и царице Јелене у Манојлици. |
| 14.2. | Укључивање непокретних културних добара у савремене друштвене процесе | 1) Пројекат презентација Виле са перистилом и изградња заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана. 2) Ранохришћанска некропола у Јагодин Мали, Ниш -прикупљање свих претходно израђених елабората, извештаја са истраживања, документације -обједињавање свих постојећих докумената, -пројекат конзерваторско-рестаураторских радова, -пројекат презентације, управљања и коришћења. 3) Израда урбанистичких пројеката којима би се регулисали режими заштите, презентације и коришћења простора средњовековног града Копријана и цркве Светог Јована. 4) Израда планова детаљне регулације за етно-паркове на простору делова насеља Горњи Душник, Сопотница и Калетинац. 5) Израда плана детаљне реуглације археолошког парка Кулина у Балајнцу. 6) Израда урбанистичког пројекта за уређење манастира Свете Петке. 7) Конзервација римског пута Via militaris на локалитету Селиште/Кндина бара у Димитровграду, Израда урбанистичког пројекта археолошког налазишта. 8) Израда урбанистичких пројеката уређење брда Срог са видиковцем (амбијентална целина од урбанистичког и културног значаја). 9) Израда урбанистичког пројекта за Спортско-рекреативни туристички комплекс у оквиру предложене зоне интегралне заштите Нишевачке клисуре. Наставак ископавања и конзервације архиолошког налазишта „Гоинско кале” у Димитровграду, Израда урбанистичког пројекта археолошког налазишта. |

У Табели 4: Смернице за урбанистичке планове и техничку/пројектну документацију, наведени су стратешки приоритети за чију је реализацију, иако су препознати од стране релевантних актера, неопходна израда одговарајућих планских докумената  ради омогућавања директног  спровођења поменутих стратешких приоритета.

Спроводљивост стратешког приоритета који се односи на проширење и модернизацију аеродрома „Константин Велики” у Нишу директно зависи од усвајања Плана детаљне регулације аеродрома „Константин Велики”.

Спроводљивост стратешког приоритета који се односи на електрифицирање пруге Ниш - Пирот - граница са Републиком Бугарском (Е-70) са изградњом обилазнице Ниша у северном делу града, условљен је израдом планске документације нишког железничког чвора, која се базира на решењу из Плана детаљне регулације пруге Ниш - Димитровград деоница Црвени Крст - Просек у коридору аутопута Е80, као и стављањем ван снаге Просторног плана инфраструктурног коридора.

2.3. Условљеност другим активностима

Реализација одређеног броја приоритета условљена је различитим активностима (нпр. претходна истраживања) или утврђивањем и применом одговарајућих мера и инструмената различитих политика. Тек након реализације тих активности може се приступити разради и остваривању приоритета из ове групе.

У другом случају неопходно је спровођење секторских активности на основу секторских планова и програма, као и програма пословања јавних предузећа (нпр. у области шумарства, водопривреде), које омогућавају директно спровођење стратешких приоритета.

Табела 5: Условљеност другим активностима

| Тематска област из РППТНТП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. ппр |  |  | Приоритетно планско решење (ппр) | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 3. Геолошки ресурси |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Експлоатација минералних сировина |  | Отварање затворених рудника, обезбеђивање нових радних места и повећање искоришћавања постојећих минералних сировина уз пратећу модернизацију технолошких процеса у рудницима угља са подземном експлоатацијом: 1. Истражни радови за активирање рудника угља у Чучалу; 2. Отварање затвореног рудника каменог угља, „Јерма”, Ракита. |
| 4. Становништво, насеља и јавне службе |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Остваривање минималних стандарда у пружању јавних услуга, односно, обезбеђивање доступности основним садржајима предшколског и основног образовања, социјалне и примарне здравствене заштите, нарочито у неразвијеним рубним руралним насељима општина |  | 1) У области предшколског образовања - обезбеђивање потребних капацитета кроз проширење постојећих, адаптацију простора у оквиру школских објеката или других јавних објеката (мултифункционални центри), односно организовањем мобилних вртића за сеоска насеља. |
|  |  |  |  | 2) У области основног образовања - побољшање организованог ђачког превоза, обезбеђивање мобилних наставних тимова, односно организовање ђачког смештаја за децу удаљених сеоских насеља. |
|  |  |  |  | 3) У области социјалне и примарне здравствене заштите - објединити ове услуге у неразвијеним руралним насељима, првенствено кроз организовање рада мобилних служби у адаптираним просторијама постојећих месних заједница, домова културе или мултифункционалних центара. |
|  |  |  |  | 4) У области спорта и рекреације: обнова постојећих и изградња нових, адекватно уређење и опремање спортских објеката уз све школске објекте (отворени терени обавезни уз основне школе нижег разреда, затворени објекти уз остале школске објекте). |
|  |  |  |  | 5) У области културе: укључење културне баштине у туристичку понуду, ревитализација постојећих домова културе. |
| 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |  |  |
| 7.4. |  | Развој железничког саобраћаја и инфраструктуре |  | 1) Електрифицирање пруге Ниш- Пирот-граница са Републиком Бугарском (Е-70) са изградњом обилазнице Ниша у северном делу града. |
|  |  |  |  | 2) Активности на припреми коридора пруге Ниш-Лесковац-граница са Републиком Македонијом (Е-85) односно изградња двоколосечне и електрифициране пруге, са брзином вожње од 160 km/h, која ће у највећој могућој мери користити постојећи коридор пруге. |
|  |  |  |  | 3) Рехабилитација железничких пруга, тачније критичних деоница, као и реконструкција у циљу довођења пруга на пројектоване или евентуално повећане брзине, уз модернизацију сигнално-сигурносних уређаја. |
| 7.5. |  | Развој ваздушног саобраћаја и инфраструктуре |  | 4) Проширење и модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу. |
| 9. Енергетика |  |  |  |  |
| 9.2. | Припрема и почетак изградње гасоводне мреже и објеката |  |  | 2) Наставак изградње магистралног гасовода МГ-11-02 ка Куршумлији и Подујеву. |
| 11. Комуналне делатности |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Интегрално управљање комуналним отпадом |  | 1) Избор локације регионалног центра за управљање отпадом Топличког управног округа. |
| 11.2. |  | Управљање опасним отпадом |  | 1) Избор локације регионалног складишта за Нишавску област. |
| 12. Животна средина |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Одрживо и рационално коришћење земљишта |  | 1) Систематско праћење квалитета земљишта. |
|  |  |  |  | 2) Рекултивација подручја у приобаљу река на којима се врши експлоатација песка и шљунка као и на позајмиштима земље за изградњу путева. |
|  |  |  |  | 3) Успостављање система за правилно управљање комуналним отпадом. |
|  |  |  |  | 4) Контрола употребе агрохемијских средстава у пољопривреди. |
|  |  |  |  | 7) Смањење ризика од удеса при транспорту опасних материја. |
| 12.2. |  | Заштита природних вредности, шума и шумског земљишта |  | 1) Поштовање прописаних мера за заштићена природна добра. |
|  |  |  |  | 2) Рекултивација и ревитализација шума, шумског и пољопривредног земљишта. |
|  |  |  |  | 4) Рекултивација деградираних простора. |
| 12.3. |  | Заштита квалитета живота |  | 1) Праћење квалитета свих параметара живота у циљу побољшања здравственог стања становника, нарочито на местима где постоји интензивно нарушавање квалитета животне средине (у близини већих инфраструктурних коридора, индустријских објеката, депонија). |
| 12.4. |  | Заштита од поплава и уређење водотока |  | 1) Одржавање старих и изградња нових одбрамбених насипа. |
|  |  |  |  | 3) Спровођење заштите акумулација санитацијом свих насеља у сливу. |
| 14. Заштита непокретних културних добара |  |  |  |  |
| 14.1. |  | Трајна и свеобухватна заштита непокретних културних добара |  | „Археолошка топографија Naissus”- Ниш 1.1. прикупљање свих претходно израђених елабората, извештаја са истраживања и документације, 1.2. обједињавање свих постојећих докумената, 1.3. формирање археолошке карте „Naissus”, 1.4. наставак истраживања на Палати са октогоном и конзерваторско-рестаураторски радови и 1.5. презентација свих познатих локалитета Народно градитељство Старе планине-село Гостуша код Пирота -свеобухватни пројекат истраживања, уређења и презентације села Гостуша у склопу унапређења туристичких и културних садржаја Старе планине. |
| 14.2. |  | Укључивање непокретних културних добара у савремене друштвене процесе |  | Реализацијом Пројекта презентације Виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у другој фази наставак разраде активације у сврху трајног излагања и презентације, Обнова средњовековних градитељских целина у Куршумлији - „Немањине Беле Цркве”, Куршумлија - ревитализација градитељских целина кроз свеобухватне програмске и пројектне делатности и њихово повезивање у просторну, културно-историјску и природну целину, применом принципа заштите и презентације „Културног предела”, Презентација налаза у оквиру археолошког налазишта од великог значаја Кулина |

2.4. Реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове и 
   	програме и програме пословања институција и предузећа

За ову групу стратешких приоритета неопходна претпоставка је претходно доношење стратешких докумената општег карактера са различитим територијалним обухватом (нпр. регионалне развојне стратегије, стратегије развоја јединица локалне самоуправе и сл), програма или акционих планова за њихово остваривање и/или стратешких документа за различите секторe, без којих није могуће приступити реализацији појединих стратешких приоритета. Такође, стратешки приоритети из ове групе могу бити остварени и кроз програме пословања институција и предузећа.

Табела 6: Реализација кроз националне, регионалне, локалне и секторске стратегије, планове 
и програме, као и програме пословања институција и предузећа

| Тематска област из РППНТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. ппр | Приоритетно планско решење (ппр) | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 1. Пољопривреда |  |  |
| 1.1. | Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта | Формирање регионалног центра за рурални развој и иновације |
| 2. Шуме и шумско земљиште |  |  |
| 2.1. | Заштита и одрживо коришћење шумског земљишта и шума и развој ловства | 1) Институционално опремање и организовање за потребе мониторинга и истраживања шума (набавка опреме за рад мобилних тимова), 2) Организација стручних служби за праћење и усмеравање развоја ловне дивљачи, 3) Стварање институционалних услова за оснивање стручних служби из области лова која ће вршити мониторинг ловишта, узгој и заштиту ловне дивљачи, као и организовано бављење ловним туризмом као профитабилном граном |
| 4. Становништво, мрежа насеља, јавне службе |  |  |
| Стратегија развоја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа (РРА ЈУГ) |  |  |
| 4.1. | Заустављање негативних демографских токова и обнова становништва | 1) Мере за заустављање емиграције младог стручног кадра (запослење, квалитет живота) и стварање услова за повратак и редистрибуцију становништва (запослење, комунално опремање насеља и др). |
| 4.2. | Развој људских ресурса | 2) Подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге. |
|  |  | 3) Подршка за самозапошљавање и оснивање послова мањег размера, као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге |
|  |  | 4) Побољшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деце, старих, избеглих и интерно расељених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група). |
| 6. Туризам |  |  |
| 6.1. | Развој туризма и унапређење туристичке понуде Региона | 1) Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору Парка природе Стара Планина |
|  |  | 4) Изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као генератора укупне туристичке понуде |
|  |  | 5) Скијалиште Стара Планина (део сектора „Топли До” и „Сенокос-Сребрна Глава”) са првом фазом развоја планинских туристичких места за одмор (туристичког насеља Ракитска Гора и визитор центра Топли До у општини Пирот |
|  |  | 6) Развој комплементарних делатности у функцији туризма, посебно у производњи еко-хране, аутентичних етно-производа и др, уз очување и презентацију регионалних и локалних етно-вредности и традиције. |
| 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |
| 7.1. | Повећање саобраћајне доступности подручја државним путевима I реда | 1) Aктивности за изградњу дела аутопута Е-80 - државног пута I реда бр. 1.12 од Ниша до границе са Републиком Бугарском. |
| 9. Енергетика |  |  |
| 9.1. | Припрема и почетак изградње електроенергетске мреже и објеката | 2) Реконструкција трафостанице 35/10 kV „Ратко Павловић” са напонског нивоа 35/10 kV на напонски ниво 110/10 kV. |
|  |  | 3) Изградња и реконструкцијавећегброја ДВ 110 kV . |
|  |  | 5) Изградња нових трафостаница 110/35 kV „Дољевац” и „Бела Паланка”. |
|  |  | 10) Реконструкција и изградња већег броја ДВ 35 kV и трафостаница 35/10 kV. |
| 9.2. | Припрема и почетак изградње гасоводне мреже и објеката | 1) Изградња магистралног гасовода МГ-10 Ниш - Димитровград (граница Републике Бугарске). |
|  |  | 2) Наставак изградње магистралног гасовода МГ-11 са правцем Ниш – Дољевац, изградња главног разделног чвора (ГРЧ) „Дољевац”, као и изградња два крака из ГРЧ „Дољевац”, МГ-11-01 ка Лесковцу и Врању и МГ-11-02 ка Куршумлији и Подујеву. |
|  |  | 3) Изградња главних мерно регулационих станица за насеља: Бела Паланка, Пирот, Димитровград (на МГ-10), Дољевац, Прокупље (на МГ-11) и гасификација тих насеља. |
|  |  | 4) Примопредајни комплекс (терминал) са мерно-регулационом, дистрибутивном и складишном функцијом, а у функцији продуктовода за транспорт нафте и нафтних деривата Сомбор-Ниш, у атару насеља Мезграја. |
|  |  | 5) Изградња међународног магистралног гасовода. |
|  |  | 6) Изградња продуктовода за транспорт нафте и нафтних деривата Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш у делу захвата Просторног плана (од Појата до Ниша). |
| 10. Електронске комуникације |  |  |
| 10.1. | Развој електронских комуникација | 1) Замена постојећих аналогних комутација (централа) дигиталним у мрежним групама: МГ Ниш (018): Малча, Сићево, Топоница, Трупале, Југбогдановац, Алексинац, Доњи Крупац, Добрујевац, Дражевац, Кулина, Лужане, Мозгово, Бела Паланка; МГ Прокупље (027): Житни Поток, Џигољ, Горња Јошаница; МГ Пирот (010): Стрелац, Звонце, Церова, Крупац, Трњана, Велика Лукања. |
|  |  | 2) Изградња нових комутација (MSAN) у насељима и деловима насеља: МГ Ниш (018): Алексинац, Лужане, Бела Паланка, Долац, Гаџин Хан, Заплањска Топоница, Дољевац, Белотинац, Малошиште, Мекиш, Орљане, Шаиновац, Шарлинац, Пуковац, Ниш – Бранка Крсмановића, Ниш - Драгише Цветковића; МГ Прокупље (027): Прокупље - Плехане куће, Прокупље - Гарић, Прокупље - Југопетрол, Ћуковац, Доња Стражава, Доња Речица; МГ Пирот (010): Гњилан, Пирот - Нова мала, Пирот - Тијабара, Пирот - Мали мост, Пирот - Јатаган мала (индустријска зона), Пирот - Сењак. |
|  |  | 3) Полагање оптичких каблова: полагање оптичких каблова за повезивање нових дигиталних централа и нових комутација (MSAN) са постојећим оптичким кабловима; полагање оптичког кабла на релацији Куршумлија - Мердаре. |
|  |  | 4) Изградња планираних базних станица мобилних оператера Телеком - МТС, VIP Mobile и Telenor према њиховим развојним плановима. |
|  |  | 5) Изградња, санација и реконструкција система за емитовање и дистрибуцију дигиталног телевизијског сигнала. |
| 11. Комуналне делатности |  |  |
| 11.1. | Интегрално управљање комуналним отпадом | 1) Израда регионалне стратегије за управљање отпадом за Топлички округ. |
|  |  | 4) Израда локалног плана управљања отпадом за општине Алексинац, Мерошина и Блаце. |
|  |  | 6) Израда пописа локалних сметлишта у руралним подручјима. Израда програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја на нивоу јединица локалне самоуправе, како би се на годишњем нивоу планирало уклањање дивљих депонија, постављање адекватног мобилијара и озелењавање на приоритетним локацијама. |
| 11.2. | Управљање опасним отпадом | 2) Усмеравање укупних токова опасног отпада на регионално складиште за Нишавску област. |
|  |  | 3) Изградња станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричниих и електронских апарата) које могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада на нивоу сваке општине. |
| 12. Животна средина |  |  |
| 12.1. | Одрживо и рационално коришћење земљишта | 1) Израда Програма мониторинга земљишта. |
|  |  | 2) Израда Програма рекултивације подручја у приобаљу река на којима се врши експлоатација песка и шљунка као и на позајмиштима земље за изградњу путева. |
|  |  | 4) Израда Плана контроле употребе агрохемисјких средстава у пољопривреди за општину Блаце. |
| 12.3. | Заштита квалитета живота | 1) Реализација Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша за 2013/2014. годину. |
|  |  | 2) Реализација Програма праћења активности радионуклида у земљишту и у животној средини на територији града Ниша за 2013/2014. годину. |
|  |  | 3) Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2013/2014. годину. |
|  |  | 4) Реализација Програма контроле праћења стања и прогнозе аерополена на територији града Ниша за 2013/2014. годину. |
|  |  | 5) Реализација Програма праћења квалитета површинских вода на територији града Ниша за 2013/2014. годину. |
|  |  | 6) Реализација истраживачко развојног програма оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења 1. а. фаза. |
|  |  | 7) Реализација Програма спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2014. годину. |
|  |  | 8) Истраживачко развојни програм оцене квалитета ваздуха – путем сензора, са проценом здравственог ризика при краткотрајним експозицијама, објављивањем резултата у реалном времену и предлогом мера за смањење загађења 2 фаза. |
| 14. Заштита непокретних културних добара |  |  |
| 14.1. | Трајна и свеобухватна заштита непокретних културних добара | Истраживање и рекогносцирање планског подручја ради увида у стање споменичког фонда и евидентирања добара која треба штитити Окончање поступака утврђивања евидентираних непокретности за непокретна културна добра. Истраживање археолошких локалитета. Истраживање и евидентирање стања. Покретање поступка за проглашење културних добара на територији општине Блаце; (Црква успења Св.Богоридице, објекти варошке и народне архитектуре, гробља, Гргуре). Израда студије са проспекцијом градитељског наслеђа и утврђивањем обухвата и мера заштите, чувања и коришћења објеката и њихове заштићене околине. |

2.5. Едукација и промоција

Овој групи припадају стратешки приоритети који ће се реализовати кроз активности едукације и промоције. Едукација представља значајан инструмент за спровођење приоритета, кроз активности едукације свих актера који учествују у реализацији ових приоритета. Такође, за стварање повољнијег амбијента за реализацију развојних приоритета потребна је промоција као један од инструмената који доприносе њиховој реализацији.

Табела 7: Едукација и промоција

| Тематска област из РППНТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р. бр. ппр | Приоритетно планско решење (ппр) | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 1. Пољопривреда |  |  |
| 1.1. | Одрживо коришћење и заштита пољопривредног земљишта | Јачање стручно-саветодавних служби и спровођење стручних едукација пољопривредника. Техничко јачање пољопривредно стручно саветодавне службе. Едукација и информисање пољопривредних произвођача. Организовање саветодавства у виноградарској производњи и винарству. Веће ангажовање стручних кадрова у развоју пољопривреде. |
| 2. Шуме и шумско земљиште |  |  |
| 2.1. | Заштита и одрживо коришћење шумског земљишта и шума и развој ловства | 1) Организација ловног туризма и оснивање и изградња ловачких домова. 2) Планска документа. 3) Организација ловног туризма. 4) Планско коришћење, изградња и реконструкција ловачких домова. |
| 4. Становништво |  |  |
| 4.2. | Развој људских ресурса | 1) Подизање нивоа образовања, развој знања и специјалних вештина радне снаге. |
|  |  | 2) Подршка за самозапошљавање и оснивање послова мањег размера, као и унапређење реинтеграције и флексибилности радне снаге. |
|  |  | 3) Побољшавање услова социјалног статуса појединих категорија становништва (одраслих особа без образовања, жена, деце, старих, избеглих и интерно расељених лица, војних инвалида и других посебно угрожених група). |
| 5. Привреда |  |  |
| 5.1. | Развој привреде | 1) Институционална подршка регионалном развоју, успешним фирмама и сектору MСП (из области електронске, машинске, текстилне индустрије, прерађивачког сектора, пољопривреде, туризма, саобраћаја и складишно-логистичких активности, услужних делатности и др) са акцентом на њихово повезивање у производно-услужне регионалне кластере, инфраструктурно опремање и еколошку прихватљивост. |
| 6. Туризам |  |  |
| 6.1. | Развој туризма и унапређење туристичке понуде региона | 1) Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору Парка природе Стара планина. |
|  |  | 3) Комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору бањских места (Нишке Бање, Куршумлијске Бање, Пролом Бање, Луковске Бање и Звоначке Бање). |
|  |  | 4) Изградња и уређење нових садржаја понуде у простору, као генератора укупне туристичке понуде. |
|  |  | 15) Уређивање и организовање презентације природних вредности (посебно у Парку природе Стара планина и природном добру Радан) и објеката непокретних културних добара (посебно археолошких налазишта староримског наслеђа и средњовековних споменика). |
|  |  | 16) Развој комплементарних делатности у функцији туризма, посебно у производњи еко-хране, аутентичних етно-производа и др, уз очување и презентацију регионалних и локалних етно-вредности и традиције. |
|  |  | 17) Едукација кадра, развој општинских и регионалне туристичке организације уз боље мотивско повезивање различитих видова туризма (планинског, бањског, културолошког, ловног и риболовног и др), како међу општинама региона, тако и са суседним општинама у Републици Србији, као и у Републици Бугарској. |
| 11. Комуналне делатности |  |  |
| 11.1. | Интегрално управљање комуналним отпадом | 1) Едукација становништва о правилном управљању отпадом и селекцији отпада. |
| 12. Животна средина |  |  |
| 12.1. | Одрживо и рационално коришћење земљишта | 3) Едукација становништва о правилном управљању отпадом и селекцији отпада. |
|  |  | 4) Едукација пољопривредних произвођача о значају контроле употребе агрохемијских средстава у пољопривреди. |

  - Остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем

Реализација стратешких приоритета у индиректној вези са просторним развојем не захтева претходно обезбеђење одговарајућих просторних предуслова, али има утицај на остваривање одрживог просторног развоја и виши квалитет живљења на подручју РППНТП. Остваривање ових приоритета значајно доприноси заштити, уређењу и коришћењу простора, чиме се подиже и вредност територијалног капитала.

Табела 8: Остали приоритети у индиректној вези са просторним развојем ТК

| Тематска област из РППНТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. ппр | Приоритетно планско решење (ппр) | Стратешки приоритет из РППНТП |
| 4. Становништво, насеља и јавне службе |  |  |
| 4.4. | Остваривање минималних стандарда у пружању јавних услуга, односно, обезбеђивање доступности основним садржајима предшколског и основног образовања, социјалне и примарне здравствене заштите, нарочито у неразвијеним рубним руралним насељима општина | 1. у области предшколског образовања - обезбеђивање потребних капацитета кроз проширење постојећих, адаптацију простора у оквиру школских објеката или других јавних објеката (мултифункционални центри), односно организовањем мобилних вртића за сеоска насеља. |
|  |  | 2. у области основног образовања - побољшање организованог ђачког превоза, обезбеђивање мобилних наставних тимова, односно организовање ђачког смештаја за децу удаљених сеоских насеља. |
|  |  | 3. у области социјалне и примарне здравствене заштите - објединити ове услуге у неразвијеним руралним насељима, првенствено кроз организовање рада мобилних служби у адаптираним просторијама постојећих месних заједница, домова културе или мултифункционалних центара. |
|  |  | 4. у области спорта и рекреације: обнова постојећих и изградња нових, адекватно уређење и опремање спортских објеката уз све школске објекте (отворени терени обавезни уз основне школе нижег разреда, затворени објекти уз остале школске објекте). |
|  |  | 5. у области културе: укључење културне баштине у туристичку понуду, ревитализација постојећих домова културе. |
| 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |
| 7.3. | Усмеравање утицаја саобраћајне инфраструктуре на развој урбаних центара и система насеља | 1) Изградња друмских обилазница око Ниша, Пирота, Димитровграда, Прокупља, Мерошине и Сврљига. |
|  |  | 2) Осавремењавање и изградња локалних путева. |
| 11. Комуналне делатности |  |  |
| 11.1. | Интегрално управљање комуналним отпадом | 1) Затварање и санација локалних сметлишта у руралним подручјима и формирање санитарно уређених сеоских одлагалишта комуналног отпада. |
| 14. Заштита непокретних културних добара |  |  |
| 14.2. | Укључивање непокретних културних добара у савремене друштвене процесе | Формирање „Српског Авека”. |

  - Детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације 
ППРС који обухватају стратешке приоритете из РППНТП

Стратешки приоритети из ове групе обухваћени су детаљно разрађеним приоритетима у Програму имплементације ППРС (ПППРС). Поједини од ових приоритета обрађени су и у детаљно разрађеним приоритетима овог програма, када је више детаља за њихово остваривање добијено од релевантних актера.

Табела 9: Детаљно разрађени стратешки приоритети из Програма имплементације ППРС (ПИ ППРС) који обухватају стратешке приоритете из РППНТП

| Тематска област из РППНТП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. ппр | Приоритетно планско решење РППНТП (ппр) Стратешки приоритет из РППНТП | Детаљно разрађен стратешки приоритет из ПИ ППРС који обухвата стратешке приоритете из РППНТП |
| 7. Саобраћајна инфраструктура |  |  |
| 7.1. | Повећање саобраћајне доступности подручја државним путевима I реда 1) Aктивности за изградњу дела аутопута Е-80 - државног пута I реда бр. 1.12 од Ниша до границе са Републиком Бугарском. | 61. Изградња аутопута у дужини од 85,5 km: Ниш - граница са Републиком Бугарском код Димитровграда (Коридор Xc)(SEETO). |
| 7.4. | Развој железничког саобраћаја и инфраструктуре 1) Електрифицирање пруге Ниш- Пирот-граница са Републиком Бугарском (Е-70) са изградњом обилазнице Ниша у северном делу града. | 82. Ниш - Димитровград (ремонт постојеће пруге, електрификација, савремена СС и ТК постројења) |
| 7.5. | Развој ваздушног саобраћаја и инфраструктуре 1) Проширење и модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу. | 86. Проширење и модернизација аеродрома „Константин Велики” у Нишу (цивилно-војни) |
| 11. Комуналне делатности |  |  |
| 11.1. | Интегрално управљање комуналним отпадом 1) Изградња регионалних санитарних депонија за Нишавски и Топлички управни округ, 3) Одређивање локација за трансфер станице (ТС) и рециклажна дворишта (РД) на територији Просторног плана (на територији Нишавског управног округа 1ТС у општини Алексинац и 6РД у општинама Ражањ, Мерошина, Дољевац, Нишка Бања, Гаџин Хан и Сврљиг; на територији Топличког управног округа 1ТС у општини Куршумлија и 2РД у општинама Блаце и Житорађа; на територији Пиротског управног округа 2ТС у општинама Димитровград и Бела Паланка и 1 РД у Бабушници). | 12. Изградња осам регионалних центара за управљање отпадом – регионалних депонија са постројењима за сепарацију рециклабилног отпада, трансфер станицама и центрима за одвојено сакупљање рециклабилног отпада – рециклажним двориштима. |
| 11.2. | Управљање опасним отпадом 1) Изградња регионалног складишта опасног отпада на подручју Нишавског управног округа; 3) Изградња станица за одвојено сакупљање опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, отпадних уља, отпадних електричниих и електронских апарата) које могу бити уз центре за одвојено сакупљање рециклабилног отпада на нивоу сваке општине. | 14. Изградња централног постројења за физичко – хемијски третман опасног отпада у Републици Србији у складу са наводима из ППРС. |
| 12. Животна средина |  |  |
| 12.3. | Заштита квалитета живота: Праћење квалитета свих параметара живота у циљу побољшања здравственог стања становника, нарочито на местима где постоји интензивно нарушавање квалитета животне средине (у близини већих инфраструктурних коридора, индустријских објеката, депонија). | 11. Успостављање мониторинга загађивача у складу са чланом 72. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РСˮ, бр. 135/04 , 36/09 , 36/09 - др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 - УС) |

2.8. 	Детаљно разрађени приоритети из Програма имплементације ППРС 
од значаја за подручје РППНТП

Приоритети ове групе утврђени су Програмом имплементације ППРС (ПППРС). У овом програму су наведени зато што ће се њихова реализација одвијати на територији Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа , те ће утицати на просторни развој овог подручја.

Ови приоритети се не разрађују у Програму имплеметације РППНТП, зато што су предмет реализације на националном нивоу од стране надлежних републичких органа и институција.

Табела 10: Детаљно разрађени приоритети из Програма имплементације ППРС (ПИППРС) 
од значаја за подручје РППНТП

| Тематска област из РППНТП |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. ппр | Планско решење РППНТП (ппр) (Стратешки приоритет) |  | Детаљно разрађен стратешки приоритет из ПППРС који се односи на подручје и тематску област РППНТП |
| 12. Животна средина |  |  |  |
| 12.3. | Заштита квалитета живота | 10. Подстицање рационалног коришћења природних ресурса, подстицање коришћења секундарних сировина, смањење емисије загађујућих материја и увођење чистије производње |  |

IV.  ПОКАЗАТЕЉИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

За праћења спровођења РППНТП помоћ показатеља се огледа у оцењивању трендова развоја, идентификовању унутаррегионалних разлика, као и оцени одступања од утврђених критеријума и планских решења. Показатељи ће показати у којим се сегментима регионално подручје унапређује, а у којим стагнира или заостаје у односу на постављене циљеве развоја. У контексту испреплетаних развојних политика у простору избором одговарајућих показатеља  настоји се постићи координирање различитих нивоа одговорности појединих актера у правцу постизања задовољавајућег нивоа узајамне оптимизације у простору.

Избор и систематизација показатеља базира се на циљно-оријентисаном приступу, што значи њиховој превасходној повезаности са циљевима просторног развоја подручја. Сходно томе организациона шема показатеља прати разматране проблемске области планерског поступка, водећи рачуна о стандардним информацијским захтевима релевантности показатеља, међу којима су: препознатљивост у циљевима и приоритетима развоја датог подручја; могућност објективног и поузданог мерења; могућност да се могу дугорочно пратити за читаво подручје (временска и географска покривеност); упоредивост са другим показатељима уз што мање преклапања; усаглашеност са показатељима просторног развоја на националном нивоу, који су дефинисани у Просторном плану Републике Србије.

Додатни захтев у избору и организовању показатеља јесте да се дође до што краће листе, али и да области буду равномерно заступљене, тако да поједини показатељи могу указати на корелације између појединих проблемских области, у аспектима који се разматрају.

Интенција је да предложени показатељи буду први корак ка сложенијем мониторингу просторног развоја у правцу формирања информационог система о просторном развоју Планског подручја.

Сходно наведеним захтевима издвојена је листа од 56 показатеља у оквиру 24 проблемских задатака за потребе периодичног извештавања о стању у простору. За сваки од предложених показатеља урађена је детаљнија разрада којом се ближе одређују области и сврха примене, параметри израчунавања, просторна и временска покривеност, извори података, као и повезаност са другим показатељима.

Од 56 изабраних показатеља 34 су разрађени показатељи за ниво Регионалног просторног плана на основу истих показатеља који су дефинисани у Уредби о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, за период од 2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 102/11).

Табела 11: Организациона шема избора показатеља за мониторинг Просторног плана 
за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа

| Тематска област | Проблемски задатак | Показатељ  |
| --- | --- | --- |
| Управљање природним ресурсима | Рационалније коришћење простора | 1) Коришћење земљишта (пољопривредне, шумске, водне, рударске, изграђене површине) * 2 Урбани раст - ширење урбаних подручја * |
|  | Очување пољопривредног земљишта и одрживи развој пољопривреде | 3) Наводњаване површине (ha; % од површине на којима је потребно наводњавање) 4) Удео пољопривредних површина под органском/ контролисаном производњом * 5) Површине на којима су спроведене мере ремедијације, рекултивације и ревитализације оштећених земљишта |
|  | Коришћење водних ресурса и снабдевање енергијом | 6) Специфична потрошња воде у насељима (L/ст/дaн) * 7) Потрошња енергије по изворима и врсти корисника * 8) Број и снага мини-хидроелектрана |
| Заустављање негативних демографских трендова и уравнотеженост насељске структуре | Демографске промене | 9) Број становника (индекси промена) општина и градова Планског подручја 10) Удео становништва по великим старосним групама и полу * |
|  | Полицентричност урбаног система | 11) Степен концентрације становништва у примарним центрима према функционалним нивоима центара * 12) Заступљеност функција терцијарног и квартарног сектора према функционалним нивоима центара |
|  | Одрживост насељске структуре (односи града и села) | 13) Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја * 14) Обим дневних миграција * |
|  | Унапређење доступности јавних служби | 15) Доступност примарној и секундарној здравственој заштити * 16) Обухват контингента средњошколским образовањем |
| Привредни развој и побољшање квалитета живљења | Запосленост | 17) Стопа запослености 18) Запосленост по економским делатностима * |
|  | Инвестирање | 19) Број и алокација нових покренутих предузећа и број угашених предузећа годишње 20) Стопа инвестиција * 21) Број издатих грађевинских дозвола (решења) за туристичке и индустријске објекте 22) Број и површина brownfield и greenfield локација * |
|  | Конкурентност | 23) Запослено становништво према степену образовања |
|  | Приступ тржишту рада | 24) Стопа незапослености * 25) Стопа запошљавања старијих радника (55-64 година) * |
|  | Смањење социјалне искључености и сиромаштва | 26) Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва * 27) Број социјално непрофитних станова према броју домаћинстава у програму социјалног становања |
|  | Очување биодиверзитета | 28) Заштићена природна подручја и предлози за заштиту * 29) Угрожене и заштићене биљне и животињске врсте |
|  | Очување културних маркера подручја | 30) Број и врста заштићених културних добара и добара предложених за заштиту * 31) Број друштвених догађаја (манифестација) са презентацијом народне традиције и културног идентитета локалних заједница * |
|  | Унапређење регионалних потенцијала за туризам и креативне индустрије | 32) Туристички смештај (према типу и категорији објеката и броју лежаја) 33) Број туриста и туристичких ноћења годишње * |
| Унапређење инфраструктурне и комуналне опремљености насеља | Саобраћајна доступност региона и везе са окружењем | 34) Доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом (од тога: доступност железницом) 35) Потенцијална интермодална доступност 36) Удео становништва којe живи унутар 30-минутне изохроне од железничке станице * 37) Просечан недељни број летова ка домаћим и међународним дестинацијама 38) Број и опремљеност граничних прелаза на планском подручју и промет путника и робе са суседним земљама |
|  | Опремљеност комуналном инфраструктуром | 39) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) мрежом јавног водовода * 40) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) канализационом мрежом * 41) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) електро мрежом високе сигурности снабдевања * 42) Покривеност подручја гасоводном мрежом 43) Приступ широкопојасним системима * |
| Заштита животне средине | Побољшање квалитета ваздуха | 44) Број и проценат становника насеља који су изложени сталном и учесталом прекомерном загађењу ваздуха * |
|  | Побољшање квалитета површинске и подземне воде | 45) Квалитет површинских вода (класе квалитета) * 46) Квалитет подземне воде * |
|  | Минимизирање негативних последица природних процеса и људских активности у простору | 47) Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава * 48) Насеља у просторима угрожености од ерозивних процеса * 49) Облици компензације изазваних социјалних проблема приликом планске пренамене простора |
|  | Смањење количине отпада, повећање рециклирања | 50) Количина комуналног отпада која се генерише на нивоу локалних заједница (t/год) * 51) Удео комуналног отпада који се организовано сакупља (проценат домаћинстава) * 52) Проценат од укупне количине отпада који се рециклира * |
| Територијална управа | Расположиви приходи општине/града | 53) Буџет општине/града |
|  | Ефикасност рада територијалне управе | 54) Покривеност простора просторним и урбанистичким плановима чија је израда предвиђена Просторним планом * 55) Време потребно за добијање грађевинске дозволе |
|  | Учешће у пројектима међурегионалне и трансграничне сарадње | 56) Број програма и пројеката трансграничне и међурегионалне сарадње |

Напомена: Звездицом (*) су обележени разрађени показатељи на нивоу Регионалног просторног плана за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, на основу истих показатеља који су дефинисани у Уредби о утврђивању Програма имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године, за период од 2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 102/11).

Опис показатеља

1) Коришћење земљишта (пољопривредне, шумске, водне, рударске, изграђене, површине) *

Промене у структури коришћења простора треба да пруже увид у поштовање планских решења рационалног коришћења простора, побољшања квалитативних карактеристика и услова конверзије намене земљишта.

Израчунавање: Идентификација основних категорија намена простора (исказана у ha или km², уделом у укупној површини општине/града, као и мапирањем територије). Основне категорије намена простора за подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа:

- пољопривредно земљиште:

структура коришћења пољопривредног земљишта по издвојеним пољопривредним рејонима (виноградарски рејон, рејон интензивне пољопривреде, полиморфни рејон, рејон пашњачког сточарства, рејон заштићених природних добара),

смањење пољопривредног земљишта на рачун пошумљавања земљишта ниске бонитетне вредности;

- шуме и шумско земљиште, од тога:

промене у степену шумовитости подручја (у хоризонту Просторног плана предвиђено је повећање шумовитости за око 5,56%, као и да се до 2020. године пошуми око 150 km²),

промене стања шума према пореклу састојина (%): изданачке шуме, високо порекло, вештачки подигнуте састојине,

- промене стања очуваности састојина (%):очуване састојине, разређене састојине, девастиране шуме.

-    грађевинска подручја насеља;

- индустрија и други привредни комплекси и локалитети (посебно уколико су регионалног значаја);

-  рудници, копови и термоминерални извори (експлоатационе површине рударских копова и зоне прераде):

-   лежишта угља (камени, мрки, лигнит); лежишта осталих минералних сировина,

-   лежишта грађевинско - техничког камена,

-   локације на којима се редовно експлоатише песак и шљунак,

-  локације са термалним и минералним водама које се користе у балнеолошке сврхе (Нишка, Кулинска и Бања Топило у Нишавском управном округу, Луковска и Куршумлијска Бања на подручју Топличког округа и Дагбањица и Звоначка Бања у Пиротском управном округу, минерални извор Топлички кисељак и др).

- површине акумулација и простор резервисан за нове акумулације, зоне изворишта подземних и површинских вода, зоне обезбеђења регионалних водовода, каналских система и ППОВ:

- изворишта „Медијанаˮ, „Крупац” и „Љуберађа”, који функционишу у регионалном систему водоснабдевања; локална изворишта за снабдевање водом насеља;

-    постојеће акумулације од којих су највеће Бован, Завој и Брестовац као и велики број мањих (Блачко, Бресничко, Качарево, Крајковачко, Облачинско, Смиловско језеро итд), планиране акумулације (Одоровци, Околиште, Зебице и Селова).

- површине под саобраћајном инфраструктуром: мултимодални инфраструктурни коридори (коридора X и Xc), изградња деоница аутопутева, постојећи и планирани путеви I и II реда; локални путеви, железнички коридор Xc (Е-70) и X (Е-85), зона аеродрома;

- резервација простора за изградњу магистралних гасовода Ниш - Лесковац – Врање и Ниш – Димитровград; као и изградњу продуктовода Смедерево - Јагодина – Ниш;

- површине под енергетском мрежом и објектима;

- простори заштићених природних и културних вредности изван грађевинских подручја; туристичка инфраструктура;

- простори посебне намене, зоне забрањене градње и зоне контролисане градње.

2) Урбани раст - ширење урбаних подручја *

Планско опредељење је да се рационалније и интензивније користе и уређују постојећа грађевинска подручја насеља, као и да се ограничи и контролише њихово ширење. Због тога се овим просторним планом грађевинска подручја насеља задржавају у оријентационо истим површинама, док ће се изградња путне мреже (сем планираних аутопутева) вршити претежно у коридорима постојећих траса.

Показатеље прати повећање урбаних подручја по одређеним временским интервалима (зависно од расположивих података) планског периода, уз оцену трендова (успорених или динамичних процеса). Значај праћења овог показатеља садржан је у једном од основних циљева просторног развоја који се тиче рационалног коришћења грађевинског земљишта, посебно у смислу оправданости конверзије пољопривредног и шумског земљишта у грађевинско, као и ограничавања физичког ширења грађевинског подручја насеља у складу са демографским и економским потребама развоја.

Израчунавање: Урбани раст током периода до пет година, приказан као релативно повећање изграђених/заузетих површина, према класификацији Corine о земљишном покривачу. Препоручена скала вредности: <0,5 / 0,5-1 / 1-2,5 / 2,5-5 / 5-10 / 10-20 / >20 (%), урбаних подручја.

3) Наводњаване површине (ha; проценат површине на којима је потребно наводњавање)

На подручју РППНТП се могу реализовати рационални системи за наводњавање, са захватањем воде из многобројних токова, без већих ограничења за еколошки безбедно наводњавање, посебно дуж јужноморавске и нишавске долине.

Планом је предвиђена изградња система за наводњавање у склопу комплексног унапређења водопривредне инфраструктуре.

Израчунавање: Пожељно је мапирање површина која се наводњавају према подацима о реализацији планираних водопривредних пројеката, према означеним подручјима која је потребно наводњавати.

4) Удео пољопривредних површина под органском/контролисаном производњом *

Један од основних потенцијала за унапређење стања у области коришћења и заштите пољопривредног земљишта јесте изузетна хетерогеност природних услова који пружају могућност искоришћавања компаративних предности појединих подручја у понуди широког асортимана квалитетних пољопривредно - прехрамбених производа. Овим показатељом се прати производња хране високе биолошке вредности и/или познатог географског порекла у системима органске, интегралне и традиционалне пољопривреде.

Примена овог показатеља намењена је и за шири контекст, јер се органска пољопривреда може дефинисати као приступ у пољопривреди где је циљ да се створи интегрални, хумани, еколошки одрживи системи пољопривредне производње. Предност може бити и у томе што је органска пољопривреда у већој мери радно интензивна од конвенционалне, што би требало да допринесе већој запослености сеоског становништва и да помогне да се мања газдинства и фарме задрже у производњи, пошто у супротном не би била способна да се изборе на тржишту конвенционалне пољопривреде и глобалном конкуренцијом.

Израчунавање: У анализу се узимају подаци о пољопривредним површинама који су сертификовани за органску производњу или узгајање култура под стручним надзором. Рачуна се удео тих површина у укупним пољопривредним површинама општине (проценат). Очекује се да показатељ буде обухваћен редовним статистичким извештајима по одговарајућој методологији за међународна упоређења и расположив за мање територијалне целине.

5) Површине на којима су спроведене мере ремедијације, рекултивације и ревитализације 
     оштећених земљишта

Овим показатељем прати се повећање или настајање природних подручја пошумљавањем, санацијом и рекултивацијом деградираних површина као и природном регенерацијом предела, у складу са планским решењима којима су означена ова подручја.

Прати се остваривање циља да се деградирање и загађивање животне средине сведе на прописан ниво у свим фазама третирања минералних сировина (експлоатација, припрема, прерада, транспорт), уз доследно остваривање краткорочних и дугорочних програма и планова санације и рекултивације деградираних површина. Слично се односи и на коришћење потенцијала шума као ресурса за развој дрвне индустрије, с обзиром да је неадекватном сечом и крчењем шума задњих деценија, на мањим деловима дошло до деградирања шума, што изискује одређену еколошку санацију и потпуну заштиту.

Израчунавање: Пошумљене површине, саниране и рекултивисане деградиране површине као и природно регенерисани предели у региону.

6) Специфична потрошња воде у насељима (L/ст/дaн) *

Основна ограничења региона у развоју водопривредне инфраструктуре су: недефинисаност резерви јавних изворишта, несклад између све већих потреба за водом, раст потрошње воде, која све теже може да се подмирује из локалних изворишта. Улога овог показатеља је да прати резултате планских мера рационализације потрошње воде и смањења специфичне потрошње у свим видовима потрошње. У првом реду, потребне су анализе релацијских односа између специфичне потрошње воде и губитака у дистрибуцији воде. За потпуније просторне анализе потребно је даље декомпоновање овог показатеља према корисницима/потрошачима.

Израчунавање: Просечна дневна потрошња воде по становнику по насељима (годишњи просек), уз приказ сезонских осцилација (L/ст/дaн). Резултати се приказују у релацији са величином насеља, густином насељености, као и покривеношћу јавним водоводом.

7) Потрошња енергије по изворима и врсти корисника *

Овај показатељ покрива аспект употребе расположиве енергије за планско подручје, тј. количину потрошене енергије, према намени и врсти енергије, у одређеном временском периоду. У ширем контексту, показатељ овим показује могућности одрживог коришћења енергије на два начина, у оквиру понуде и у оквиру потрошње. Може бити корисна информација да се на регионалној основи утиче на енергетску ефикасност (смањењем количине утрошене енергије без смањења укупне привредне активности).

Израчунавање: Годишња потрошња енергије према намени (саобраћај, индустрија, домаћинства) и врсти енергије (електрична, топлотна, погонска), по локалним заједницама (диференцирано за урбано и рурално подручје), на основу расположивих података званичне статистике и других институција одговорних за дистрибуцију енергије.

8) Број и снага мини-хидроелектрана

На подручју РППНТП слабо је развијена производња енергије из обновљивих извора. Од обновљивих извора енергије постоји искоришћење водног потенцијала у минималном обиму, и то мини хидроелектранама старијег датума, пре свега Света Петка, Сићево, Пирот и друге. Поред извесног броја малих хидроелектрана које имају првенствено локални значај, извор електричне енергије од већег значаја за електроенергетски систем Републике Србије је хидроелектрана „Завој” капацитета 2 х 45 MVA.

Показатељ прати циљ да се у будућој структури потрошње енергената повећа учешће обновљивих извора енергије. У оквиру овог показатеља могуће је за сада пратити само један од њих - енергију хидроелектрана (с тим да се сходно расположивим подацима могу узети у обзир и други обновљиви извори енергије, као што су: ветроенергија, соларна енергије, биомаса и биогас.

Израчунавање: број, размештај и снага хидроелектрана и минихидроелектрана (до 10 МW) на територији планског подручја. Очекује се да показатељ буде обухваћен редовним статистичким извештајима и расположив за мање територијалне целине.

9) Број становника (индекси промена) општина и градова Планског подручја

За подручје Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа овим показатељем прати се да ли се остварује очекивани благи пораст броја становника у планском периоду, према сценарију значајнијег социо-економског развоја у свим деловима региона.

Овај показатељ пружа увид у шири контекст степена развијености и усаглашености функција насеља, с обзиром да најбрже реагује на промене социјалних, економских и еколошких фактора просторног развоја. Индекс пораста/смањења броја становника повезан је са динамиком функционалне трансформације заједнице (пораст броја становника заправо одсликава способност заједнице да задржи становништво и омогући релативно добре услове живота и рада, и обратно).

Израчунавање: статистички подаци из Пописа становништва и годишњих процена броја становника.

10) Удео становништва по великим старосним групама и полу *

Оцена просторних анализа је да основно ограничење развоја Планског подручја представља тренд старења популације - демографско старење укупног становништва и радне снаге (дубока и најдубља демографска старост, сенилизација и феминизација радне снаге у пољопривреди), што се планским мерама настоји успорити. Поред тога, старосна структура становништва је релевантна индикација и других аспеката просторног развоја. Удео становништва до 15 година показује становништво школског узраста и тиме потенцијални трошак за заједницу, а такође део становништва који ће ући на тржиште рада у блиској будућности, што значи и могући настанак дисбаланса на тржишту рада. Популација 15-65 године је есенцијална варијабла, пошто показује радно способни део популације. Удео становништва старијег од 65 година је важан показатељ, јер ова популација скоро у потпуности зависи од колектива, што указује на економски притисак старих на радни контингент. Захтеви овог дела популације се стога разликују у односу на удео младог становништва, које представља будуће активно становништво, и само до тада чини издржавани део популације.

Израчунавање: Удео школске популације (до 15 година старости), средовечне популације (15-64 година) и старе популације (преко 65 година) у укупном становништву, као и полна структура сваке старосне групе.

Поред ових параметара, које је важно пратити ради упоређења са националним и међународним (ЕСПОН) трендовима промена, за регионални ниво просторних анализа од значаја су и следећи старосни контигенти: удео младог становништва (до 19 година), млађе средовечног (20-39 година), старије средовечног (40-65 година) и старог становништва (преко 65 година), као и полнa структурa сваке старосне групе.

11) Степен концентрације становништва у примарним центрима према функционалним 
       нивоима центара *

Показатељ омогућава увид у полицентричност урбане структуре планског подручја. Регионално подручје је полицентрично ако је степен концентрације релативно подједнак за урбане центре истог функционалног нивоа и моноцентрично ако је он висок само у једном центру. Овим мерењем могуће је преиспитати раније коришћене типологије и пратити промене категорија за функционална подручја.

Израчунавање: Удео становништва планског подручја у урбаним центрима према функционалном значају у мрежи насеља; препоручена скала вредности: <10, 10-15, 15-20, 20-30, >30 (%).

12) Заступљеност функција терцијарног и квартарног сектора према функционалним 
       нивоима центара

Према моделу организације функционално урбаних подручја показатељ показује степен заокружености функција за сваки урбани центар према значају у мрежи и систему насеља, као и расподелу функција између урбаних центара према нивоу централитета који је истраживан у РППНТП.

Израчунавање: Број запослених радника по појединим гранама терцијарног и квартарног сектора у урбаним центрима према њиховом функционалном значају у мрежи насеља.

Израчунавање: Број запослених радника по појединим гранама терцијарног и квартарног сектора у урбаним центрима према њиховом функционалном значају у мрежи насеља.

13) Демографски трендови урбаних подручја у односу на рурална подручја *

Показатељем се прати унутаррегионална поларизованост која се обично манифестује као демографски дисбаланс између развијенијег урбаног средишта и уже зоне приградских насеља и неразвијене периферије. Велике промене у просторно-демографској структури узроковане су снажним процесом примарне урбанизације и интензивним миграционим токовима на релацији село-град, чије успоравање је отпочело тек „пражњењем” демографских „резерви”, руралних средина. Циљ овог показатеља је да прати тренд ових процеса и идентификује просторе према интензитету промена.

Израчунавање: Промена укупног броја становника унутар подручја које је идентификовано као урбано, у поређењу са променом укупног броја становника осталог дела планског подручја (које се сматра руралним).

14) Обим дневних миграција *

Примена показатеља је у контексту модела полицентричног развоја региона, у смислу идентификовања гравитационих подручја утицаја насељских центара. План предвиђа да се на регионалном нивоу (Нишавско-Топличко-Пиротског подручја) развијају дневни урбани системи, као један од инструмената хијерархизовано уравнотеженог и полицентричног развоја.

Израчунавање: Моделовање простора утицаја центара према правцима дневних миграција (статистички подаци о миграцијама), за функционалне урбане центре који су издвојени у оквиру планског подручја. Боља примена показатеља могућа је уколико се изврши структурирање дневних миграција према циљу путовања (посао, школа, услуге и сл).

15) Доступност примарној и секундарној здравственој заштити *

Имајући у виду сложеност мерења доступности и нивоа здравствених услуга, предвиђено је да се овај показатељ прати преко три базна показатеља, сходно расположивости података.

Први показатељ односи се на удео становништва које нема основно здравствено осигурање и говори о највишем степену социјалне искључености. Други је показатељ доступности здравствених услуга мерен кроз број становника према броју лекара. Трећи показатељ односи се на задовољење секундарног нивоа здравствених услуга, који је важна индикација регионалне развијености (здравствена делатност на секундарном нивоу обухвата специјалистичко-консултативну и болничку здравствену делатност).

Сходно планским решењиама овај показатељ би требало даље побољшавати у смислу већег обухвата модалитета здравствене заштите, као што је организовање мобилних здравствених екипа које пружају здравствену, едукативну и превентивну услугу, интегрисаност пружања услуга здравствене и социјалне заштите и пружање прехоспиталне хитне медицинске помоћи. Ова побољшања показатеља су важна за праћење остварења циља који се односи на повећање доступности примарне здравствене заштите корисницима, нарочито на руралном подручју. У каснијим фазама мониторинга очекује се побољшање показатеља кроз комплетирање података и за терцијарни ниво здравствених услуга (доступност клиника, института, клиничко-болничких центара).

Израчунавање: 1) удео лица која немају основно здравствено осигурање у укупном становништву општине; 2) број становника на једног лекара опште праксе (мапирање у односу на републички просек); 3) број становника на једну болничку постељу

Повезаност са другим показатељима: Увид у радијус доступности здравствених установа може се сагледати преко два показатеља из предложене листе: а) заступљеност функција терцијарног и квартарног сектора према функционалним нивоима центара; и б) доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом.

16) Обухват контингента средњошколским образовањем

Показатељ је важан за праћење остваривања циља побољшања образовне структуре становништва (с обзиром на затечено стање да 25,16% укупног становништва старијег од 15 година нема чак ни завршену основну школу).

Већина средњих школа Планског подручја имају регионални и субрегионални значај. Према планском концепту развоја мреже јавних служби, обухват контингента средњошколским образовањем треба повећавати, а перспективно рачунати на потпуни обухват генерација 15 до 19 година средњим образовањем. Том циљу треба прилагодити просторни капацитет објеката средњег образовања, укључујући и подршку оснивању установа које повећавају гравитационо подручје средње школе и факултета (интернати, ђачки и студентски домови, умрежена понуда приватног смештаја, кампус системи организовања средњег и високог образовања и сл).

Израчунавање: Удео ученика средњих школа у укупном контигенту становништва узраста 15 до 19 година, на нивоу општине/града.

У другом кораку, сходно расположивости података, мониторинг треба проширити на показатеље: површина учионица по ученику; површина комплекса по ученику; опремљеност кабинетима и салом; хигијенско санитарни услови.

17) Стопа запослености

Стопа запослености је један од кључних показатеља за процену регионалног тржишта рада и уопште за оцену динамичности развоја, као и за процену степена социјалне искључености и сиромаштва. Према статистичкој дефиницији, под појмом запослени подразумевају се сва лица која имају засновани радни однос са привредним друштвом или установом, или предузетником, без обзира на то да ли су радни однос засновала на неодређено или одређено време и да ли раде пуно или краће од пуног радног времена. Запосленима се не сматрају помажући чланови домаћинства на имању, у радњи или привредном друштву неког од чланова домаћинства, као ни лица на издржавању казне и спољни сарадници (уговор о делу).

Израчунавање: Удео запослених лица старости 15-64 године у укупном броју становника исте старосне групе на нивоу локалне самоуправе; препоручена скала вредности: <20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, >70 (%).

Повезаност са другим показатељима: Значајно је приказати релације са променом броја становника, степеном развоја јавних служби, обимом инвестиција у регион, као и улагањима у развој хуманог капитала кроз услове образовања и нивоа квалитета живљења.

18) Запосленост по економским делатностима *

Допринос овог показатеља је увид у економски профил локалне заједнице, као и размештај привредних активности унутар планског подручја, чиме се из овог аспекта (професионална оријентација запослених) анализира достигнути ниво привредне развијености и потенцијална конкурентност региона.

Ово се даље елаборира кроз друге показатеље из предложене листе, али је овде важно да се укаже на допринос појединих група активности у укупној запослености планског подручја. Даље, просторне неравномерности могу се пратити према промени броја запослених у индустрији, сумирањем података по нивоима индустријских центара, како су категоризовани планским критеријумима.

Израчунавање: Број запослених лица по економским активностима (према јединственој међународној класификацији делатности) (статистички подаци), на нивоу локалне самоуправе.

19) Број и алокација нових покренутих предузећа и број угашених предузећа годишње

Овај показатељ упућује на степен диверзификованости и виталности економије. Нова предузећа су знак динамичне економије, док њихово гашење указује на смањење привлачности подручја за инвестирање, што дугорочно може утицати на погоршање демографске и социјалне структуре подручја.

Израчунавање: статистички податак, праћење на нивоу локалне самоуправе.

20) Стопа инвестиција *

Показатељ показује унутаррегионалне диспаритете у привредном расту, истовремено указујући на степен економске атрактивности појединих локалних заједница. Агрегирано на регионалном нивоу показује се колико планско подручје генерише од укупних инвестиција у земљи, одражавајући регионалну конкурентност и приступачност.

Израчунавање: Остварене инвестиције у нова основна средства у текућим ценама по становнику (статистички податак) у односу на национални просек; приказ на локалном нивоу, у једногодишњим интервалима.

21) Број издатих грађевинских дозвола (решења) за туристичке и индустријске објекте

Подаци о издатим грађевинским дозволама показују интензитет грађевинске делатности, као и структуру и размештај инвестиција, као и реализацију планских решења. Овим показатељeм издвојени су објекти из класе 121, 125 и 230 према статистичкој класификацији објеката (+).

Израчунавање: статистички подаци – из упитника и контролника ГРАЂ-10, агрегирано на годишњем нивоу (на основу месечних статистичких истраживања), за ниво насеља према функционалном значају у мрежи насеља, као и за ниво локалне самоуправе.

(+)(121- Хотели и остале зграде за краткотрајни боравак, 125 - Индустријске зграде и складишта, 230 - Сложене индустријске грађевине (грађевине за рударство, електране, грађевине и постројења за хемијску индустрију и други објекти и постројења у тешкој индустрији) (Извор: Класификација врста грађевина, Републички завод за статистику, Београд, 2005).

22) Број и површина brownfield и greenfield локација *

Овим показатељом прати се планско опредељење да се за нове делатности и намене у случајевима када је то могуће користи постојећи грађевински фонд, (уместо „greenfield” давање предности „brownfield” инвестицијама).

Основни елементи просторне структуре привредних садржаја су: индустријске зоне, тзв. економска зона у Пироту (коју чине постојећа и планирана индустријска зона, индустријски парк и слободна зона), научно-технолошки парк и инкубатор у Нишу, иновациони центри, логистички и карго центар у Нишу, транспортни логистички терминал у Пироту, слободне зоне у Пироту и Нишу, аеродромска зона развоја у Нишу, бизнис инкубатор центри, пословни и производни инкубатори МСПП, трговинско-пословни центри, као и секторски и регионални кластери МСП.

Израчунавање: Показатељ не захтева посебне технике израчунавања али су потребна мапирања, зависно од расположивости података (катастри brownfield и greenfield локација општина и градова).

23) Запослено становништво према степену образовања

Образовна структура запосленог становништва пружа увид о потенцијалима или ограничењима подручја за капиталне инвестиције, као и просторној (не)уравнотежености понуде радне снаге. Мапирањем овог показатеља јасно се може указати на функционални дисбаланс мреже насеља, сходно просторној концентрацији стручних профила запослених.

Израчунавање: статистички подаци, тренд промене образовног нивоа становништва на нивоу локалних самоуправа по годинама и у односу на републички просек.

24) Стопа незапослености *

Просторном анализом података о незапосленим лицима може се добити увид о економској и социјалној кохезији територије, имајући у виду да висок ниво незапослености генерише низ демографских проблема. За потпунију примену овог показатеља било би пожељно анализирати и квалификациону структуру незапослених. Висока стопа незапослености може ићи упоредо са деловима друштва који имају потешкоће у приступу тржишту рада, које их спречавају да буду у потпуности интегрисани чланови друштва у ком живе. За потпуније анализе показатељ би требало рашчланити по категоријама незапосленог становништва, на пример: жене, млади, етничке групе, урбани и општински/градски центри, руралне области и микроразвојни центри.

Израчунавање: статистички податак - удео незапослених лица (по старости и полу) у укупном броју активних лица; препоручена скала вредности: <5, 5-10, 10-15, 15-20, >20.

Повезаност са другим показатељима: Овај показатељ је потребно анализирати кроз различите регионалне услове (у брдско-планинским подручјима, урбаним и руралним подручјима) и упоредити са другим показатељима како би се могла дефинисати маргинализација села, стагнирање и опадање виталности руралних подручја и руралног становништва, ограничене могућности за запошљавање младих, висок степен сиромаштва.

25) Стопа запошљавања старијих радника (55-64 година) *

Овај показатељ се користи да одслика укупне регионалне капацитете тржишта рада, али такође и допринос социјалној и економској кохезији заједнице, кроз отварање радних места за запошљавање старијих лица. Показатељ одражава мере социјалне политике и запошљавања са циљем да се повећа партиципација оних категорија становништва који су остали без посла у периоду транзиције привредног система.

Израчунавање: Удео броја запослених лица старости 55-64 година у укупном броју становника исте старосне групе, (%) на нивоу локалне самоуправе.

26) Број домаћинстава која живе испод границе сиромаштва *

Овај показатељ пружа увид о уделу популације чији су приходи испод утврђеног егзистенцијалног минимума. Сиромаштво није само проблем дистрибуције прихода већ иде упоредо са другим социјалним проблемима, као што су дугорочна незапосленост, недостатак радног искуства и низак ниво образовања, слаба доступност јавних служби (здравствене заштите, образовања, социјалног старања и др), слаба доступност комуналних услуга и др.

Израчунавање: С обзиром да постоји више различитих методолошких приступа за израчунавање овог показатеља, потребне су додатне анализе о начину његовог приказивања. Један од начина израчунавања: број домаћинстава чији су приходи испод прага од 60% просечне зараде у земљи (статистички податак, %).

Повезаност са другим показатељима: миграциони биланс, стопа запослености, ниво образовања, доступност јавних служби, стандард становања и комуналних услуга (енергија, санитарно-хигијенски услови, комуникације).

27) Број социјално непрофитних станова према броју домаћинстава у програму социјалног 
      становања *

Дефинисање националне стратегије социјалног становања повезује се са циљевима регионалног и просторног развоја. Изразито неравномеран регионални развој може се побољшати пажљивом стратегијом у којој ће социјално становање имати важну улогу, као што се може и додатно погоршати уколико се неодговарајућом политиком социјалног становања буде даље повећавала привлачност развијених урбаних средина. Социјално становање, као инструмент социјалне стамбене политике треба на системски начин да допринесе решавању стамбених потреба домаћинстава која из економских, социјалних и других разлога нису у могућности да самостално на тржишту обезбеде адекватно становање. Поред директног утицаја на повећање социјалне одрживости заједнице, оно има позитивне утицаје и на економске и друге параметре, као што су: тржиште рада, запосленост, унапређење стандарда становања и сл.

Израчунавање: Годишња понуда социјално непрофитних станова у односу на број домаћинстава која чине циљну групу програма социјалног становања, на нивоу локалних самоуправа.

28) Заштићена природна подручја и предлози за заштиту *

Показатељем се прате заштићена подручја према врсти и степену заштите, односно остварење циља строго контролисаног смањивања природних подручја, заштите природних станишта и очувања биодиверзитета.

Посебно је значајно да се прати заштита просторних целина које су инициране овим просторним планом, до окончања истраживања и установљавања нових природних добара различите врсте. Основни потенцијал представљају заштићена природна подручја, са богатим, реликтним и ендемичним биљним и животињским светом, подручја која ће бити уписана у листу Рамсарских подручја, значајних орнитолошких подручја (IBA-Important Bird Areas), листу међународно значајних биљних подручја-IPA (Important plant areas), лептире (РВА-Prime Butterfly Areas) и Emerald подручја, затим хидролошке појаве, посебно термоминералне воде, објекти геонаслеђа и др.

Израчунавање: Заштићена природна подручја према врсти и степену заштите, статус подручја предложених за заштиту, према регистру Завода за заштиту природе, као и регистру подручјима Еmerald мреже.

29) Угрожене и заштићене биљне и животињске врсте

Подручје плана карактерише велика разноврсност биљног и животињског света, као и разноврсност предела, различитост географских услова и могућност за стварање станишта за различите врсте. Ово подручје карактерише велики број угрожених и заштићених биљних и животињских врста. Са подручја Старе Планине на српској Црвеној листи угрожених врста налазе се Панчићева жабља трава и Снежна волухарица. На IUCN Црвеној листи угрожених врста налази се Риђи мишар, Пољска шева и Шумска шљука.

Крчењем шума, прекомерном испашом, неконтролисаном бербом ретких и лековитих биљака, изградњом скијашких стаза на Старој Планини, угрожава се опстанак биљних врста.

Израчунавање: Стање угрожених и заштићених биљних и животињских врста

30) Број и врста заштићених културних добара и добара предложених за заштиту*

У складу са основним планским концептом да се културно наслеђе артикулише као развојни ресурс, да се заштити, уреди и користи на начин који ће допринети успостављању регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите, овим показатељом прати се број, врста и статус заштите културних добара. Поред већ заштићених културних добара показатељ прати статус добара која уживају претходну заштиту, као и објеката и локалитета који су РППНТП идентификовани за заштиту, с обзиром да планска решења предвиђају за њих исти третман као и за проглашена културна добра.

Израчунавање: Мапирање заштићених културних добара, према врсти и степену заштите (површина територије под заштитом), као и добара и локалитета предложених за заштиту (према врсти и површини), на нивоу локалних самоуправа, према подацима званичних служби заштите споменика.

31) Број друштвених догађаја (манифестација) са презентацијом народне традиције и 
       културног идентитета локалних заједница *

Велику улогу у културном животу имају све бројније и масовније културне манифестације отвореног типа, посебно значајно за рурална подручја, с обзиром да је највећи број културних садржаја сконцентрисан у Нишу, као макрорегионалном центру, а потом у Пироту и Прокупљу, као регионалним центрима. Овај показатељ треба да идентификује посебност места, степен оживљавања изворне културне традиције, ниво очуваности идентитета, али и спремност локалног становништва да преузму део одговорности за развој места (укључујући фолклор, обновљене радионице старих заната, продају оригиналних локалних производа и др).

Израчунавање: Друштвени догађаји (манифестације) по месту одржавања, броју учесника и евентуално броју посетилаца.

32) Туристички смештај (према типу и категорији објеката и броју лежаја)

Показатељем се прати расположивост смештајних капацитета за развој туризма, који је означен као један од главних опредељења просторног развоја планског подручја. Сходно издвојеним туристичким рејонима планског подручја важно је да показатељ буде разматран нивоу општине/града, као и нивоу туристичких рејона и комплекса-дестинација који су назначени у Просторном плану.

Израчунавање: Број лежаја према врсти и категорији туристичких објеката (сходно прописаној категоризацији туристичких објеката).

Повезаност са другим показатељима: Показатељ се тумачи повезано са показатељима о саобраћајној доступности и опремљености комуналном инфраструктуром, као и реализацијом просторних и урбанистичких планских докумената за ова подручја.

33) Број туриста и туристичких ноћења годишње *

Повећање или смањење броја туриста показује ниво атрактивности подручја, квалитет и разноврсност понуде, као и у којој мери су постојеће комплементарне локалне активности интегрисане са туризмом.

Израчунавање: Показатељ представља разраду националног нивоа извештавања о стању у простору, мерећи промене у годишњем броју туриста и туристичких ноћења по општинама и туристичким центрима планског подручја. Подаци су расположиви из званичних статистичких извора.

Повезаност са другим показатељима: Тумачење показатеља би требало допунити информацијама о туристичком смештају.

34) Доступност регионалних и субрегионалних центара јавним превозом
      (од тога: доступност железницом)*

Овим показатељом може се показати свака активност на изградњи, осавремењавању и комплетирању саобраћајне мреже, с обзиром да се то одражава на скраћење времена путовања.

На нивоу регионалних и субрегионалних центара организују се јавне службе вишег ранга - више и високо образовање, болничка и специјализована здравствена заштита, одређени видови социјалне заштите осетљивих друштвених група, активности и услуге у области културе на регионалном нивоу и др. Показатељ је намењен да укаже да ли је омогућена доступност ових услуга за становништво мањих градских и сеоских насеља планског подручја или је потребно да се обезбеде одређена средства или механизми којима се повећава њихово гравитационо подручје.

Овај показатељ укључује како социјалну тако и еколошку димензију. У социјалном смислу, добра приступачност на пример јавним службама од општег интереса је пример једнаких могућности за све групе становништва, укључујући и социјално осетљиве групе и грађане који не користе аутомобил. У еколошком смислу, доступност јавним превозом може бити разлог да се не користи аутомобил, чиме се уједно доприноси смањењу утицаја саобраћаја на животну средину.

Израчунавање: Анализира се покривеност територије услугама јавног превоза (%, број насеља, број становника), као и просечно време путовања до регионалног и субрегионалног центра. У оквиру ових анализа издвојено се прати проценат становништва планског подручја које живи унутар изохроне од 45 минута путовања аутом до најближег регионалног и субрегионалног центра.

35) Потенцијална интермодална доступност

Овај показатељ је у складу са оценом да највећи потенцијал развоја саобраћаја представља перспективу интермодалног конципирања инфраструктурних система на бази друмског, железничког и ваздушног транспорта. Сходно томе, показатељ прати реализацију циља (стратешког приоритета) да ће се робни терминали у великим чворовима и на местима контакта железнице са путним, ваздушним и речним саобраћајем формирати као логистички центри, укључујући и увођење система градске и приградске железнице. (Логистички центри међународног-регионалног карактера предлажу се  на простору Ниша, чиме би се реализовала повезаност железнице са друмом (Kоридор X-Xc) и са аеродромом „Константин Велики”).

Израчунавање показатеља подразумева више нивоа моделовања, почев од моделовања простора утицаја сваког транспортног система према најкраћим рутама. Потребно је посебно разрадити метод за стандардизацију показатеља за упоређења са другим подручјима, што укључује и одабир варијабли за презентацију потенцијалне доступности (БДП, инвестициона активност, запосленост, концентрација становништва и сл).

36) Удео становништва којe живи унутар тридесетоминутне изохроне

од железничке станице *

Планираним развојем железничке инфраструктуре повећаће се степен саобраћајне доступности у односу на Централну Србију и суседне регионе. Једно од основних питања је приступ железничким станицама, што истиче проблем неуравнотежености железничком превозу. С тим у вези, овај показатељ је погодан пошто не израчунава само време путовања већ и показује да ли су подручја која су добро повезана (кратко време путовања), у складу са оним подручјима где живи већина становника (мапирањем се јасно показују подручја са добром, а посебно са слабом приступачношћу), поштујући правило да локација железничке станице треба да буде у складу са дистрибуцијом становништва.

Израчунавање: Број становника који живи унутар тридесетоминутне изохроне око сваке железничке станице (мерено путовањем аутомобилом), као проценат од укупног броја становника града/општине.

37) Просечан недељни број летова ка домаћим и међународним дестинацијама

Показатељ прати остваривање планског циља да ће се аеродром „Константин Велики” у Нишу (цивилно-војни) развијати за међународне, долазне и одлазне туристичке летове и као алтернативни аеродром и у систему аеродрома за регионални саобраћај.

Израчунавање: Просечан недељни број летова на домаћим и међународним дестинацијама према итинерерима авионског саобраћаја.

38) Број и опремљеност граничних прелаза на планском подручју и промет путника и робе са 
      суседним земљама

Овај показатељ прати остварење циља јачања просторно-функционалних веза са окружењем, што подразумева већу пропусност граница - већи обим прекограничног саобраћаја, а за то посебан значај имају места граничних прелаза. Показатељом се прати предвиђено повећање броја и побољшање опремљености граничних прелаза I и II категорије сходно стандардима ЕУ.

Постојећи гранични прелази на подручју РППНТП су: са Републиком Бугарском на државном путу I реда брoj 1.12 „Градина” и планирани гранични прелази са Републиком Бугарском (на основу међудржавног уговора) су: „Петачинци” – у наставку Државног пута II реда број 244 Димитровград – Бабушница. Потенцијални гранични прелаз са Републиком Бугарском „Криводол” је у наставку Државног пута II реда број 121 Димитровград – Доњи Криводол који је у функцији развоја туризма на Старој Планини.

Овим показатељом прати се активност региона у подстицању развоја трговине, транспорта и комуникација кроз унапређење међурегионалне и међудржавне сарадње са општинама у трансграничним подручјима.

Израчунавање: Број друмских граничних прелаза и годишњи обим путничког и робног саобраћаја на граничним прелазима.

39) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) мрежом јавног водовода *

Опремљеност насеља водоводном инфраструктуром један је од кључних показатеља квалитета живљења и урбаног стандарда. Овај показатељ је намењен за праћење реализације стратешког приоритета обнове мреже свих водовода (смањење губитака на мање од 20%).

Показатељ би требало повезати са демографским трендовима и колико ови процеси утичу на комунално опремање и обнову постојећих система.

Израчунавање: Удео домаћинстава урбаних и осталих насеља, на нивоу локалних самоуправа, прикључених на мрежу јавног водовода (статистички податак); препоручена скала вредности: <30, 30-50, 50-70, 70-90 >90 (%).

40) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) канализационом мрежом *

Опремљеност насеља канализационом мрежом један је од кључних показатеља стандарда живљења, као и урбаног стандарда, што оправдава праћење овог показатеља. Овим се прати развој канализационих система и реализација планираних ППОВ.

Израчунавање: Удео домаћинстава у урбаним и осталим насељима, на нивоу локалних самоуправа, прикључен на јавну канализациону мрежу (статистички податак); препоручена скала вредности: <10, 10-30, 30-50, 50-70 >70 (%).

41) Покривеност насеља (проценат броја домаћинстава) електро мрежом високе сигурности 
     снабдевања *

Показатељ прати реализацију планских решења просторног развоја енергетске инфраструктуре (изградње нових и реконструкције постојећих преносних и дистрибутивних инфраструктурних објеката и водова), при чему се прате само подаци за домаћинства за потребе прецизнијих просторних анализа. Потпунија примена показатеља би се постигла праћењем података на насељском нивоу, пошто би се могли идентификовати проблеми сеоских и градских насеља, насеља са малим густинама насељености, приградских насеља у односу на насеља са релативно компактном урбаном структуром.

Израчунавање: Удео домаћинстава урбаних и осталих насеља по јединицама локалне самоуправе, прикључен на електро мрежу високе сигурности (изворни податак).

42) Покривеност регионалног подручја гасоводном мрежом

Показатељем се прати реализација предвиђених магистралних гасовода, као и прикљученост индустријских потрошача и динамику изградње предвиђене дистрибутивне мреже за широку потрошњу.

Израчунавање: % територије са омогућеним прикључењем на гасоводну мрежу.

43) Приступ широкопојасним системима *

Показатељ се односи на покривеност планског подручја приступним мрежама широкопојасних услуга за пренос података, с тим да је пожељно приказати да ли је базиран на жичаном, бежичном или оптичком повезивању.

Израчунавање: Широкопојасна конекција у домаћинствима и предузећима урбаних и осталих насеља на нивоу локалних самоуправа. Примена показатеља условљена је расположивошћу података на потребном територијалном нивоу за просторне анализе.

44) Број и проценат становника насеља који су изложени сталном и учесталом прекомерном 
      загађењу ваздуха *

Показатељ прати стање подручја изложеног сталном или учесталом прекорачењу граничних вредности типичних и специфичних загађујућих материја. Примена овог показатеља је у првом периоду мониторинга ограничена, имајући у виду оцену да на је мали број општина у којима се врши праћење и мерење квалитета ваздуха (на пример, тачни подаци о квалитету ваздуха за 2009. годину постоје само за Ниш, општину Пирот и за локацију фабрике „Тигар” – Пирот, док се у осталим општинама и насељима није вршила контрола квалитета ваздуха).

Израчунавање: Број становника који живи унутар зона загађења - према евиденцијама праћења концентрације, интензитета и учесталости загађења.

45) Квалитет површинских вода (класе квалитета) *

Показатељ описује један аспект у оквиру основног циља оптимизације интегралних водопривредних система и усклађивање њиховог развоја са циљевима очувања животне средине и других корисника простора. Тај аспект се односи на заштиту вода на нивоу речних система, који су већ територијално успостављени, уз интегрално коришћење технолошких, водопривредних и организационо-економских мера.

Нужност праћења овог показатеља је закључак да на профилима хидролошких станица на рекама Јужна Морава, Нишава, Топлица и Моравица карактеристични параметри квалитета воде углавном прелазе нормиране вредности (у односу на прописану Iа и Iб класу) и најчешће су у III класи, али се често категоришу „ван класе”. Слична ситуација је и са Бањском реком у профилу Куршумлије где је деградација још израженија (у односу на прописану I класу).

Израчунавање: Показатељeм се прати класа квалитета површинских вода у односу на прописану класу према Уредби о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/68), на бази редовних анализа квалитета воде на мерним профилима (статистички подаци, изворни подаци РХМЗ (Србије) о квалитету воде).

46) Квалитет подземних вода *

Показатељ је намењен праћењу остваривања циља планског и одрживог коришћења подземних вода, уз адекватне мере заштите за водоснабдевање, као и резерви термоминералних вода. Подручје РППНТП располаже резервама подземних вода, али је досадашњи степен њихове експлоатације мали.

Израчунавање: Примењују се резултати анализа квалитета вода од стране овлашћених институција.

47) Насеља и култивисана подручја потенцијално угрожена од поплава *

Овај показатељ идентификује случајеве поплава и истовремено прати остваривање циља на оптимизацији интегралних водопривредних система. Показатељ је важно повезати са спроведеним заштитним мерама за одбрану од поплава (изградња насипа, регулисање водног режима, спречавање градње у плавним зонама и др).

До прикупљања прецизних података и мапирања зона насеља и култивисаних површина угрожених плављењем, овај показатељ се може предефинисати у „површине територија општина које су угрожене плављењем” (у процентима), пошто се подаци могу лакше прикупити.

Израчунавање: Мапирање територије према броју случајева поплава према подацима Сектора МУП за ванредне ситуације, Републичке дирекције за воде, расположивих карата плавних зона или карата хазарда терена.

48) Насеља у просторима угрожености од ерозивних процеса *

Овим показатељeм идентификују се и прате промене површина захваћене ерозивним процесима и изложеност насеља према интензитету ерозије.

Мапирањем појава може се указати на подручја интензивних ерозивних процеса који могу бити одраз неодговарајуће употребе простора (на пример, појава клизишта на теренима релативно слабије носивости у периодима повећаних падавина или у деловима насеља где није адекватно регулисано одвођење вода). Са друге стране, означавање ових зона омогућава сигурнији избор локације и смањења трошкова изградње кућа, привредних објеката и инфраструктурних система.

Континуитет праћења овог показатеља омогућиће сагледавање ефикасности предузетих антиерозивних мера.

Израчунавање: Ерозивни процеси односе се на ерозију земљишта, клизишта и одроне. Показатељ би се рачунао суперпонирањем карата насељености и карата ерозије, као и података катастра клизишта.

49) Облици компензације изазваних социјалних проблема приликом планске пренамене 
      простора

Овим показатељом прате се облици решавања нарушених права становништва и услова живљења у локалним заједницама у поступку реализације планских решења.

Израчунавање: Зависно од конкретног случаја показатељ се може исказати описно и/или нумерички, да се покаже на обим расељавања, обим измештања инфраструктуре, облике накнаде штете и др.

50) Количина комуналног отпада која се генерише на нивоу

локалних заједница (t/год) *

Количина комуналног отпада која се генерише на локалном нивоу у поређењу са резултатима показатеља „количина отпада који се организовано сакупља”, указује на обим проблема неодрживог управљања отпадом, показујући који део отпада завршава ван комуналних депонија.

Израчунавање: Количина комуналног отпада којa се ствара из насеља, агрегирано на нивоу локалних заједница и на нивоу планског подручја (потребно је додатно разматрање начина моделовања података и идентификовање извора података).

51) Удео комуналног отпада који се организовано сакупља

(проценат домаћинстава) *

Количина комуналног отпада које се организовано сакупља на нивоу свих локалних самоуправа, илуструје и степен одрживости који је достигнут за планско подручје.

Израчунавање: Удео домаћинстава по локалним самоуправама (агрегирано на нивоу планског подручја) које покрива рад комуналних служби за одношење отпада.

52) Проценат од укупне количине отпада који се рециклира *

Показатељ прати један аспект третмана отпада који се тиче рециклабилног отпада (према количини и врсти), који упућује и на ниво одрживости региона.

Израчунавање: Удео комуналног и индустријског отпада који се рециклира од укупне количине сакупљеног отпада у оквиру сваке локалне самоуправе и агрегирано за планско подручје. Праћење је условљено степеном поузданости података, с обзиром да овај показатељ укључује и податке о количини и саставу отпада који се рециклира, количине отпада који се организовано сакупља, као и количине укупно генерисаног отпада.

53) Буџет општине/града

Овај показатељ пружа увид у материјалну основу локалне самоуправе, односно систем финансирања послова јединица локалне самоуправе - приходи и расходи за обављање изворних и поверених послова у току једне године. С обзиром на разуђени модел формирања извора прихода локалне самоуправе, као и промене у складу са променама републичког буџетског система, за интерпретирање овог показатеља важно је укључити и околности које су у датој години промењене у односу на претходну годину формирања буџета. У оквиру извора прихода буџета јединица локалне самоуправе, значајно је указати на сразмеру између изворних јавних прихода (за које уживају релативну аутономију у погледу утврђивање висине) и уступљених јавних прихода (који су предмет утврђивања централних власти ради обезбеђења приближно једнаког нивоа услуга које локална самоуправа пружа грађанима), као и прихода које Република Србија делимично уступа (који су обично најиздашнији извор прихода за буџет локалних самоуправа).

Израчунавање: статистички податак. За детаљније просторне анализе расположиви су и изведени показатељи: буџет општине/града по становнику, удео појединих извора прихода у укупном буџету (изворни јавни приходи, уступљени јавни приходи и допунска средства из буџета Републике Србије).

54) Покривеност простора просторним и урбанистичким плановима чија је израда 
      предвиђена Просторним планом *

Показатељем се прати планска разрада Просторног плана подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа, кроз доношење просторних планова подручја посебне намене, просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова. Било би значајно укључити неколико основних параметара за проверу усаглашености планова, као и координације у њиховом спровођењу. Поред тога, у праћење је потребно укључити друге стратегије и програме на државном и регионалном нивоу, у мери у којој имају утицај на просторни развој, а посебно секторске развојне документе - основе, на које се просторни планови директно ослањају (кључни документи по секторима наведени су у Просторном плану Републике Србије).

Израчунавање: Мапирање територије важећим просторним и урбанистичким плановима (према просторном нивоу и години доношења), према подацима централног и локалних регистара планских докумената.

55) Време потребно за добијање грађевинске дозволе

Као индикација ефикасности рада државне управе (на републичком и локалном нивоу), као и валидности, ажурности и оперативности планске документације, овим се може пратити како рад одговорних инстанци у спровођењу плана, тако и ниво разраде планске документације да се може спровести у пракси.

Израчунавање: Време потребно за добијање грађевинске дозволе према сложености процедуре за различите врсте објеката.

56) Број програма и пројеката трансграничне и међурегионалне сарадње

Праћење овог показатеља предвиђено је у оквиру програма извештавања на националном нивоу, док се за регионални ниво предвиђа његова разрада на тематске области на које се пројекти односе. Показатељом се прате облици интеррегионалне и трансграничне сарадње, пре свега у областима значајним за просторни развој региона (у области привредног развоја, саобраћаја, туризма и др).

Израчунавање: Број пројеката у оквиру међународне сарадње у које је укључена најмање једна институција резидент која представља локалну самоуправу или регион, приказано по тематским областима.

V. 	ПРЕПОРУКЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ, ПРАЋЕЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

1. 	КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ НА ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ

Специфичности развојних проблема и положај подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа  према суседним регионалним подручјима Републике Бугарске чланице Европске уније, утицаће на правац и садржај институционално-организационог прилагођавања за потребе управљања и остваривања планираног просторног развоја.

У погледу нових институционалних и организационих аранжмана, могући су следећи модалитети интегралног управљања просторним развојем подручја Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа:

- Обласне асоцијације кластера;

- Интеррегионале форме повезивања општина/градова;

- Регионална/обласне корпорације/агенције за одрживи регионални развој и уређење територије, као развојне институције/организације са појединим овлашћењима која су пренета од републичких и локалних органа власти.

Кључно је да се институционално-организационим аранжманом обезбеде услови за ефикаснију координацију активности релевантних актера на остваривању стратешких приоритета РППНТП и других стратешких докумената општег карактера са различитим територијалним обухватом (регионална развојна стратегија за регион Јужна и Источна Србија, стратегије развоја јединица локалне самоуправе и сл), и за различите секторе (на републичком нивоу), као и програма или акционих планова за њихово остваривање и програма пословања предузећа у јавном и приватном сектору и установа јавних служби на свим нивоима управљања.

Имајући у виду да се на регионалном нивоу планирања доносе и имплементирају регионални просторни план са програмом његове имплементације и регионална развојна стратегија са програмом финансирања развоја региона, најцелисходније би било да се успостави институционално-организациони аранжман који ће обезбедити интегрисану подршку остваривању ових планских докумената. Било би значајно да се у склопу тог аранжмана обезбеди мониторинг остваривања и ефеката остваривања стратешких приоритета регионалног просторног плана и регионалне развојне стратегије.

Према члану 39. Закона о регионалном развоју („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 30/10) и радне верзије нацрта новог закона, регионалне развојне агенције обављају, између осталих, следеће послове: учествују у припреми и спровођењу развојних докумената, сарађују у припреми и примени локалних развојних планова, реализују развојне пројекте за које су овлашћене, воде информациони систем од значаја за регион и област. У току 2013. и 2014. године, на радним састанцима Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре разматрано је проширење делокруга послова ових агенција на праћење регионалних просторних планова. У случају да се раде измене Закона о регионалном развоју, требало би допунити члан 39. тако да се послови регионалних развојних агенција прошире са: учешћем у припреми, спровођењу и праћењу спровођења регионалних просторних планова и вођењем информационог система о простору обухваћеном регионалним просторним плановима.

Координација активности релевантних актера на остваривању и подршка праћењу остваривања РППНТП и Програма имплементације РППНТП може да се повери акредитованој регионалној развојној агенцији, која  би требало да обезбеди:

- координацију активности јединица локалне самоуправе и републичког нивоа управљања на остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППНТП (Табела 2. Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП) и извештавању о њиховом остваривању;

- иницирање и координацију активности јединица локалне самоуправе и актера са њихове територије са републичким нивоом управљања на припреми и разради стратешких приоритета који су предмет детаљне разраде у процесу иновирања Програма имплементације РППНТП (Табела 3. Активности и пројекти који су предмет детаљне разраде упроцесу иновирања Програма имплементације РППНТП );

- формирање и одржавање базе података о простору у функцији коришћења, праћења и оцене спровођења (Табела 12. Cтруктура базе просторних података, по темама и класама података), као и допуне и иновирања планских концепција и решења;

- мониторинг остваривања и ефеката остваривања детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППНТП (Табела 2. Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП);

- координацију активности јединица локалне самоуправе и актера са њихове територије на годишњем извештавању о остваривању детаљно разрађених стратешких приоритета из Програма имплементације РППНТП (Табела 2. Детаљна разрада стратешких приоритета утврђених РППНТП).

За обављање наведених послова неопходну стручно планерску помоћ акредитованој регионалној развојној агенцији, пружаће надлежно министарство за послове просторног планирања, ЈП Завод за урбанизам Ниш и Институт за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС, у својству обрађивача РППНТП и овог програма).

Овакав допуњени делокруг рада акредитоване регионалне развојне агенције, подразумева измењену улогу и положај према оснивачима и редефинисање сета стандардизованих услуга за акредитоване регионалне развојне агенције које установљава  Министарство привреде на годишњем нивоу. Сет стандардизованих услуга за 2016. и наредне године требало би проширити пословима из домена просторног планирања. Ти послови би требало да обухвате: а) праћење остваривања програма имплементације регионалних просторних планова, б) учешће у припреми/иновирању регионалних просторних планова, и в) вођење информационог система о простору обухваћеним регионалним просторним плановима.

Реализација наведених послова подразумева подршку променама и проширењу организационе структуре, кадровском јачању и финансирању послова акредитованој регионалној развојној агенцији.

2. 	ГИС-ПОДРШКА ПРАЋЕЊУ И ИЗВЕШТАВАЊУ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И РППНПТ

2.1. 	Информациони систем за праћење и оцењивање просторног развоја

Програм имплементације ППРС предвиђа успостављање информационог система заснованог на ГИС технологији са циљем праћења и оцене спровођења плана. Информациони систем ће допринети једноставнијем и ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме ће се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности неопходних за уравнотежени и контролисани развој социо-економско-еколошког потенцијала простора Републике Србије. Тиме ће се истовремено унапредити систем просторног планирања у Републици Србији прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у сврху примене савремених информационих технологија.

Један од основних циљева успостављања Информационог система је допринос формирању инфраструктуре просторних података у домену просторног планирања, чиме се стварају услови за интеграцију технологија, просторних података, бројних корисника и др, а који су неопходни за активну улогу планера у будућем планском процесу.

Програмом имплементације ППРС дефинисани су следећи циљеви успостављања Информационог система:

- развој инструмента подршке изради, праћењу, оцени и ревизији планова различитих хијерархијских нивоа (регионалних просторних планова, просторних планова подручја посебне намене и просторних планова јединица локалних самоуправа) и стварање услова за њихово једноставно усклађивање са изменама у ППРС, као и променама у домену правне основе и државне политике;

- увођење стандарда у технологију израде и садржај планских докумената, чиме се омогућује формирање јединствене базе просторних података, примена аналитичких ГИС алата и повезивање са секторским базама података;

- примена метода симулације и сценарија развоја, како би се предузеле одговарајуће активности и прилагодила решења, која ће допринети стварању оптималних услова живота и рада;

- подршка стварању одговарајуће политике планског управљања простором Републике Србије, праћење усклађености са другим развојним политикама и стварање оптималних услова за спречавање појаве конфликтних или међусобно неусклађених секторских циљева развоја и

- јачање капацитета система просторног планирања, његове институционално-организационе основе и људских ресурса.

Развој информационог система подразумеваће примену различитих међународних, европских, регионалних и локалних принципа, правила и препорука у циљу стварања одговарајућих техничко-технолошких и институционално-организационих услова његове успешне реализације. У том смислу развој система базираће се на:

- актуелним стандардима, стандардима Open Geospatial Consortium (OGC), World Wide Web Consortium (W3C) и др;

- имплементационим правилима и спецификацијама података Директиве INSPIRE Европске комисије (ЕК);

- резултатима, препорукама и захтевима Пројекта Plan4All (део Директиве INSPIRE), који ће дефинисати обавезан садржај и структуру базе података ППРС и просторног планирања уопште;

- технолошким оквиром пројекта развоја Националне инфраструктуре геопросторних података (НИГП) у Републици Србији, који је у надлежности Републичког геодетског завода;

- секторским информационим системима у Републици Србији.

Успешан развој информационог система подразумеваће одређена усклађивања постојећих организационих и правних решења са циљем оптималне искоришћености капацитета ГИС технологија. Једно од најзначајнијих предуслова развоја успешног информационог система је одговарајући кадaр и њиховo јачање сталном едукацијом и усавршавањем.

2.2. 	ГИС подршка праћењу и извештавању о остваривању

програма имплементације и РППНПТ

На основу РППНПТ и Програма имплементације РППНПТ, а у сарадњи са надлежним министарством за послове просторног планирања и обрађивачима Просторног плана, Регионална развојна агенција за подручје Просторног плана приступиће формирању и одржавању базе просторних података Регионалног просторног плана, у функцији коришћења, праћења и оцене спровођења, као и допуне и иновирања стратешких приоритета, планских концепција и решења. Формирање базе просторних података извршиће се на основу РППНПТ, његове документационе основе и овог програма.

Такође, регионалне развојне агенције ће у сарадњи и координацији са надлежним скупштинама градова/општина приступити организацији централизованог система информатичке подршке за праћење спровођења РППНПТ, који подразумева обраду података (о активностима и радовима у вези са коришћењем, организацијом, уређењем и изградњом простора), које прикупљају и ажурно достављају надлежне стручне службе јединице органа локалних самоуправа са подручја Нишког, Пиротског и Топличког управног округа. На основу добијених података и информација надлежно министарство за послове просторног планирања ће, у сарадњи са обрађивачима Просторног плана и Регионалнoм развојнoм агенцијом, проверавати и оцењивати усклађеност планираних и остварених промена у простору са стратешким приоритетима из Програма имплементације РППНПТ и планским концепцијама и решењима РППНПТ. Ради реализације ових задатака, посебна пажња ће се посветити утврђивању о примени ГИС стандарда у приказу планских и пројектантских решења или показатеља, како би било омогућено њихово упоређивање.

Информациони систем о простору је потребно рационално и ефикасно организовати обједињено за све локалне самоуправе у обухвату РППНПТ, са показатељима датим овим програмом имплементације (поглавље IV) за праћење промена у простору и примене стратешких приоритета и планских решења РППНПТ, као и за благовремено пружање информација доносиоцима одлука у градовима/општинама и заинтересованим инвеститорима о могућностима коришћења и изградње простора и сл.

Скупови просторних података могу бити доступни преко Националног геопортала, као и локалних и других информационих системима, путем одговарајућих сервиса.

Финансирање формирања и одржавања базе података о простору (набавка софтвера и хардвера, обука кадра и имплементација система) требало би да се обезбеди из буџета Републике Србије (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и Министарство привреде), домаћих и страних фондова за подстицање развоја локалних самоуправа, општинских и градских буџета и др.

2.3. 	Концепт ГИС РППНПТ и препоруке за унапређење система

Формирање ГИС РППНПТ има три основне фазе:

1.	Прикупљање и анализа доступних података са оценом њихове валидност и ажурности;

2.	Конверзија постојећих векторских података из CAD (на основу слојева Рефералних карата РППНПТ) у одговарајући ГИС формат (shp);

3.	 Формирање јединствене базе просторних података.

4.	Интеграција базе просторних података у будући информациони систем.

С обзиром на то да дигитални (векторски) податак не носи додатне информације о објекту који приказује, приликом конверзије података врши се повезивање графичких приказа са одговарајућим подацима из документационе основе РППНПТ и других релевантних извора. Интегрисани дигитални подаци са описним информацијама (атрибути) смештају се у централну базу података. Периодично се врши ажурирање и одржавање базе података, допуном дигиталних података (изменом атрибута описних поља о специфичној појави у простору или планским, програмским и пројектнима активностима на подручју РППНПТ). Како би преглед јединствене релационе базе био што једноставнији и како би се ефикасније и брже одржавала ажурираност података, систем се ка крајњем кориснику поставља преко специфичних докумената који су стално доступни и могу да се прегледају, одштампају или измене на нивоу интранета. Поред овога, постоји и могућност да се преко веб-сајта Регионалних развојних агенција омогући приступ садржају базе просторних података свим заинтересованим субјектима.

Структура података неопходна за регионалне просторне планове у многоме опредељује и структуру базе података. Сви подаци од значаја за РППНПТ класификују се у следеће категорије:

1. 	Административни подаци: у којима се налазе границе и површине територијалних јединица, планског обухвата, статистичких насеља и сл;

2. Намена површина: подаци који описују постојећу и планирану општу и посебну намену простора;

3. 	Инфраструктура: скуп података о објектима, мрежама и системима инфраструктуре,

4. 	Заштита: подручја и локације под различитим режимима заштите;

5. 	Растери – Топографске карте које су структуиране у „каталог”, а најчешће у размери 1:50000, 1:100000 и 1:200000, као и други картографски извори;

У Табели 12. Cтруктура базе просторних података, по темама и класама података, дата је структура базе просторних података, по темама и класама података. Дефинисана је геометрија слојева, минимални скуп атрибута за сваки слој, као и могуће вредности атрибута. Структура података је у великој мери усаглашена са темама које захтева INSPIRE директива. Сваки слој у бази просторних података и сваки елемент у слоју позиционирани су у државни координатни систем.

Табелa 12: Cтруктура базе просторних података, по темама и класама података

| Класа података (Feature Dataset) | Слој (INSPIRE) | Слој (БПП* РППНПТ) | Геометрија | Показатељ | Минимални атрибути | Могућа вредност атрибута |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административни подаци | I4-Административне јединице III4-Kоришћење и намена земљишта | Државна граница | Линија |  | Назив управног округа | - |
|  |  | Управни окрузи | Полигон / Линија |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Матични број управног округа | - |
|  |  |  |  |  | Број становника |  |
|  |  | ЈЛС | Полигон / Линија | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 | Назив ЈЛС | - |
|  |  |  |  |  | Матични број ЈЛС | - |
|  |  |  |  |  | Управни округ | - |
|  |  |  |  |  | Број становника |  |
|  | III5-Здравље и заштита људи | Катастарске општине | Полигон / Линија |  | Назив катастарске општине | - |
|  | III10-Демографија III11-Управљање земљиштем, зоне регулације и ограничења |  |  |  | Матични број катастарске општине | - |
|  |  |  |  |  | Матични број ЈЛС | - |
|  |  | Насеља | Полигон / Линија | 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 34, 39, 40, 41, 44, 49, 50, 51 | Назив насеља | - |
|  |  |  |  |  | Матични број насеља | - |
|  |  |  |  |  | Назив ЈЛС | - |
|  |  |  |  |  | Управни округ | - |
|  |  |  |  |  | Број становника |  |
|  |  | Обухвати планских докумената | Полигон / Линија | 54 | Враста планског документа | Просторни план Урбанистички план |
|  |  |  |  |  | Година усвајања | - |
| Инфраструктура | I7-Саобраћајна мрежа | Државни путеви | Линија | 1, 34, 35 | Категорија | ДП IА реда |
|  |  |  |  |  |  | ДП IБ реда |
|  |  |  |  |  |  | ДП IIА реда |
|  |  |  |  |  |  | ДП IIБ реда |
|  |  |  |  |  |  | Локални путеви |
|  |  |  |  |  | Ознака | - |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Гранични прелази | Тачка | 1, 35, 38 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Врста | Друмски / Речни / Аеродром |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Железничка пруга | Линија | 1, 35, 36 | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Аеродром | Тачка | 1, 35, 37 | Категорија | Спортски |
|  |  |  |  |  |  | Војно-цивилни |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | ЕЕ Мрежа (далеководи) | Линија | 1, 7 | Тип | Надземни / кабл |
|  |  |  |  |  | Напон | ДВ 440 kV |
|  |  |  |  |  |  | ДВ 220 kV |
|  |  |  |  |  |  | ДВ 110 kV |
|  |  |  |  |  |  | ДВ 35 kV |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | ЕЕ објекти | Тачка | 7, 8 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Снага | ТС 220kV |
|  |  |  |  |  |  | ТС 110kV |
|  |  |  |  |  |  | ТС 25kV |
|  |  |  |  |  | Тип | ХЕ / МХЕ / ТС/Ветроелектране |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  |  |  |  | Категорија | - |
|  |  | Гасовод - мрежа | Линија | 1, 7, 42 | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Гасовод - објекти | Тачка |  | Тип | ГМРС, ГРЧ, БС |
|  |  | Изворишта водоснабдевања | Полигон | 1, 3, 6 | Категорија | Изворишта површинских |
|  |  |  |  |  |  | Изворишта подземних вода |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Мрежа ВиК | Линија | 39, 40 | Тип | Водовод / Канализациони колектор |
|  |  |  |  |  | Категорија | - |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Oбјекти ВиК | Тачка | 1 | Назив | - |
|  | III6-Водови и државни сервиси |  |  |  | Тип | ППВ / ППОВ / Р / ЦС / ПС |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | ЕК мрежа | Линија | 41 | Тип | Оптички кабл/ Базна станица |
|  |  |  |  |  | стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | ЕК објекти | Тачка | 43 | Тип | Комутациони чвор |
|  |  |  |  |  |  | Мултисервисни приступни чвор |
|  |  |  |  |  |  | Базна станица мобилне телефоније |
|  |  |  |  |  |  | Пошта |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Комунална инфраструктура (отпад) | Тачка | 1, 50, 51, 52 | Тип | Регионална санитарна депонија/Трансфер станица |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће/Планирано |
|  |  | Центри насеља | Тачка | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34 | Насеље |  |
|  |  |  |  |  | ранг ППРС | ФУП |
|  |  |  |  |  | Ранг | Регионални |
|  |  |  |  |  |  | Субрегионални |
|  |  |  |  |  |  | Локални |
|  |  | Осовине (правци) | Линија / Полигон |  | Осовина | - |
|  |  |  |  |  | Ранг | I реда |
|  |  |  |  |  |  | II реда |
|  |  |  |  |  |  | Међудржавне сарадње |
|  |  |  |  |  |  | Међурегионалне сарадње |
|  |  | Привредни центри | Тачка | 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | Центар | - |
|  |  |  |  |  | Ранг | Привредно функцијски центар I ранга |
|  |  |  |  |  |  | Привредно функцијски центар II ранга |
|  |  |  |  |  |  | Привредно функцијски центар III ранга |
|  |  |  |  |  |  | Привредно функцијски центар IV ранга |
|  |  | Потенцијалне агломерације | Полигон |  | Ранг | Примарна |
|  |  |  |  |  |  | Секундарна |
| Намена површина | I8-Хидрографија II2-Покривеност тла III4-Kоришћење и намена земљишта III8-Производни и индустријски капацитети III9-Пољопривреда и пољопривредни капацитети III11-Управљање земљиштем, зоне регулације и ограничења III20-Енергетски ресурси | Акумулације за водоснабдевање | Полигон | 1, 6 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Статус | Планиране / Постојеће |
|  |  |  |  |  | Површина (km2) |  |
|  |  | Намена површина | Полигон | 1, 2, 3, 4, 5, 22 30, 28, 445, 46, 47, 48, 49 | Категорија | Пољопривредно земљиште |
|  |  |  |  |  |  | Шуме и шумско земљиште |
|  |  |  |  |  |  | Водене површине |
|  |  |  |  |  |  | Изграђене површине/оквирно грађевинско подручје насеља |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / Планирано |
|  |  | Коришћење земљишта (CORINE Land Cover - CLC) | Полигон | 1, 2, 3, 4, 5 | Категорија | Према CLC категоризацији и одговарајућем степену генерализације (CLC ниво 1, CLC ниво 2 и/или CLC ниво 3) |
|  |  | Минералне сировине – концесиона подручја | Полигон | 1, 5 | ЈЛС | - |
|  |  |  |  |  | Концесија | - |
|  |  |  |  |  | Сировина | - |
|  |  |  |  |  | Предузеће | - |
|  | III21-Минерални ресурси |  |  |  | Фаза | Експлоатација |
|  |  |  |  |  |  | Истраживање |
|  |  |  |  |  |  | Резерве |
| Заштита | I9-Заштићена подручја | Непокретна културна добра | Тачка | 1, 30 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Статус | Утврђено / Под претходном заштитом |
|  |  |  |  |  | Стање | Споменик културе |
|  |  |  |  |  |  | Археолошко налазиште |
|  |  |  |  |  |  | Просторно-културно-историјска целина |
|  |  |  |  |  |  | Знаменито место |
|  |  |  |  |  | Категорија | Изузетан значај |
|  |  |  |  |  |  | Велики значај |
|  |  |  |  |  | Светска баштина | Листа Светске баштине / Прелиминарна листа за упис у Светску баштину Година уписа или кандидовања |
|  |  | Заштићена природна добра | Полигон | 1, 28, 29 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Категорија | НП |
|  |  |  |  |  |  | ПП |
|  | III7- Праћење животне средине |  |  |  |  | СРП |
|  | III12-Зоне природних ризика |  |  |  |  | ПИО |
|  |  |  |  |  |  | Заштићена околина НКД |
|  |  |  |  |  | Режим заштите природе | I степен заштите |
|  |  |  |  |  |  | II степен заштите |
|  |  |  |  |  |  | III степен заштите |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће / У поступку заштите / Предвиђено за заштиту |
|  |  |  |  |  | Светска баштина | Листа Светске баштине / Прелиминарна листа за упис у Светску баштину Година уписа или кандидовања |
|  |  | Зоне заштите изворишта водоснабдевања | Полигон | 1, 45, 46 | Тип изворишта | Површинска акумулација |
|  |  |  |  |  |  | Површински извор |
|  |  |  |  |  |  | Подземни извор |
|  |  |  |  |  | Зона заштите | Зона I |
|  |  |  |  |  |  | Зона II |
|  |  |  |  |  |  | Зона III |
|  |  | Зоне заштите | Полигон | 1, 47, 48 | Врста заштите | Ерозија/ Поплаве |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће/Планирано |
|  |  | Категорије животне средине | Тачка/полигон | 44, 50, 51, 52 | Категорија | Изузетно загађена животна средина |
|  |  |  |  |  |  | Загађена и деградирана животна средина |
|  |  |  |  |  |  | Угрожена животна средина |
|  |  |  |  |  |  | Претежно квалитетна животна средина |
|  |  |  |  |  |  | Квалитетна животна средина |
| Туризам |  | Туристички комплекси | Полигон | 32, 33 | Рејон | - |
|  |  | Туристички локалитети | Тачка | 31 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Категорија / Ранг | Међународни градски туристички центар |
|  |  |  |  |  |  | Градски туристички центар |
|  |  |  |  |  |  | Градско туристичко место |
|  |  |  |  |  |  | Бањски туристички центар |
|  |  |  |  |  |  | Бањско туристичко место |
|  |  |  |  |  |  | Етно село |
|  |  | Туристички мотиви и коридори | Тачка/линија | 1, 31, 32, 33 | Назив | - |
|  |  |  |  |  | Категорија | Скијалишта |
|  |  |  |  |  |  | Потенцијални ски-стадион |
|  |  |  |  |  |  | Ловиште |
|  |  |  |  |  |  | Риболов |
|  |  |  |  |  |  | Пећине |
|  |  |  |  |  |  | Бициклистички коридори |
|  |  |  |  |  |  | Пешачки коридори |
|  |  |  |  |  |  | Планинарска стаза |
|  |  |  |  |  |  | Културне стазе |
|  |  |  |  |  |  | Културна подручја |
|  |  |  |  |  | Стање | Постојеће/Планирано |

*БПП – База просторних података

Организације и институције на регионалном нивоу и стручне службе локалних самоуправа треба да се придруже формирању и одржавању базе просторних података, посебно у домену релевантних просторних појава и усвојених развојних и планских докумената на нижем хијерархијском нивоу. Поред јединствене централизоване базе, треба формирати корисничка места са софтверима, која су у могућности да остваре везу са базом, те да на основу тога изврше специфичне анализе података, припреме обрасце за штампу (креирају специфичне карте) обраде и унесу одређене измене података, те услуже већи број разноврсних корисника.

Интенција је да предложени концепт формирања и развоја информационог система буде први корак ка успостављању мониторинга подручја плана.

На основу овакве концепције стиче се основ за даље измене и праћење остваривања стратешких приоритета и планских решења РППНПТ, регионалне развојне стратегије, других просторних планова (просторних планова подручја посебне намене и просторних планова јединица локалне самоуправе), као и секторских планова, програма и пројеката. Систем има отворену структуру која се, у складу са будућим потребама може мењати и проширивати, интегрисањем планске, програмске и пројектне документације већег степена детаљности. На основу ових могућности ГИС, извештавање о остваривању РППНПТ, Програма имплементације РППНПТ и других развојних и планских докумената, као и израда нове планске документације (просторних планова и регионалне развојне стратегије) биће једноставнија и знатно бржа.

VI. 	ОКВИРНИ МОДЕЛ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА
О ОСТВАРИВАЊУ РППНТП

Аналогно „Извештају о реализацији ППРС” (члан 81. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања „Службени гласник РС”, број 64/15), Годишњи извештај о остваривању РППНТП и Програму имплементације РППНТП (у даљем тексту: Извештај) припрема се сваке календарске године и прати промене у процесу имплементације настале у току године. Извештај ће се састојати од следећих делова:

1.	Оцена постизања основних циљева просторног развоја утврђених РППНТП на основу праћења показатеља просторног развоја утврђених у Програму имплементације РППНТП;

2.	Реализација стратешких приоритета РППНТП разрађених у Програму имплементације РППНТП;

3.	Оцена стања просторно- планске документације за подручје РППНТП у датој години;

4.	Реализација информационог система за праћење и оцењивање просторног развоја, као и базе просторних података из овог програма (Поглавље V);

5.	Синтезна оцена стања развоја у простору РППНТП на основу годишњег и претходних Извештаја.

Извештај ће садржати приказ стања и промена показатеља утврђених у делу IV. Програма имплементације РППНТП, на основу којих ће се пратити стање развоја у простору. Број показатеља може се временом повећати, што ће се ближе утврдити изменама и допунама овог програма. Они ће допринети квалитетнијем и једноставнијем праћењу и давању оцене о:

- оствареном развоју,

- очекиваним трендовима развоја, и

- оцењивању постизања основних циљева просторног развоја утврђених РППНТП.

Тиме ће се омогућити процена потребних активности на ефикаснијој имплементацији РППНТП и Програма имплементације РППНТП, укључујући потребне измене и допуне, односно иновирање предметних планских докумената.

Детаљно разрађени стратешки приоритети из Табеле 2. Програма имплементације РППНТП ће бити праћени кроз годишње извештаје и вршиће се њихово поређење са очекиваном динамиком реализације. Биће регистроване активности и пројекти за реализацију стратешких приоритета чија је реализација започета, у току или окончана у датој години. Такође ће се регистровати евентуална одступања од планиране динамике реализације. На крају овог дела Извештаја, предлагаће се потребне измене и допуне, односно иновирање Табеле 2. и разрада стратешких приоритета датих у Табели 3. Програма имплементације РППНТП. Истовремено ће се утврдити и потреба за иновирањем Табеле 2. Програма имплементације РППНТП ради усклађивања са:

- донетом Регионалном развојном стратегијом и (годишњим) програмом финансирања развоја региона Јужна и Источна Србија (у деловима који се територијално односе на РППНТП);

- секторским стратегијама, плановима и програмима (у деловима који се територијално односе на РППНТП) донетих после Програма имплементације РППНТП; и

- пројектима који конкуришу за IPA фонд, донације или за реализацију јавно-приватног партнерства.

Једна од опција је да се измене и допуне Програма имплементације РППНТП (Табела 2) подносе заједно са Извештајем.

На основу оцена изнетих у претходним поглављима Извештаја, биће дата синтезна оцена стања развоја у простору РППНТП.

Оквирна структура Извештаја ће бити подложна променама уколико се у међувремену утврде нови елементи који доприносе његовом квалитету.

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

1. 	„Природни ресурси и вредности, заштита НКД и развој туризма”;

2. 	„Развој привреде и инфраструктурни системи”.

СКРАЋЕНИЦЕ

АН - Археолошко налазиште

ARBIO AQUITAINE – Интерпрофесионално удружење био региона Аквитаније

БС - Базна станица

ВПЦ МН - Водопривредни центар „Морава-Ниш”

ВРС – Влада Републике Србије

VIP - VIP mobile d.o.o.

ВиК - Водовод и канализација

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (Немачко удружење за међународну сарадњу)

ГИС - Географски информациони систем

ГЗП – Дирекција за грађевинско земљиште и путеве

ГРЧ - Главни разделни чвор

ГО - Градкса општина

GPRS - General Packet Radio Service (технологија за пренос података)

ГМРС - Главна мерно-регулациона станица

ДЕУ – Донација Европске уније

ДЕУ у РС – Донација европске уније у Републици Србији

ДМО - Дестинацијске менаџмент организације

ДЦВ - Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије

ДЗ - Дом здравља

EBRD – European Bank for Reconstruction and Development (Европска банка за реконструкција и развој)

EIB – European Investment Bank (Инвестициона банка Европске уније)

ЕУ - Европска унија

ЕUP - ЕU Progress

ЕК мрежа – Електрокомуникациона мрежа

ЕК објекти  -  Електрокомуникациони објекти

ЖС - „Железнице Србије” a.д.

ЗЗПС - Завод за заштиту природе Србије

ЗЈЗП - Завод за јавно здравље Пирот

ЗЗСКН - Завод за заштиту споменика културе Ниш

ЗАКОН О ШУМАМА - Закон о шумама

ЗИП – Бизнис инкубатор центар „ЗИП центар”

ЗПП - Заједничка пољопривредна политика Европске уније

ИЈЗН - Институт за јавно здравље Ниш

IPA - Instrument for Pre-Accession assistance (Инструмент ЕУ за бесповратну финансијску претприступну помоћ земљама кандидатима)

IPARD  - Instrument for Pre-Accession Assistance for Rural Development (Инструмент ЕУ за бесповратну финансијску претприступну помоћ за рурални развој земљама кандидатима)

ИКТ - Информационо-комуникационе технологије

ИРЛ - Интерно расељена лица

IPA подручје - Important plant area ( међународно значајно подручје за заштиту биљака)

IBA подручје  - Important bird areа (међународно значајно подручје за заштиту птица)

PBA подручје - Prime butterfly area (међународно значајно подручје за заштиту лептира)

ЈИС – Јединствени информативни систем

ЈВП СВ - Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”

ЈП ЕМС – Јавно предузеће „Електромрежа Србије”

ЈП ЕПС – Јавно предузеће „Електропривреда Србије”

ЈП ЕТВ – Јавно предузеће Емисиона техника и везе

ЈЛС - Јединица локалне самоуправе

ЈП ПС - Јавно предузеће „Путеви Србије”

ЈП ПТТ – Јавно предузеће „Пошта Србије”

ЈП ТН - ЈП „Транснафта”

ЈП СС- Јавно предузеће „Скијалишта Србије”

ЈП СШ – Јавно предузеће „Србијашуме”

ЈП Тржница – Јавно комунално предузеће „Тржница”

ЈПУО - Јавна предузећа, установе и организације

ЈПП - Јавно-приватно партнерство

ЈКП - Јавно - комунално предузеће

ЈКСП – Јавно комунално стамбено предузеће

ЈУП „Истраживање и развој” д.о.о. – Јединица за управљање пројектом  „Истраживање и развој” д.о.о.

Јг - „Југоросгаз” а.д.

КИЗ – Интегрални катастар загађивача

КЕИ - Канцеларија за европске интеграције

КЗМ - Канцеларија за младе

КЛЕР - Канцеларија за локални економски развој

КЛЕРР - Kанцеларијa за локални економски и рурални развој

КС – Коридори Србије д.о.о.

ЛАГ – Локална акциона група

МБТС – Монтажно – бетонска трафостаница

MISP - Municipal Infrastructure Support Programme (Програм подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе)

MГ - магистрални гасовод

МГСИ- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

МЗ – Месна заједница

МЗд - Министарство здравља

МКИ - Министарство културе и информисања

МО - Министарство одбране

МОС - Министарство омладине и спорта

МП - Министарство привреде

МПЗЖС - Министарство пољопривреде и заштите животне средине

МПНТ - Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МФ - Министарство финансија

МРЕ - Министарство рударства и енергетике

МРЗБСП - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МТТТ - Министарство трговине, туризма и телекомуникација

МДУЛС - Министарство државне управе и локалне самоуправе

МУП- Министарство унутрашњих послова

МСП – Мала и средња предузећа

МСПП – Мала и средња предузећа и предузетништво

МХЕ - Мале хидроелектране

МSAN - Multi-service access node (телекомуникациона технологија)

МТС - Мобилна телефонија Србије

NATURA 2000 - Еколошки значајна подручја Европске уније

НАРР – Национална агенција за регионални развој

НВО - Невладине организације

НГњ - НИС Гаспром њефт

НСЗ - Национална служба за запошљавање

НТП - Нишавски, Топлички и Пиротски управни округ

НКД - Непокретна културна добра

НИВОС -  Нишки водоводни систем

НП - Национални парк

ОИЕ - Обновљиви извори енергије

ОШ - Основна школа

ОУ - Општинска управа

ОТИС- Општинска туристичка информативна служба

ПД – Привредна друштва

ПДР - План детаљне регулације

ПГР - План генералне регулације

ПКС - Привредна комора Србије

ПМФ - Природно - математички факултет

ПИО - Предео изузетних одлика

ПП - Парк природе

ППОВ - Постројење за пречишћавање отпадних вода

ППВ - Постројење за пречишћавање вода

ППВП- Постројење за пречишћавање воде за пиће

ППРС - Просторни план Републике Србије

ПИ ППРС – Програм имплементације Просторног плана Републике Србије

ПП ЈЛС - Простори план јединице локалне самоуправе

ППО - Просторни план општине

ПСД-РТ – Програм распореда и коришћења субвенција и дотација намењених за развој туризма за буџетску годину

ПС - Пумпна станица

ПрС - Привредни субјекти

ПСС – Пољопривредна стручна служба

ПССС- Пољопривредна саветодавна и стручна служба

ПУ - Предшколска установа

Р - Резервоар

РАПП – Републичка агенција за просторно планирање

РДВ - Републичка дирекција за воде

РГЗ – Републички геодетски завод

РЗЗСК – Републички завод за заштиту споменика културе

РЈИС – Регион Јужна и Источна Србија

РПК - регионална привредна комора

РПКН - Регионална привредна комора Ниш

РППНТП -  Регионални просторни план Нишавског, Топличког и Пиротског управног округа

РРА ЈУГ - Регионална развојна агенција Југ

РХМЗ – Републички хидро-метеоролошки завод

РС – Република Србија

РД - Рециклажна дворишта

СИЕПА - Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије

SIDA – Swedish International Development Cooperation Agency (Шведска агенција за међународни развој и сарадњу)

СЕ – Соларна електрана

СС постројења – Сигнално-сигурносна техника на железници

СКГО – Стална конференција градова и општина

СЛАП – СЛАП информациони систем о инфраструктурним пројектима за заштиту животне средине и економски развој на локалном нивоу

СРП - Специјални резерват природе

СПЦ – Српска православна црква

СКН – Служба катастра непокретности

Тн - Теленор

ТСр - „Телеком Србија” а. д.

ТК – Територијални капитал

ТС - трансфер станице

ТОС – Туристичка организација Србије

ТО – Локална туристичка организација

ТК постројења – Телекомуникациона постројења у железници

УЗП – Управљач заштићеног подручја

УТП - Управљач туристичког простора

УП - Удружење предузетника

УПЗ - Управа за пољопривредно земљиште

УСАИД- Америчка агенција за међународни развој

ЦРС - Центар за рурални развој

ЦСР - Центар за социјални рад

ЦНТ - Центар напредних технологија

ЦС - Црпна станица

WB –World Bank (Светска банка)

HELP - Hospital Elder Life Program

ХЕ - Хидро-електране

ФУП - Функционално урбано подручје

