На основу члана 3. став 2.  Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ ПРОГРАМА ХИТНИХ САНАЦИОНИХ РАДОВА ЗА ЗАШТИТУ НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ ДРАГАНИЋИ, ОПШТИНА РАШКА, ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ РАШКЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Државни програм хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке.

Члан 2.

Државни програм хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке, одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 110-10323/2016

У Београду, 27. октобра 2016. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Александар Вучић, с.р. |
| --- | --- |

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ ХИТНИХ САНАЦИОНИХ РАДОВА ЗА ЗАШТИТУ НАСЕЉА И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У НАСЕЉУ ДРАГАНИЋИ, ОПШТИНА РАШКА, ОД ВЕЛИКИХ ВОДА РЕКЕ РАШКЕ

- Област у којој се спроводе мере и територија на којој се спроводе мере

- Државни програм хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка, од великих вода реке Рашке обухвата радове које треба хитно предузети у циљу постизања потребног степена заштите од поплава, органе државне управе надлежне за координацију, као и изворе финансирања.

- Мере утврђене овим програмом спроводе се на територији насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, општина Рашка.

- Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање даљих поплавних последица

- Приобаље реке Рашке, на сектору од Рашке до Новог Пазара, у дужини од око 20 km, нема потребан степен заштите од поплава. Честим поплавама угрожене су пољопривредне површине, делови насеља, привредни и инфраструктурни објекти.

- Последње поплаве, у марту 2016. године, изазвале су велике штете на овом подручју тако да је за нормалан живот и развој насеља у приобаљу неопходно извршити регулацију реке Рашке и заштитити приобаље од поплава у складу са важећим критеријумима и стандардима.

- Пројектни услови и основни технички елементи заштите су дефинисани у Генералном пројекту регулације реке Рашке и заштите од поплава у сливу Рашке, који је урадио Институт за водопривреду „Јарослав Черни” из Београда у марту 2009. године. У 2017. години се планира даља разрада пројектне документације и након тога фазно уређење речног тока реке Рашке, а у међувремену је потребно заштитити од поплава најугроженије локације, као што је насеље Драганићи.

- Приоритет уређења овог дела приобаља је и стварање могућности за изградњу фабрике текстила, која је од посебног значаја за развој овог подручја.

- Мере које треба предузети

- Пројектом хитних санационих радова предвиђено је да се на десној обали реке Рашке, на делу тока од km 4+080 km 4+280, изврши локално насипање терена и формира обалоутврда за заштиту насутог терена и обале од ерозионог дејства воде.

- Овим радовима се постиже заштита од стогодишњих великих вода реке Рашке, са одговарајућим резервним надвишењем од 0,50 до 1,00 m, које омогућава допунску заштиту и за случај да се јаве поплавни таласи већег повратног периода.

- Предметни хитни санациони радови су концепцијски и по техничким решењима усаглашени са Генералним пројектом регулације реке Рашке и заштите од поплава из 2009. године, и биће део саставни део будућег уређења и заштите ширег подручја приобаља реке Рашке.

- Општина Рашка је на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације донела  Одлуку о извршењу хитних санационих радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи.

- Хитни санациони радови и рокови за спровођење мера

Према усвојеној концепцији и техничким решењима из Пројекта хитних санационих радова, сагласно критеријумима и концепцији планиране регулације реке Рашке и заштите приобаља од поплава, потребно је извести следеће радове, у целини, уз неопходне активности инвеститорског управљања:

- насипање приобалног појаса површине 30.000 m2 до коте 413,50 м.н.м,

- заштита од ерозионог дејства реке Рашке и осигурање обале насутог платоа, обалоутврдом од ломљеног камена у укупној дужини од 450 m,

- инвеститорско управљање хитним санационим  радовима (припрема и спровођење процедуре јавних набавки, уговарање, увођења извођача у посао, управљање хитним санационим радовима и вршење стручног надзора)

Рок за завршетак хитних радова за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи од вода реке Рашке је 45 дана од закључења уговора, односно увођења извођача у посао.

- Органи државне управе надлежни за координацију, односно носиоци спровођења појединих мера и активности

Канцеларија за управљање јавним улагањима и министарство надлежно за послове водопривреде координираће спровођење мера из одељака 3. и 4. овог програма, а Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе” је носилац спровођења тих мера.

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе”, у име и за рачун Републике Србије, вршиће инвеститорска права над извођењем хитних санационих радова  за заштиту насеља и индустријске зоне у насељу Драганићи, од великих вода реке Рашке.

Општина Рашка ће донети одлуке о мерама хитности и обезбедити решавање имовинско правних питања у складу са својим надлежностима.

- Процена потребних финансијских средстава и извори финансирања

- Средства за спровођење ове уредбе у износу од 72.080.000 динара, обезбедиће се из текуће буџетске резерве за 2016. годину у оквиру Раздела 3 - Влада, Глава 3.23 - Канцеларија за управљање јавним улагањима, Програм 1511 - Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, Функција 110 - Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0001 - Координација послова обнове и изградње објеката јавне намене.