На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација,

Влада доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за период од 2018–2019. године за спровођење Стратегије развоја информационог друштва у Републици Србији за период до 2020. године, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 Број: 345-1162/2018

У Београду, 14. фебруара 2018. године

В Л А Д А

|  | ПРЕДСЕДНИК Ана Брнабић |
| --- | --- |

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2018–2019. ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈE РАЗВОЈА ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ДО 2020. ГОДИНЕ

| Општи циљ | Развој информационог друштва кроз омогућавање квалитетног приступа Интернету и развијањем е-пословања (еУправе, е-здравства, е-правосуђа) и е трговине. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатељ ефекта | Број домаћинстава који поседују интернет прикључак | Број домаћинстава који имају широкопојасну интернет конекцију | Број лица која користе електронске сервисе јавне управе | Број лица које је куповало или поручивало робу/услуге путем интернета |
| Почетна вредност | 68,0% – 2016. година | 61,9% – 2016. година | 1.270.000 лица – 2016. година | 1.630.000 лица – 2016. година |
| Извор верификације | Републички завод за статистику |  |  |  |

| 1. E-управа, е-здравство и е-правосуђе |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Усвојена законска и подзаконска регулатива у области еУправе. Унапређене функционалности, сервиса и сервисне магистрале Портала еУправа Унапређен Информациони здравствени систем Успостављен систем за електронску размена података у правосуђу и између правосуђа и других државних органа |
| Почетна вредност | / |
| Извор верификације | Извештаји о раду МДУЛС, КЕУ, МЗ, МП |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства (износ са ПДВ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извор) | 2018 | 2019 |
| 1.1. Електронски идентитет у услугама јавног сектора |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Израда Нацрта закона о електронској управи Републике Србије | 2. квартал 2018. | Усвојен закон | МДУЛС | КЕУ | Нису потребна средства | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Популаризација и промоција употребе ИКТ-а кроз српско-корејски ИТ центар | 1. квартал 2018 | ИТ центар отворен | МДУЛС |  | Редовна средства из буџета РС | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Подзаконска акта за примену закона о електронској управи | 3. квартал 2018 | Подзаконска акта за примену закона донета | МДУЛС | КЕУ | Редовна средства из буџета РС | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Успостављање call центра за пружање техничке подршке грађанима везано за коришћење сертификата за електронски потпис на личним картама | 2018/2019 | Број позива грађана | МУП |  | Нису потребна средства |  |  |
| 1.2. Примена ИК у органима управе и имаоцима јавних овлашћења |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Развој софтверске инфраструктуре електронске управе - функционалности, сервиса и сервисне магистрале Портала еУправа | 2018/2019 | Број органа који користи веб сервисе на сервисној магистрали органа Број службених евиденција који су доступни преко сервисне магистрале органа | КЕУ | сви органи државне управе | Буџет | 70.000.000,00 |  |
| 1.2.2. Имплементација електронских регистара органа и метарегистара | 2018/2019 | Број органа чије евиденције се налазе у метарегистру Број органа који ажурирају податке у својим евиденцијама преко метарегистра | КЕУ | сви органи државне управе | Буџет/донаторска средства | 45.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.2.3. Успостављање ЦЕРТА државних органа – успостављање рада и развој софтвера за пријаву и реаговање на инциденте | 2018/2019 | Број пријављених инцидената Број реаговања на инциденте Број превентивних реаговања на нападе на ИКТ инфраструктуру | КЕУ | сви корисници мреже државних органа | Буџет | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| 1.2.4. Ширење сервиса ИНТЕРПОЛ-а у МУП-у | 2018/2019 | Број нових корисника | МУП |  | Нису потребна средства |  |  |
| 1.3. Примена ИК у органима управе и имаоцима јавних овлашћења |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.Споровођење активности на унапређењу Информационог здравственог система | 4. квартал 2018. | Број здравствених установа на примарном нивоу здравствене заштите повезаних у систем Е-рецепт | МЗ |  | Буџет | 60.000.000,00 | 0,00 |
| 1.4. Примена ИКТ у правосуђу |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Израда централизованих регистара, евиденција и шифарника | 2017/2018 | Израђена апликација за вођење свих релевантних регистара у правосуђу као и веб сервиси за повезивање правосудних регистара на правосудну и државну магистралу за размену података | МП |  | Буџет | 12.000.000,00 |  |
| 1.4.2. Успостављање система за електронску размена података у правосуђу и између правосуђа и других државних органа | 2017/2018 | Успостављени веб сервиси за размену следећих података: податак о пребивалишту из МУП-а, податак о обавезном социјалном осигурању из Централног регистра за обавезно социјално осигурање, податак о матичним књигама из Министарства државне управе и локалне самоуправе, податак о прекршајној осуђиваности лица из прекршајних судова, податак о лицима лишеним слободе и податак о привредним субјектима из Агенције за привредне регистре као и успостављени веб сервиси за размену података између Републичког завода за статистику и судова. | МП |  | Буџет | 35.000.000,00 |  |
| 1.4.3.Одрживи развој система Лурис | 2017/2018 | Roll out система Лурис у читаво Министарство правде - управљање документацијом и евиденцијом о образованим комисијама Министарства правде; управљање предметима којима се одлучује о додели средстава добијених прикупљањем по основу одлагања кривичног гоњења; управљање документацијом и процесом давања сагласности за набавку ИКТ опреме; праћење ИКТ пројеката. | МП |  | Буџет | 30.000.000,00 |  |
| 1.4.4. Електронско извештавање и праћење рада јавних извршитеља | 2017/2018 | Израђен софтвер за електронско извештавање и праћење рада јавних извршитеља | МП | Комора извршитеља | Буџет | 4.000.000,00 |  |
| Roll out софтвера за јавна тужилаштва – САПО | 2018/2019 | Израђен сoфтвeр зa сва јавна тужилаштва | МП | Републичко јавно тужилаштво | ИПА | 2.300.000 EУР |  |
| Roll out софтвера за затворе - САПА | 2018/2019 | Израђен софтвер за све затворске установе | МП | Управа за извршење кривичних санкција | ИПА | 1.600.000 EУР |  |

| 2. ИКТ у образовању, науци и култури |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Унапређена ИКТ инфраструктура основних и средњих школа Подигнуте компетенције у области ИКТ наставника, професора и запослених у јавној управи Подигнута свест деце, родитеља, наставника у области безбедности деце на интернету Унапређени дигитални сервиси у области културе Успостављени и унапређени сервиси е-Просвете |
| Почетна вредност | / |
| Извор верификације | Извештај о раду МТТТ, МПНТР, МКИ |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства (износ са ПДВ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018 | 2019 |
| 2.1. Академска рачунарска мрежа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Наставак повезивања свих матичних објеката основних и средњих школа и установа културе у Републици Србији на АМРЕС | Континуирана годишња активност | Број матичних објеката школа повезаних на АМРЕС мрежу Број установа културе повезаних на АМРЕС мрежу Број матичних објеката школа повезаних на АМРЕС везом нове генерације | АМРЕС | МТТТ, МПНТР, МКИ | Буџет | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| 2.1.2. Повезивање установа културе и свих јавних библиотека у Републици Србији на АМРЕС мрежу | 2019 | Број установа културе и јавних библиотека повезаних на АМРЕС мрежу | АМРЕС | МТТТ, МКИ | Буџет, средства нису обезбеђена | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 |
| 2.1.3. Повећање капацитета главног дата центра АМРЕС којом ће се повећати број и поузданост услуга АМРЕС образовно-научној заједници у Републици Србији | 2018 | Број рек ормана и сервер дата центара АМРЕС | АМРЕС | МТТТ | Буџет | 20.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 2.1.4. Развој информационо-комуникационе инфраструктуре у основним и средњим школама „Повезане школе” | 2018/2019 | Израђена и одобрена анализа којом се дефинишу потребе основних и средњих школа када је у питању ИКТ; Унапређена ИКТ инфраструктура у 20% основних и средњих школа – крај 2018. Унапређена информационо комуникациона инфраструктура у 70% основних и средњих школа – крај 2019. | МТТТ, МПНТР, АМРЕС |  | Кредит | 70.000.000,00 ЕУР |  |
| 2.2. ИКТ у образовању |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Програми подршке удружењима | 2018 / 2019 | Број одобрених програма подршке | МТТТ |  | Буџет | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| 2.2.2. Обуке са циљем подизања компетенција наставника и професора у области информационо-комуникационих технологија | 2018 / 2019 | Број обучених наставника и професора | МТТТ | МПНТР | Буџет | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2.2.3. Обуке са циљем подизања капацитета запослених у институцијама система ради примене Уредбе о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија | 2018 / 2019 | Број обучених запослених | МТТТ |  | Буџет | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2.2.4. Обуке са циљем подизања дигиталних компетенција запослених у јавној управи | 2018 / 2019 | Број обучених запослених | МТТТ |  | Буџет | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| 2.2.5. Популаризација и промоција употребе ИКТ-а у настави кроз наградни конкурс „Дигитални час” | Континуирана годишња активност | Број објављених радова у електронском зборнику | МТТТ | МПНТР | Буџет | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.2.6. ИТ Караван – едукативна кампања за промоцију корисне, креативне и безбедне употребе информационих технологија | Континуирана годишња активност | Број деце која су присуствовала едукативним трибинама | МТТТ | МПНТР, МУП | Буџет | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  |  |  |  |  | Донације (износ у еур) | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.2.7. Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету кроз организовање обука у школама | Континуирана годишња активност | Број информисане деце, родитеља и наставника | МТТТ | МПНТР | Нису потребна средства |  |  |
| 2.2.8. Информисања и едукације деце, родитеља и наставника на тему безбедности деце на интернету кроз рад Националног контакт центра за безбедност деце на интернету - БИТ 19833 | Континуирана годишња активност | Број информисане деце, родитеља и наставника | МТТТ | МПНТР | Нису потребна средства |  |  |
| 2.2.9. Промотивна кампања Паметно и безбедно (Дан девојка/девојчица у ИКТ, Дан безбедног интернета, Европски сат програмирања, Дан информационог друштва...) | Континуирана годишња активност | Број одржаних догађаја | МТТТ |  | Буџет | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.2.10. Електронски водич, Израда генеричког сервиса – дигиталног водича за установе културе (музеје, галерија, библиотеке), археолошке локалитете и споменике културе (15 установа; средства предвиђена за годину дана за 15 установа) | годишња активност | Број уписаних установа културе у електронски водич | МКИ | МТТТ, MКИ | Буџет | 7.500.000,00 | 0,00 |
| 2.2.11. Обуке за наставнике информатике ИТ одељења | 2018 / 2019 | Број обучених запослених | МПНТР |  | Буџет | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2.2.12. Креирање репозиторијума отворених образовних ресурса намењених доуниверзитетском образовању | 2018 / 2019 | Сервер у власништву МПНТР | МПНТР | МТТТ Microsoft ЗУОВ | Буџет | 500.000,00 | 0,00 |
| 2.2.13. Креирање и успостављање сервиса еПросвете - еМузеји | 2018 / 2019 | Успостављен сервис еМузеји | МПНТР | МКИ | Буџет | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 2.2.14. Креирање и успостављање сервиса еПросвете - еУчење | 2018 / 2019 | Успостављен сервис еУчење | МПНТР |  | Буџет | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2.2.15. Опремање школа ИКТ опремом | 2018 / 2019 | Број опремљених школа ИКТ опремом | МПНТР |  | Буџет | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 |
| 2.3. Истраживање и иновације у области ИКТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Кредибилни сервиси за поуздане глобалне трансакције у будућности | 2018/2019 | Учешће у иновативно истраживачком пројекту Future Trust H2020 програма ЕУ | МУП | ЕК | Буџет пројекта |  |  |

| 3. Електронска трговине (е-трговина) |  |
| --- | --- |
| Показатељ остварења посебног циља | Усвојена законска регулатива у области е-трговине. Формирана и објављена јавна листа квалификованих услуга од поверења Развијен платни систем за инстант плаћање |
| Почетна вредност | / |
| Извор верификације | Извештај МТТТ и НБС |

| Опис активности | Рок реализације | Индикатор | Одговорна институција | Партнери | Планирана средства (износ са ПДВ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Извор финансирања (буџет/други извори) | 2018 | 2019 |
| 3.1. Уклањање нормативних препрека за развој е-трговине |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Израда нацрта новог закона о трговини | 2018 | Усвојен закон | МТТТ | ПКС | Нису потребна средства |  |  |
| 3.2. Подстицање развоја е-пословања |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Информисање, едукација и промоција е-трговине кроз учешће представника МТТТ на конференцијама, округлим столовима и радионицама | Континуирана годишња активност | Број учесника на конференцијама и сличним догађајима | МТТТ | ПКС, ПКБ, НВО | Нису потребна средства |  |  |
| 3.2.2. Формирање и објављивање јавне листе квалификованих услуга од поверења (TLS) | 2018 | Формирана и објављена јавна листа квалификованих услуга од поверења | МТТТ |  | Буџет | 2.850.000,00 |  |
| 3.2.3. Развој платног система за инстант плаћања | 2018/2019 | Број учесника у платном систему Нова услуга инстант плаћања Број корисника услуге инстант плаћања | НБС | пословне банке | Нису потребна средства |  |  |
| 3.2.4. Израда измена и допуна Закона о платним услугама | 2018/2019 | Усвојен закон Број дигиталних платних услуга и број корисника тих услуга | НБС |  | Нису потребна средства |  |  |
| 3.2.5. Израда закона о међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица | 2018/2019 | Усвојен закон Број платних трансакција платним картицама на ПОС терминалима и на интернету | НБС |  | Нису потребна средства |  |  |
| 3.3. Заштита потрошача у е-трговини |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Израда закона о заштити корисника финансијских услуга код уговарања на даљину | 2018 / 2019 | Усвојен закон | НБС |  | Нису потребна средства |  |  |
| 3.3.2. Измене и допуне Закона о заштити потрошача | 2018 | Број донетих прописа и докумената из области заштите потрошача | МТТТ |  | Нису потребна средства |  |  |
| 3.4. Координација развој е-трговине |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. Формирање Координационог тела за развој е-трговине | 2018 | Формирано Координационо тело | МТТТ | РАС, ПКС, МП, МУП, НБС, РЗС | Нису потребна средства |  |  |

СКРАЋЕНИЦЕ

| Министарство правде | МП |
| --- | --- |
| Министарство трговине туризма и телекомуникација | МТТТ |
| Министарство просвете, науке и технолошког развоја | МПНТР |
| Министарство државне управе и локалне самоуправе | МДУЛС |
| Министарство културе и информисања | МКИ |
| Министарство здравља | МЗ |
| Министарство унутрашњих послова | МУП |
| Канцеларија за информационе технологије и електронску управу | КЕУ |
| Народна банка Србије | НБС |
| Академска мрежа Републике Србије | АМРЕС |
| Развојна агенција Србије | РАС |
| Привредна комора Србије | ПКС |
| Републички завод за статистику | РЗС |
| Завод за унапређивање образовања и васпитања | ЗОУВ |
| Невладине организације | НВО |